固原市审批服务管理局

文件

固 原 市 自 然 资 源 局

固原市人民防空办公室

固审批发〔2023〕5号

关于印发《关于规范建设工程规划类许可

审批工作的实施意见（试行）》的通知

各县（区）人民政府，经济开发区管委会，市直有关部门（单位）：

现将《关于规范建设工程规划类许可审批工作的实施意见（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

固原市审批服务管理局        固原市自然资源局

固原市人民防空办公室

2023年4月21日

（此件公开发布）

抄送：自治区工改办，

市自然资源局、人防办。

固原市审批服务管理局办公室              2023年4月21日印发

关于规范建设工程规划类许可

审批工作的实施意见（试行）

为贯彻落实《国务院关于印发<清理规范投资项目报建审批事项实施方案>的通知》、《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》、《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏工程项目审批制度改革实施方案>的通知》和《宁夏回族自治区人民防空工程建设管理规定》等文件精神，进一步精简审批事项，优化营商环境，规范建设工程规划类许可审批工作，结合我市实际，制定本实施意见。

一、工作目标

将“建设工程规划类许可”（含“建设工程（含临时建设）规划许可”、“历史建筑实施原址保护审批”、“历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批”、“历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批”4项）、“乡村建设规划许可”、“结合民用建筑修建防空地下室项目审批（人防工程易地建设审核）”合并为“建设工程规划类许可”一个事项，实现“六事合一”，由各级审批部门负责牵头组织办理。将“建设工程规划类许可”作为一个审批事项纳入宁夏工程建设项目审批管理系统管理维护，按照全市统一的办理标准，实行“一表申请、一窗受理、一网通办”，任何部门、单位不得在政务服务大厅或工程建设项目审批管理系统之外单独办理上述已合并的任何事项，坚决杜绝“体外循环”“隐性审批”现象，进一步规范审批行为，提高审批效率。

二、主要措施

（一）规范申请表单，合并申请材料。根据自治区工程建设项目审批事项统一标准，对事项申请表单和申请材料进行整合优化，将合并前6个事项的申请表单整合为《建设工程规划类许可申请表》（详见附件1），可在工程建设项目审批管理系统在线填写后加盖电子印章直接申报，也可自行打印填写表单、加盖印章后扫描上传申报。将所有申请材料按照“一套材料”进行整合优化精简，形成申请材料清单（详见附件2），各部门不得要求申请人提供材料清单以外的任何材料，实现“清单之外无材料”。申请人免于提交能够通过数据共享取得的材料，涉密项目按照保密要求实行纸质材料线下申报运行。

（二）规范审批流程。明确办理时限。审批流程分为收件、受理审查、审批发证三个环节，承诺办理时限为6个自然日，其中：收件环节即时办理、受理审查环节5个自然日、审批发证环节1个自然日（详见附件3）。

1.收件。申请人通过宁夏工程建设项目审批管理系统进行网上申报。由综合窗口负责收件，即时将申请材料在线分发给各相关业务部门受理人员。

2.受理审查。受理人员收到申请材料后，即时对申请材料进行形式审查，不符合受理要求的，出具不予受理通知书；需补齐补正申请材料的，出具补齐补正通知书，一次性告知需要补齐补正的材料，待补齐补正后再予以受理；符合条件要求的，出具受理通知书。受理后，由各相关业务部门按照职责依法进行审查（同步审查建设工程设计方案），符合规定的，在5日内发送给审批部门。

3.审批发证。由审批部门按照审批程序，1日内作出许可决定，并制作证书文件。证书文件分为电子证和纸质证两类，由申请人选择自行下载、免费邮寄或到综合服务窗口领取。

（三）合并证书文件内容，实现“一证办结”。对于需要同时申请“建设工程规划类许可”“结合民用建筑修建防空地下室项目审批（人防工程易地建设审核）”或“乡村建设规划许可”、“结合民用建筑修建防空地下室项目审批（人防工程易地建设审核）”的建设项目（除农村村民自建房外），审批完成后，只出具相应的《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划许可证》,实现“一证办结”，将结合民用建筑修建防空地下室项目审批（人防工程易地建设审核）意见书与经批准的建筑设计方案作为证书的附件一并出具，不再单独核发。对于只需申请其中一个单独事项的建设项目(农村村民自建房除外)，审批完成后，按要求出具相应证书文件。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各县（区）、开发区管委会以及各有关部门、单位要高度重视，切实加强组织领导和统筹协调，将规范建设工程规划类许可审批工作作为深化工程建设审批制度改革的一项重点任务推进，及时解决工作遇到的困难和问题。

（二）强化工作落实。各级审批部门与业务主管部门要狠抓建设工程规划类许可审批工作落实，优化场景集成服务，加强对企业申报人员和审批工作人员的业务培训，按照工程建设项目全流程在线审批的要求进行办理，杜绝“体外循环”“隐性审批”和“逾期办件”现象。同时，要加强审批工作事中事后监管，并将审批监管工作落实情况纳入市工程建设项目审批制度改革考核内容。

（三）做好宣传引导。各级审批部门与业务主管部门要充分利用各种宣传方式，多形式、多渠道开展该实施意见的宣传工作，并认真做好政策解读和实施引导，提高社会知晓度，营造更加便民、高效的审批氛围。

附件：1.建设工程规划类许可申请表

- 2.申请材料清单

- 3.建设工程规划类许可审批流程图

- 附件1

- 建设工程规划类许可申请表

| 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 委托代理人 |  | 联系电话 |  |
| 工 程 名 称 |  | 项目代码 |  |
| 建 设 地 址 |  |  |  |
| 建 设 规 模 | 地上： 地下： | 市政工程 种类及规格 |  |
| 设计单位（资质等级） |  | 设计负责人（联系电话） |  |
| 应建人防面积 |  | 易地建设 人防工程面积 |  |
| 申请人防工程 易地建设理由 |  |  |  |
| 申请事项 | £建设工程（含临时建设）规划许可£乡村建设规划许可 |  |  |
|  | £历史建筑实施原址保护审批£历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批£历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 |  |  |
|  | £结合民用建筑修建防空地下室项目审批（人防工程易地建设审核） |  |  |
| 申 请 单 位 | 项目法定代表人（签章）： 单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |

- 附件2

- 申请材料清单

| - 序号 | - 需要提交的材料 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 用地证明文件（建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证或国有建设用地划拨决定书、国有建设用地使用权出让合同、不动产权证书） | - 不涉及土地权属变化、占地面积与用地性质调整的项目，不需办理用地用续。 - 乡村建设规划需提供项目用地的土地权属证明材料和乡村、镇签署的书面同意意见。 |
| - 2 | - 建设工程设计方案 |  |
| - 3 | - 项目可行性研究报告审批、核准或备案文件 |  |
| - 4 | - 拟建工程总平面图 |  |
| - 5 | - 历史建筑实施原址保护申请 | - 涉及历史建筑实施原址保护的建设项目提供 |
| - 6 | - 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的申请 | - 涉及历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的建设项目提供 |
| - 7 | - 历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的申请 | - 涉及历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的建设项目提供 |

- 附件3

- 建设工程规划类许可审批流程图

反馈（补正补齐、不予受理）

受理审查

（5个自然日）

各相关业务部门按职责依法进行受理、审查（同步审查建设工程设计方案）

收件

（即时）

建设单位申请，综合窗口接件

审批发证

（1个自然日）

审批服务管理部门按程序进行统一审批、发证

审批结果推送申请人自行下载或到综合服务窗口领取（免费邮寄）