固原市审批服务管理局

文件

固原市自然资源局

固原市住房和城乡建设局

固审批发〔2023〕8号

关于印发《固原市关于推行工程建设项目“多证联办”极简审批模式工作实施方案》的通知

各县（区）人民政府，经济开发区管委会，市直有关部门（单位）：

现将《固原市关于推行工程建设项目“多证联办”极简审批模式工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

固原市审批服务管理局           固原市自然资源局

固原市住房和城乡建设局

2023年4月27日

（此件公开发布）

抄送：自治区工改办，

市自然资源局、住房城乡建设局。

固原市审批服务管理局办公室             2023年4月27日印发

固原市关于推行工程建设项目“多证联办”

极简审批模式工作实施方案

为持续深化工程建设项目审批制度改革，全方位提升营商环境，着力打造手续简、环节少、效率高、服务优的审批服务模式，根据《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号)、《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（宁政办发〔2019〕39号)、《固原市人民政府办公室关于印发固原市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(固政办发〔2019〕21号)等文件精神，现就我市推行工程建设项目规划、消防、施工等许可证“多证联办”审批模式，制定本方案。

一、适用范围

本通知所指的建设项目为非必须招标且已完成施工图审查(含施工图审查豁免)的建设项目。“多证联办”适用于固原市行政区域内建设项目，经济开发区管委会和各县（区）可参照执行。

二、多证联办事项

“三证联办”：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证“一次申报、同步审核、多证联办”。

“四证联办”：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、

施工许可证和消防设计审查（特殊工程）“一次申报、同步审核、

多证联办”。

三、受理条件

(一)一般工程“三证联办”受理条件。

1.已完成建设工程设计方案及项目备案；

2.已完成施工图设计文件审查（含施工图审查豁免的项目）；

3.施工单位已经确定；

4.非必须招标的项目。

(二)特殊工程“四证联办”受理条件。

1.已完成建设工程设计方案、消防设计及项目备案；

2.已完成施工图设计文件审查（含施工图审查豁免、消防设计审查合格的项目)；

3.施工单位已经确定；

4.非必须招标的项目。

四、办理流程

依托宁夏工程建设项目审批管理平台，“多证联办”审批模式实行全程网上申报。具体流程为：

1.通过统一身份认证登录宁夏工程建设项目网上办事大厅：

2.点击首页的申报专栏“多证联办”进入申报页面，查看是否符合多证联办申报条件；

3.选择“多证联办”事项，填写申报表单；

4.申报信息填写完成后点击“下一步”进入材料上传页面，分别上传对应的材料，上传完成后提交。审批部门对提交材料进行审核，对符合条件的，一次性核发“三证”或“四证”。

五、加强事中事后监管

(一)取得施工许可证后，各方建设主体应严格依据相关法律法规、规范标准进行建设，确保工程质量符合规划设计要求，安全措施落实到位。

(二)市自然资源部门、住建部门作为行业主管部门应对建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可、消防审查开展事中事后监管，对检查过程中发现的违法线索应及时移交至综合执法部门，监管部门应在日常检查中对建设单位承诺内容是否属实进行核查，对核查中发现虚假承诺、不具备施工条件的项目，及时反馈至审批部门。

（三）审批部门应根据各行业主管部门监管反馈结果，依照相关法律法规，及时撤销其施工许可证，同时限制建设单位采用“告知承诺制”等形式办理施工许可，实施信用惩戒，并追究其相关责任。

附件：1.多证联办（三证、四证）办事指南

- 多证联办（三证、四证）申请表

附件1：

多证联办（三证）办事指南

◆提交材料

1.“三证联办”申请表原件1份：

2.土地证明文件（核原件留复印件一份加盖公章）；

3.项目备案文件（核原件留复印件一份加盖公章）；

4.建设工程设计方案及总面平图原件1份；

5.直接发包备案表或施工合同原件1份；

6.施工图设计文件审查合格书（核原件留复印件一份加盖公章）；

7.施工组织设计（方案）报审表；

8.建设资金落实承诺书；

9.经办人员介绍信或企业委托书、身份证；

注：以上7、8、9项资料可用告知承诺事项承诺书代替，失信企业不适用于告知承诺方式办理。

温馨提示：500m2以下或工程造价100万元以下的项目不需要办理施工许可证。

◆办理时限：3个工作日

◆咨询电话：0954-2688663

多证联办（四证）办事指南

◆提交材料

1.“四证联办”申请表原件1份；

2.土地证明文件（核原件留复印件一份加盖公章）：

3.项目备案文件（核原件留复印件一份加盖公章）；

4.建设工程设计方案及总平图原件1份；

5.消防设计文件原件1份；

6.直接发包备案表或施工合同原件1份

7.施工图设计文件审查合格书（含消防设计审查合格内容，核原

件留复印件一份加盖公章)；

8.内部装修及自动消防设施工程，应提供所在建筑工程消防审查

(核)、验收意见书（核原件留复印件一份加盖公章）；

9.施工组织设计（方案）报审表：

10.建设资金落实承诺书；

11.经办人员介绍信或企业委托书、身份证；

注：以上9、10、11项资料可用告知承诺事项承诺书代替，失信企业不适用于告知承诺方式办理。

温馨提示：500m2以下或工程造价100万元以下的项目不需要办理施工许可证。

◆办理时限：4个工作日

◆咨询电话：0954-2688663

附件2：

多证联办（三证）申请表

工程名称

项目单位              （印章）

填表日期

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人/主要负责人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
| 类别 |  | £新建 £扩建 £改建 £装修 £建筑保温 £改变用途 |  |  |  |  |  | 使用 性质 |  |
| 项目代码 |  |  |  |  |  | 投资总额 |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  |  |  | 资质等级 | 法定代表人/主要负责人 | 联系人 | 联系电 话 |
| 图审机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑名称 |  | 结构类型 | 耐火等级 | 层数 |  | 建筑高度（m） | 基底面积（㎡） | 建筑面积 |  |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  | 地上 | 地下 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储罐 | 设置位置 |  |  |  |  |  | 总容量（㎡） |  |  |
|  | 设置形式 | 浮顶罐（£外 £内） £固定顶罐 £卧式罐 £球形罐（£液体 £气体） 可燃气体储罐（£干式 £湿式）£其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存形式 | £地上 £半地下 £地下 |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |
| 堆场 | 储量 |  |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |
| £建筑保温 |  | 材料类别 |  | £A £B1 £B2 |  |  |  | 保温 层数 |  |
|  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  | 原有 用途 |  |
| £装修工程 | 装修部位 |  |  | £顶棚 £墙面 £地面 £隔断 £固定家具 £装饰织物 £其他 |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（㎡） |  |  |  |  |  |  | 装修 层数 |  |
|  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有 用途 |  |
| 消防设施 | £室内消火栓系统 £室外消火栓系统 £火灾自动报警系统 £自动喷水灭火系统 £气体灭火系统 £泡沫灭火系统 £其他灭火系统 £疏散指示标志 £消防应急照明 £防烟排烟系统 £消防电梯 £灭火器 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.若此次申请的规划两证、施工许可证的楼栋一致，请在申请表工程名称后面带上楼栋名称，若申请的规划两证、施工许可证的楼栋不一致，请在申请表工程名称后面备注办理规划两证、施工许可证、消防设计审查的具体楼栋名称。

2.此表由项目单位填写并加盖印章，填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》《建筑工程施工许可管理办法》《中华人民共和国建筑法》，确知享有的权利和应尽的义务。

3.项目单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

4.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

5.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。项目单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定施工单位、监理单位的，不填写相应栏目。

6.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“☐”内画√。

7.该申请表中的信息由企业自行填报，建设工程相关信息最终以核发证载信息内容为准。

多证联办（四证）申请表

工程名称

项目单位              （印章）

填表日期

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人/主要负责人 |  | 联系 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
| 类别 |  | £新建 £扩建 £改建 £装修 £建筑保温 £改变用途 |  |  |  |  |  | 使用 性质 |  |
| 项目代码 |  |  |  |  |  | 投资总额 |  |  |  |
| 单位类别 |  |  |  |  |  | 资质等级 | 法定代表人/主要负责人 | 联系人 | 联系电话 |
| 图审机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑名称 |  | 结构类型 | 耐火等级 | 层数 |  | 建筑高度（m） | 基底面积（㎡） | 建筑面积 |  |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  | 地上 | 地下 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储罐 | 设置位置 |  |  |  |  |  | 总容量（㎡） |  |  |
|  | 设置形式 | 浮顶罐（£外 £内） £固定顶罐 £卧式罐 £球形罐（£液体 £气体） 可燃气体储罐（£干式 £湿式）£其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存形式 | £地上 £半地下 £地下 |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |
| 堆场 | 储量 |  |  |  |  | 储存物质名称 |  |  |  |
| £建筑保温 |  | 材料类别 |  | £A £B1 £B2 |  |  |  | 保温 层数 |  |
|  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  | 原有 用途 |  |
| £装修工程 | 装修部位 |  |  | £顶棚 £墙面 £地面 £隔断 £固定家具 £装饰织物 £其他 |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积（㎡） |  |  |  |  |  |  | 装修 层数 |  |
|  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  | 原有 用途 |  |
| 消防设施 | £室内消火栓系统 £室外消火栓系统 £火灾自动报警系统 £自动喷水灭火系统 £气体灭火系统 £泡沫灭火系统 £其他灭火系统 £疏散指示标志 £消防应急照明 £防烟排烟系统 £消防电梯 £灭火器 £其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.若此次申请的规划两证、施工许可证的楼栋一致，请在申请表工程名称后面带上楼栋名称，若申请的规划两证、施工许可证的楼栋不一致，请在申请表工程名称后面备注办理规划两证、施工许可证、消防设计审查的具体楼栋名称。

2.此表由项目单位填写并加盖印章，填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》《建筑工程施工许可管理办法》《中华人民共和国建筑法》，确知享有的权利和应尽的义务。

3.项目单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

4.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

5.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。项目单位的法定代表人或主要负责人、联系人姓名和联系电话必须填写。未确定施工单位、监理单位的，不填写相应栏目。

6.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“☐”内画√。

7.该申请表中的信息由企业自行填报，建设工程相关信息最终以核发证载信息内容为准。