2022年《市政府工作报告》重点任务落实清单

| 重点任务 | 主要措施 | 完成时限 | 责任领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要经济指标 | （一）地区生产总值增长7%以上 | 第一产业增长4.5% | 种植业：粮食播种面积稳定在300万亩以上，粮食产量稳定在80万吨以上，马铃薯种植面积稳定在100万亩，蔬菜种植面积稳定在50万亩，小杂粮70万亩、中药材15万亩，特色产业全产业链产值达到450亿元，种植业增长4.5%以上。 | 第一产业：一季度增长5.3%(原州区增长6.7%，西吉县增长6%，隆德县增长4%，泾源县增长5.5%，彭阳县增长4.2%)；二季度增长5.0%(原州区增长6%，西吉县增长6%，隆德县增长3.5%，泾源县增长5.5%，彭阳县增长4.1%)；三季度增长4.9%(原州区增长6.7%，西吉县增长5%，隆德县增长3.0%，泾源县增长5.5%，彭阳县增长4.1%)；四季度增长4.5%(原州区4%，西吉县增长6%，隆德县增长4.5%，泾源县增长2.9%，彭阳县增长3.8%)。 | GDP:一季度增长7.8%(原州区增长8.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.9%，泾源县增长7.5%，彭阳县增长8%)；二季度增长7.6%(原州区增长7.8%，西吉县增长7%，隆德县增长7.8%，泾源县增长7.9%，彭阳县增长8%)；三季度增长7.0%(原州区增长7.6%，西吉县增长7%，隆德县增长7.7%，泾源县增长5.7%，彭阳县增长7.2%)；四季度增长7.0%以上(原州区7.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.5%，泾源县增长7.2%，彭阳县增长7.5%)。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 畜牧业：新建“出户入园”50个，入园肉牛5万头。全市肉牛、羊只、生猪、家禽饲养量分别达到125万头、246万只、44万头和528万只，出栏分别达到50万头、85万只、23万头和250万只，肉类产量达到9.4万吨，畜牧业增长5%左右。 |
| 林业：完成国土绿化60.6万亩以上。其中造林25万亩以上、发展和扩大特色优质经济林9万亩左右、村庄绿化和庭院经济林建设5万亩、花卉10万亩，林业增长2%左右。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （一）地区生产总值增长7%以上 | 第二产业增长9.0% | 工业：强化协调要素保障，进一步优化协调保障机制，继续加大煤、电、运等要素保障，增强工业运行活力，增强协调力度和快速反应能力，确保企业正常运行；加强对工业运行监测预警分析，继续实施“一企一策”，精准服务支柱、停减产企业，全力落实“降成本”政策，不断降本增效，保持存量稳定运行，确保王洼煤矿产量达到1050万吨，金昱元和六盘山热电厂生产稳定；培育新的工业经济增长点，新增入规企业10家，规上工业增长10%；规下工业止跌回升，增长达到9%左右。 | 第二产业：一季度增长9.3%(原州区增长9%，西吉县增长7%，隆德县增长8%，泾源县增长5.0%，彭阳县增长17.5%)；二季度增长9..5%(原州区增长8%，西吉县增长5%，隆德县增长8%，泾源县增长5.5%，彭阳县增长21%)；三季度增长7%(原州区增长10%，西吉县增长5%，隆德县增长8.5%，泾源县下降5.4%，彭阳县增长6%)；四季度增长9.0%(原州区9.5%，西吉县增长4.5%，隆德县增长9.0%，泾源县增长9.8%，彭阳县增长9.0%)。 | GDP:一季度增长7.8%(原州区增长8.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.9%，泾源县增长7.5%，彭阳县增长8%)；二季度增长7.6%(原州区增长7.8%，西吉县增长7%，隆德县增长7.8%，泾源县增长7.9%，彭阳县增长8%)；三季度增长7.0%(原州区增长7.6%，西吉县增长7%，隆德县增长7.7%，泾源县增长5.7%，彭阳县增长7.2%)；四季度增长7.0%以上(原州区7.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.5%，泾源县增长7.2%，彭阳县增长7.5%)。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 各县（区） |
| 建筑业：新增入规有资质的建筑业3家，保持原有建筑业平稳生产，建筑业增长9%。 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （一）地区生产总值增长7%以上 | 第三产业增长7.5%以上 | 商贸流通及现代服务业：加强健康养老、文化旅游、仓储物流、研发设计、信息服务等现代服务业企业扶持力度，争取服务业引导资金项目和服务业企业贴息补助，开展第一批市级服务业聚集区认定，重点培育自治区级服务业集聚区1个；积极储备挖掘现代服务业新业态新项目，建立服务业项目储备库，增强服务业发展后劲；加快推进固原市康养中心建设项目和新材料产业园企业物流配送综合服务中心等一批现代商贸物流项目，推动生产性服务业向专业化延伸、生活性服务业向高品质转型。 | 第三产业：一季度增长8.0%(原州区增长8%，西吉县增长8%，隆德县增长8%，泾源县增长8.1%，彭阳县增长8%)；二季度增长8%(原州区增长8%，西吉县增长8%，隆德县增长8%，泾源县增长8%，彭阳县增长8.2%)；三季度增长8.1%(原州区增长8%，西吉县增长8%，隆德县增长8.2%，泾源县增长8.3%，彭阳县增长8%)；四季度增长7.5%以上(原州区8.0%，西吉县增长8.0%，隆德县增长8.0%，泾源县增长7.8%，彭阳县增长8.8%)。 | GDP:一季度增长7.8%(原州区增长8.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.9%，泾源县增长7.5%，彭阳县增长8%)；二季度增长7.6%(原州区增长7.8%，西吉县增长7%，隆德县增长7.8%，泾源县增长7.9%，彭阳县增长8%)；三季度增长7.0%(原州区增长7.6%，西吉县增长7%，隆德县增长7.7%，泾源县增长5.7%，彭阳县增长7.2%)；四季度增长7.0%以上(原州区7.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.5%，泾源县增长7.2%，彭阳县增长7.5%)。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 各县（区） |
| 文化旅游业：实施文化旅游产业保护挖掘利用、六盘山长征精神研学基地、旅游基础设施改造提升等项目，争创国家全域旅游示范市，全市游客接待突破720万人次、实现旅游综合收入37亿元以上，打造全国避暑养生和红色文化旅游基地。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （一）地区生产总值增长7%以上 | 第三产业增长7.5%以上 | 交通运输业：力争开工建设宝中铁路扩能改造项目，推进六盘山机场改扩建，续建G85银昆固原高速公路，实施G344线头营至李旺公路、S103线、G312线、G566线、S103线、S60线等6条普通国省干线改扩建，提升改造农村公路，加快综合交通枢纽建设。积极推行“定制客运”、“互联网+农村客运”、网约出租车等新型业态，大力推广“固原出行”等城际快线服务品牌，努力构建多层次道路客运服务体系。 | 第三产业：一季度增长8.0%(原州区增长8%，西吉县增长8%，隆德县增长8%，泾源县增长8.1%，彭阳县增长8%)；二季度增长8%(原州区增长8%，西吉县增长8%，隆德县增长8%，泾源县增长8%，彭阳县增长8.2%)；三季度增长8.1%(原州区增长8%，西吉县增长8%，隆德县增长8.2%，泾源县增长8.3%，彭阳县增长8%)；四季度增长7.5%以上(原州区8.0%，西吉县增长8.0%，隆德县增长8.0%，泾源县增长7.8%，彭阳县增长8.8%)。 | GDP:一季度增长7.8%(原州区增长8.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.9%，泾源县增长7.5%，彭阳县增长8%)；二季度增长7.6%(原州区增长7.8%，西吉县增长7%，隆德县增长7.8%，泾源县增长7.9%，彭阳县增长8%)；三季度增长7.0%(原州区增长7.6%，西吉县增长7%，隆德县增长7.7%，泾源县增长5.7%，彭阳县增长7.2%)；四季度增长7.0%以上(原州区7.0%，西吉县增长7.5%，隆德县增长7.5%，泾源县增长7.2%，彭阳县增长7.5%)。 | 任立新 | 发展改革委 | 各县（区） |
| 杨生俊 | 交通运输局 | 各县（区） |
| 金融业：年内引进金融机构1家以上；年末实现人民币存贷款余额分别达到600亿元，比年初分别增加50亿元，全市银行业金融机构存贷比达到98%左右，金融业增加值增长10%左右；加大金融支持实体经济力度，建立财政资金存放与金融机构支持地方发展和重点项目建设挂钩机制，促进中小微企业融资增量、扩面、降价；申创全国普惠金融服务乡村振兴改革试验区，建设村级金融服务站100个。 | 任立新 | 金融局 | 各县（区） |
| 房地产业：有效发挥房地产对投资和消费的促进作用，确保房地产业健康有序发展。年内实现新增房地产面积30万平方米，销售48万平方米，实现销售额23.04亿元，确保从业人员报酬不低于上年水平。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| （二）固定资产投资增长10%左右 | 强化县区政府抓投资的主体责任，加强固定资产投资项目监测调度。实现原州区增长10%、西吉县增长10%、隆德县增长10%、泾源县增长10%、彭阳县增长10%的预期目标。 | 一季度实现同比增长10%；上半年实现同比增长10%以上；三季度实现同比增长10%；全年实现同比增长10%以上。 | 任立新 | 发展改革委 | 市直各部门（单位）各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （三）地方一般公共预算收入增长6.5% | 税收收入 | 强化财税部门沟通协调，深入分析研判经济形势，加强对重点税源、税种的预测分析，全方位、多角度挖掘增收潜力，依法依规组织各项收入，做到应收尽收，全市全年完成税收收入10.51亿元。 | 一季度完成税收收入2.73亿元，同比增长1.39%（市本级1.86亿元，同比增长24.55%；原州区0.32亿元，同比增长3.12%；西吉县0.33亿元，同比增长17.71%；隆德县0.15亿元，同比下降1.04%；泾源县0.17亿元，同比增长20.42%；彭阳县0.56亿元，同比增长57.42%）；二季度累计完成5.99亿元，同比增长29.93%（市本级2.64亿元，同比增长 29.9%；原州区0.71亿元，同比增长7.95%；西吉县0.72亿元，同比增长9.73%；隆德县0.33亿元，同比增长23.27%；泾源县0.36亿元，同比增长37.1%；彭阳县1.23亿元，同比增长67.65%）；三季度累计完成8.51亿元，同比增长24.41%（市本级3.76亿元，同比增长22.14%；原州区1亿元，同比增长7.2%；西吉县1.02亿元，同比增长12.75%；隆德县0.47亿元，同比增长15.01%；泾源县0.51亿元，同比增长48.66%；彭阳县1.74亿元，同比增长49.38%）；四季度累计完成10.51亿元，同比增长-1.27%（市本级4.64亿元，同比增长18.73%；原州区1.24亿元，同比增长5.58%；西吉县1.26亿元，同比增长16.212%；隆德县0.58亿元，同比增长10.09%；泾源县0.64亿元，同比增长52.31%；彭阳县2.15亿元，同比增长56.52%）。 | 任立新 | 财政局 | 各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （三）地方一般公共预算收入增长6.5% | 非税收入 | 严格执行各项行政事业收费规定，加大盘活存量资产，全市全年完成非税收入5.11亿元。 | 一季度完成税收收入1.33亿元，同比增长-23%（市本级0.65亿元，同比增长-2.31%；原州区0.15亿元，同比增长22.97%；西吉县0.18亿元，同比增长-9.47%；隆德县0.098亿元，同比增长-17.13%；泾源县0.13亿元，同比增长-22.25%；彭阳县0.12亿元，同比增长-74%）；二季度累计完成2.91亿元，同比增长-31.5%（市本级1.43亿元，同比增长 6.39%；原州区0.33亿元，同比增长27.78%；西吉县0.39亿元，同比增长12.26%；隆德县0.22亿元，同比增长-3.73%；泾源县0.29亿元，同比增长11.42%；彭阳县0.26亿元，同比增长-85.89%）；三季度累计完成4.14亿元，同比增长-27.32%（市本级2.03亿元，同比增长-0.87%；原州区0.47亿元，同比增长30.74%；西吉县0.56亿元，同比增长13.82%；隆德县0.31亿元，同比增长8.42%；泾源县0.41亿元，同比增长10.59%；彭阳县0.36亿元，同比增长-83%）；四季度累计完成5.11亿元，同比增长-30.31%（市本级2.5亿元，同比增长-0.32%；原州区0.58亿元，同比增长3.28%；西吉县0.69亿元，同比增长5.91%；隆德县0.38亿元，同比增长-2.05%；泾源县0.51亿元，同比增长22.81%；彭阳县0.45亿元，同比增长-83.97%）。 | 任立新 | 财政局 | 各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （三）地方一般公共预算收入增长6.5% | 基金收入 | 加强部门协作联动，加大土地挂牌出让力度，全年完成3亿元目标任务，力争5亿元。 | 一季度完成土地出让收入0.5亿元；二季度累计完成土地出让收入2.0亿元；三季度累计完成土地出让收入2.5亿元；四季度累计完成3亿元。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| （四）社会消费品零售总额增长7.5% | 抓市场保供 | 元旦、春节期间支持企业开展肉类、冬春蔬菜等生活必需品调运、储备、投放工作，并适当给予补贴。做好区、市政府储备肉储备、投放工作。 | 一季度完成32.14亿元（原州区20.31亿元、西吉县4.71亿元、隆德县3.07亿元、泾源县1.81亿元、彭阳县2.25亿）；二季度累计完成61.78亿元（原州区36.03亿元、西吉县9.09亿元、隆德县6.16亿元、泾源县4.17亿元、彭阳县6.32亿）；三季度累计完成97.51亿元（原州区56.44亿元、西吉县15.2亿元、隆德县8.6亿元、泾源县6.46亿元、彭阳县10.81亿）；四季度累计完成140.3亿元（原州区79.46亿元、西吉县22.67亿元、隆德县11.92亿元、泾源县9.25亿元、彭阳县16.97亿元）。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 各县（区） |
| 抓促销活动 | 争取商务厅消费促进资金，在做好疫情防控常态化前提下，组织各大商超开展促销活动。开展汽车消费、家电消费升级行动，支持发展首店经济，促进消费回补。 |
| 抓夜间经济 | 继续深入举办“夜宁夏潮生活”主题促销活动，打造高颜值“夜经济”打卡胜地。组织企业参加商务厅开展的“宁夏夜间网红打卡点”和“特色夜市”评选活动并对获奖企业给予一定奖励。 |
| 抓企业培育 | 培育10家以上线上企业。争取商务厅资金，支持餐饮企业高质量发展。 |
| （五）城镇居民人均可支配收入增长8% | 工资性收入 | 落实机关事业单位正常增资政策，优化企业环境，稳定和增加企业职工工资；落实稳就业政策，围绕全市“5+4”重点产业，开展企业用工需求调查，举办用工招聘活动，多渠道开发就业岗位，增加居民工资性收入。 | 上半年实现城镇居民可支配收入17000元，同比增长13%（原州区实现18500元、西吉县实现15800元、隆德县实现15000元、泾源县实现16000元、彭阳县实现16000元）；全年实现城镇居民可支配收35150元,同比增长8%(原州区实现37457元、西吉县实现33740元、隆德县实现30546元、泾源县实现32137元、彭阳县实现32836元）。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 经营净收入 | 深化“放管服”改革，优化营商环境，培育壮大市场主体；加快放贷进度，发放创业担保贷款并兑付贴息资金；开展创业培训和创业指导，提高创业成功率，增加居民经营性收入。 |
| 财产净收入 | 强化政策宣传，提供多样化理财产品，引导城镇居民合理投资理财，增加储蓄性收入；鼓励居民出租闲置房屋增加收入，增加财产净收入。 |
| 转移净收入 | 推进社会保险参保扩面，提高城镇居民、退休人员养老金标准；及时发放失业人员失业补助金、灵活就业人员社保补贴、就业创业补贴，城镇居民最低生活保障、残疾人“两项”补贴，提高干部职工和城镇居民住院费报销比例，增加转移净收入。 |
| 一、主要经济指标 | （六）农村居民人均可支配收入增长10% | 工资性收入 | 利用冬季农闲时间，加强与区内外用工企业协作，及时发布用工信息，采取“点对点”集中输送等措施，抓紧输出一批农村劳动力外出务工；组织剩余劳动力到种养殖基地、扶贫车间、企业超市、工业园区就地就近务工，千方百计增加工资性收入。 | 一季度实现1087.5元(原州区1233.5元，西吉县814.3元，隆德县1409.56元，泾源县1026.3元，彭阳县954元)；二季度实现993.7元(原州区1130.7元，西吉县689.1元，隆德县780.17元，泾源县1347.65元，彭阳县1021元)；三季度实现1692.0元(原州区2133.6元，西吉县1246.1元，隆德县2070.28元，泾源县1475.21元，彭阳县1535元)；四季度实现1559.9元(原州区2157.6元，西吉县1137.9元，隆德县1629.51元，泾源县1114.27元，彭阳县1760元)。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 经营性收入 | 紧盯牲畜市场价格，算好畜牧业“出栏、补栏”两笔账，引导农户适时出栏，加快补栏，及时兑现畜牧养殖相关补助资金，激发养殖户出栏、补栏的积极性；加强农业生产管理，加大农业生产技术指导，适时开展设施蔬菜定植，加强设施蔬菜田间管理，增强自然灾害抵御能力，确保冬春季节蔬菜等农产品稳定生产上市，增加经营性收入。 | 一季度实现1317.8元(原州区1533.6元，西吉县1080.4元，隆德县898.5元，泾源县1428.5元，彭阳县1648元)；二季度实现675.1元(原州区277.3元，西吉县654.8元，隆德县229.75元，泾源县1731.6元，彭阳县482元)；三季度实现1818.9元(原州区1545元，西吉县2422.9元，隆德县1115.9元，泾源县2015.7元，彭阳县1995元)；四季度实现2523.4元(原州区2241.8元，西吉县3438.1元，隆德县2778.27元，泾源县1516.6元，彭阳县2642.45元)。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （六）农村居民人均可支配收入增长10% | 转移性收入 | 落实强农惠农政策，加快惠农项目进度，兑付补贴资金；发挥基本养老保险、基本医疗保险的兜底保障作用，确保农村居民减少支出、增加收入；继续做好“三类人群”动态监测，对基本生活出现严重困难的农户，符合条件的要及时给予社会救助，对生活水平在低保线以下的应保尽保；严格按照协议标准，积极兑现农业受灾保险赔付金，增加转移性收入。 | 一季度实现593.9元(原州区553.4元，西吉县668.3元，隆德县640.42元，泾源县594.3元，彭阳县513元)；二季度实现427.7元(原州区284.8元，西吉县234.6元，隆德县560.27元，泾源县621.7元，彭阳县437元)；三季度实现840.4元(原州区1038.9元，西吉县1010.2元，隆德县1043.56元，泾源县734.3元，彭阳县560元)；四季度实现928元(原州区1038.9元，西吉县1010.2元，隆德县1043.56元，泾源县562.1元，彭阳县985元)。 | 杨生俊 | 农业农村局乡村振兴局 | 各县（区） |
| 财产性收入 | 加强农村集体经济组织经营性收益核算，按照股权分配办法，进行收益分红；督促企业、园区和大户及时兑付农户土地流转费，增加财产性收入。 | 一季度实现10.8元(原州区13.2元，西吉县0.04元，隆德县21.72元，泾源县13.4元，彭阳县5.4元)；二季度实现1.7元(原州区5.1元，西吉县8.06元，隆德县-5.91元，泾源县18.3元，彭阳县-16.9元)；三季度实现3.6元(原州区3.5元，西吉县3.3元，隆德县-26.34元，泾源县25.7元，彭阳县12元)；四季度实现8.8元(原州区6.7元，西吉县23.2元，隆德县34.99元，泾源县28.86元，彭阳县0.05元)。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| （七）完成自治区下达的约束性指标 | 居民消费价格涨幅控制在3%以内 | 强化项目建设，增加商品和服务的市场供给;每周开展市场巡查，对民生重点商品和服务价格进行监测，对市场异常波动进行预警；每周发布价格监测信息，合理引导市场预期。 | 一季度控制在3%以内；二季度控制在3%以内；三季度控制在3%以内；四季度控制在3%以内。 | 任立新 | 发展改革委 | 各县（区） |
| 一、主要经济指标 | （七）完成自治区下达的约束性指标 | 城镇调查失业率控制在5.5%以内 | 落实好稳就业政策，开展就业援助、高校毕业生“三支一扶”、机关事业单位招考招聘、实习见习等活动，帮助重点群体多渠道就业；围绕全市“5+4”产业和重点项目，鼓励劳动密集型企业吸纳就业，发展第三产业促进就业；开展创业培训和指导、发放创业担保贷款，鼓励和支持灵活就业，创造新业态就业；开发公益性岗位，实施政府购买服务，兜底安置困难群体就业；优化监测样本，加强调查员业务培训，做到应统尽统。 | 6月底前调查失业率控制在5.5%以内；12月底前调查失业率控制在5.5%以内。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 完成自治区下达的节能降碳指标 | 按照自治区下达我市能耗总量和强度“双控”目标任务，合理分解县（区）能源消费总量与强度“双控”指标；强化对重点用能企业的监管，积极推进新能源发展。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 发展改革委 | 各县（区） |
| 完成自治区下达的主要污染物排放指标 | 抓好固原市污水处理厂等11座处理规模在1000吨/天以上污水处理厂达标运行监管；完成固原市第三污水处理厂竣工验收和环保专项验收；加强对六盘山热电厂、宁夏金昱元资源循环有限公司等重点企业监管，确保治理设施正常运行，污染物达标排放。 | 各污水处理厂月平均数据达标；5月底前完成固原市第三污水处理厂竣工验收和环保专项验收；12月底前完成自治区下达的主要污染物排放指标。 | 王新军 | 生态环境局 | 开发区管委会城管局各县（区） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （一）狠抓重点产业延链条 | 肉牛产业（打造全国百万头高端肉牛生产加工基地） | 建设“出户入园+光伏”园区50个。 | 新建包括养殖区、饲料加工区、粪污处理区、办公生活区4大功能区建设和配套相关设备在内的肉牛“出户入园”园区50个（原州区10个，西吉县17个，隆德县5个，泾源县11个，彭阳县7个），“出户入园”肉牛5万头。 | 一季度完成项目前期审批工作；二季度全部开工建设；三季度完成总任务的80%以上；四季度完成建设任务，出户入园肉牛5万头。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 建设养殖示范村10个。 | 每个示范村存栏肉牛2000头，养牛户占全村总农户的60%以上，扶持培育50头以上的养牛大户达到全村总农户的20%以上。 | 一季度完成项目调查摸底工作；二季度全部开工建设；三季度完成总任务的80%以上；四季度完成建设任务并考核验收。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 建设良种繁育基地6个，肉牛饲养量达到125万头，集中养殖率达到25%。 | 结合“出户入园”，新建良种繁育园区5个，采购优质进口冻精6000支，调购基础母牛3000头，培训养殖户100户。 | 1-4月份完成项目前期准备工作；5月份开工建设；6月份完成基础母牛调购考察工作；8月份完成冻精采购；10月份完成基础母牛调购；12月底前完成项目考核验收。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 力促融侨肉牛加工项目投产。 | 6月底前建成并投产。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 原州区 |
| 开工建设水发浩海和伊赛10万头肉牛屠宰加工项目。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 西吉县 |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （一）狠抓重点产业延链条 | 绿色食品（打造百万亩高产高品马铃薯、清凉蔬菜基地和绿色食品生产供应基地） | 推动净菜入超 | 以打通销售渠道、减少流通环节和降低流通成本为核心，建立“超市+新型经营主体+基地+农户”经营模式，加强与全国大型连锁超市对接，组织菜农订单生产，实行订单销售。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 推进雪川一期15万吨马铃薯加工等项目建成投产。  | 1月中旬前办结施工许可证；3月底前复工建设；7月底前完成主体工程施工；9月底前完成设备安装调试并投用运营条件。 | 任立新 | 开发区管委会 | 原州区彭阳县 |
| 建立标准化原料基地35个。 | 打造马铃薯产业基地10个、清凉蔬菜产业20个、小杂粮（油料）生产示范基地5个 | 10月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 文化旅游（打造全国避暑养生和红色文化旅游基地） | 争创国家全域旅游示范市。 | 泾源县创成国家级全域旅游示范区，原州区、隆德县创成自治区级全域旅游示范区。 | 4月底前原州区、隆德县提交创建自治区级旅游示范区验收申请；8月底前力争通过自治区文化和旅游厅验收认定。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 争创全国避暑旅游城市。 | 3月底前成立全国避暑旅游城市申报组，召开申报启动会，4月底前完成避暑旅游情况表和报送材料准备工作，5月底前向过中国气象局公共气象服务中心和中国旅游研究院提交申报申请，迎接评定。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 提升改造高档民宿15家。 | 3月底前出台《固原市民宿经济发展实施方案》；12底前完成15家高档民宿提升改造。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 六盘山长征景区创成国家5A级景区。 | 1-12月巩固创建成果，迎接文化和旅游部评定验收。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 六盘山旅游集团 |
| 接待游客数突破720万人次。 | 一季度完成72万人次；二季度完成216万人次；三季度完成288万人次；四季度完成144万人次。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （一）狠抓重点产业延链条 | 生态经济 | 推动山杏、山桃、艾草等功能性保健产品扩大规模。 | 在彭阳县、隆德县、西吉县、原州区扩大山杏、山桃、艾草等种植面积；加大产品研发力度，开发杏仁、桃仁等功能性保健食品。年加工山杏、山桃10000吨，年产值5000万元。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 林草中心 | 各县（区） |
| 力促山桐子、黑果花楸种植加工和蜂蜜生产等项目投产。 | 在泾源县试验引种发展山桐子0.2万亩，黑果花楸种植面积达到3万亩，进行深加工。年加工鲜果1000吨以上，产值1000万元。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 林草中心 | 各县（区） |
| 发展林下经济，林鸡、林蜂、林花分别达到100万只、10万群和10万亩。 | 全市林禽达到100万只，林蜂10万群，在旅游环线发展林花10万亩。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 林草中心 | 各县（区） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （一）狠抓重点产业延链条 | 纺织服装 | 规划建设六盘山纺织服装园区。 | 加快园区选址进度，争取自治区园区基础设施建设资金，尽早启动基础设施建设。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 |
| 力促丰源纺纱二期项目建成投产。 | 4月中旬前复工建设；9月初完成主体工程施工并安装调试设备；10月底前投产。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 |
| 力促华人礼服项目建成投产。 | 2月底前完成项目建设方案；4月底前开工建设;9月底前完成主体工程施工并安装调试设备;10月底前投产。 | 任立新 | 开发区管委会 |  |
| 落地开工雪洋、新恒纺纱项目。 | 积极对接争取，力争年内落实开工。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 工业和信息化局 |
| 纺纱产能达到30万锭、家纺服装达到2000万件（套）以上。 | 推动丰源纺织20万锭纺纱纺织项目达产达效。启动建设新恒纺织5万锭纺纱项目。开工建设榕沣服饰针织品智能化生产项目等服装项目。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 |
| （二）狠抓培育产业增动力 | 新材料 | 争取在新材料产业园设立化工集中区，做好用水保障，推进岩盐资源综合利用。 | 争取自治区工信厅、环保厅、应急管理厅、自然资源厅等部门支持，加快经开区新材料产业园区化工区块认定工作，力争自治区人民政府早日批复。 | 6月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 |
| 推动华生管道绿色循环新材料等项目落地。 | 加快华生管道项目盐矿采矿权办理，力争项目尽快落地建设。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （二）狠抓培育产业增动力 | 新能源 | 建设原州区新能源示范区。 | 建设原州区40MW/800MWh存量新能源集中共享储能电站；在炭山乡和头营镇建设115MW集中式光伏发电项目。 | 原州区40MW/800MWh存量新能源集中共享储能电站4月底前开工，12月底前建成投运；炭山、头营115MW集中式光伏发电项目2月底前确定开发主体，6月底前完成项目备案，7月底前开工建设。 | 任立新 | 发展改革委 | 原州区 |
| 新建110千伏输变电等电网工程。 | 新建张易、凤凰、杨忠堡输变电工程及10千伏以下配网工程等。 | 一季度完成10千伏及以下项目前期准备工作；二季度完成凤凰、杨忠堡工程前期，张易线路部分铁塔组立、预制装配式厂房搭建等；三季度完成项目整体形象进度75%；四季度实现张易工程投运，完成凤凰工程土建基础、杨忠堡预制装配式建筑厂房建设，10千伏项目全部竣工；12月底前完成当年投资建设任务。 | 张学斌 | 固原供电公司 |  |
| 做好抽水储能电站前期工作。 | 编制完成《固原市抽水蓄能前期规划研究和现有抽水蓄能储备项目研究》；开展固原站点、寺口子站点生态保护红线的衔接避让工作。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 发展改革委 |  |
| 支持隆德、泾源连通管道天然气。 | 一季度对接协调国家管网西南管道公司落实气源开口事宜；二季度制定隆德县连通管道建设方案，达成合作协议；三季度办理前期手续，争取工程开工建设；四季度加快推进建设，制定隆德至泾源气源接通方案。 | 任立新 | 发展改革委 | 隆德县泾源县 |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （二）狠抓培育产业增动力 | 中药材 | 健全药材道地性检测和质量追溯体系。 | 依托长药良生建设固原市中药材信息与交易服务平台。 | 一季度制定实施方案；二季度完成系统采购及主体安装；三季度为原州区、西吉县、彭阳县、隆德县安装质量追溯监控设备；四季度运行系统。 | 陈论生 | 科技局 | 各县（区） |
| 中药材种植面积稳定在15万亩。 | 一季度落实种植地块及品种；二季度完成种植任务；三季度加强田间管理；四季度采收。 | 陈论生 | 科技局 | 各县（区） |
| 电子信息 | 建设“数字固原”六盘云。 | 一季度指导数字固原运营公司完成建设方案编制并修改完善并启动建设；二季度完成项目招投标、业务及数据中台研发、数字资产整合、应用整合、系统上云，扩大“六盘云”资源池；三季度制定出台六盘云标准规范体系，开始数据资源挂接；四季度完成六盘云“四横两纵”架构建设。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 市直相关部门（单位） |
| 新改建通信基站1927座。 | 一季度编制2022年通信网络建设方案；向自治区申请批复建设方案；二季度开工建设并建成500个通信基站；三季度累计建成1000个通信基站；四季度完成1927个基站建设和年度投资任务。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 电信公司移动公司联通公司 |
| （三）狠抓项目建设强支撑 | 实施投资“648810”工程，半月一通报、一月一督查，分批集中开工。 | 高效推进项目建设。成立工作专班，压实工作责任，细化时序节点，倒排工期、挂图作战、压茬推进，确保450个建设项目顺利实施。其中：109个续建项目全部复工，完成年度投资91.22亿元；291个新建项目全部开工建设，完成年度投资203.05亿元；50个拟建项目加快推进，完成年度投资30.46亿元。 | 一季度续建项目全部复工，新建项目开工率达到60%以上；二季度开工率达到100%。 | 任立新 | 发展改革委 | 市直各部门（单位）各县（区） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （三）狠抓项目建设强支撑 | 80个重点建设项目二季度全部开工。 | 一季度29个续建项目全部复工，开工率达到60%以上；二季度80个重点建设项目全部开工。 | 任立新 | 发展改革委 | 市直各部门（单位）各县（区） |
| 建设十大基础设施工程 | 力争开工建设宝中铁路扩能改造项目。 | 6月底前配合自治区发展改革委完成项目初设和施工图批复等前期工作，力争9月底开工建设。 | 任立新 | 发展改革委 |  |
| 固原六盘山机场扩建工程。 | 明确机场扩建项目责任主体，统筹推进项目可研报告编制、资金筹措、用地审批等事项。 | 一季度组建成立机场扩建筹备领导小组，完成招标代理公司和可研报告编制单位采购；二季度完成可研报告编制；三季度完成可研报告审批；四季度开始初步设计和概算编制。 | 任立新 | 发展改革委 | 宁夏机场固原分公司 |
| 现代高效节水灌溉及固海扩灌黄河水入西通彭工程。 | 改造提升高效节水灌溉农田15.6万亩，新建17.8万亩。铺设固海扩灌输水管线65.62公里，新建泵站2座、转换池1座，配套建筑576座。 | 3月底前完成项目立项审批、可研评审、初步设计审批及项目招投标等前期工作；6月底前子项目开工率达到60%以上；9月底前项目全部开工建设。完成年度建设任务80%以上；12月底前完成年度建设任务。 | 王新军 | 水务局 | 各县（区） |
| 水源水库联调联蓄及“互联网+城乡供水”工程。 | 建设原州区海子峡至饮马河、西吉县库坝连通工程，推进“互联网+城乡供水”全市域综合运用。 | 6月底前累计完成智能水表安装4.9万套；9月底前完成蓄水池自动化监控体系等全部建设内容；10月底前完成项目验收。 | 王新军 | 水务局 | 各县（区） |
| 山水林田湖草综合治理工程。 | 推进七大类23个子项目，含河流沟道、矿山、森林生态修复，农村土地综合整治、农田生态建设与提升等。 | 3月底前开始春季造林；9月底前开始秋季造林；11月底前全面完成全年绿化任务。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （三）狠抓项目建设强支撑 | 建设十大基础设施工程 | 新能源转型基地工程。 | 实施西气东输三线及中贵线管道铺设128.17千米，新建原州联络站，推进隆德县、泾源县天然气管网联通。 | 3月底前开工建设，12月底前累计完成投资95000万元，工程量达到55%以上。 | 任立新 | 发展改革委 | 各县（区） |
| 全市域海绵城市建设工程。 | 严格执行海绵城市建设标准，各县（区）落实海绵城市建设示范区域，市区加快推进东关街等18条道路雨污分流改造，各县重点道路完成雨污分流和海绵化改造工程。年内完成投资4.1亿元。 | 一季度部分项目开（复）工；二季度市区及各县重点道路雨污分流和海绵化改造项目全部开工见建设；三季度部分项目完工；四季度完成年度建设任务。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局城管局 | 各县（区） |
| G85银川至昆明高速公路固原段工程。 | 加快建设G85银昆高速公路固原段建设,年内完成投资28亿元。 | 一季度前复工；二季度完成路基、桥涵、隧道、防护等所有主体工程施工；三季度开展路面施工；四季度完成部分路面施工。 | 杨生俊 | 交通运输局 | 原州区彭阳县 |
| 固原市城市集中供热热源项目二期。 | 安装2×116MW循环流化床热水锅炉及环保等配套附属设备设施，年内完成投资2.2亿元。 | 一季度开工建设；二季度完成锅炉基础及环保设施土建工程，厂区给排水及厂区绿化工程，成分支管网及换热站建设工程；三季度完成2台锅炉及环保附属设备设施建设安装工程；9月底前完成设备调试工作，具备供热运行条件,按时启用供暖。 | 任立新 | 九龙集团 |  |
| 固原电网升级改造工程。 | 新建杨忠堡、凤凰、张易变电站等工程。 | 3月底前开工建设；5月底前完成25公里线路搭建；8月底前完成年度任务主变设备安装；12月底前完成年度投资任务。 | 张学斌 | 固原供电公司 |  |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （四）狠抓营商环境育主体 | 加快数字政府建设。 | 印发2022年数字政府工作要点、“互联网+监管”工作方案；开展数据共享清单目录编制并建立动态更新机制；建立数据共享、系统上云、电子政务外网接入及网络安全等相关制度及事中督促、事后监督、定期通报的工作机制；持续推进非涉密系统接入电子政务外网和上云及“互联网+监管”系统应用等工作。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 市直各部门（单位） |
| 提升“163”政务服务APP应用水平。 | 优化完善政务服务APP功能，推进与各专业审批业务平台深度融合，实现更多高频事项“掌上可办”“掌上好办”；针对老年人、残疾人等群体特殊需求，推进政务服务APP适老化、无障碍改造，不断提升用户体验感。 | 9月底前完成。 | 喜晓林 | 审批局 | 市直相关部门（单位） |
| 推行项目审批“拿地即开工”极简办模式。 | 制定《固原市新建社会投资简易低分险工程建设项目审批服务实施方案》，加大落实力度；对社会投资简易低风险项目、带方案出让土地和规划建设条件明确的项目，在土地出让合同签订后即时进行项目备案，实现“拿地即开工”。 | 6月底前完成。 | 喜晓林 | 审批局 | 市直相关部门（单位） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （四）狠抓营商环境育主体 | 企业开办时间提速至3小时内。 | 制定《固原市全面推行企业开办“110”行动实施方案》，最大程度简化办事环节，压缩办事时限，企业开办提速至3小时内。 | 6月底前完成。 | 喜晓林 | 审批局 | 市直相关部门（单位） |
| 落实优化营商环境“20条”措施，严格执行“十必须、十不准”要求。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 发展改革委 | 市直相关部门（单位） |
| 有效治理恶意拖欠账款行为。 | 督促市直相关部门及时支付中小企业帐款项；做好企业投诉事项的核实、督办工作并按期反馈。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 市直相关部门（单位） |
| 有效治理逃废债行为。 | 一季度成立各县(区)打击逃废银行债务清欠领导小组；二季度组织集中清收；三季度开展对县（区）清收情况督导检查；四季度开展总结验收。 | 任立新 | 金融局 | 各县（区） |
| 力争研究与试验发展经费投入强度达到0.6%。 | 加大财政R＆D经费投入；采取企业研发经费投入后补助，引导支持企业加大研发经费投入；利用自治区科技金融担保贷款平台，加大对企业的金融支持；实施科技型企业梯队培育计划，引导支持科技型中小企业发展壮大。 | 12月底前完成。 | 陈论生 | 科技局 | 各县（区） |
| 认定国家高新技术企业2家、科技型中小企业15家。 | 5月底前摸清各类科技型企业申报资质底数；7月底前完成市级科技型企业考察认定；9月底前查漏补缺，完成国家高新技术企业、自治区科技小巨人企业、自治区农业高新技术企业、国家及自治区科技型中小企业认定工作，12月底前全面完成培育任务。 | 陈论生 | 科技局 | 各县（区） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （四）狠抓营商环境育主体 | 新增规上企业12户以上，规上工业增加值增长10%。 | 对标工业2025“十强双百”行动，及时向县区、经开区下达年度工业增加值、增速及入规企业目标任务；落实月报告、季通报工作机制，加大监测评估，加强经济运行统计分析；加大政策、项目、资金兑现力度，引导支持样本企业按期入规；协调解决规上企业、拟入规企业困难问题，保障稳定运行。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 各县（区） |
| 改造提升特色商业街区1个。 | 改造提升博物馆片区特色商业街区，丰富商业业态，提升商业氛围，发展夜间经济。 | 12月底前完成。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 |  |
| 发展城市夜间经济、假日经济、会议经济等新型业态。 | 围绕城市风貌、活力时尚、高端引领、跨界融合等主题，依托各类消费地标，打造高颜值“夜经济”打卡胜地；利用节假日组织企业开展促销活动；组织企业参加各类展会，促销我市农特产品。 | 6月底前完成锦汇城文旅夜市项目；在元旦、春节、“五一”、“十一”期间组织企业开展促销活动。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 各县（区） |
| 布局冷链物流、科技信息、智慧仓储等生产性服务业。 | 围绕肉牛、冷凉蔬菜等产业,支持2家企业在产地预冷、冷藏冷冻、冷链运输等方面实施设施设备建设,完善农产品冷链物流综合服务网络，鼓励连锁经营企业、冷链物流企业开展冷链共同配送。 | 11月底前完成。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 各县（区） |
| 二、抓好产业发展，高层级壮大县域经济 | （四）狠抓营商环境育主体 | 推进健康、养老、育幼、家政、快递等生活性服务业向高品质和多样化升级。 | 扶持培育2家管理规范、运作良好、示范性强的家政龙头企业,树立固原家政服务品牌。培训300名以上家政服务从业人员，提升家政服务质量；发展培育壮大其他生活性服务业。 | 11月底前完成。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （一）强化动态监测帮扶 | 完善“网格化”防返贫监测帮扶机制。 | 进一步督导完善县、乡、村三级“网格化”防返贫监测帮扶机制，选优配强各级网格员，切实发挥职能作用；阶段性开展“网格员”业务培训；逐级建立“网格化”防返贫和精准帮扶快速反应机制，提升工作效率和水平。 | 一季度督导县区完成第一项措施任务；二季度督导县区落实任务；三季度全面督查县区防返贫检测帮扶成效；四季度督导县区全面自查自验防返贫各项工作。 | 杨生俊 | 乡村振兴局 | 各县（区） |
| 紧盯“三类人群”常态化精细化开展“四查四补”。 | 督导县区完善常态化精细化 “四查四补”工作实施方案，明确排查范围对象、目标任务和工作职责；规范建立县、乡、村 “四查四补”工作台账，对阶段性工作进行精准登记汇总、上报审核、研究解决；常态化开展“四查四补”工作，确保脱贫成果有效巩固，乡村振兴有效衔接推进。 | 一季度督导县区和市直相关部门完成方案制定和台账建立；二、三季度督导县区全面开展“四查四补”，并对排查出的问题尽快梳理、报审，研究解决，逐项销号；四季度督导县区和市直相关部门全面完成“四查四补”问题整改，迎接年度考核评估。 | 杨生俊 | 乡村振兴局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （一）强化动态监测帮扶 | 建设闽宁乡村振兴示范村10个。 | 安排闽宁专项资金，统筹整合涉农资金，在产业发展、就业、人才、基础设施建设、公共服务、农村生态文明等方面给予支持。2022年每个县（区）集中打造2个闽宁乡村振兴示范村，村均投入1000万元。 | 一季度确定示范村并编制示范村建设方案；二季度确定项目并开工建设；三季度完成基本项目建设；四季度示范村建设取得明显成效。 | 杨生俊 | 乡村振兴局 | 各县（区） |
| 提升闽宁产业园6个。 | 推动两地资源优化配置和产业互动发展，进一步落实招商引资优惠政策，推进行政审批制度改革，营造良好的营商环境，支持福建企业到各产业园区围绕重点产业开展项目开发合作，不断拓宽合作领域、扩大合作范围。 | 一季度编制产业园提升建设方案，营造良好营商环境；二季度督促各县（区）开展招商引资、引导更多企业入住园区；三季度督查各县（区）落实招商引资项目等工作；四季度督促县（区）提升建设取得明显成效。 | 杨生俊 | 乡村振兴局 | 各县（区） |
| （二）提升农业质量效益 | 落实最严格耕地保护制度。 | 全面落实耕地“占补平衡”，依法报批用地，确保495.36万亩耕地面积不减少，质量不降低。 | 长期坚持。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （二）提升农业质量效益 | 加大“撂荒地”整治力度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。 | 加大执法力度，严格执行“六个严禁”，对新增问题“零容忍”，坚决遏制耕地“非农化”；制定2022年“撂荒地”整治方案，将任务分解至各县（区），确保应种尽种；对占用基本农田的多年生绿化苗木，通过积极对接外地苗木销售市场外销、对市域绿化苗木全部购买本地苗木等方式内部消化；对可以移栽到非农田区的苗木，就近移栽，腾退耕地8.75万亩；积极整合有效资金，加大对“非粮化”耕地的补贴力度，调动农户清理积极性。 | 遏制耕地“非农化”长期坚持；腾退耕地方面：一季度完成2.25万亩，二季度累计完成5.55万亩，三季度累计完成7.75万亩，四季度累计完成8.75万亩。 | 张学斌杨生俊 | 自然资源局农业农村局 | 各县（区） |
| 新建改造高效节灌面积33.4万亩。 | 制定实施方案，将任务分解各县区。其中：原州区新建10.95万亩，改造提升3.99万亩；西吉县新建0.81，改造提升7.03万亩；隆德县改造提升2.48万亩；泾源县改造提升2.1万亩；彭阳县新建6万亩。 | 2月底前制定方案、流转土地；3-10月实施工程建设和耕地发包；11-12月进行考核验收。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （二）提升农业质量效益 | 新建旱作高标准农田50万亩。 | 制定实施方案，将任务分解各县区。其中：原州区13万亩、西吉县17万亩、隆德县3万亩、泾源县2万亩、彭阳县15万亩。 | 2月底前制定方案、流转土地；3月份开工建设；12月底前完成年度任务90%左右；2023年5月底前完成全部建设任务。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 推广使用有机肥，农业机械化水平达到75%以上。 | 大力实施有机肥替代化肥行动，全面推进种植业有机肥应用示范，鼓励种养殖企业和社会化服务站及大户就近就地开展畜禽粪污集中堆沤积造和施用，实现废弃物资源化利用。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 健全现代农业产业、生产、经营体系，建立联农带农利益联结机制，群众产业收入占比达到50%，产业带动劳动力就业比例达到50%以上。 | 发展壮大龙头企业，全市农业产业化重点龙头企业达到132家；构建以产业为主导、企业为主体、基地为依托、产学研相结合的农业产业发展新格局，创建“公司+合作社+标准化示范基地+农户”的生产模式，全市提升改造升级绿色食品加工企业3家，评选绿色食品加工四星级企业2家。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 提升固原国家级农业科技园区。 | 建立现场培训示范基地100亩，并配套完善培训设备；创新教学模式，聘请技术专家，建立“技术人员+基地+普通农户”等培训机制，提高科学种植水平；加强文旅结合，建设观光、旅游、住宿、现场采摘等多种业态，壮大选种、育苗、种植、培训、销售为一体的冷凉蔬菜产业链条。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 |  |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （二）提升农业质量效益 | 新建农业现代化示范园5个、标准化生产基地40个。 | 各县（区）新建农业现代化示范园各1个、标准化生产基地40个（种植业20、养殖业各20个），其中：原州区12个、西吉县10个、隆德县8个、泾源县4个、彭阳县6个。 | 一季度确定基地、育苗、储备物资；二季度播种（补栏）；三季度收获（育肥）；四季度收获、出栏。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 认证“三品一标”品牌农产品30个以上，争创知名品牌10个。 | 严格执行相关认证标准规范，做好品牌认证宣传培训，落实认证补助政策。 | 一季度开展认证需求调研摸底，完成任务分解，下达认证指标；二季度开展认证材料准备及材料审核工作；三、四季度完成材料上报，现场检查及产品抽样检测。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 培育新型职业农民2000人以上。 | 从遴选培训对象、拓展培训范围、创新培训模式、聚焦培训实效、健全培训体系等方面入手，全力推进高素质农民培育工作。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| （三）大力推进五项行动 | 抓实移民致富提升行动 | 落实38个千人以上移民安置区发展规划。 | 以全市38个千人以上大型规模移民安置区为重点，聚焦产业、就业、社会融入、公共服务、环境整治、文明建设和保障体系等重点工作，完成移民安置区发展规划编制。 | 一季度指导县（区）完成千人以上移民安置区规范编制工作；二、三季度督导县（区）按照规划内容推进各项工作落实；四季度对规划任务落实情况进行总结验收。 | 杨生俊 | 乡村振兴局 | 各县（区） |
| 打造移民示范村（社区）20个。 | 结合产业发展、人居环境改善、基层社会治理等，每县（区）选树4个移民示范村先行先试、创树样板，以点带面，全面提升移民村建设水平。 | 一季度督导县（区）确定移民示范村并完成示范村建设实施方案制定；二季度按照实施方案督查县（区）推进情况，协调解决存在问题并总结经验做法；三季度在继续督查推进落实的基础上，总结推广好做法好经验；四季度适时组织县（区）开展现场会、观摩交流，总结提升示范村建设水平。 | 杨生俊 | 乡村振兴局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （三）大力推进五项行动 | 抓好城乡居民收入提升行动 | 鼓励创新创业，壮大产业工人队伍，增加工资性、经营性、财产性收入，稳住转移性收入。 | 认真落实区、市党委政府关于促进城乡居民收入部署要求，紧盯任务清单，牵头抓总，统筹协调，落实各项增收措施稳步提高居民收入。 | 11月底前完成。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 打造扶持发展壮大农村集体经济示范点15个，每个县区3个；打造提升放活土地经营权示范点10个，每个县区2个；巩固提升农民专业合作社示范点20个，每个县区4个；巩固提升家庭农场15个，每个县区3个；加快推进农业社会化综合服务示范站（点）10个，每县区2个；积极推进农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用、农村集体经营性建设用地入市交易、二轮土地承包到期后延包试点扩面，有条件的县（区）努力打造示范样板。 | 一季度完成示范点选点和项目申报工作；二季度落实资金并集中打造；三季度集中打造并进行拓展；四季度完成全年工作任务。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 抓牢基础教育质量提升行动 | 落实“双减”政策，强化“五项管理”。 | 巩固学科类校外培训机构压减率：学科类校外培训机构“营转非”100%；学科类校外培训机构预收费监管覆盖率100%；义务教育阶段课后服务覆盖面100%。 | 6月底前完成。 | 王新军 | 教育体育局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （三）大力推进五项行动 | 抓牢基础教育质量提升行动 | 新建各类学校12所。 | 5月底前开工建设市第十八幼儿园，6月底前基础施工，9月底前主体施工，12月底前完成主体建设；其他11所学校3月底前开（复）工，6月底前主体施工，9月底前完成主体工程，12月底前竣工。 | 王新军 | 教育体育局 | 各县（区） |
| 培育1个自治区级特色高中示范校。 | 3月底前完成自治区特色高中示范校申报工作；6月底前开展创建活动；11月底前至少认定1所自治区级特色高中示范校。 | 王新军 | 教育体育局 | 各县（区） |
| 认定“六盘名师”100名、“六盘名校”50所、“六盘名校长”30名。 | 4月份开展专家进校集中指导2次，5月份组织51名学校校长到发达地区学习培训，9-10月份对各校评估总结验收，12月底前完成名师名校、名校长认定工作，总结“三名”工作。 | 王新军 | 教育体育局 | 各县（区） |
| 支持宁夏师范学院“升大创博”。 | 遴选市直3所中小学、幼儿园挂牌设立宁夏师范学院附属学校，作为实习基地，支持宁夏师范学院“升大创博”。 | 6月底前完成。 | 王新军 | 教育体育局 | 市委编办 |
| 争取创建市级职业教育高职学院。 | 筹建园林技术、园艺技术、畜牧兽医、动物医学和水利水电工程技术5 个高职专业；培养和引进人才；打造“双优”高职专业；完善高职专业实训室。 | 3月底前制定出台高职专业人才培养方案；6月底前打造1个“双优”高职专业；9月底前完成高层次人才引进工作；12月底前完善高职专业实训室建设。 | 王新军 | 教育体育局 |  |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （三）大力推进五项行动 | 抓紧全民健康水平提升行动 | 健全疾病预防控制和公共卫生体系。 | 强化疾病预防控制队伍建设，举办全市疾病预防控制业务骨干能力提升培训班；加强疾病预防控制机构能力建设，完成市疾控中心实验室改扩建及能力提升项目。 | 12月底前完成。 | 王新军 | 卫生健康委 |  |
| 市人民医院创成“三甲”医院。 | 3月底前完成。 | 王新军 | 卫生健康委 |  |
| 市人民医院建设省级区域医疗中心。 | 完成区域医疗中心项目基础设施、医疗设备购置、信息化建设；与西交大一附院开展优质医疗资源引进合作，实现管理体制、医疗服务、人事制度等同质化。 | 1月份启动合作；3月底前完成省级区域医疗中心建设项目可研和初设批复；4月份开工建设，年内购进部分大型医疗设备，启动信息化建设，12月底前完成急危重症综合病区基础建设。年度完成项目投资10000万元。 | 王新军 | 卫生健康委 |  |
| 培育“六盘名医”50名。 | 制定《固原市卫健系统“六盘名医”培育方案》，成立工作领导小组；选派50名业务骨干外出学习研修或引进高层次人才团队带教指导，培养一批“六盘名医”。 | 一季度制定《固原市卫健系统“六盘名医”培育方案》，成立工作领导小组，组织实施申报；二、三季度选派50名业务骨干外出学习研修或引进高层次人才团队带教指导；第四季度组织市级专家组评估验收。 | 王新军 | 卫生健康委 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （三）大力推进五项行动 | 抓细社会保障服务提升行动 | 加强社保基金监管治理。 | 探索建立“1254”基金监管新模式，持续抓好社保基金管理问题专项整治工作，开展社保基金管理风险自查自纠、交叉互查、疑点数据核查等问题整改；扎实开展社保基金安全“警示教育”活动，教育引导经办人员依法经办；扎实抓好日常稽核监控，有效打击欺诈骗保行为。 | 12月底前完成 | 马煜洲 | 社保中心 | 各县（区） |
| 加强医保基金监管治理。 | 6月底前完善DIP支付方式，推进医保支付标椎化。完善内控机制，加大医保法律法规宣传力度；11月底前落实好“12345”工作机制，抓好市内交叉检查，用好自治区和国家飞检机制，治理基金管理使用突出问题；12月底前推进医保领域信用体系建设，形成政府监管、社会监管，行业自律和个人守信信机结合的工作体系 | 王新军 | 医保局 | 各县（区） |
| 织密兜牢低保、残疾、孤儿等特困群体基本生活保障网 | 长期坚持。 | 喜晓林 | 民政局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （四）建设美丽宜居乡村 | 编制村庄建设规划。 | 按照自治区统一安排部署，编制“多规合一”实用性村庄规划60个，逐步做到应编尽编。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| 新改建“四好农村路”150公里。 | 一季度完成土地预审、施工图批复、招投标等前期工作；二季度开工建设100公里；三季度全部开工建设并陆续开展路面施工；四季度完成全部建设任务。 | 杨生俊 | 交通运输局 | 各县（区） |
| 开展农村人居环境整治提升五年行动。 | 制定全市农村人居环境整治提升五年行动方案，以实施“四大提升行动”为抓手，以农村厕所革命、村容村貌整治提升等为重点，加快补齐农村基础设施短板。创新投融资和建设管护机制，推进农村人居环境服务向城乡一体化迈进。 | 2月底前制定完成《固原市农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》，并分阶段、分步骤完成相应任务。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 推进农村生活污水垃圾减量化、资源化、循环利用。农村生活垃圾处理率、污水治理率分别达到75%和36%。 | 新建农村生活污水治理设施项目20个，进一步提升农村生活污水治理率。探索农村生活污水资源化利用，提升农村生活污水减量化、资源化、循环化水平。 | 一季度编制农村生活污水治理设施项目实施方案并报送至生态环境厅争取资金；二季度争取对项目进行招投标，完成项目前期工作并开工建设；三季度完成项目建设工程量的30%；四季度完成项目年度建设任务。 | 王新军 | 生态环境局 | 各县（区） |
| 完成农村改厕1.1万户，农村卫生厕所覆盖率达到50%以上。 | 制定全市农村改厕的年度方案，科学选择改厕模式，大力推广节水防冻型改厕技术，加强督促检查力度，确保质量。 | 4月份开工建设；8月底前完成厕改任务量的50%；11月中旬前完成年度改造任务。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 三、抓好巩固衔接，高起点推进乡村振兴 | （四）建设美丽宜居乡村 | 打造人居环境整治示范村100个。 | 一季度分解任务，确定示范村名单；二季度开工建设；12月底前完成建设任务并验收。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| 完善乡村治理，推进移风易俗，建设“活力、善治、文明”乡村。 | 推广清单制、积分制、数字化等治理方式，坚决遏制农村天价彩礼、薄养厚葬、人情攀比等陈规陋习。建成乡村治理中心15个、农业综合服务中心20个，打造“村村享”示范村50个。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 四、抓好生态环境，高品质推动绿色发展 | （一）加快推动绿色低碳发展 | 制定2030年碳达峰方案。 | 3月底前完成。 | 任立新 | 发展改革委 | 各县（区） |
| 落实横向生态补偿机制。 | 自治区财政设立生态补偿专项资金，对生态产品贡献大、水质改善突出的市、县（区）给予资金补偿；对工作落实不到位、水质变差的市、县（区）予以赔偿，补偿资金统筹用于生态改善等。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 财政局 | 市直相关部门各县（区） |
| 探索开展“能耗换林”新模式。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 公共资源交易中心 | 市直相关部门各县（区） |
| 改造提升金昱元等7家重点用能企业。 | 督促金昱元等重点企业加强节能管理，采取技术改造、提升能源利用效率等举措降低单耗；及时向重点用能企业下达能耗“双控”目标任务，加强预警监测；加大节能监察，排查企业在用落后机电设备并督促整改；督促企业完成落后设备的淘汰更新工作。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 |  |
| 四、抓好生态环境，高品质推动绿色发展 | （一）加快推动绿色低碳发展 | 严控“两高”增量项目，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。 | 坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁违规上马、未批先建“两高”项目，从严审批“两高”项目，扎实推进存量“两高”项目节能诊断结果运用。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 发展改革委 | 各县（区） |
| 建立绿色消费激励机制。 | 支持商贸企业开展2次绿色智能家电惠民行动。 | “五一”“十一”前各开展1次。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 各县（区） |
| （二）深入打好污染防治攻坚战 | 持续巩固中央和自治区环保督察反馈问题整改成果。 | 严格落实区、市整改方案，完成中央和自治区党委督察反馈问题整改。 | 按照区、市整改方案序时完成反馈问题整改。 | 王新军 | 生态环境局 | 各县（区） |
| 改造农村清洁取暖55万平方米， | 争取自治区专项及主要污染物减排奖补资金和生态补偿资金，实施2022年度无集中供热区域煤改电（清洁能源）试点示范项目。 | 一季度完成项目方案编制；二季度完成项目报批；三季度完成招投标及建设。 | 王新军 | 生态环境局 | 各县（区） |
| 确保空气环境质量优良天数比例达到90%以上。 | 打好蓝天保卫战，落实建筑（拆迁）工地6个100%抑尘措施，开展夏季臭氧、PM2.5与VOCS协同治理；加强散煤治理，强化移动源污染防治；加大联合执法，加强六盘山热电厂等重点工业企业监管，积极应对重污染天气，确保空气质量优良天数稳定在90%以上。 | 12月底前完成 | 王新军 | 生态环境局 | 市直相关部门各县（区）） |
| 四、抓好生态环境，高品质推动绿色发展 | （二）深入打好污染防治攻坚战 | 坚持“五水共治”。 | 严格落实河湖长制，增强农村河湖管护力量；强化水域岸线利用项目管控，整治河湖“四乱”；系统推进水生态保护修复，继续实施好河道治理、水土保持、农村水系综合整治项目。 | 一季度制定工作计划；二、三季度深入排查河湖“四乱”问题并及时整改；四季度组织开展“回头看”，全面完成年度目标任务。 | 王新军 | 水务局 | 各县（区） |
| 严防农业面源污染，规模养殖场设施配套率、畜禽粪污资源化利用率分别达到100%、95%。 | 全力推进畜禽粪污资源化利用；提高规模养殖场设施设备配套率。督促粪污综合利用配套设备不完善的养殖场限期达标，推进养殖企业完善雨污分流设施。积极争取粪污资源化利用项目，对有条件的养殖场推广有机肥生产技术或实施种养循环一体化项目。 | 12月底前完成 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| （三）加强生态环境保护治理 | 争取实施六盘山山水林田湖草一体化保护和修复工程。 | 充实《实施方案》内容，编制完成典型性设计及图纸、预算书等，提升文本质量。参加全国竞争性评审，力争项目获批并实施。 | 2月底前完成文本修订完善；6月底前力争获批并实施项目。 | 张学斌 | 自然资源局 | 林草中心各县（区） |
| 完成造林绿化60.6万亩。 | 实施人工造林21.22万亩、未成林抚育提升及退化林改造34.75万亩、湿地保护修复0.31万亩，生态经济林4.65万亩。 | 一季度完成作业设计，明确造林方式，落实地块，完成招投标；二季度完成造林42.42万亩；三季度造林18.18万亩；四季度加强管护，保证苗木成活率。 | 张学斌 | 自然资源局 | 林草中心各县（区） |
| 治理水土流失200平方公里。 | 完成水平梯田7333公顷、造林8001公顷、种草1000公顷、封禁治理3666公顷。 | 一季度完成项目招投标；二季度完成治理面积的50%；三季度完成治理面积的80%；四季度完成治理面积的100%。 | 王新军 | 水务局 | 各县（区） |
| 四、抓好生态环境，高品质推动绿色发展 | （三）加强生态环境保护治理 | 修复退化天然草原1万亩。 | 采取禁牧封育、免耕补播、松土施肥、鼠虫害防治等措施,加快退化草原植被恢复,提升草原生态功能和生产功能。 | 一季度完成作业设计、地块选择、招标等前期工作；二季度造林1万亩；三季度加强管护；四季度完成全年修复任务。 | 张学斌 | 林草中心 | 各县（区） |
| 修复废弃露天矿山4000亩。 | 一季度争取自治区项目资金，完善项目建设方案，对已下达资金的项目完成招标等前期工作；二季度启动实施修复工程；12月底前完成建设任务。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| 实现森林覆盖率达到31.5%。 | 通过造林等方式，森林面积由2021年的486.95万亩增加到2022年的498万亩，成林转化11.05万亩，森林覆盖率由2021年的30.8%增加到2022年的31.5%。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 自然资源局 | 林草中心各县（区） |
| 严格落实禁伐、禁垦、禁采、禁牧、禁火措施。 | 完善野外火源管理办法，认真开展森林防火安全大检查，严格执行火险隐患整改和野外用火管理；积极争取项目建设，全面提高全市森林防火工作水平。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 自然资源局 | 林草中心各县（区） |
| 推进生态环境执法标准化建设制度落实。 | 严格落实执法大练兵；协调落实移动执法终端资金；开展执法大练兵法律法规培训、交叉执法检查、执法案卷评查等工作。 | 一季度完成执法大练兵培训。协调财政落实移动执法终端的资金；二季度做好执法服装的配发，完善落实十八项制度；三季度开展执法大练兵交叉执法检查；四季度完成执法大练兵执法案卷评查。 | 王新军 | 生态环境局 | 各县（区） |
| 四、抓好生态环境，高品质推动绿色发展 | （三）加强生态环境保护治理 | 推进生态损害赔偿制度落实。 | 严守生态保护红线，实行最严格的森林草原资源保护制度，实行林地草原用途管制和定额管理；严肃查处违法占用林地草地、破坏森林草原等违法行为。 | 长期坚持。 | 王新军 | 生态环境局 | 各县（区） |
| 创建国家森林城市。 | 一季度完成《国家森林城市创建总体规划》编制；二、三季度按照规划，对标考核指标，补齐任务短板，12月底前完成创建。 | 张学斌 | 自然资源局 | 林草中心各县（区） |
| 五、抓好城乡融合，高标准提升城镇品质 | （一）努力使城乡更协调 | 高水平编制国土空间规划。 | 6月底前完成。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| 建设重点小城镇5个。 | 续建原州区彭堡镇、隆德县联财镇重点小城镇建设项目；新建3个高标准小城镇。 | 续建项目4月初全部复工，新建项目6月初开工建设；12月底前续建项目完成工程量80%，新建项目完成工程量40%。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| 常住人口城镇化率达到48.2%。 | 以“合法稳定职业”“合法稳定住所”为基本落户条件，放宽户口迁移政策，积极稳妥促进人口合理有序流动，引导非农产业和农村人口向城镇转移，不断提高我市城镇化率。 | 1月底前研究制定《固原市全面放开户口落户限制意见措施》；2-5月,加大政策宣传力度，引导有能力的农村常住人口在城镇落户，有序促进市民化；6-12月，组织督导检查，推动措施落实，提高户籍城镇化率。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局公安局 | 各县（区） |
| （二）努力使城市更美好 | 新改造老旧小区26个。 | 改造26个小区，84栋住宅楼楼体，对室外配套市政基础设施进行维修改造，并对具备海绵改造条件的小区进行新建植草沟、下沉式绿地、雨水花园等改造，涉及住户3021户。 | 一季度完成前期准备工作；二季度完成总工程量的60%；三季度完成竣工验收。 | 张学斌 | 城管局 | 原州区 |
| 五、抓好城乡融合，高标准提升城镇品质 | （二）努力使城市更美好 | 新改建城市绿地369亩，城市建成区绿地率达到38.1%。 | 5月中旬前完成项目前期并组织开工建设；10月底前完成项目主体施工；12月底前完成项目的初步验收工作并投入使用。 | 张学斌 | 城管局 |  |
| 新建市政管网123公里。 | 实施固原市区雨污分流雨水管网一期项目、固原市区雨污分流雨水管网二期项目、固原市2022年城镇污水处理提质增效项目、固原市回民新村二期排水项目，对市区东关街（六盘山路-南城路）、南城路（上海路-东关街）、南关街（西关街-东关街）等57条道路进行雨污分流改造，新建排水管网123公里。 | 5月底前完成项目前期并开工，10月底前完成建设任务。 | 张学斌 | 城管局 |  |
| 增加保障性住房供给。 | 制定出台《固原市发展保障性租赁住房实施办法》；开工建设建设保障性租赁住房180套；督促原州区综合执法局加强公租房保障力度，现有公租房实物配租率达到95%以上。落实动态核查机制，规范公租房保障运营管理，加快公租房管理信息系统应用。发放租赁补贴2300户。 | 3月底前制定出台《固原市发展保障性租赁住房实施办法》并实施；4月份开工建设保障房，12月底前完成工程建设；11月中旬前完成租赁补贴发放。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| 支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。 | 严格落实房地产健康平稳发展城市主体责任，坚持“住房不炒”定位，创新住房供应模式，年内实现新增房地产面积30万平方米，销售48万平方米。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| 五、抓好城乡融合，高标准提升城镇品质 | （三）努力使治理更精细 | 建设城市治理智慧平台。 | 推进数字城市管理平台建设，整合处理市区建成区部件数据普查、网格划分和地理编码数据及建城区内实景三维和灰模数据的建设工作；加强和市区其他平台的对接工作，对有效数据进行联网、汇集，初步构建信息化,大城管格局。 | 12月底建设完成平台搭建，建立数据库；2023年12月底建成投运。 | 张学斌 | 城管局 | 市直相关部门（单位） |
| 健全“网格化”管理机制。 | 细化执法职能、完善执法标准，将全市划分若干网格，确保“一格一员、一格多员”；通过定人定岗定责，量化各个岗位的考核指标，加大日常监督考核。 | 3月底前完成“网格化”管理培训工作；6月底前出台《网格化量化管理办法》；9月底前制定人员定岗定责考核内容和管理机制，12月底前在全市实施。 | 张学斌 | 城管局 | 各县（区） |
| 全方位开展“城市体检”。 | 完善城市雨污分流系统，对市区建成区部件开展数据普查、网格划分和地理编码数据的整合处理，建设建城区内实景三维和灰模数据，对地下管网等进行信息化管理。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 城管局 | 原州区 |
| 严打严管违法建设行为。 | 严格按照《建筑法》，对未取得施工许可证，擅自施工建设的建设单位，依法进行处罚。 | 长期坚持 | 张学斌 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| 优化住宅物业管理。 | 推进物业服务企业信用信息管理系统体系建设，建立常态化物业服务企业绩效考核评价机制；制定出台新的《固原市住宅专项维修资金管理办法》，加强对各县（区）物业管理工作的监督检查；配合落实物业服务企业党的建设，进一步提升城市基层治理水平。 | 1—2月份完成企业信用信息网上注册，3—4月份完成物业服务企业信用信息管理系统的运行，开展企业服务行为监管和绩效考评；上半年出台《固原市住宅专项维修资金管理办法》；11月底前完成物业企业党建引领物业管理工作常态化机制，逐步实现物业服务企业党组织全覆盖。 | 张学斌 | 住房和城乡建设局 | 各县（区） |
| 五、抓好城乡融合，高标准提升城镇品质 | （三）努力使治理更精细 | 有序推进城市垃圾分类，长效治脏治乱治污治堵。 | 建设社区生活垃圾分类示范片区，逐步配套建设暂存、回收利用设施，购置垃圾分类运输车辆、配备建设跟踪智能系统等；开展垃圾分类宣传，有序对符合条件的单位、小区开展垃圾分类工作；加快推进固原市城市垃圾无害化利用及环卫一体化项目建设；严格落实网格化管理，以门前三包为抓手，加强市容市貌管理。 | 12月底前建成固原市城市垃圾无害化利用及环卫一体化项目；抓好治脏治乱治污治堵并长期坚持。 | 张学斌 | 城管局 | 各县（区） |
| 六、抓好改革开放，高效能激发市场活力 | （一）扎实推进“四权”改革 | 用水权改革 | 贯彻“四水四定”原则，不断完善监测监管体系，灌溉水利用系数由0.72提高到0.74。 | 对全市用水权改革工作进行评估，形成机制在全市推行；建立市场化交易机制和水权投融资机制，完善灌溉服务专业合作社组织，推行适宜可行的水权交易转换模式；建立监测监管体系，建成标准统一、信息共享的水资源监管网络和监管信息平台。 | 12月底前完成。 | 王新军 | 水务局 | 各县（区） |
| 土地权改革 | 建立工业用地弹性出让年限和“标准地”供应制度。 | 继续开展工业用地弹性出让年期试点工作。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 自然资源局 | 各县（区） |
| 六、抓好改革开放，高效能激发市场活力 | （一）扎实推进“四权”改革 | 排污权改革 | 建立有偿使用、市场交易、监测监管等机制。 | 制定建设项目排污权交易指南，规范排污权交易流程，全市新改扩建项目排污权在自治区公共资源交易中心进场，通过交易取得。制定政府储备排污权管理办法及使用回收计划，支持全市重大项目落地。重点排污单位在线监测覆盖率达到80%。开展监测执法培训和练兵，提升执法监测能力。 | 一季度制定建设项目排污权交易指南，规范排污权交易流程，全市新改扩建项目排污权在自治区公共资源交易中心进场，通过交易取得；二季度制定政府储备排污权管理办法及使用及回收计划，支持全市重大项目落地；三、四季度提高重点排污单位在线监测覆盖率，开展监测执法培训和练兵，提升执法监测能力。 | 王新军 | 生态环境局 | 各县（区） |
| 山林权改革 | 新发展储备林、碳汇林5万亩。 | 原州区2万亩，隆德县0.7万亩，泾源县0.3万亩，彭阳县2万亩。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 林草中心 | 各县（区） |
| 建成运行碳汇林交易平台。 | 按照“1+5”的模式，利用市公共资源交易中心和五县（区）农村产权交易中心，建成市、县级碳汇林交易平台。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 林草中心公共资源交易中心 | 各县（区） |
| 推动山林权抵押、担保贷款和森林保险。 | 推动山林权抵押、担保贷款；全面落实森林保险，为生态公益林购买森林保险。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 林草中心 | 各县（区） |
| （二）深化重点领域改革 | 深化国企改革 | 推进国企改革三年行动。 | 推动国有企业改革重组;推进国企“三项制度”改革; 优化管资本的方式手段，确保上半年全面完成改革任务。 | 6月底前完成。 | 任立新 | 财政局 | 市属国有企业 |
| 建立现代企业制度。 | 实现党的领导融入公司治理各环节制度化、规范化、程序化；规范董事会建设，落实董事会职权；推动中国特色现代企业制度建设系统化、规范化、制度化。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 财政局 | 市属国有企业 |
| 六、抓好改革开放，高效能激发市场活力 | （二）深化重点领域改革 | 深化国企改革 | 完善考核评价体系。 | 建立年度目标经营责任制；完善国有企业负责人经营业绩考核体系，将落实科技创新、引领战略性新兴产业发展等纳入国有企业负责人经营业绩考核。 | 6月底前完成。 | 任立新 | 财政局 | 市属国有企业 |
| 深化园区改革 | 全面推行“管委会+公司”模式，加快开发区向“社会投资、市场运营、专业服务”转变。 | 聚焦“管委会+公司”等改革事项，指导各园区尽快制定改革方案，经市委、市政府审定同意后，报自治区政府审定实施。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会各县（区） |
| 探索构建“新九通一平”支撑体系。 | 依托自治区工信厅5000万元专项资金，全力推动开发区新材料产业园污水处理厂再生水循环利用、西吉工业园区污水处理厂及集污管网等5个项目建设，提升园区基础设施水平。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 |
| 加快闲置、低效用地清理。 | 组织各工业园区开展闲置土地排查摸底，“一企一策”制定清理清退措施并严格落实，确保按期清退到位。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 各县（区） |
| 园区工业总产值占全部工业比重提高到75%。 | 着力做好园区经济运行统计监测，扶持引导入园项目尽快投产达产，推动园区产值稳定增长。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 开发区管委会 |
| 六、抓好改革开放，高效能激发市场活力 | （二）深化重点领域改革 | 深化农村改革 | 深化新时代农村改革。 | 积极推进农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用、农村集体经营性建设用地入市交易、二轮土地承包到期后延包试点扩面，有条件的县（区）努力打造示范样板。 | 12月底前完成。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 盘活利用农村闲置宅基地，土地规模化经营程度提高到14.3%。 | 落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权，优化土地资源配置，培育新型农业经营主体，促进适度规模经营。引导新型农业经营主体集中规模化、集约化流转经营土地。 | 一季度流转土地达到70万亩；二季度流转土地达到72万亩；三季度进行跟踪服务，完善土地流转程序；四季度对放活土地经营权进行绩效评价，为2023年放活土地经营权奠定基础。 | 杨生俊 | 农业农村局 | 各县（区） |
| 深化供销社改革 | 打造“三位一体”试点单位1个，构建供销合作社、新型农业经营主体、金融机构优势互补、协同高效、风险可控的“三位一体”综合服务平台，形成可复制、可推广的典型成果。 | 一季度确定试点单位；二季度推进试点单位开展相关工作；三季度试点工作取得一定成效；四季度完成试点工作并进行经验总结。 | 杨生俊 | 供销社 | 各县（区） |
| （三）强化财政金融保障 | 深化预算管理制度改革，全过程实施财政绩效评价。 | 全面实施预算绩效管理，倒逼部门（单位）压实绩效管理主体责任，切实提高财政资源资金分配和使用效益。 | 8月底前完成2021年所有财政资金自评工作和财政重点项目绩效评价，逐步健全绩效评价结果与资金安排和政策调整相挂钩的机制。 | 任立新 | 财政局 | 各县（区） |
| 落实好新的减税降费政策。 | 全面落实国家新增减税降政策，实现“放水养鱼”，努力培植地方财源。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 财政局 | 各县（区） |
| 六、抓好改革开放，高效能激发市场活力 | （三）强化财政金融保障 | 持续提高财政直达资金的精准性，帮助中小微企业、个体工商户等实体经济减负纾困、恢复发展。 | 加强部门协同联动，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，提高财政资金使用的有效性和精准性。 | 12月底前完成，力争直达资金支付进度达到95%以上。 | 任立新 | 财政局 | 各县（区） |
| 建立财政资金存放与金融机构支持地方发展和重点项目建设挂钩机制，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。 | 一季度建立财政资金存放与金融机构支持地方发展和重点项目建设挂钩机制；每季度开展一次政银企对接会，做好融资服务。 | 任立新 | 金融局 | 各县（区） |
| 建立政府产业引导基金。 | 市本级预算安排4000万元、各县区预算安排6000万元，设立产业引导母基金1亿元；制定基金管理办法、确定管理机构并梳理重点项目资金需求给予扶持，支持五大重点产业发展。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 财政局工业和信息化局 | 各县（区） |
| 申创全国普惠金融服务乡村振兴改革试验区。 | 根据自治区申报全国普惠金融服务乡村振兴改革试验区进度安排。 | 任立新 | 金融局 | 各县（区） |
| 建设村级金融服务站100个。 | 3月底前制定《2022年金融服务站建设方案》，确定服务站建设名单；二、三季度推进建设工作；12月底前组织验收。 | 任立新 | 金融局 | 各县（区） |
| （四）拓展对外开放格局 | 探索共建“飞地产业园”，承接产业转移。 | 对接联系福建长乐、江苏南通等地工业园区，力争引进建设“飞地产业园”，承接纺织服装等产业转移。 | 12月底前完成。 | 张学斌 | 工业和信息化局 | 各县（区） |
| 六、抓好改革开放，高效能激发市场活力 | （四）拓展对外开放格局 | 突出产业链招商，招商引资到位资金增长8%以上。 | 聚焦“5+4”产业，启动“产业招商年”活动；落实全市产业发展和招商引资大会出台的7个政策文件；督促指导各县（区）与相关部门赴长三角、珠三角、环渤海、粤港澳大湾区开展招商。全市外出招商不少于50次，其中：市委、市政府主要领导外出招商不少于5次，分管领导外出招商不少于12次，县（区）“一把手”外出招商不少于30次。全年累计到位资金190亿元。 | 一季度完成9亿元（原州区1.5亿元、西吉县1.5亿元、隆德县1.5亿元、泾源县1.5亿元、彭阳县1.5亿、开发区1.5亿元）；二季度累计完成80亿元（原州区16亿元、西吉县14亿元、隆德县12亿元、泾源县13亿元、彭阳县10亿、开发区15亿元）；三季度累计完成145亿元（原州区27亿元、西吉县28亿元、隆德县22亿元、泾源县18亿元、彭阳县23亿、开发区27亿元）；四季度累计完成190亿元（原州区35亿元、西吉县34亿元、隆德县29亿元、泾源县27亿元、彭阳县30亿、开发区35亿元）。 | 喜晓林 | 商务投资促进局 | 市直相关部门（单位）开发区管委会各县（区） |
| 七、抓好民生实事，高质量优化公共服务 | （一）办好10个方面30件民生实事。 | 有量化指标的一季度完成的30%，上半年完成50%，11月底前全面完成；社保提标类实事一季度全面完成；工程类实事一季度全面开工，10月底前全面完成年度建设任务。 | 各副市长 | 市直相关部门 | 各县（区） |
| （二）着力促进就业创业 | 完成职业技能培训1.7万人次。 | 围绕企业职工、就业重点群体，重点开展康养计划专项技能培训、“固原保姆”“固原月嫂”“固原厨师”等特色劳务培训，打造高品质服务型劳务品牌。实施技能人才等级提升培训计划，优化技能人才结构，提升劳动者技能层次和水平。 | 6月底前完成培训0.7万人次以上；11月底前完成培训1.7万人次以上。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 七、抓好民生实事，高质量优化公共服务 | （二）着力促进就业创业 | 新建创业孵化示范园区（基地）2家。 | 指导县（区）落实政策，优化创业服务，完善基础台账，增强孵化功能，力争年内向自治区推荐2家创业孵化示范园区（基地）。 | 11月底前完成。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 发放创业担保贷款 2亿元以上。 | 强化政策宣传，优化经办流程，严格资格审核，加快放贷进度，做好贷后服务。 | 6月底前发放8000万元；11月底前累计发放2亿元。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 新增城镇就业8500人。 | 落实稳就业、保居民就业政策，及时兑现就业补贴。围绕全市“5+4”产业发展，开展用工需求调查，挖掘就业岗位，加大就业援助、企业用工招聘、“三支一扶”、公益性岗位安置等工作力度，扩大新增城镇就业规模。 | 6月底前完成城镇新增就业4000人；11月底前完成城镇新增就业8500人。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 转移农村劳动力就业30万人次以上。 | 深化区域劳务协作，巩固拓展区外转移就业基地；依托“5+4”重点产业发展，挖掘本地就业岗位潜力，扩大就近就地转移就业规模；大力实施就业帮扶，采取扶贫车间吸纳、公益性岗位安置等托底保障措施，确保脱贫人口等重点群体就业。 | 6月底前实现转移就业20万人次以上；11月底前实现转移就业30万人次以上。 | 马煜洲 | 人力资源和社会保障局 | 各县（区） |
| 七、抓好民生实事，高质量优化公共服务 | （三）强化公共文化服务 | 加强文物保护利用。 | 推进文物重点项目建设，提升博物馆开放水平；开展多种形式的文物保护宣传活动，营造“保护文物、人人有责”的社会氛围；强化文物安全管理；加强革命文物保护利用。 | 力争上半年开工建设原州区战国秦长城文化公园；7月份召开全市革命文物工作座谈会；9月份举办一期全市文物工作培训班或者文物保护交流互观活动；继续推进须弥山基础设施及配套服务设施项目，争取10月底完工；10月底前完成文创产品研发。积极宣传申报第二批自治区革命文物名录。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 抓好精品文艺创作、文化产业发展、非遗传承推广。 | 组织创排一批反映建市20年巨大变化与成就的文艺作品、剧目不少于10个；做好非物质文化遗产项目、传承人动态管理；建设固原市非物质文化遗产展示展览馆；开展自治区级文化产业示范基地巡检工作，积极培育新的自治区级文化产业示范单位。 | 4月底前完成非遗代表性传承项目、传承人等动态管理数据整理。开工建设非遗展示馆；6月底前累计完成文艺作品、剧目创作5个；9月底前完成文化产业示范单位巡检报告；10月底前累计完成10个。完成非遗展示馆建设任务；12月底前培育2家以上自治区级文化产业示范基地。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 深入实施文化惠民工程。 | 全年组织开展送戏下乡300场次，广场文化活动200场。组织开展全民阅读活动30场次以上。 | 一季度送戏下乡20场，二季度送戏下乡100场、广场文化活动60场，三季度送戏下乡100场、广场文化活动80场，四季度组织送戏下乡80场、广场文化活动60场。市、县（区）每个图书馆每月组织全民阅读活动1场，全年全市共72场。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 广泛开展群众性文化活动。 | 依托大型广场、公共文化服务场所，组织广场舞培训班，举办群众广场舞大赛，举办“欢乐宁夏”全区群众文艺会演固原专场文艺演出活动等。 | 5月份启动全市广场文化活动；7月份举办全市群众广场舞比赛；9月份举办“欢乐宁夏”全区群众文艺会演固原专场文艺演出活动。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| 七、抓好民生实事，高质量优化公共服务 | （三）强化公共文化服务 | 打造城区一刻钟和农村半小时文体服务圈。 | 依托市、县（区）文化馆、图书馆、博物馆，乡镇（街道）综合文化站，行政村（社区）综合文化服务中心等公共文化服务场所职能，打造半小时文化服务圈。 | 根据疫情防控工作实际情况，推动公共文化服务场馆每周开放服务时间不少于42小时并长期坚持。 | 陈论生 | 文化旅游广电局 | 各县（区） |
| （四）加强基本民生保障 | 完善养老服务体系。 | 构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老模式；推进农村老饭桌、社区日间照料中心良好运营；继续做好居家和社区养老服务改革试点工作，实施“公办养老机构转型升级试点”项目、“嵌入式社区日间照料中心试点”项目、“农村互助式养老服务试点”项目及“智慧化养老服务平台试点”项目，提供线下服务不少于5000名老年人。 | 12月底前完成。 | 喜晓林 | 民政局 | 各县（区） |
| 落实好三孩政策。 | 长期坚持。 | 王新军 | 卫生健康委 | 各县（区） |
| 推进小区适老化改造。 | 完成隆德县50户特殊困难老人家庭适老化改造。 | 12月底前完成。 | 喜晓林 | 民政局 | 各县（区） |
| 打造区域性康养基地。 | 招引山东水发浩海集团，新建水发固原市康养中心建设项目，向社会提供 950 张养老床位。 | 6月底前开工建设，12月底前完成一期主体建设任务。 | 喜晓林 | 民政局 |  |
| 健全退役军人服务体系，推动基本优待目录清单落实落地。 | 12月底前完成。 | 喜晓林 | 退役军人局 | 各县（区） |
| 八、抓好社会治理，高水平建设平安固原 | （一）做好民族宗教工作 | 持续开展马克思主义“五观”教育和“感恩、认同、法治”教育。 | 制定印发《马克思主义“五观”宣讲方案》，持续深入开展马克思主义“五观”大宣讲，在广大党员干部群众中进一步铸牢中华民族共同体意识，增强“五个认同”。 | 长期坚持。 | 喜晓林 | 统战部 | 各县（区） |
| 把“单家集夜话”纪念馆打造成全国党的民族政策和“铸牢中华民族共同体意识”教育基地。 | 成立专班，精心组织，细化分工，把土地征迁、项目招标、建设施工等各环节工作落实落细落到位。 | 12月底前完成。 | 喜晓林 | 统战部 | 西吉县 |
| 西吉、隆德创成全国民族团结进步示范县。 | 加强民族团结进步创建工作业务指导，做好市级初验和第十批全国民族团结进步示范县申报工作。 | 3月底前完成。 | 喜晓林 | 统战部 | 西吉县隆德县 |
| 创建铸牢中华民族共同体意识示范市 | 贯彻落实《中共固原市委关于贯彻落实中央民族工作会议、自治区党委十二届十三次全会精神的工作方案和责任清单》；争创2个全国民族团结进步示范单位、15个全区民族团结进步示范单位；开展“民族团结进步月”活动；举办1期铸牢中华民族共同体意识专题培训班。 | 12月底前完成。 | 喜晓林 | 统战部 | 各县（区） |
| （二）提升社会治理水平 | 建成基层综合治理智慧平台。 | 打通“雪亮工程”市级综治共享平台与政法网、电子政务外网互联互通。 | 3月底前完成。 | 童 东 | 政法委 |  |
| 八、抓好社会治理，高水平建设平安固原 | （二）提升社会治理水平 | 实施“八五”法治宣传教育。 | 完善普法责任“四清单一办法”制度；制定2022年全市普法依法治理工作要点；开展集中学习宣传活动和网络学法用法等工作；开展公益优秀法治文艺作品创作、“法治动漫微视频”征集展播和群众性法治文化活动；实施农村“法律明白人”培养工程；开展“全国民主法治示范村”创建推荐评选工作；推进法律顾问（律师）全覆盖。 | 一季度制定印发2022年全市普法依法治理工作要点、修订年度普法责任“四清单一办法”；二季度集中开展专题学习和宣讲活动；三季度完成公益优秀法治文艺作品创作、“法治动漫微视频”征集展播活动；四季度完成农村“法律明白人”培养工程，开展“全国民主法治示范村”创建推荐评选工作。 | 童 东 | 司法局 | 市直各部门（单位）各县（区） |
| 加大防范电信诈骗宣传力度。 | 以创建“无诈乡镇、无诈村居和无诈单位”为抓手，全面提升应对电信网络新型违法犯罪的能力水平。 | 1月10日前制定“无诈乡镇、无诈村居和无诈单位”创建方案；1月25日前逐级签订“无诈创建”工作责任书，组建全市各级“无诈乡镇、无诈村居和无诈单位”创建工作组织领导机构并运转；3月份实现全市现有电信网络诈骗高、中、低风险村（社区）总数均下降50%，“无诈乡镇、无诈村居和无诈单位”总数上升50%，电信网络诈骗案件万人发案数、财损数低于至全区平均指数。4至12月份每月定期通报确保发案数、财损数不反弹并长期坚持。 | 童 东 | 公安局 | 市直相关部门（单位）各县（区） |
| 创建全国双拥模范城市。 | 一季度制定《固原市2022年度拥军优属拥政爱民工作要点》，开展“两节”慰问等;二季度召开市双拥工作领导小组会议,开展退役军人，烈士遗属等优待证申领发放工作，整理完善双拥三大品牌；三季度开展建军系列庆祝活动、拥军活动和双拥宣传，收集整理资料台账；四季度对照《创建标准》开展自查整改，全力做好中期考评验收工作。 | 喜晓林 | 退役军人局 | 市直相关部门（单位）各县（区 |
| 八、抓好社会治理，高水平建设平安固原 | （二）提升社会治理水平 | 创建全国文明城市。 | 制定印发《固原市创建全国文明城市工作2022年责任清单》等清单；督导创建工作，组织年度测评工作；建立“立约”规范、“亮约”引导、“违约”查处、“守约”激励四位一体保障机制；完善城市管理制度，出台《固原市文明行为促进条例》《固原市养犬管理条例》，修订《固原市市民文明公约》等公约；推进乡镇（街道）新时代文明实践所和行政村（社区）新时代文明实践站“五有”标准建设全覆盖；组织开展“五大文明行动”；开展群众性精神文明创建活动。 | 2月底前制定印发清单；每季度开展一次督导调研工作；二季度完成村规民约修订。实现新时代文明实践站“五有”标准建设全覆盖；三季度完成社区居民公约修订；四季度完成《固原市市民文明公约》修订。完成精神文明创建活动。组织邀请第三方进行年度测评。 | 陈论生 | 宣传部 | 市直相关部门（单位）各县（区 |
| （三）守住安全发展底线 | 有序化解政府债务，坚决遏制新增隐性债务。 | 制定《市本级2022年债务偿还方案》，统筹现有财政资源、资产，提出切实可行的化债措施，持续降低政府债务总体水平。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 财政局 | 市直各部门（单位）各县（区 |
| 依法打击非法金融活动，坚决守好不发生区域性系统性金融风险底线。 | 开展防范打击非法集资和金融领域扫黑除恶宣传教育活动；开展风险隐患排查；对小贷、担保、典当经营风险实行月监测并建立非法集资案件信息月报台账。 | 12月底前完成。 | 任立新 | 金融局 | 各县（区） |
| 八、抓好社会治理，高水平建设平安固原 | （三）守住安全发展底线 | 推进安全生产专项整治三年行动。 | 督导各行业领域认真开展隐患排查整治工作，动态更新“两个清单”；扎实推进城镇燃气安全排查整治工作和自然灾害综合风险普查工作；推进安全生产专项整治三年行动巩固提升，确保全市安全生产形势稳定向好。 | 每月更新1次“两个清单”；每季度召开1次市安委会全体会议；二季度开展“安全生产月”等宣传活动和应急救援演练；三季度抓好党的二十大、国庆等时段安全生产工作；四季度开展森林草原防灭火等演练和安全生产、消防和防灾减灾救灾考核巡查工作，总结安全生产专项整治三年行动工作。 | 任立新 | 应急管理局 | 市安委会成员单位各县（区） |
| 健全市场监管治理体系，创建国家食品安全示范城市。 | 完成食品安全各类抽检6000批次，对不合格产品100%溯源核查处置；各类学校幼儿园食堂、大中型以上餐饮企业100%实施“互联网+明厨亮灶”智慧管理和网上监管；开展冷链食品、“三小”食品、学校及校园周边专项整治。 | 一季度成立市“国家食品安全示范城市”创建工作领导机构，召开创建工作动员会；制定2022年度食品安全工作计划和食品安全抽检计划；二、三季度推进各项创建任务落实；四季度完成全年抽检任务及核查处置工作；对标创建标准开展自查自纠，向自治区食安办递交省级验收申请。完成冷链食品、“三小”食品、学校及校园周边专项整治工作任务。 | 马煜洲 | 市场监管局 | 市直相关部门（单位）各县（区 |
| 九、抓好自身建设，高站位建设实干政府 | （一）以绝对忠诚的政治品格自觉干 | 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强政府党组及政府系统党的建设。 | 深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，坚定捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保习近平总书记重要指示批示精神、党中央、国务院和自治区党委、政府以及市委决策部署落实落地；学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行民主集中制，切实加强政府党组及政府系统党的建设，提高市政府党组民主科学依法决策水平，全力推动政府各项工作落到实处、见到实效。 | 长期坚持。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |
| 九、抓好自身建设，高站位建设实干政府 | （二）以根植于心的法治理念依法干 | 认真学习贯彻习近平法治思想，全面推进法治政府建设。 | 向社会公开2021年度法治政府建设报告；制定2022年政府立法工作计划和关于进一步加强行政机关负责人出庭应诉的意见；举办习近平法治思想专题培训班；督促各执法单位分解执法职权、确定执法责任；完成行政复议综合改革，设立行政复议机构；制定市政府2022年重大行政决策事项目录；完成年度行政执法资格考试及证件申领；完成年度立法任务、年度行政规范性文件、重大行政决策合法性审核任务；办结年度行政复议、应诉案件；化解疑难复杂纠纷2000件以上，创建标准化基层司法所10个以上，办理法律援助案件2300件以上。 | 3月底前公开2021年度法治政府建设报告。制定政府立法工作计划和相关意见；6月底前举办习近平法治思想专题培训班。督促分解执法职权、确定执法责任。完成行政复议综合改革；9月底前开展法治政府建设督察。制定重大行政决策事项目录。完成年度行政执法资格考试及证件申领；12月底前完成年度立法、合法性审核任务。办结年度行政复议、应诉案件。完成疑难复杂纠纷化解、标准化基层司法所创建、法律援助案件办理工作。 | 童 东 | 司法局 | 各部门（单位）各县（区） |
| 落实好人大决议和政协民主协商计划。 | 高度重视并认真落实市人大决议、决定和审议意见以及市政协民主协商计划，切实加强组织领导，强化督办协调，不折不扣落实到位并定期报告工作。 | 一季度召开人大建议政协提案交办会，二、三季度开展办理落实工作，四季度向人大、政协报告工作。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |
| 自觉接受人大法律监督、政协民主监督、纪委监委监督、审计监督和社会舆论监督。 | 长期坚持。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |
| 九、抓好自身建设，高站位建设实干政府 | （二）以根植于心的法治理念依法干 | 深入推行政务公开。 | 主动公开各类政策、重要会议、督查检查、整改落实等信息；推进疫情防控、医疗保障、教育体育、重大建设项目批准和实施等重点领域信息公开；全面公开服务事项；加强行政执法结果公开；加强多元化政策解读；加强民生热点问题回应；依规受理答复依申请公开信件。 | 长期坚持。 | 任立新 | 政府办 | 各部门（单位），各县（区） |
| （三）以勇于担当的务实作风创新干 | 始终把抓落实作为政府工作的生命线，始终把人民利益放在最高位置，尽最大努力解决群众的急难愁盼问题。 | 弘扬“三个马上就办”作风，践行“约法六章”，全力推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化”工作方法，紧盯目标，挂图作战，督查问效，确保件件有着落、事事有回音。 | 长期坚持。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |
| 坚持“三严三实”，坚决防止简单化、乱作为，坚决反对不担当、不作为。 | 长期坚持。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |
| （四）以清白做事的廉洁本色干净干 | 认真履行党风廉政建设“一岗双责”。在政府采购、土地出让、工程项目招投标等领域实现阳光交易。 | 长期坚持。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |
| 锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行自治区“八条禁令”和市委“十项规定”。 | 长期坚持。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |
| 坚持过紧日子，持续压减一般性支出，将更多财力用在保基本民生、保工资保运转和支持重点项目建设上。 | 长期坚持。 | 各副市长 | 市直各部门（单位） | 各县（区） |