附件2：

2019年固原市建筑施工质量标准化示范工程通报表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积（m2） | 工程造价 (万元) | 开竣工 时间 | 形象进度 | 工程所在县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固原市中医医院扩建项目工程-7#住院综合楼 | 宁夏京铁龙建设管理有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 宁夏城乡工程监理咨询有限公司 | 18365 | 6154.92 | 2017.10.25 | 主体结构施工完成60% | 固原市原州区中医医院 |
| 2 | 原州区人民医院扩建项目施工二标段（新建）-门诊医技楼 | 固原市原州区人民医院 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏建业工程监理有限公司 | 7485.6 | 1990 | 2019.4.1 | 装修装饰 | 原州区人民医院旧址 |
| 3 | 固原市九龙佳苑-百合苑二标段16#住宅楼 | 固原佳和房地产开发有限公司 | 中铁十六局集团公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 8817.04 | 2640.1 | 2018.5.21 | 装饰装修 | 固原市西南新区横二路 |
| 4 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心改扩建工程一标段-综合楼 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心 | 宁夏第一建筑有限公司 | 宁夏建业工程监理有限公司 | 15666 | 6153.92 | 2018.10.1 | 主体 | 固原市原州区六盘山西路 |

2019年固原市建筑施工质量标准化示范工程通报表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积（m2） | 工程造价 (万元) | 开竣工 时间 | 形象进度 | 工程所在县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 固原市九龙佳苑-百合苑二标段20#住宅楼 | 固原佳和房地产开发有限公司 | 宁夏第一建筑有限公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 5722.87 | 1189.89 | 2018.5.24 | 主体封顶 | 固原市西南新区九龙路以北 |
| 6 | 新华书店及图书馆分管建设项目 | 泾源县文化旅游广电局 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 3891.02 | 1120.40 |  | 主体完工 | 泾源县县城 |
| 7 | 西吉县第二小学教学楼工程 | 西吉县教育体育局 | 宁夏第四建筑工程有限公司 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 4207.08 | 873.69 | 2019.3.18 | 装饰装修 | 西吉县第二小学院内 |
| 8 | 西吉县人民医院兴隆院区门诊综合楼项目 | 西吉县卫生和计划生育局 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏固原六盘山监理有限公司 | 5570.00 | 3026.53 | 2018.10.15 | 装饰装修 | 西吉县兴隆镇 |
| 9 | 西吉县职业中学基础能力提升工程（综合培训楼） | 西吉县教育体育局 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏建业工程监理有限公司 | 6298.48 | 1649.42 | 2018.4.20 | 装饰装修 | 西吉县职业中学东侧 |

2019年固原市建筑施工质量标准化示范工程通报表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积（m2） | 工程造价 (万元) | 开竣工 时间 | 形象进度 | 工程所在县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 固原市民族职业技术学院提升改造项目-实训综合楼 | 固原市民族职业技术学院 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 22902 | 6883.43 | 2018.9.20 | 主体 | 固原市民族职业技术学院院内 |
| 11 | 固原市农业学校机电工程公共实训中心项目 | 固原市民族职业技术学院 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 8468 | 4281.9 | 2018.9.29 | 主体 | 固原市民族职业技术学院院内 |
| 12 | 原州区农业技术服务体系综合业务用房建设项目--综合业务用房 | 固原市原州区农业农村局 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 6359.43 | 2013.21 | 2018.11.9 | 主体 | 固原市西南新区长城西街以西 |

附件3：

2019年自治区级建筑施工质量标准化示范工程推荐表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积（m2） | 工程造价 (万元) | 开竣工 时间 | 形象进度 | 工程所在县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固原市中医医院扩建项目工程-7#住院综合楼 | 宁夏京铁龙建设管理有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 宁夏城乡工程监理咨询有限公司 | 18365 | 6154.92 | 2017.10.25 | 主体结构施工完成60% | 固原市原州区中医医院 |
| 2 | 原州区人民医院扩建项目施工二标段（新建）-门诊医技楼 | 固原市原州区人民医院 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏建业工程监理有限公司 | 7485.6 | 1990 | 2019.4.1 | 装修装饰 | 原州区人民医院旧址 |
| 3 | 固原市九龙佳苑-百合苑二标段16#住宅楼 | 固原佳和房地产开发有限公司 | 中铁十六局集团公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 8817.04 | 2640.1 | 2018.5.21 | 装饰装修 | 固原市西南新区横二路 |
| 4 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心改扩建工程一标段-综合楼 | 固原市妇幼保健计划生育服务中心 | 宁夏第一建筑有限公司 | 宁夏建业工程监理有限公司 | 15666 | 6153.92 | 2018.10.1 | 主体 | 固原市原州区六盘山西路 |

2019年自治区级建筑施工质量标准化示范工程推荐表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积（m2） | 工程造价 (万元) | 开竣工 时间 | 形象进度 | 工程所在县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 固原市九龙佳苑-百合苑二标段20#住宅楼 | 固原佳和房地产开发有限公司 | 宁夏第一建筑有限公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 5722.87 | 11898990.68 | 2018.5.24 | 主体封顶 | 固原市西南新区九龙路以北 |
| 6 | 固原市民族职业技术学院提升改造项目-实训综合楼 | 固原市民族职业技术学院 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 22902 | 6883.43 | 2018.9.20 | 主体 | 固原市民族职业技术学院院内 |
| 7 | 固原市农业学校机电工程公共实训中心项目 | 固原市民族职业技术学院 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 8468 | 4281.9 | 2018.9.29 | 主体 | 固原市民族职业技术学院院内 |
| 8 | 西吉县人民医院兴隆院区门诊综合楼项目 | 西吉县卫生和计划生育局 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏固原六盘山监理有限公司 | 5570.00 | 3026.53 | 2018.10.15 | 装饰装修 | 西吉县兴隆镇 |
| 9 | 西吉县职业中学基础能力提升工程（综合培训楼） | 西吉县教育体育局 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏建业工程监理有限公司 | 6298.48 | 1649.42 | 2018.4.20 | 装饰装修 | 西吉县职业中学东侧 |

2019年自治区级建筑施工质量标准化示范工程推荐表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积（m2） | 工程造价 (万元) | 开竣工 时间 | 形象进度 | 工程所在县（区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 原州区农业技术服务体系综合业务用房建设项目--综合业务用房 | 固原市原州区农业农村局 | 宁夏第五建筑有限公司 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 6359.43 | 2013.21 | 2018.11.9 | 主体 | 固原市西南新区长城西街以西 |