| 饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表 |
| --- |
| 填报单位（盖章）： 固原市环境保护局 填报时间： 2018年10月23日 |
| 序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治： | 整治进度（%） | 备注 |
| 1 | 宁夏 | 原州区 | 彭堡地下水水源地 | 地级 | 一级 | 拆除 | 2018.6 | 启新养殖场已拆除 | 是 | 100 |  |
| 2 | 宁夏 | 原州区 | 彭堡地下水水源地 | 地级 | 二级 | 拆除 | 2018.6 | 赵明俊家庭农场已拆除 | 是 | 100 |  |
| 3 | 宁夏 | 原州区 | 彭堡地下水水源地 | 地级 | 二级 | 拆除 | 2018.6 | 固原腾西牧业养殖有限公司已拆除 | 是 | 100 |  |
| 4 | 宁夏 | 原州区 | 彭堡地下水水源地 | 县级 | 二级 | 拆除 | 2018.6 | 柳林山庄农家乐已关停，旅游设施拆除 | 是 | 100 |  |
| 5 | 宁夏 | 泾源县 | 香水河水源地 | 县级 | 二级 | 1.加强管理 2.实施水源地规范化建设项目 | 2018年年底 | 已设置危险化学品车辆禁止通行标志牌2个，水源地规范化建设工程已全部完成。 | 否 | 100% |  |