附件1

5个未开工市级重点建设项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设起 止年限 | 主要建设内容 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 进展情况 | 开工时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固原市（13项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 固原市环城快速通道项目 | 新建 | 2018-2020 | 新建高等级公路14公里，（即东环路南延伸段道路工程二级公路5.3公里和S203线固原机场至上海路改扩建工程一级公路8.1公里）。 | 54000 | 5000 | 完成S203线固原机场至上海路改扩建项目和固原市东环路南延伸段（G327线固原市东绕城段）项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、选址意见书、规划用地许可证、用地预审；目前招投标工作已完成，施工企业已进场；项目环评、水土保持方案、林评等专项审批已批复；正在进行土地报批工作。 | 2018年10月 | 市交通局 | 市级 重点 |

附件2

各地各部门（单位）争取资金统计表

填报单位：固原市交通运输局                                           填表时间：2018年 10月9日

| 序号 | 争取到资金额度 （万元） | 资金类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 税收返还资金（万元） | 一般性转移支付资金（万元） | 专项转移支付资金（万元） |  |
| 1 | 13255 |  |  | 13255 | 中央车购税投资 |

审表人：王维庄                                      填表人：蒙彦智                          联系电话（手机）：13895341999

填表说明：1. 此表由市财政局和各地各部门（单位）分别填写，起始时间为2018年1月-9月，填写的争取资金数额不含国家专项建设基金、地方债资金和在各类融资平台上的贷款。请市财政局按照此表分别填写各地各部门资金争取落实情况。请各地各部门加强与市财政局对接沟通，确保填写的数据口径一致、准确无误。

附件3

各地各部门（单位）争取项目统计表

填报单位：固原市交通运输局                                            填表时间：2018年10月9日

| 序号 | 争取落实项目资金情况 | 下达资金构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目个数 | 落实项目资金金额（万元） | 财政补助资金（万元） | 其中：中央基建投资（万元） |  |
| 1 | 1 | 13255 |  | 13255 | 中央车购税投资 |

审表人：王维庄                                      填表人：蒙彦智                          联系电话（手机）：13895341999

填表说明：1.此表格由各地各部门（单位）负责填写，起始时间为2018年1月-9月，所填写的争取资金数额不含国家专项建设基金、地方债资金和在各类融资平台上的贷款。