宁夏固原市国家森林城市建设总体规划

（2022－2031 年）

# 前言

固原市位于黄土高原中西部，宁夏回族自治区南部的六盘山 地区，全境属黄河支流，是国家重点生态功能区“黄土高原—川 滇生态屏障 ”的重要组成部分，是黄河一级支流清水河、祖厉河 和黄河二级支流泾河、葫芦河等的发源地，是宁夏南部的重要水 源地，生态区位重要，生态功能突出。历史上的固原与六盘山地 区，河道纵横、森林密布、水草丰美，《山海经 ·西山经》载“华 山西七百里曰高山……其木多棕，其草多竹，泾水出焉 ”。后由 于人类活动影响使该区域自然植被破坏，森林减少，草场退化， 生态环境脆弱。

多年来，为改善生态环境，固原市委、市政府高度重视生态  修复、生态重建工作，坚持生态优先、绿色发展不动摇，加大力  度、持续不断地实施退耕还林还草、天然林资源保护、 “三北” 防护林、小流域综合治理、海绵城市、六盘山重点生态功能区降  水量 400 毫米以上区域造林绿化、生态经济产业等重点建设工  程。一代又一代人接力播绿，固原实现了从荒山秃岭到高原“绿  岛 ”和“水塔 ”的历史性变化。2021 年，林木覆盖率从上世纪

80 年代初的 1.4%提高至 30.83%，高于全区 13.9 个百分点，先 后荣获“ 国家海绵城市建设试点城市 ”“全国生态保护与建设示 范区 ”“全域旅游创建典范城市 ”“ 国家园林城市 ”等荣誉、称 号，为维护黄河上游、黄土高原中西部生态环境安全做出了卓越 贡献，为固原建成国家森林城市打下了坚实的基础。

当前，在固原市经济快速发展、城乡人居环境持续改善的新 形势下，为贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质 量发展的重要指示精神和中央决策部署，固原市委、市政府适时 做出了建设国家森林城市的决定。2021 年 1 月， 固原市创建国 家森林城市的申请得到国家林业和草原局批准备案。

为科学有序推进国家森林城市建设，固原市自然资源局组织 编制《宁夏固原市国家森林城市建设总体规划》。本规划以固原 市创建国家森林城市为目标，在分析其自然条件、社会经济条件、 森林和湿地资源等本底特征的基础上，以 2021 年为基准年，2022 年至 2024 年为近期，2025 年至 2027 年为中期，2028 年至 2031 年为远期，明确提出了固原森林城市的建设目标、总体布局、重 点建设任务、保障措施、经济效益等。相信通过国家森林城市建 设，将促进固原市再现林海浩淼、牧野千里的新时代新面貌，进 一步打响“天高云淡六盘山 ”绿色生态名片。

## 第一节 建设背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明 建设摆在治国理政的重要位置，林业在生态文明建设中的重要作 用被给予肯定和重视，森林城市建设为推动城乡绿色发展、满足 人民对美好生活的需求、建设生态文明作出了积极贡献，推动美 丽中国建设迈出重要步伐。习近平总书记高度关注森林城市建 设，2016 年 1 月 26 日，在主持召开中央财经领导小组第十二次 会议时指出，森林关系国家生态安全，要着力开展森林城市建设； 2019 年参加首都义务植树活动时， 习近平总书记再次强调，要持续推进森林城市、森林乡村建设，着力改善人居环境。

截至 2022 年底，全国 28 个省（市、区）拥有了国家森林城 市，219 个城市被授予“ 国家森林城市 ”称号，有 19 个省份开 展了省级森林城市创建活动，有 11 个省份开展了森林城市群建 设。宁夏回族自治区 5 个地级市中，银川市、石嘴山市已经获得 国家森林城市称号，吴忠市正在积极创建中。森林城市建设已经 成为一种新型的城市形态，成为增加森林资源、推进国土绿化的 有效途径，成为改善生态环境和民生福祉的重要内容，成为发展 生态林业、民生林业的有力抓手，对于维护国土生态安全、推动 经济社会可持续发展具有重要的作用，也为当今世界应对和解决 城市环境冲突问题提供了实践和遵循。

“十四五 ”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年 奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征

程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，林草事业进入林 业草原国家公园“三位一体 ”融合发展的新阶段，对国家森林城 市建设提出了更高要求。按照《中共中央关于制定国民经济和社 会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》有关精 神，新时代森林城市建设应该高质量“优先发展农业农村，全面 推进乡村振兴 ”、高质量服务于“优化国土空间新格局 ”、高质 量“推进绿色发展，促进人与自然和谐共生 ”和高质量“ 改善人 民生活品质，提高社会建设水平 ”。《“十四五 ”林业草原保护 发展规划纲要》提出，贯彻落实习近平总书记关于“坚持走科学、 生态、节俭的绿化发展之路 ”重要指示精神，坚持存量增量并重、 数量质量统一，有序推进城乡绿化，科学开展森林城市建设，加 强森林城市动态管理等。一系列国家顶层设计为新时代、新征程 背景下的国家森林城市建设指明了新方向。

当前，固原市经过长期积累和不懈努力，已彻底撕掉了绝对 贫困标签，经济实力、生态质量、基础条件明显提升，发展的稳 定性、竞争力和抗风险能力不断增强，站在了新的历史起点，为 追赶发展提供了现实基础和强劲动能。当前及今后一个时期，固 原处于乘势而上、奋力追赶、缩小差距的关键时期。在此背景下， 当地有条件、有能力并且有强烈的意愿开展国家森林城市建设。

固原市将主动担当作为，以森林城市为抓手，以最大限度满 足人民群众的生态需求作为出发点和落脚点，维护城乡生态安 全，强化城市、城乡之间的生态联系。切实提高黄河流域水源涵

养和水土保持功能、加强六盘山地区生态系统和生物多样性保 护、加快构建完善的城乡森林网络体系、进一步促进林草产业融 合发展，助力实现“双碳 ”目标，努力实现森林城市生态服务均 等化，全民共享森林城市建设的生态福利，全力推动生态文明建 设。于变局中开新局，走出一条生态优先、绿色发展、城乡一体、 产城融合的高质量发展新路子，推进固原经济社会高质量发展， 奋力描绘好继续建设美丽新宁夏的固原画卷。

## 第二节 建设意义

### 一、保障西北地区乃至全国生态安全的重要举措

固原市地处宁夏南部，属宁夏南部水源涵养区，境内的六盘 山处在青藏高原和黄土高原的交汇带上，是国家“ 两屏三带 ”生 态安全战略格局的重要组成部分，是太平洋和印度洋暖湿气流进 入西北内陆的门户，维系着西北内陆地区水汽的调节和输送，影 响着宁夏南部、甘肃中部和陕西渭北的降水，是黄土高原上名副 其实的“水塔 ”和“绿岛 ”。六盘山独特的地理位置和巨大的生 态功能，对宁夏全境乃至西北地区都具有调节气候、改善生态、 保障水源的重要作用，生态保护和生态建设责任重大、任务艰巨。

森林城市建设旨在合理布局市域生态空间，统筹协调森林、 草原、湿地、农田、城市生态系统建设，通过水土保持林、水源 涵养林、城郊防护林、农田防护林等构建集生物廊道、城市生态 安全屏障、农田生态安全屏障等多位一体的综合防护林带，提高

生物多样性和生态系统稳定性，对保障黄河流域生态安全具有重 要作用。此外，结合乡村绿化美化、生态绿廊建设、森林及湿地 保护等相关方面建设，可以逐步优化市域生态格局，为国土生态 安全提供保障，为绿色发展奠定生态基础。

### 二、推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设的重要

着力点

黄河流域生态保护和高质量发展确定为重大国家战略之后，习 近平总书记 2020 年在宁夏考察时，作出了“宁夏要努力建设黄 河流域生态保护和高质量发展先行区”的重要指示。2020 年月7， 自治区第十二届委员会第十一次全体会议审议通过了《中共宁  夏回族自治区委员会关于深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏 重要讲话精神继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的 美丽新宁夏的决定》， 提出“统筹上下游、干支流、左右岸构，建 黄河生态经济带和北部绿色发展区、中部防沙治沙区、南部水源 涵养区‘一带三区’生态生产生活总体布局。”当前，守好改善 生态环境生命线、建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区已 成为宁夏统领生态文明建设、统揽全境全域治理、统筹经济社会 发展的主旋律。

固原市提出“建设先行区、守好生命线、固原作贡献 ”，抢 抓建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的重大战略机遇。 通过森林城市建设，统筹谋划市域生态保护与生态建设，落实水 源涵养、水土保持、生态保护和修复等重点工程，保护森林、草

原、湿地、农田、城市等典型生态系统，优化城镇布局，推动生 态经济产业集群发展，保护和传承黄河文化，守好改善生态环境 生命线，有力推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

### 三、巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴的有力抓手

习近平总书记强调“林业建设是事关经济社会可持续发展的  根本性问题 ”，提出“森林是陆地生态系统的主体和重要资源 ”， 为林业事业高质量发展提供了遵循。固原过去贫困是由于生态环  境恶劣，当前发展得益于生态环境的改善，良好的生态环境条件  对区域发展弥足珍贵，是巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴的坚  实基础。2022 年 12 月，习近平总书记在中央农村工作会议上强  调，要全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，全面推进产业、 人才、文化、生态、组织“五个振兴 ”， 明确了当前和今后一  个时期“三农 ”工作的目标任务、战略重点和主攻方向。

森林城市的建设能够在保证生态安全的前提下，依托资源和  区位优势广泛培育林果、花卉苗木、饲草、生态旅游等多方面绿  色产业，延伸产业链条，调整产业结构。结合乡村振兴战略的实  施，充分调动农民积极性，发展农村经济，在改善农村生产生活  环境的同时，通过发展生态经济产业促进农村经济由一产向二三  产协调发展转变，拓展生态休闲观光、高端生态食品供给、多层  级生态环境保育等多种功能，打通由“绿水青山 ”向“金山银山” 的高质量发展之路。

### 四、改善人居环境、增加生态福祉的必然选择

2019 年，习近平总书记考察上海时提出“人民城市人民建， 人民城市为人民 ”重要理念，深刻回答了建设什么样的城市、怎 样建设城市的重大命题。以人为本，提升人居环境质量，是适应 城市发展新形势、推动城市高质量发展的必然要求。必须以人民 群众的生态需求为出发点建设森林城市，把以人为核心的思想贯 穿到森林城市建设的全过程，把增进居民生态福祉的要求体现到 规划编制、工程实施、督促检查、绩效考核等各方面，切实把森 林城市建设办成顺民愿、惠民生、得民心的德政工程。

固原市建设国家森林城市，将以建设美好人居环境、增加城 乡居民生态福祉为目标，科学推进城乡绿化。结合城市更新，重 点聚焦城区绿化，做到应绿尽绿，推进见缝插绿、拆违建绿、留 白增绿，建设分布均衡的绿地、绿道体系，让城市的森林多起来 好起来。做到城市绿化与乡村绿化同步推进，围绕乡村振兴推动 森林乡村建设，拓展乡村公共生态游憩空间，缩小城乡人居环境 差距，使城乡居民都能“看得见山、望得见水、记得住乡愁 ”。

### 五、加强特色生态文化建设的重要内容

固原市历史人文积淀厚重，有六盘山红军长征景区、将台堡 红军长征会师纪念园等红色文化资源，须弥山石窟、固原博物馆 等丝路文化资源，古长城遗址等边塞军事文化资源。固原市生态 文化特色鲜明，先后被评为“ 国家生态文明建设示范区 ”“国家 园林城市 ”“国家卫生城市 ”“中国绿色生态旅游城市 ”，泾源

县入选全国“绿水青山就是金山银山 ”实践创新基地，创出了经 验和亮点，展示出了生态保护和生态建设的光荣历程，体现了保 护生态、人与自然和谐共处的理念。

保护生态、传承文化是森林城市建设的重要内容。固原市在 森林城市建设过程中，将丝路文化、军事文化与森林文化、湿地 文化等生态文化相融合，以历史事件为媒介展示生态环境和社会 的变化历程，使尊重自然、保护生态的理念深入人心、世代流传。 此外，还能够将黄河文化、民族文化与“文化+ ”“旅游+ ”等新 业态融入到固原森林城市的建设和发展中，提升城市的绿化内 涵，繁荣生态文化，助力固原生态文明建设，实现人与自然和谐 共生。

# 第二章 固原市概况

## 第一节 自然地理

### 一、地理位置

固原市位于黄土高原中西部， 宁夏回族自治区南部六盘山 区，处于西安、兰州、银川三省会城市所构成的几何地带中心， 介于东经 105 ° 19 ′～106 °57 ′和北纬 35 ° 14 ′～36 °31 ′之 间，东、南、西分别与甘肃省庆阳市、平凉市、白银市毗邻，北

—

— 9

与宁夏中卫市海原县接壤，南北长约 122 km，东西宽约 144 km。

图 2-1 固原市地理区位图 市域国土总面积 10521.67 km2。

### 二、地质地貌

固原市处于我国地质地貌南北向分界线北段，地势第一阶梯 向第二阶梯转折的过渡地带。境内的六盘山为固原的南北脊柱， 将全市分为东西两壁，呈南高北低之势。固原市海拔大部分在 1500～2200 m。固原属黄土丘陵沟壑区，受河水切割、冲击，形 成了丘陵起伏，沟壑纵横，梁峁交错，山多川少，塬、梁、峁、 壕交错的地形地貌特征。

境内最主要的山脉六盘山呈南北走向，主峰美高山（又称米 缸山）海拔 2931.3 m，为全市最大、最高山脉。此外，月亮山 海拔 2633 m，云雾山海拔 2148 m。其他山脉还有黄峁山、太白 山、九龙山、香炉山、马东山、白马山、须弥山、五峰山、峁山 尖山、灯盏山等。

境内主要地貌类型按成因可分为 3 大类，即：构造山地、堆 积侵蚀黄土丘陵和堆积河（沟）谷地貌。按形态可分为 8 个亚类， 即：侵蚀构造中山、剥蚀构造低山、黄土残塬、黄土梁状、黄土 梁峁状、山前洪积扇（带）、河谷冲积平原、沟谷川台（山间洼 地）地貌。

### 三、气候特点

固原市地处黄土高原暖温带半干旱气候区，是典型的大陆性

季风气候，呈现出春季气温多变、夏季短暂凉爽、秋季降温迅速、 冬季漫长寒冷，昼夜温差大，春季和夏初雨量偏少，区域降水差 异大，降雨量自南向北递减，灾害性天气多等气候特征。年平均 日照时数 2358.9 h，年平均气温 7℃,年平均降水量 499.7mm， 年蒸发量 1364.4 mm，大于 10℃的积温 2482℃, 无霜期 155d， 绝对无霜期 83d。干旱、大风、沙尘、低温冻害、高温、局地冰 雹、暴雨雷电等为主要自然灾害。

固原市是我国地理学上 400 mm 等降水量线上的节点城市， 全市划分为半干旱区、半湿润区两种主要气候类型。近年来，受 区域气候变化和植被覆盖度等因素影响，降水量显著增大。 与 2011－2015 年相比，2016－2020 年固原市 400 mm 平均降水线、 800 mm 平均降水线分别向北推移约 24km、8km，区域气候调节、 生态改善、水源保障等作用日益凸显。

图 2-2 全国等降水量线分布图

图 2-3 固原市等降水量线迁移图

### 四、水文水系

固原市有大小河流 38 条，主要河流有清水河、葫芦河、渝 河、泾河、茹河。 “五河 ”分别横穿原州区、西吉县、隆德县、 泾源县和彭阳县，与市域南部、西北部、东北部的六盘山、云雾 山、月亮山，共同构建起固原市独特的“三山五河 ”山水格局。 “五河 ”均为黄河重要支流，清水河、渝河、泾河和茹河发源于 六盘山，葫芦河发源于月亮山，主要情况如下：

1. 清水河：发源于原州区南部，境内流域面积 2635km2，干 流流程 81km，是宁夏境内直接入黄河的第一大支流。境内有 14 条支流汇入，其中 8 条支流的流域面积大于 500km2。

2. 葫芦河：发源于西吉县月亮山，是黄河二级支流、渭河 上游一级支流，境内流域面积 3281 km2 ，干流流程 119.8 km， 有 9 条支流汇入。

3. 渝河：发源于隆德县城关镇，为黄河三级支流，境内流 域面积 481.2 km2 ，干流流程 47.1km，有 3 条支流汇入。

4. 泾河： 发源于泾源县六盘山东麓，境内流域面积 4180 km2 ，干流流程 39 km，有 6 条支流汇入。

5.茹河：是泾河二级支流，发源于泾源县大湾乡，境内流域 面积 2088 km2 ，干流流程 91km，有 3 条支流汇入。

全市有中庄、沈家河、冬至河、贺家湾、海子峡，乃河、店 洼、清凉、西峡、黄家峡等 192 座中小型水库。有大小堰塞湖 30 余处，多为水库和塘坝形成的人工湿地。

### 五、土壤状况

由于地质构造的不同，固原市土壤类型不一，主要可划分为 黑垆土和山地土两类。其中，黑垆土为主要土壤类型，占总面积 的 66.4%，亚类有普通黑垆土和淡黑垆土，分布于山地以外的广 大地区，疏松易耕作，保水能力强，有机质含量高；山地土，占 总面积的 33.6%，亚类有山地草甸土、山地棕壤土和山地灰褐土， 自上而下地分布在六盘山、月亮山等高山地区，土壤较湿润，偏 酸性，有机质含量高，但因土层薄、坡度大，易发生水土流失。

## 第二节 社会经济

### 一、历史沿革

固原历史悠久，是中国远古文化发祥地之一，曾是我国古代 西北重镇和古丝绸之路东段北道的必经之地，处于草原游牧文化

和中原农耕文化的结合带上，距今 2.7～3.2 万年的旧石器时代 就有人类活动，新石器时代已有以原始农业为主的氏族部落。境 内广泛分布着公元前 2500～2200 年的“马家窑文化 ”“齐家文 化 ”遗存，战国时期秦惠文王设置乌氏县、朝那县，西汉武帝置 安定郡，北魏置高平镇，北周改原州，明置固原卫，清代升为直 隶州。

固原市属革命老区、民族地区，也是曾经的六盘山集中连片 特殊困难地区，历来备受党中央高度关注和习近平总书记深情牵 挂。习近平总书记 4 次视察宁夏 3 次深入固原，亲手谱写了扶贫 路上的“ 山海情 ”，亲自谋划了黄河流域生态保护和高质量发展 战略。境内的六盘山是红色革命胜利之山，是 1935 年中央红军 翻越长征路上的最后一座大山，毛主席挥笔写下的《清平乐 ·六 盘山》壮丽诗篇名扬海内外。

建国初，属甘肃平凉管辖。 1953 年 10 月将西吉、海原、固 原三县从平凉专区划出成立西海固回族自治区（地级） ， 1955 年改为固原回族自治州，仍属甘肃省管辖。 1958 年成立宁夏回 族自治区时，将固原回族自治州连同平凉专区的隆德、泾源二县 划归宁夏成立固原专区。 1979 年设固原地区行政公署。 2002 年 7 月 6 日经国务院批准撤地设市，将固原县改为原州区。2004 年 2 月，海原县划归中卫市。2008 年 3－4 月，将原州区黑城七 营两个整建制镇及甘城乡北部 8 个行政村、炭山乡北部 4 个行政 村划归中卫市海原县管辖。

### 二、行政区划

固原市辖原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县，共有 62 个乡（镇），3 个街道办事处，68 个居委会，794 个村委会。 市人民政府驻原州区。

### 三、人 口概况

2021 年末，全市总人口 145.76 万人， 常住人口 114.80 万 人，其中城镇常住人口 51 万人，人口自然增长率 4.54‰ 。人口 密度 139 人/km2 ，城镇化率 44.43%。

### 四、经济概况

2021 年，固原市地区生产总值 375.13 亿元，三次产业结构 为 17.1: 21.5: 61.4，地方财政收入 27.03 亿元。城乡居民人 均可支配收入 18178.8 元，城镇、农村居民人均可支配收入分别 为 32546.4 元、13086 元。

### 五、交通概况

固原市处宁夏银川、陕西西安、甘肃兰州三省会城市所构成 的几何中心（距西安 340km、兰州 335km、银川 330km） ，是国 家 179 个公路交通枢纽之一。中宝铁路、福银高速公路、312 国 道、309 国道、101 省道纵横全境，4 县 1 区全部通高速公路， 市域范围内形成了以高速公路和国省道为主的公路主骨架体系， 尚无高速铁路。六盘山机场开通的航线有固原至银川、西安、北 京、上海、武汉、福州、广州等。

## 第三节 资源条件

### 一、土地资源

根据固原市第三次国土资源调查数据以及 2021 年国土空间 变更调查数据， 全市国土总面积 1052167.05hm2。其中， 湿地 1754.45hm2 ， 占 0.17%；耕地 330239.05hm2 ， 占 31.39%；种植园 用地 3497.12hm2，占 0.33%；林地 411072.80hm2，占 39.07%；草 地 158087.39hm2，占 15.02%；城镇村及工矿用地 55389.12hm2 ， 占 5.26%；交通运输用地 18816.14hm2 ，占 1.79%；水域及水利设 施用地 12295.82hm2，占 1.17%；其他土地 61015.17hm2，占 5.80%。

表 2-1  固原市土地资源面积统计表

单位：hm2

| 行政 区域 | 国土面积 | 湿地 | 耕地 | 种植园 用地 | 林地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 乔木林地 | 灌木林地 | 其他林地 |
| 原州区 | 273904.10 | 1055.04 | 84977.69 | 1991.71 | 82040.79 | 11464.21 | 52299.78 | 18276.80 |
| 西吉县 | 312943.62 | 448.13 | 140055.01 | 429.28 | 67835.88 | 3682.43 | 52165.14 | 11988.31 |
| 隆德县 | 99098.92 | 37.00 | 28954.49 | 275.11 | 49774.08 | 23477.31 | 5989.07 | 20307.70 |
| 泾源县 | 112868.19 | 69.41 | 7902.23 | 9.44 | 94755.71 | 55870.50 | 8212.73 | 30672.48 |
| 彭阳县 | 253352.22 | 144.87 | 68349.63 | 791.58 | 116666.34 | 57984.19 | 12795.26 | 45886.89 |
| 固原市 | 1052167.05 | 1754.45 | 330239.05 | 3497.12 | 411072.80 | 152478.64 | 131461.98 | 127132.18 |

2-1 固原市土地资源面积统计表（续）

单位：hm2

| 行政 区域 | 草地 |  |  |  | 城镇村 及工矿 用地 | 交通运 输用地 | 水域及 水利设 施用地 | 其他 土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 天然 牧草地 | 人工 牧草地 | 其他 草地 |  |  |  |  |
| 原州区 | 63751.25 | 27024.64 | 189.50 | 36537.11 | 17570.32 | 5263.96 | 3806.97 | 13446.37 |
| 西吉县 | 51139.19 | 24774.13 | 2809.73 | 23555.33 | 15844.21 | 5562.68 | 4474.05 | 27155.19 |
| 隆德县 | 5200.69 | 731.34 | 1211.31 | 3258.04 | 5117.90 | 1976.62 | 1401.73 | 6361.30 |

| 泾源县 | 2962.59 | 560.68 | 17.68 | 2384.23 | 3676.66 | 1751.66 | 841.19 | 899.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彭阳县 | 35033.67 | 8853.23 | 332.15 | 25848.29 | 13180.03 | 4261.22 | 1771.88 | 13153.00 |
| 固原市 | 158087.39 | 61944.02 | 4560.37 | 91583.00 | 55389.12 | 18816.14 | 12295.82 | 61015.17 |

### 二、水资源

固原市多年平均降水量 50.203 亿 m3 ，形成地表水资源量 5.292 亿 m3 ，地下水资源量 2.659 亿 m3 ，扣除地下水与地表水资 源量之间的重复计算量，多年平均水资源量 5.826 亿 m3。境内的 六盘山发挥了重要的水源涵养功能，其水源涵养能力占宁夏全区 的 30%以上，对宁夏全境乃至西北地区具有重要的气候调节、水 源保障作用。

现有 192 座中小型水库，总库容 9.31 亿 m3 ，但淤积严重， 主要采取空库迎汛方式， 地表水供水量只有天然径流量 的 14.6%，利用率偏低。饮用水水源地中，宁夏中南部（固原地区） 城乡饮水安全水源工程水源地、贺家湾水库是市级集中式饮用水 水源地，海子峡水库、彭堡水源地（地下）是原州区集中式饮用 水水源地，清凉水库、直峡水库、张士水库、黄家峡水库是隆德 县集中式饮用水水源地，香水河水源地是泾源县集中式饮用水水 源地，西吉县、彭阳县依靠宁夏中南部（固原地区）城乡饮水安 全水源工程水源地供水。

目前，水资源短缺是制约当地经济社会发展的主要瓶颈之 一。自实施固原市黄河水调蓄工程以来，新增黄河水 0.41 亿 m3， 极大提高了供水保障能力，初步构建了“南北配置，丰枯补给， 多元互补 ”的水资源配置格局。

表 2-2 固原市水资源现状统计表

单位：亿 m3

| 类别 | 地表水 | 地下水取水量 | 水库总库容 | 引黄入固 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水资源量 | 5.29 | 0.48 | 9.31 | 0.41 |

### 三、草地资源

根据固原市第三次国土资源调查数据以及 2021 年国土空间 变更调查数据，全市草地总面积 158087.39 hm2 ，占国土面积的 15.02%，对全市生态环境状况有重要影响。其中，天然牧草地 61944.02 hm2 ， 占草地的 39.18%；人工牧草地 4560.37 hm2 ， 占 草地的 2.88%；其他草地 91583.00 hm2 ， 占草地的 57.93%。草地 主 要 分布 区域 为原 州区和西 吉县 ， 分 别为 63751.25 hm2 和 51139.19 hm2 ， 占全市草地的 40.33%和 32.35%。草地类型以干 草原、草甸草原、山地草甸、灌丛草甸等为主，牧草种类多样。 通过实施退牧还草、天然草原保护等国家重点工程，草原生态状 况持续好转，2021 年，草原综合植被盖度达到 85.42%。目前， 已建设 1 处以草原生态系统为主要保护对象的保护区，即宁夏云 雾山国家级自然保护区。

### 四、湿地资源

根据固原市 2021 年国土空间变更调查数据，全市湿地总面

积 1754.45 hm2 ，其中，沼泽草地 30.47 hm2 ，内陆滩涂 1723.98 hm2。固原市建立了市域内生态补偿机制，严格推行河长制，大 力实施五河流域综合治理工程，湿地治理成效显著。目前建设有 宁夏清水河国家湿地公园、宁夏固原卧龙湖湿地公园、宁夏固原 颉河湿地公园。

### 五、动植物资源

#### （一）植物资源

由于气候、土壤和地貌等因素的差异，固原市植被从东南到 西北呈森林草原—干草原的水平地带性分布。全市植被分为温性 针叶林、落叶阔叶林、竹类、落叶阔叶灌丛、草原、草甸 6 个植 被型，32 个群系和 89 个群丛。其中，温性针叶林主要植物群系 为油松林和华山松林；落叶阔叶林主要植物群系为辽东栎林、山 杨林、山柳林、白桦林、红桦林和桦椴林；竹林灌丛主要植物群 系为华西箭竹；落叶阔叶灌丛主要植物群系为沙棘、虎榛子、灰 栒子、山桃等灌丛，多属中生、旱中生类型；草原主要植物群系 为长矛草、茭蒿、铁杆蒿、百里香等；草甸主要植物群系为杂类 草、柳叶菜、大油芒等。

全市有高等植物 131 科 1224 种， 以被子植物占绝对优势， 其中又以菊科、蔷薇科和禾本科等为优势科，忍冬属和苔草属等 为优势属。植物区系具有明显的过渡性，各种地理成分联系广泛。 有国家二级重点保护植物桃儿七、黄耆、水曲柳、黄花杓兰、紫 点杓兰等 16 种；六盘山特有植物紫穗鹅冠草、四花早熟禾、六

盘山棘豆等 3 种；主要造林树种及经济植物有 69 种，其中山杨、 白桦、红桦、辽东栎、华山松是组成六盘山次生林的优势建群树 种；特色乡土树种包括天目琼花、栓翅卫矛、香荚蒾、金花忍冬、 华山松、白桦、红桦、暴马丁香等。六盘山一带植物资源较为丰 富，是黄土高原区目前为数不多的植被保护相对完整的地区，被 称为“西北种质资源基因库 ”。

此外，固原市造林树种、经济林树种也较为多样。随着生态 经济产业发展，逐步筛选出了一批适应性强、表现良好的品种。 经济林中表现良好的有红梅杏、苹果、梨、山楂、黑果花楸等， 可以作为主栽树种大面积示范推广；造林树种中表现良好的有美 国红枫、海棠、欧洲花楸、金叶复叶槭等彩叶树种和六盘山造型 油松等；花卉中表现良好的有百合、月季、暴马丁香、天目琼花、 栓翅卫矛、秋英、鼠尾草、蜀葵等，可以在城市园林绿化、全域 旅游沿线、梯田公园和美丽乡村建设中推广应用；草类中表现良 好的有青贮玉米类品种西蒙 707、高粱类品种极光、燕麦类品种 牧乐思等。

#### （二）动物资源

固原市有陆生脊椎野生动物 25 目 62 科 273 种。其中，国家 一级保护野生动物有华北豹、林麝、黑鹳、胡兀鹫、金雕等 10 种；国家二级保护野生动物有中华鬣羚、红腹锦鸡、马鹿、勺鸡 等 51 种；六盘山特有动物有六盘山齿突蟾、六盘山蝮蛇 2 种； 自治区级重点保护动物有豆雁、大石鸡、金腰燕等 30 种。无脊

椎动物 3554 种。

动物资源中古北界成分占主导地位，动物种的地理成分复 杂，为多种地理区划的汇聚地和南北动物区系的过渡地带。其中， 六盘山国家级自然保护区内国家级重点保护动物较多，是珍稀动 物遗传多样性保护的天然基因库，也是研究动物与环境相互关 系、植被恢复与动物种群增减规律的理想场所，具有较高的保护 与科研价值。根据六盘山林业局、复旦大学、中国猫科动物联盟 等联合开展的调查监测，近年来该区域华北豹数量显著增长，目 前有 35 只或者更多的华北豹活跃在六盘山，作为顶级食肉动物， 它们的存在说明六盘山拥有完整、丰富的动物群落。对于种群分 布区域已经相当破碎化的华北豹而言，六盘山提供了一个非常关 键的栖息繁衍场所，这里的华北豹或许会成为甘肃东部和南部华 北豹种群恢复的基础。

### 六、矿产资源

固原市已探明的矿产中，煤产地 5 处，总储量 7 亿 t；硫铁 矿 1 处，储量 5.90 万 t；铜矿 5 处，储量 893 万 t；磷矿 1 处， 储量 13.09 万 t；石英砂矿 4 处，总储量 16 亿 t；石膏矿 10 处， 总储量 30 亿 t；石灰石矿 4 处，储量 1.30 亿 t；陶土储量 133 万 t；芒硝储量 200 万 t； 白云岩储量 5900 万 t；黄金矿石储量 10 万 t；油气资源 4.92 亿 t；盐矿核心区硝口 30 km2 范围内初 步探明储量 26.38 亿 t，属国家大型盐矿，预测储量 100 亿 t。 花岗岩、闪长石、陶土等也有相当储量。

### 七、旅游资源

固原市旅游资源按其特征大致可分为以下七类：

1.山水生态资源。全市有六盘山、月亮山、云雾山、火石寨、 胭脂峡、秋千架、老龙潭、范家峡、茹河瀑布等多处自然山水景 观资源，风光多姿多彩，生态观光、休闲度假资源丰富。

2.避暑康养资源。六盘山地区有黄土高原上的“绿岛 ”之称， 根据六盘山东侧、山顶、西侧分别布设的泾源国家气象观测站、 六盘山国家基准气候站、隆德国家气象观测站监测，六盘山不同 区域的平均负氧离子浓度在 2321～4514 个/cm3，且 6～9 月含量 最高， 是天然的氧吧。固原城区夏季最热月 7 月平均气温为 18.7℃,六盘山区则更加凉爽，是宜居、宜游的避暑胜地。

3.长征红色资源。六盘山是红军长征翻越的最后一座高山， 将台堡是中国工农红军长征三军会师地之一，有六盘山红军长征 景区、将台堡红军长征会师纪念园，单家集毛泽东宿营地旧址等 多处红色旅游景区（点）。

4.丝路历史资源。历史上固原是我国境内古丝绸之路上的重 镇、丝路东段北道的重要节点，留下了须弥山石窟、火石寨石窟、 固原古城、萧关等重要遗址，波斯鎏金银壶、东罗马金币等珍贵 文物。深厚的古丝路文化为固原市积极融入“一带一路 ”发展提 供了重要基础。

5.地质丹霞资源。西吉县境内火石寨国家地质公园，是中国 迄今为止发现的海拔最高的丹霞地貌群，以奇山、岩层、茂树、

洞窟“ 四绝 ”称奇，还有建于北魏、隋唐的石窟 120 多孔，是丝 路文化的重要遗址。西吉党家岔震湖是 1920 年海原特大地震山 体滑坡而形成，为中国最大震湖，是黄土高原上的独特山水景观。

6.乡村旅游资源。乡村田野风光独具特色，有彭阳金鸡坪、 青云湾等典型旱作梯田景观，西吉龙王坝、隆德盘龙山庄、陈靳  新和村、泾源泾河源镇等重点旅游村镇，“宁夏六盘山山花节 ”、 农耕体验、果蔬采摘等参与体验项目。

7.特色民俗资源。固原回汉文化交融深厚，民间文化种类多、 涵盖广、底蕴深厚。西吉县是我国首个“文学之乡 ”，隆德县是 “ 中国书法之乡 ”“中国现代民间绘画画乡 ”和“ 中国民间文化 艺术之乡 ”，民间社火、高台、砖雕、泥塑、花儿、汤瓶舞、踏 脚舞、口弦、刺绣、剪纸、回族武术等被确定为国家级非物质文 化遗产。

## 第四节 生态环境质量

### 一、水土流失治理状况

固原市是黄土高原水土流失极敏感区域，通过实施小流域综 合治理、旱作基本农田建设、淤地坝工程建设等，截止 2021 年， 累积治理水土流失面积 6406 km2 ，治理程度达到 80％。彭阳县 小流域综合治理模式在全区示范推广。

（万 hm2）

（%）

图 2-4 固原市水土流失治理变化图

### 二、大气环境

固原市通过持续提高植被盖度，坚持扬尘、煤尘、汽尘、烟 尘“ 四尘同治 ”，环境空气质量持续好转。到 2021 年，全市环 境空气优良天数达到 333 d， 占有效监测天数的 91.2%（未剔除 沙尘天气影响），近五年平均空气优良天数达到 90%以上，稳居 宁夏全区第一。可吸入颗粒物（PM10 ）平均浓度 52 μg/m3 ，细颗 粒物（PM2.5 ）平均浓度 24 μg/m3。

### 三、水环境

固原市按照“源头治理－河道治理－流域治理 ”思路，开展 清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河“五河共治 ”。2021 年优 良水体比例为 87.5%，渝河、葫芦河、茹河水质明显改善。渝河 流域整治得到中央环保督察办公室、全国河长办、生态环境部的 通报表扬，流域治理成果入选国家和宁夏回族自治区改革开放 40 周年成就展。

表 2-3 固原市“五河 ”水质变化统计表

| 年度 | 清水河 | 葫芦河 | 渝河 | 泾河 | 茹河 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 年 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |

| 年度 | 清水河 | 葫芦河 | 渝河 | 泾河 | 茹河 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2018 年 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅳ类 |
| 2019 年 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2020 年 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
| 2021 年 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

### 四、土壤环境

固原市持续加强重点区域、行业污染防治，开展农村环境综 合整治，大力防治固废危废。近年来，未发生因耕地土壤污染导 致农产品质量超标事件，未出现因疑似污染地块或污染地块再开 发利用不当事件，全市土壤环境质量总体保持稳定，农业面源污 染治理得到加强。2021 年，畜禽养殖废物综合利用率 92.44%， 残膜回收率 95%，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保 障，土壤环境风险得到基本管控。

## 第五节 生态文化特色

### 一、红色文化

固原市红色文化底蕴深厚。六盘山是毛泽东主席率领中国工 农红军长征时翻越的最后一座大山，在这里留下了名扬海内外的 《清平乐 ·六盘山》；六盘山下的西吉县将台堡记录着中国工农 红军一、二方面军胜利会师的壮丽场景，标志着万里长征的胜利 结束；毛主席率领红军驻扎在西吉县单家集，凝聚着红军和回族 群众的鱼水深情。近年来，固原市红色文化主题活动丰富多彩， 以六盘山绿色生态环境为依托，开展了走一次长征路、重温一次

入党誓词、唱一首红军歌、吟诵一首长征诗词、聆听一堂党课、 吃一顿红军餐的“六个一 ”爱国主义教育主题活动，“讲述红军 故事 ·传承红色基因 ”志愿服务活动等，人们在绿水青山中厚植 家国情怀、传承红色基因。

### 二、造林植绿文化

春秋战国以来，人们对林业生产的重要性有了新的认识，“草 木殖成，国之富也 ”。固原史料中，也多有鼓励造林植绿之记载。 例如，西魏时期，原州刺使窦炽“亲巡垄亩，劝民耕桑 ”，使经  济林有一定发展；唐时，宁夏南部田土肥沃，森林茂盛，“永业  之田，树以榆、枣及所宜之木，皆有数 ”，“蝉鸣空桑林，八月  萧关道 ”；宋夏时，农户在“租地边上栽种自属树草 ”，“于屋  地旁建园地苗圃 ”，镇戎（辖今原州、彭阳二县地）、德顺（辖  今隆德、西吉二县及甘肃静宁县地）等州军“课民种树，定民籍  为五等，第一等种杂树百，每等减二十为差，桑枣半之 ”；光绪  年间，固原知州王学伊“经理林政 ”，发布《劝种树株示》，劝  种官树以兴地利，还设立农事试验场，种植树苗。后由于战乱等  原因，植树造林活动停止，原植之树也遭破坏。林则徐在《壬寅  日记》中描写的六盘山“其沙土皆紫色，一木不生，但有细草 ”。 民国时“ 隆德之六盘山尚有森林三十平方公里 ”。

建国以来，特别是 1966 年林建三师成立后， 固原市掀起造 林植绿新高潮， 《林建战士之歌》唱到“ 战斗在祖国的僻野荒 山……为了祖国山河一片锦绣，我们愿把青春贡献 ”，他们长期

驻扎深山，成功引进青海云杉、油松、华北落叶松等针叶树种。 随着六盘山地区生态环境逐步改善， 1982 年宁夏将其确定为省 级自然保护区，1988 年又升级为国家级自然保护区。进入 21 世 纪，固原市遵循“ 山绿才能民富 ”的生态逻辑，陆续启动退耕还 林、天然林保护、封山禁牧、生态移民等一系列生态建设项目。 从当年的红军“胜利山 ”，到今日的绿色“ 生态山 ”，是造林植 绿文化的传承，是固原一代代林业人和干部群众对“不到长城非 好汉 ”的长征精神最生动的诠释，也是固原生态文化最鲜明的代 表。

### 三、古树名木文化

古树名木是活生生的历史文物和自然遗产，堪称“绿色史 书 ”。固原市古树共计 783 株。其中，散生古树共 210 株，有国 家一级古树有黑弹树 1 株、旱榆 3 株，国家二级古树旱柳、旱榆、 白榆、圆柏、侧柏、胡桃、木梨、山杨、青杨、杜梨等 22 株， 国家三级古树旱柳、小叶杨、青杨、胡桃、华山松、枣、辽东栎、 桑等 184 株；古树群共 53 处、573 株。境内古树分布于原州区、 西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县五县（区）44 乡（镇） 、6 个林场、132 个村。1980 年以来，在六盘山林区腹地和月亮山、 南华山、须弥山等地天然林残区先后出土古木数十株，经鉴定距 今最远的已有 8900 多年，最近的有 1300 多年，推测该区域古森 林是以云杉属、落叶松属为优势树种的林区。固原市古树名木文 化主题丰富，如左宗棠等历史名士栽植的树木、红军长征纪念林、

回汉友好纪念树、古刹名树、百年果王等等。晚清名将左宗棠在 自陕西经甘肃、宁夏、青海赴新疆的驿道两旁组织广植旱柳，“新 栽杨柳三千里，引得春风度玉关 ”，被后人誉为 “左公柳 ”。如 今在隆德县城集中完整保留有 33 株，2011 年修建了占地 25 hm2  的古柳休闲绿地，并借助科普牌、雕塑、铺装等展现相关史话、 诗话，特色鲜明。森林城市建设期间，应继续丰富古树名木保护 与利用形式，提高信息化管理水平，保护古树名木原始风貌与记 忆，提高居民认知度和参与度，让这一文化载体焕发新的活力。

图 2-5 隆德县古柳休闲绿地

### 四、避暑康养文化

固原市特别是泾源县一带，夏季气候凉爽，平均最高温度不 超过 25℃, 是古往今来的避暑胜地，有“春来秋去无盛夏 ”之 说。《元史》记载，一代天骄成吉思汗 1227 年夏率大军屯兵、 避暑于六盘山腹地的密林峡谷中，因相传当时在此建造过行宫殿 堂而得名凉殿峡。此外，六盘山老龙潭、小南川、野荷谷、胭脂 峡等地，山峡无处不秀，水流无树不幽，气候清凉水润，负氧离 子富足，十分宜人。固原市夏季清凉的气候资源，与银川、西安、

兰州等周边盛夏酷暑难耐的大城市及南方城市相比优势十分明 显，吸引了大量游客前来避暑休闲，清凉游成为当地发展全域旅 游的重要主线之一，已建设有六盘山国家森林公园、宁夏固原清 凉山森林公园、老龙潭旅游景区、泾河湿地生态旅游景区等，是 未来开发生态旅游产品的重点。

# 第三章森林城市建设现状及分析

## 第一节森林资源现状分析

### 一、林木覆盖率一

根据固原市第三次国土资源调查数据、2021 年国土空间变 更调查数据及自然资源、住建部门统计数据，全市林木面积为 324067.45 hm2 ， 包 含 乔 木 林 地 135102.24 hm2 、 灌 木 林 地 148517.21 hm2 、四旁树 38216.55 hm2 、城区乔灌木 2231.45 hm2， 全市林木覆盖率为 30.83%。各县（区） 中，泾源县林木覆盖率 最高，为 53.90%；原州区、西吉县林木覆盖率相对偏低。详见 表 3-1。

一 ①按照宁夏回族自治区林业和草原局总体安排，全区森林资源管理“一张图 ”年度	 更新与国土“三调 ”融合工作将于 2023 年后完成。本规划中，林木覆盖率按照 2021 年国土空间变更调查数据计算，森林资源特征分析按照 2021 年森林资源管理“一张 图 ”年度更新成果计算。

②本规划中，林木覆盖率=（郁闭度 0.2 以上的乔木林面积和竹林面积+灌木林面积+ 农田林网面积+“四旁 ”植树面积+城区乔木、灌木面积）/土地面积；森林覆盖率=（郁 闭度 0.2 以上的乔木林面积和竹林面积+国家特别规定的灌木林地面积）/土地面积。

### 二、森林资源特征*

#### （一）林地地类

根据 2021 年固原市森林资源管理“一张图 ”年度更新成果， 全市林地面积 461820.73 hm2。其中，乔木林地面积 135102.24 hm2 ， 占林地总面积的 29.25%；疏林地面积 4674.35 hm2 ， 占林地 总面积的 1.01%；灌木林地面积 148517.21hm2 ， 占林地总面积的 32.16%；未成林地面积 114289.98 hm2 ，占林地总面积的 24.75%； 苗圃地面积 496.24 hm2 ，占林地总面积的 0.11%；其他林地面积

58740.70 hm2 ，占林地总面积 12.72%。详见表 3-2、图 3-1。 表 3-1 固原市林木覆盖率现状统计表

林木覆盖率

单位：hm2 、%

| 国土面积 | 林木面积 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 乔木林地 | 灌木林地 | 农田林网 | 四旁树 | 城区乔灌木 |  |
| 273904.10 | 76169.81 | 11464.21 | 52299.78 |  | 11035.20 | 1370.62 |  |
| 312943.62 | 74244.81 | 3682.43 | 52165.14 |  | 18115.08 | 282.16 |  |
| 99098.92 | 31076.88 | 23477.31 | 5989.07 | 950.64 | 1443.25 | 167.25 |  |
| 112868.19 | 65306.03 | 55870.50 | 8212.73 | — | 1058.19 | 164.61 |  |
| 253352.22 | 77591.07 | 57984.19 | 12795.26 | — | 6564.81 | 246.81 |  |
| 1052167.05 | 324388.62 | 152478.64 | 131461.98 | 950.64 | 38216.55 | 2231.45 |  |

注：本表林地面积来源为 2021 年国土空间变更调查数据。

表 3-2  固原市林地地类现状统计表

单位：hm2

| 国土面积 | 林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地合计 | 乔木林地 | 疏林地 | 灌木林地 |  |  | 未成林造林 地 | 苗圃地 | 其他林地 |
|  |  |  |  | 灌木林地 小计 | 国家特别规定 灌木林地 | 其他灌木 林地 |  |  |  |
| 273904.1 | 105953.31 | 7785.78 | 73.61 | 48530.94 | 48530.94 |  | 33191.85 | 102.69 | 16268.44 |
| 312943.62 | 89682.71 | 5933.35 | 494.73 | 44626.08 | 44626.08 |  | 24436.12 | 59.29 | 14133.14 |
| 99098.92 | 51498.29 | 26239.59 | 272.87 | 9282.28 |  | 9282.28 | 11886.83 | 149.62 | 3667.11 |
| 112868.19 | 83938.19 | 41804.47 | 758.1 | 17808.68 | 754.68 | 17054.00 | 20010.01 | 64.67 | 3492.27 |

| 253352.22 | 130748.24 | 53339.06 | 3075.05 | 28269.24 | 28269.24 | — | 24765.17 | 119.97 | 21179.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1052167.05 | 461820.73 | 135102.24 | 4674.35 | 148517.21 | 122181.21 | 26336 | 114289.98 | 496.24 | 58740.70 |

注：本表林地面积来源为 2021 年森林资源管理“一张图 ”年度更新成果（表 3-3 至 3-10 同此）。

图 3-1 固原市林地地类占比示意图

总体来看，全市乔木林地、灌木林地、未成林地占比较高。 乔木林地主要分布在原州区南部和隆德县、泾源县、彭阳县，其 中六盘山沿线及泾源县东部地区乔木林地的分布相对集中连片， 彭阳县乔木林地依山就势分布在丘陵沟壑之间。灌木林地广泛分 布在原州区、西吉县，与这两个县区的降雨量等自然条件有直接 关系；其次为泾源县的六盘山外围、彭阳县西部。未成林地主要 分布在原州区东北部和西南部、西吉县北部、隆德县东南部、泾 源县东部和彭阳县北部，这些区域是近几年重点造林地点，也是 需要加强抚育管护、促进转化成林的主要对象。

#### （二）林地权属

按林地权属划分， 国有林地面积 210770.16 hm2 ， 占全市林 地面积的 45.64%，主要分布在六盘山自然保护区及六盘山脉沿

线，原州区东北端，西吉县月亮山、火石寨，彭阳县的草庙林场、 小园子林场、茹河林场等；集体林地面积 251050.57 hm2 ， 占全 市林地面积的 54.36%。

表 3-3 固原市林地权属现状统计表

| 行政区域 | 国有林地（hm2） | 集体林地（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 原州区 | 62655.10 | 43298.20 |
| 西吉县 | 27393.13 | 62289.58 |
| 隆德县 | 30333.56 | 21164.73 |
| 泾源县 | 50274.61 | 33663.58 |
| 彭阳县 | 40113.76 | 90634.48 |
| 总计 | 210770.16 | 251050.57 |

#### （三）林地类别

按林地类别划分，固原市以公益林地为主，占林地总面积的 99.72%，其中重点公益林地占 46.06%，一般公益林地占 53.66%。

商品林地较少，占林地总面积的 0.28%。

表 3-4 固原市林地类别现状统计表

| 行政 区域 | 公益林地（hm2） |  |  | 商品林地（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 重点公益林地 | 一般公益林地 | 小计 | 一般商品林地 |
| 原州区 | 105770.72 | 40406.56 | 65364.17 | 182.58 | 182.58 |
| 西吉县 | 89667.77 | 49959.16 | 39708.61 | 14.94 | 14.94 |
| 隆德县 | 51498.29 | 20054.29 | 31443.99 |  |  |
| 泾源县 | 83938.19 | 52622.14 | 31316.05 |  |  |
| 彭阳县 | 129674.47 | 49693.62 | 79980.85 | 1073.76 | 1073.76 |
| 合计 | 460549.45 | 212735.77 | 247813.68 | 1271.28 | 1271.28 |

#### （四）林地保护等级

按林地保护等级划分， 固原市 Ⅰ 级保护林地面积 39452.69 hm2，占全市林地面积的 8.54%；Ⅱ级保护林地面积 170621.82 hm2， 占全市林地面积的 36.95%；Ⅲ级保护林地面积 250474.94 hm2 ， 占全市林地面积的 54.24%；Ⅳ级保护林地面积 1271.28 hm2 ，占

全市林地面积的 0.28%。

不同保护等级林地中，Ⅲ级保护林地面积占比最大，广泛分 布于全市域，其中六盘山脉沿线、月亮山、火石寨相对集中；Ⅱ 级保护林地面积占比其次，在六盘山脉沿线有集中分布，在各县 （区）沟壑、梁峁间的水土保持重点区域有广泛分布； Ⅰ 级保护 林地主要分布于六盘山自然保护区； Ⅳ级保护林地面积最小，零 星分布于原州区北部和彭阳县。

表 3-5 固原市林地保护等级现状统计表

单位：hm2

| 行政区域 | 小计 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 105953.31 | — | 37004.22 | 68766.50 | 182.58 |
| 西吉县 | 89682.71 | — | 49953.34 | 39714.43 | 14.94 |
| 隆德县 | 51498.29 | 5982.16 | 15134.39 | 30381.74 |  |
| 泾源县 | 83938.19 | 29550.46 | 22943.15 | 31444.58 |  |
| 彭阳县 | 130748.24 | 3920.07 | 45586.72 | 80167.68 | 1073.76 |
| 总计 | 461820.73 | 39452.69 | 170621.82 | 250474.94 | 1271.28 |

#### （五）林木起源

按林木起源划分， 固原市林木起源以人工林为主， 占  85.88%，广泛分布在全市各区域，主要是退耕还林工程、“三北” 防护林工程、六盘山重点生态功能区降水量 400 毫米以上区域造  林绿化工程、林草产业试验示范工程等重点工程的建设成果。整  体来看，初植密度偏大，林分结构相对单一，生态系统稳定性不  强，在水土保持、水源涵养、生物多样性保持等方面的生态效益  有待进一步提升。天然林占 14.12%，主要分布在六盘山自然保  护区及向北延伸的山脉。

表 3-6  固原市林木起源现状统计表

单位：hm2

| 行政 区域 | 天然林 |  |  |  | 人工林 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 纯天然 | 人工 促进 | 萌生 | 小计 | 植苗 | 直播 | 萌生 |
| 原州区 | 4948.24 | 4470.29 | 425.95 | 52.00 | 84633.92 | 58065.32 | 26251.29 | 317.31 |
| 西吉县 | 2171.29 | 1643.47 | 46.24 | 481.59 | 73318.98 | 73318.98 | — | — |
| 隆德县 | 4768.22 | 4654.84 | 21.86 | 91.52 | 42913.34 | 42910.27 | 0.41 | 2.66 |
| 泾源县 | 42309.14 | 38375.08 | 1071.94 | 2862.11 | 38072.13 | 37841.49 | 21.87 | 208.77 |
| 彭阳县 | 2635.25 | 1344.87 | 135.84 | 1154.54 | 106813.27 | 105063.05 | 1701.51 | 48.71 |
| 合计 | 56832.14 | 50488.55 | 1701.84 | 4641.76 | 345751.64 | 317199.10 | 27975.08 | 577.45 |

#### （六）林种结构

按林种结构划分，固原市林种结构分为用材林、经济林、防 护林、特用林和未划分林种五类。全市有林地中， 防护林面积 205761.12 hm2 ， 占有林地总面积的 79.97%，防护林以水土保持 林为主，其次为水源涵养林。特种用途林面积 37464.69 hm2，占 有林地总面积的 14.56%， 以自然保护区林为主。用材林面积 858.64 hm2 ，占有林地总面积的 0.33%。经济林面积 967.52 hm2， 占有林地总面积的 0.38%。未划分林种面积 12231.49 hm2，占有 林地总面积的 4.75%。

表 3-7 固原市林种结构现状统计表

单位：hm2

| 行政区域 | 小计 | 防护林 | 特种用途林 | 用材林 | 经济林 | 未划分林种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 56316.71 | 51681.18 | 298.37 | — | — | 4337.16 |
| 西吉县 | 50559.43 | 48277.25 | 1369.06 | — | — | 913.12 |
| 隆德县 | 26239.59 | 19019.38 | 4638.69 | 858.64 | 967.52 | 755.36 |
| 泾源县 | 42559.15 | 9134.16 | 31158.56 | — | — | 2266.43 |
| 彭阳县 | 81608.29 | 77649.16 |  | — | — | 3959.14 |
| 总计 | 257283.45 | 205761.12 | 37464.69 | 858.64 | 967.52 | 12231.49 |

#### （七）龄组结构

固原市乔木林地中，幼龄林面积97011.07 hm2 ，占乔木林地 总面积的71.81%；中龄林面积34673.42 hm2 ，占乔木林地总面积 的25.66%；近熟林面积3311.53 hm2 ，占乔木林地总面积的2.45%； 成熟林面积82.27 hm2 ，占乔木林地总面积的0.06%；过熟林面积 23.95 hm2 ，占乔木林地总面积的0.02%。全市乔木林地中，幼龄 林、中龄林占比超过97%，森林经营抚育的潜力较大，需要加强 抚育管理，促进林木生长。成熟林、过熟林占比约0.08%，但是 对当地而言十分宝贵和稀缺，是不可再生的自然资源和文化载 体，需要加大对该类老林的调查力度，掌握具体分布情况，加强 对保护与复壮。

表3-8 固原市龄组结构现状统计表

单位：hm2

| 行政区域 | 小计 | 幼龄林 | 中龄林 | 近熟林 | 成熟林 | 过熟林 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 7626.33 | 5866.59 | 1111.71 | 643.45 | 4.59 | — |
| 西吉县 | 6227.25 | 5154.72 | 1016.09 | 24.62 | 31.83 | — |
| 隆德县 | 25603.36 | 20420.14 | 5064.56 | 107.00 | 11.66 |  |
| 泾源县 | 40974.23 | 16411.72 | 24547.03 | 15.47 |  | — |
| 彭阳县 | 54671.08 | 49813.63 | 2364.23 | 2436.99 | 32.99 | 23.23 |
| 总计 | 135102.24 | 97666.81 | 34103.61 | 3227.51 | 81.06 | 23.24 |

#### （八）林木蓄积量

固原市乔木林面积 135102.24hm2，总蓄积量为 581.37 万 m3， 乔木林单位面积蓄积量为 43.03 hm2/m3 。各县（区）中，泾源县 乔木林单位面积蓄积量最高，其次为隆德县、原州区，再次为西 吉县、彭阳县。固原市林木单位面积蓄积量不高，一方面是受气 候、降水等自然条件影响，生长量偏小，另一方面与中幼龄林占

比高有关。相比于蓄积量的增长，固原市森林经营培育及森林城 市建设更应注重水土保持、水源涵养、生物多样性保护、人居环 境提升等功能的提升。

表 3-9 固原市乔木林面积蓄积现状统计表

| 行政区域 | 乔木林面积（hm2） | 乔木林蓄积 （m2） | 乔木林单位面积蓄积量 （m3/hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 7785.78 | 274402.57 | 35.24 |
| 西吉县 | 5933.35 | 121693.08 | 20.51 |
| 隆德县 | 26239.59 | 957744.91 | 36.50 |
| 泾源县 | 41804.47 | 3370694.63 | 80.63 |
| 彭阳县 | 53339.06 | 1089183.52 | 20.42 |
| 合计 | 135102.24 | 5813718.70 | 43.03 |

#### （九）优势树种

固原市优势树种中，针叶类主要有落叶松、云杉、樟子松、 华山松等，阔叶类主要有刺槐、新疆杨、桦木、榆树、栎类、柠 条、山杏、山桃、沙棘等，体现了黄土高原半干旱地区的特色。

## 第二节城乡绿化现状分析

### 一、原州区绿化现状

固原市以《固原市城市绿地系统规划（2015－2030 年）》 和《固原市创建国家园林城市工作方案》作为建成区绿地发展建 设总纲，通过加大各类绿地等建设，实施市民休闲公共绿地精品 工程，提升绿化指标，不断推进城市绿化发展。加快旧城改造和 新区建设，拆墙透绿、拆违建绿、见缝插绿、退地还绿，充分利 用现有的河流水系、交通干道，大力开展城市生态环境建设，加 强城市生态空间保护。初步构建了总量适宜、分布合理、功能显

著、植物多样、景观优美的城市绿地系统。根据固原市园林管理 所提供的数据以及《固原市情数据手册（2021版）》，至 2021 年底， 固原市原州区建成区绿地总面积 1715.02 hm2 ，其中公共 休闲绿地 764.30 hm2，防护绿地 499.07hm2，附属绿地 451.65 hm2， 绿地率为 38.06%。建成区面积 45.06 km2，绿化覆盖面积 1859.99 hm2 ，绿化覆盖率 41.28%，树冠覆盖面积 1435.54 hm2 ，树冠覆盖 率 31.86%。

表 3-10  原州区建成区各类绿地现状统计表

单位：hm2

| 绿地类型 |  | 绿地面积 | 绿化覆盖面积 | 树冠覆盖面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共 休闲 绿地 | 综合休闲绿地 | 202.29 | 204.31 | 122.59 |
|  | 专类休闲绿地 | 517.96 | 523.43 | 314.06 |
|  | 游园 | 8.66 | 8.75 | 5.25 |
|  | 广场用地 | 35.37 | 35.72 | 21.43 |
|  | 小计 | 764.30 | 772.22 | 463.33 |
| 防护绿地 |  | 499.07 | 504.88 | 505.25 |
| 附属 绿地 | 道路与交通设施用地附属绿地 | 64.45 | 187.52 | 187.52 |
|  | 居住用地附属绿地 | 152.59 | 157.11 | 112.26 |
|  | 公共设施用地附属绿地 | 234.61 | 238.27 | 167.18 |
|  | 小计 | 451.65 | 582.9 | 466.96 |
| 合计 |  | 1715.02 | 1859.99 | 1435.54 |

#### （一）公共休闲绿地

近年来，固原市高度重视城市绿地建设，加大财力物力投入， 新建、改扩建多处休闲绿地，各类绿地面积均有不同程度增加。 至 2021 年底，原州区建成区共有市民公共休闲绿地 33 个，公共 休闲绿地总面积 764.30 hm2 ，其中综合休闲绿地 10 个， 面积 202.29 hm2 ；专类休闲绿地 7 个，面积 517.96 hm2；游园 5 个， 面积 8.66 hm2 ；广场用地 11 个（绿化占地比例较高，计入公共

休闲绿地），面积 35.37 hm2 。人均休闲绿地面积达到 31.12 m2/ 人。

现状公共休闲绿地

公共休闲绿地 500 米服务 半径

图 3-2 原州区建成区公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖区域图

原州区建成区市民休闲公共绿地 500 m 服务半径覆盖面积 36.33 km2 ，覆盖率为 80.63 %，还有部分区域的绿地不足。从景 观设计上来看，绿化水平不一，配套设施完善度不高。建成区西 侧为城市规划区，目前已建设少量工业园区，配套建设有附属绿 地，大部分区域仍是待建设状态。森林城市建设期间，需结合固

原市城市发展规划和绿地系统规划，不断提升城区绿量，提升城 市生态环境容量。重点提高绿地景观质量，开展精细化绿地养护 管理，加大公共休闲基础设施建设，不断提升群众的游园体验； 平衡综合、专类园、游园及广场用地的比重和分布，提高绿地服 务半径。

表 3-11  原州区建成区公共休闲绿地现状统计表

单位：hm2

| 性质 | 序号 | 绿地名称 | 位置 | 绿地面 积 | 绿化覆 盖面积 | 树冠覆盖 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 休闲 绿地 | 1 | 西湖休闲绿地 | 西关街以东，南关街以北， 政府街以南 | 19.32 | 19.51 | 11.71 |
|  | 2 | 六盘山儿童休 闲绿地 | 上海路以北，六盘山路以 西，文化街以南 | 20.34 | 20.54 | 12.33 |
|  | 3 | 市人民医院西 侧休闲绿地 | 南平街以东，新城横二路以 北，新城纵二街以西，新城 横一路以南 | 45.06 | 45.51 | 27.31 |
|  | 4 | 火车站大桥西 休闲绿地 | 六盘路以北、东关北路以 东、清水河西岸 | 33.91 | 34.25 | 20.55 |
|  | 5 | 高速出口休闲 绿地 | 上海路与高速公路交叉口 东南角 | 13.07 | 13.20 | 7.92 |
|  | 6 | 九龙山半岛休 闲绿地 | 上海路以北，清水河路以西 | 47.12 | 47.59 | 28.55 |
|  | 7 | 西南新区高压 走廊休闲绿地 | 西南新区，兴城路与新城横 二路之间 | 6.60 | 6.67 | 4.00 |
|  | 8 | 北海子休闲绿 地 | 高红路以北、西关北街以 南、中山北街以东、东关北 路以西 | 9.08 | 9.17 | 5.50 |
|  | 9 | 怀德休闲绿地 | 长丰路以北、上海路以西、 兴源路以南 | 6.27 | 6.33 | 3.80 |
|  | 10 | 龙盘休闲绿地 | S101 和 G309 东侧、大堡西 路西 | 1.52 | 1.54 | 0.92 |
|  | 小计 |  |  | 202.29 | 204.31 | 122.59 |
| 专类 园 | 11 | 古雁岭森林公 园 | 古雁街以东，饮河路以西， 上海路以北 | 371.40 | 375.11 | 225.07 |
|  | 12 | 城墙遗址休闲 | 位置在开城路以南、北关路 | 15.75 | 15.91 | 9.54 |

| 性质 | 序号 | 绿地名称 |  | 位置 | 绿地面 积 | 绿化覆 盖面积 | 树冠覆盖 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿地一期 |  | 以北、西城路以东，西关路 两侧 |  |  |  |
|  | 13 | 城墙遗址休闲 绿地二期 |  | 中山街以东、北关路以南、 东关路以西 | 5.41 | 5.46 | 3.28 |
|  | 14 | 城墙遗址休闲 绿地三期 |  | 中山街以东、政府街以南、 南城路以北、东关路以西 | 5.88 | 5.94 | 3.56 |
|  | 15 | 童趣园休闲绿地 |  | 北京路以西，固原体育场以南 | 2.47 | 2.79 | 1.67 |
|  | 16 | 饮马河休闲绿 地 |  | 清河南路西侧，北海饮马河 岸边 | 9.98 | 10.08 | 6.05 |
|  | 17 | 清水河休闲绿 地 |  | 清水河东西沿岸休闲绿地 | 107.07 | 108.14 | 64.88 |
|  | 小计 |  |  |  | 517.96 | 523.43 | 314.06 |
| 游园 | 18 | 朝阳小区小游 园 |  | 朝阳小区对面 | 0.91 | 0.92 | 0.55 |
|  | 19 | 西湖雅居小区 北侧小游园 |  | 西湖雅居小区北侧 | 0.43 | 0.43 | 0.26 |
|  | 20 | 三污厂小游园 |  | 三污厂南侧，原北海苗圃 | 3.08 | 3.11 | 1.87 |
|  | 21 | 政府西街绿地 |  | 政府路和西关街交叉口东 北角 | 0.52 | 0.53 | 0.32 |
|  | 22 | 上海路小游园 |  | 上海路南侧（建业街－民族 街） | 3.72 | 3.76 | 2.25 |
|  | 小计 |  |  |  | 8.66 | 8.75 | 5.25 |
| 广场 用地 广场 | 23 |  | 大原广场 | 上海路以北，兴源路以东， 南城路以南 | 4.43 | 4.47 | 2.68 |
|  | 24 |  | 人民广场 | 北靠文化街，西接中山街，南与 中心街相邻，东临人民街 | 3.88 | 3.92 | 2.35 |
|  | 25 |  | 地标广场 | 上海路、南城路与兴源路三 角交汇处 | 1.90 | 1.92 | 1.15 |
|  | 26 |  | 鸿雁广场 | 上海路、北京路与银平路三 角交汇处北侧 | 1.39 | 1.40 | 0.84 |
|  | 27 |  | 丝路广场 | 六盘山路与安康路交叉口 西南角 | 0.81 | 0.82 | 0.49 |
|  | 28 |  | 博学苑广场 | 北京路与安康路交叉口南 侧 | 1.82 | 1.84 | 1.10 |
|  | 29 |  | 和谐广场 | 北京路以北，雁岭北路以 西，惠民路以东 | 1.22 | 1.23 | 0.74 |
|  | 30 |  | 市政府广场 | 北京路与上海路交叉口南 侧 | 15.16 | 15.31 | 9.19 |

| 性质 | 序号 | 绿地名称 | 位置 | 绿地面 积 | 绿化覆 盖面积 | 树冠覆盖 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地 | 31 | 博物馆广场 | 政府路与西关街交叉口西 侧 | 2.83 | 2.86 | 1.71 |
|  | 32 | 憩园广场 | 中心路以北，中山街以西 | 0.37 | 0.37 | 0.22 |
|  | 33 | 火车站广场 | 清河街火车站前广场 | 1.56 | 1.58 | 0.95 |
|  | 小计 |  |  | 35.37 | 35.72 | 21.43 |
| 合计 |  |  |  | 764.30 | 772.22 | 463.33 |

#### （二）防护绿地

近年来固原市针对建成区内工业园区、铁路、高速公路等重 点防护地段进行了防护绿地建设， 防护绿地总面积为 338.62 hm2。现有防护林带生长状况良好，防护功能已初步形成。随着 城市建成区的扩展，需要不断加强防护绿地的建设，重点提升树 种丰富度、植物配置层次，同时结合固原市整体绿地景观，挖掘 景观功能，提升综合效益。

表 3-12 原州区建成区防护绿地现状统计表

单位：hm2

| 序号 | 防护绿地名称 | 位置 | 绿地面 积 | 绿化覆 盖面积 | 树冠覆盖 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福银高速防护林 | 福银高速两侧 | 96.14 | 97.58 | 97.58 |
| 2 | 宝中铁路防护绿地 | 宝中铁路两侧 | 7.45 | 7.56 | 7.56 |
| 3 | 上海路防护绿地 | 上海路南侧 | 8.79 | 8.92 | 8.92 |
| 4 | 北环山体防护绿地 | 北环山体两侧六盘山路 与东关街交叉口 | 3.43 | 3.48 | 3.48 |
| 5 | 清河南街防护绿地 | 清河南街东侧 | 3.06 | 3.11 | 3.11 |
| 6 | 南雁街坡体绿化 | 南雁街与上海路交叉处 | 5.04 | 5.12 | 5.12 |
| 7 | 南雁街防护绿地 | 南雁街高速路桥以南道 | 4.96 | 5.03 | 5.03 |

| 序号 | 防护绿地名称 | 位置 | 绿地面 积 | 绿化覆 盖面积 | 树冠覆盖 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路两侧 |  |  |  |
| 8 | 北京路防护绿地（一中 西侧） | 北京路东侧，固原一中西 侧 | 1.13 | 1.15 | 1.15 |
| 9 | 北京路防护绿地（回中 东侧） | 北京路西侧，宁夏师范学院附属中学东侧 | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
| 10 | 福银高速和上海路交叉 处防护绿地 | 福银高速和上海路交叉 处 | 11.71 | 11.89 | 11.89 |
| 11 | 汽车站周围道路防护绿 地 | 汽车站周围上海路和银 平公路周边 | 10.63 | 10.79 | 10.79 |
| 12 | 上海路防护绿地（职业 技术学院与防爆大队） | 上海路上职业技术学院 与防爆大队之间 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 13 | 四中北墙外防护绿地 | 上海路四中北墙外 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 14 | 东关北街防护绿地 | 东关北街 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| 15 | 九龙路防护绿地 | 九龙路两侧建业街 | 15.70 | 15.94 | 15.94 |
| 16 | 建业街防护绿地 | 九龙路至兴城横七路 | 2.10 | 2.13 | 2.13 |
| 17 | 古雁东路防护绿地 | 文化街到安康路 | 3.87 | 3.93 | 3.93 |
| 18 | 雁岭北街防护绿地 | 雁岭北路两侧 | 1.32 | 1.34 | 1.34 |
| 19 | 上海路延伸段北侧原 309 国道北防护绿地 | 上海路延伸段北侧原 309 国道北 | 7.83 | 7.95 | 7.95 |
| 20 | 上海路延伸段南侧路边 坡地防护绿地 | 上海路延伸段南侧路边 坡地 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
| 21 | 生态经济产业试验示范园西 侧长城梁坡防护绿地 | 上海路延伸段南侧长城 梁西侧坡体 | 9.13 | 9.27 | 9.27 |
| 22 | S101 线与 G309 国道南 侧天然气防护绿地 | S101 线与 G309 国道南 侧 | 4.06 | 4.12 | 4.12 |
| 23 | 兴城路南与新城纵一街 西侧高压线防护绿地 | 兴城路南与新城纵一街 西侧高压线下 | 42.26 | 42.89 | 42.89 |
| 24 | 古雁岭东头防护绿地 | 北京路南与中山北街，古 雁岭东头 | 23.56 | 23.91 | 23.91 |
| 25 | 兴城路防护绿地 | 兴城路路边北侧 | 3.58 | 3.63 | 3.63 |
| 26 | 新城横二路防护绿地 | 丰源纺纱厂南侧 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
| 27 | 新城横二路防护绿地 | 新城横二路路边两侧 | 3.36 | 3.41 | 3.41 |
| 28 | 新城纵五街防护绿地 | 新城纵五街路边两侧 | 4.15 | 4.21 | 4.21 |
| 29 | 南平街防护绿地 | 南平街防护绿地 | 6.41 | 6.51 | 6.51 |
| 30 | 新城纵二街防护绿地 | 新城纵二街两侧 | 3.82 | 3.88 | 3.88 |
| 31 | 固将路防护绿地 | 固将路东南防护绿地 | 12.75 | 12.94 | 12.94 |
| 32 | 高红路防护绿地 | 高红路南、西关北路以 东、东关北路以西 | 3.96 | 4.02 | 4.02 |

| 序号 | 防护绿地名称 | 位置 | 绿地面 积 | 绿化覆 盖面积 | 树冠覆盖 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 上海路警民路口至中山 南街路口段防护绿地防 护绿地（7 块） | 上海路警民路口至中山 南街路口段路两侧 | 4.06 | 4.12 | 4.12 |
| 34 | 固胡路 | 固胡路防护绿地 | 7.47 | 7.58 | 7.58 |
| 35 | 南河滩大桥东北角街头绿地 | 南河滩大桥东北角 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 36 | 开城路桥东北角绿地 | 开城路桥以北、饮马河东 岸、安康花园 C 区以西 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| 37 | 景园盛世华都门口绿地 | 北京路以东、景园盛世华 都门前 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 38 | 饮马河防护绿地 | 雁岭北路以北，中山街以 南，饮马河两岸。 | 9.75 | 9.90 | 9.90 |
| 39 | 政府储备土地 | 古雁路与学院路交叉口 的西南角 | 8.26 | 8.34 | 8.34 |
| 40 | 防护绿地备用 | 北京路和东关北街交叉 口 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| 41 | 三泰苗圃 | 上海路与高速公路交叉 口 | 7.15 | 7.26 | 7.37 |
| 42 | 田洼林场 | 清水河以东、宝中铁路以 西 | 30.98 | 30.91 | 30.91 |
| 43 | 五中西侧苗圃 | 固原市第五中学西侧 | 1.53 | 1.55 | 1.58 |
| 44 | 高红苗圃 | 北海高红村 | 30.84 | 31.08 | 31.08 |
| 45 | 西南新区 | 堡东路与纵二街北、南雁 街西 | 15.15 | 15.38 | 15.61 |
| 46 | 生态经济产业试验 示范园 | 西南新区 | 74.80 | 75.11 | 75.11 |
| 合计 |  |  | 499.07 | 504.88 | 505.25 |

#### （三）附属绿地

原州区建成区附属绿地总面积为 451.65 hm2，其中道路与交 通设施用地附属绿地面积 64.45 hm2 ，居住用地附属绿地面积 152.59 hm2 ，公共设施用地附属绿地面积 234.61hm2。

道路绿化方面，城区主次干路总长度为 149.84km，城市道 路绿化普及率 91.36%，林荫路推广率达 60.53%，按照“突出特

色、一街一景 ”的建设原则，在城市主干道和环城路两侧建设绿 带，采用混交林、丛植、对植等手法，实行大图案、大色块、流 线型种植，基本形成了三季有花、四季有景、层次分明、各具特 色的道路绿化风貌。

居住区绿化、公用设施绿化方面相对薄弱。部分学校、医院 和公共服务机构的绿化率相对偏低，主要存在绿化可利用空间有 限、集中增绿难度大等问题。 未来要继续大力实施拆墙透绿、拆 违建绿工程，积极倡导开展垂直绿化、立体绿化，为城市园林绿 化注入新的活力。

表 3-13 原州区建成区附属绿地现状统计表

单位：hm2

| 序号 | 绿地类型 | 绿地面积 | 绿化覆盖面积 | 树冠覆盖面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路与交通设施用地附属绿地 | 64.45 | 187.52 | 187.52 |
| 2 | 居住用地附属绿地 | 152.59 | 157.11 | 112.26 |
| 3 | 公用设施用地附属绿地 | 234.61 | 238.27 | 167.18 |
| 合计 |  | 451.65 | 582.9 | 466.96 |

### 二、县级建成区绿化现状

固原市下辖四县的城区城市森林建设范围为各县的建成区。 各县近年来根据实际情况，不断提升城区绿化水平，建设了永清 湖休闲绿地、体育广场、三山休闲绿地、茹河生态休闲绿地等一 批公共休闲绿地等，加强了四县城区的防护绿地、附属绿地的建 设。其中，隆德县、泾源县、彭阳县均已创建为“国家园林县城 ”，

人居环境不断优化。

根据各县住建部门所提供的数据以及《固原市情数据手册 （2021 版）》，截至 2021 年底，四县城区人均公共休闲绿地面 积、绿化覆盖率和树冠覆盖率均有较大提升，其中四县人均公共 休闲绿地面积均达到 12 m2/人以上，隆德县、彭阳县超过 40 m2/ 人； 四县绿化覆盖率均达到 40%以上，树冠覆盖率均达到20%以 上。

表 3-14 县级建成区绿地现状统计表

| 行政 区域 | 建成 区面 积 （hm2） | 建成 区人 口（万 人） | 绿地 面积 （hm2） | 绿地 率 （%） | 公共休 闲绿地 面积 （hm2） | 人均公 共休闲 绿地面 积 （hm2） | 绿化覆 盖面积 （hm2） | 其中乔 灌覆盖 面积 （hm2） | 绿化 覆盖 率 （%） | 树冠 覆盖 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西吉县 | 10.38 | 9.90 | 338.90 | 32.65 | 175.50 | 17.73 | 439.82 | 234.69 | 42.37 | 22.61 |
| 隆德县 | 6.09 | 3.98 | 218.67 | 35.91 | 165.81 | 41.66 | 263.00 | 151.52 | 43.19 | 24.88 |
| 泾源县 | 5.34 | 3.10 | 205.76 | 38.53 | 99.45 | 32.08 | 272.30 | 149.08 | 50.99 | 27.92 |
| 彭阳县 | 8.38 | 6.80 | 369.80 | 44.13 | 222.07 | 32.66 | 414.18 | 209.00 | 49.01 | 24.94 |

#### （一）西吉县建成区绿化现状

西吉县位于固原市西部，是 1936 年 10 月 22 日红军长征三 大主力军会师地——将台堡所在地。西吉县立足生态园林和文化 旅游城市定位，按照“南北相连、东扩西提 ”的建设思路，将山 体绿化、河沟绿带与公共休闲绿地、滨河绿廊、等相互贯通、构 建以城区休闲绿地为点状绿化，以主要道路两侧带状绿地为线状 绿化，以外围绿地为面状绿化的点、线、面相结合的绿地系统。 城区南侧有葫芦河潺潺流过，穆桂英山、北山现状植被均较好， 近几年新建的道路绿化较好，栽植的主要树种有国槐、龙爪槐、

云杉等。

截至 2021 年底，西吉县建成区绿地面积 352.70 hm2 ，绿化 覆盖面积 439.82hm2，绿地率 33.98%，绿化覆盖率 42.37%，树冠 覆盖率 22.61%，公共休闲绿地面积 175.50hm2 ，人均公共休闲绿 地面积 17.73m2 ，公共休闲绿地 500m 服务半径覆盖率 80.36%。 详见附表 1。

表 3-15  西吉县建成区各类绿地现状统计表

| 序号 | 绿地类型 | 绿地面积（hm2） | 绿化覆盖 面积（hm2） | 树冠覆盖 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共休闲绿地 | 175.50 | 439.82 | 234.69 |
| 2 | 防护绿地 | 29.30 |  |  |
| 3 | 附属绿地 | 134.10 |  |  |
| 合计 |  | 338.90 | 439.82 | 234.69 |

现状公共休闲绿地

公共休闲绿地 500 米服务 半径

图 3-3 西吉县建成区公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖区域图

#### （二）隆德县建成区绿化现状

隆德县位于固原市西南部。隆德县城一面临水（三里店水  库）、两河交汇（渝河和清凉河）、三山环抱（北象山、堡子山  和南凤山），根据这一自然特点，按照绿化“三山 ”、治理“ 两  河 ”、净化“一水 ”的总体思路，以建设“城在林中，林在城中” 的生态型县城为目标，强力推进县城绿化步伐。对古柳、龟山、 三山等公共休闲广场进行绿化改造提档升级，坚持能绿则绿、见

缝插绿，充分利用空地、边角地、坡地，在保留原有树种的基础 上，主要栽植白蜡、垂柳、旱柳、海棠等乔木，榆叶梅、丁香、 连翘、黄刺玫、紫穗槐等花灌木及彩叶植物，在草坪退化的地方 增加地被月季、四季玫瑰、地被菊等宿根花卉，切实提升城区绿 化水平和档次；结合退耕还林工程的实施，将“三山 ”范围内的 荒山、荒沟和农田、地埂全部纳入绿化范围，以栽植常绿大苗为 主，坚持适地适树，多树种搭配，乔灌草结合，打造“三季有花， 四季常青 ”的绿化境界；对“ 两河 ”进行治理，通过污水处理和 对县城渝河坡面、渝河路和中关村、东关村、东门桥等 5 个居民 活动区进行绿化美化，营造优美宜居的人居环境。

截至 2021 年底，隆德县建成区绿地面积 218.67 hm2 ，绿化 覆盖面积 263hm2 ，绿地率 35.91%，绿化覆盖率 43.19%，树冠覆 盖率 24.88%，公共休闲绿地面积 165.81 hm2 ，人均公共休闲绿 地面积 41.66 m2 ，公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖率 91.37%。 详见附表 2。

表 3-16 隆德县建成区各类绿地现状统计表

| 序号 | 绿地类型 | 绿地面积（hm2） | 绿化覆盖 面积（hm2） | 树冠覆盖 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共休闲绿地 | 165.81 | 263 | 151.52 |
| 2 | 防护绿地 | 17.33 |  |  |
| 3 | 附属绿地 | 26.27 |  |  |
| 4 | 广场绿地 | 9.26 |  |  |
| 合计 |  | 218.67 | 263 | 151.52 |

现状公共休闲绿地

公共休闲绿地500米服务 半径

图 3-4 隆德县建成区公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖区域图

#### （三）泾源县建成区绿化现状

泾源县位于固原市东南部，是泾河发源地，六盘山纵贯县境  西部，崆峒山雄踞县境东北，森林资源、生态环境、生态旅游资  源居全市前列。泾源县坚持“ 山在水中、水在林中、林在景中” 的建设理念，围绕“ 山、水、林、园、城一体化 ”发展格局，以  “ 生态休闲旅游避暑县城 ”为基础，以泾河景观水道为轴线、卧  龙山为核心建设精品绿地，以“ 四纵九横，一街一景 ”为思路打  造绿色街区，以“依山傍水、南北双线 ”为体系建设高密度防护

林带，以国道 344 线高速公路以及主干道路两侧的道路慢行系统 为主体打造绿色长廊，宜居宜业宜游生态城市建设成效初步彰 显。

截至 2021 年底，泾源县建成区绿地面积 205.76 hm2 ，绿化 覆盖面积 272.30 hm2 ，绿地率 38.53%，绿化覆盖率 50.99%，树 冠覆盖率 27.92%，公共休闲绿地面积 99.45 hm2 ，人均公共休闲 绿地面积 32.08 m2，公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖率 81.52%。 详见附表 3。

表 3-17  泾源县建成区各类绿地现状统计表

| 序号 | 绿地类型 | 绿地面积（hm2） | 绿化覆盖 面积（hm2） | 树冠覆盖 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共休闲绿地 | 99.45 | 272.30 | 149.08 |
| 2 | 防护绿地 | 38.26 |  |  |
| 3 | 附属绿地 | 65.50 |  |  |
| 4 | 广场绿地 | 2.55 |  |  |
| 合计 |  | 205.76 | 272.30 | 149.08 |

现状公共休闲绿地

公共休闲绿地 500米服务 半径

图 3-5  泾源县建成区公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖区域图

#### （四）彭阳县建成区绿化现状

彭阳县位于固原市东部。按照“ 10 年初见成效、20 年大见 成效、30 年实现山川秀美 ”的总体构想，坚持保护绿线、修复 水线、畅通风线，将改造与建设并举、绿化与美化结合、增绿与 造景统一，拆旧补绿、见缝插绿，沿路植绿、沿河布绿、依山造 绿，着力构建以栖凤山休闲绿地为背景的南部山体绿屏 、以茹河 两岸为绿化通廊的沿河绿带、以悦龙山为依托的防护梯田花海、 以城市道路绿化为网络的迎宾绿道，营造“城在山中、水在城中、

人在画中、山水映城 ”的生态县城格局。

截至 2021 年底，彭阳县建成区绿化覆盖率、城区绿地率分 别从建县初的 11% 、9%提高到 49.01% 、44.13%， 树冠覆盖率 24.94%，公共休闲绿地面积 222.07 hm2 ，城市人均公共休闲绿地 面积 32.66m2。先后荣膺“ 国家园林县城 ”“ 国家卫生县城 ”等 殊荣，人居环境大幅改善，花园城市的生态效益凸显。公共休闲

绿地 500 m 服务半径覆盖率 81.75%。详见附表 4。 表 3-18  彭阳县建成区各类绿地现状统计表

| 序号 | 绿地类型 | 绿地面积（hm2） | 绿化覆盖 面积（hm2） | 树冠覆盖 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共休闲绿地 | 216.37 | 414.18 | 209.00 |
| 2 | 防护绿地 | 70.68 |  |  |
| 3 | 附属绿地 | 77.05 |  |  |
| 4 | 广场绿地 | 5.70 |  |  |
| 合计 |  | 369.80 | 414.18 | 209.00 |

现状公共休闲绿地

公共休闲绿地 500米服务 半径

图 3-6 彭阳县建成区公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖区域图

图 3-7  彭阳县生态城市建设风貌

### 三、乡镇绿化现状

宁夏积极实施美丽小城镇、美丽村庄建设项目，通过打造功

能完善、特色鲜明、农旅融合的美丽小城镇和宜居宜业宜养宜游 的美丽乡村，推动美丽乡村建设高质量发展。固原市积极响应自 治区部署，大力实施道路、给排水管网、供热、燃气、路灯、垃 圾处理、污水处理、公厕、文化广场、特色街区等基础设施和公 共服务设施改造建设，进一步强化产业支撑，提升小城镇综合服 务功能，改善人居环境。截至 2021 年， 固原市已建设美丽小城 镇 41 个。原州区三营镇被列为国家建制镇示范点，泾源县泾河 源镇入选全国首批特色小镇。

美丽小城镇建设带动了城镇绿化水平的提升。截至 2021 年， 全市乡镇道路绿化率达到 81.04%，主要道路基本实现绿化美化。 但是部分乡镇绿化成效有差距，原州区、西吉县、彭阳县仍有 16 个乡镇未建设乡镇公共休闲绿地，绿量有待提升。未来需要 将森林城市建设与美丽小城镇建设进行深度融合，结合乡镇发展 特色，打造居民家门口的公共休闲绿地，进一步提高城镇建设品 质。

### 四、村庄人居环境建设现状

截至 2021 年底，全市已建成 275 个美丽村庄，村民生产生 活条件和农村村容村貌得到明显改善。各县（区）立足本地特色， 多维度建设美丽村庄，探索出了一批不同类型可学习借鉴的示范 典型。原州区按照集聚提升、城郊融合、特色保护、搬迁合并、 整治改善等 5 种高质量发展类型，先后建设了张易镇田堡村、开 城镇柯庄村等 44 个集聚提升类、城郊融合类美丽村庄，美丽村

庄建设覆盖率达 29%。建设中结合生态经济产业示范项目，统筹  实施广场巷道绿化，发动群众开展庭院种植，把美丽村庄同步建  设为经济型、生态型、景观型绿色村庄。泾源县全面推行“ 123” 幸福农家建设，即结合实际改水、改厕、改厨、改棚、改院，建  设 1 个幸福大院；种好 2 个增收园子，即一个菜园子，一个果园  子；栽好房前屋后、村组道路、河道沟渠的“3 棵树 ”，打造院  落洁、果蔬丰、厕棚净的美丽幸福家园。

此外，固原市积极培育特色乡村，争创乡村品牌，创建了西  吉县吉强镇龙王坝村、原州区寨科乡东淌村等“全国生态文化村” 2 个，原州区彭堡镇姚磨村、隆德县陈靳乡新和村、彭阳县小岔  乡小岔村等“ 国家森林乡村 ”22 个。这些村落利用村庄路旁、  沟渠和宅旁隙地、闲置地种植花卉苗木，打造彰显地方特色的美  丽乡村，目前已成为当地乡村旅游热点地区，群众广泛受益。

整体上看，全市村庄绿化水平不一，仍有较大的提升空间。 固原市共 794 个行政村，平均林木绿化率为 28.61%，其中，514 个行政村林木绿化率未达到 30%，93 个尚未建设公共休闲绿地， 距离实现应绿尽绿还有一定差距。需要继续挖掘用地潜力，以村 屯周围、道路两旁、房前屋后、农村校园增绿为重点，提高绿化 面积与质量，提升绿地服务功能，逐步呈现“村在林中、院在绿 中、人在景中 ”的乡村生态格局。

表 3-19  美丽村庄、国家森林乡村建设现状统计表

| 行政 区域 | 美丽村庄 数量（个） | 国家森林乡村 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （个） | 名单 |
| 原州区 | 44 | 4 | 彭堡镇姚磨村、头营镇杨郎村、开城镇和泉村、张 易镇大店村 |
| 西吉县 | 83 |  | — |
| 隆德县 | 29 | 1 | 陈靳乡新和村 |
| 泾源县 | 88 | — | — |
| 彭阳县 | 31 | 17 | 小岔乡小岔村、白阳镇陡坡村、王洼镇杨寨村、王 洼镇王洼村、城阳乡杨坪村、王洼镇路寨村、王洼 镇李寨村、孟塬乡玉塬村、孟塬乡草滩村、罗洼乡 罗洼村、交岔乡关口村、红河镇上王村、红河镇红 河村、古城镇乃河村、古城镇海口村、古城镇高庄 村、冯庄乡小园子村 |
| 合计 | 275 | 22 | — |

隆德县陈靳乡新和村

原州区彭堡镇姚磨村

图 3-8 国家森林乡村风貌

## 第三节 生态保护修复现状

### 一、 自然保护地建设

根据最新的固原市自然保护地优化整合成果，固原市境内目 前有自然保护地 13 处，其中国家级 5 处、自治区级 8 处，包括 自然保护区、湿地公园、森林公园、风景名胜区 4 种类型，现状 面积 101923.07 公顷， 占全市国土总面积的 9.7%。各自然保护

地在保护生物多样性、保存自然遗产、改善生态环境质量和维护 区域生态安全方面发挥了重要作用。按照自治区的总体部署，固 原市将推动设立以六盘山国家公园为主体的自然保护地体系，逐

步健全完善自然保护地规范管理体制和建设发展机制。 表 3-20 固原市自然保护地现状统计表

| 序号 | 类型 | 名称 | 面积 （hm2） | 级别 | 所属区域 | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然保 护区 自然 保护区 | 宁夏六盘山国家级 自然保护区 | 26839.47 | 国家级 | 隆德县、泾 源县 | 典型森林生态系统 和生物多样性 |
| 2 |  | 宁夏云雾山国家级 自然保护区 | 5532.49 | 国家级 | 原州区 | 本氏针茅为建群种 的典型草原生态系 统 |
| 3 |  | 宁夏火石寨国家级 自然保护区 | 16020.51 | 国家级 | 西吉县 | 丹霞地貌及其地质 遗迹和区内的生物 多样性 |
| 4 |  | 宁夏固原党家岔自 然保护区 | 2622.12 | 地方级 | 西吉县 | 地震滑坡形成的湿 地生态系统及其生 物多样性 |
| 5 |  | 宁夏固原六盘山自 然保护区 | 41636.58 | 地方级 | 泾源县、隆 德县、彭阳 县 | 典型森林生态系统 和生物多样性 |
| 6 | 森林 公园 | 宁夏固原古雁岭森 林公园 | 905.64 | 地方级 | 原州区 | 森林生态系统和 生物多样性 |
| 7 |  | 宁夏固原西吉北山 森林公园 | 505.54 | 地方级 | 西吉县 | 森林生态系统和 生物多样性 |
| 8 |  | 宁夏固原清凉山森 林公园 | 3214.85 | 地方级 | 隆德县 | 森林生态系统和 生物多样性 |
| 9 |  | 宁夏固原挂马沟森 林公园 | 448.04 | 地方级 | 彭阳县 | 森林生态系统和 生物多样性 |
| 10 | 湿地公园 | 宁夏清水河国家湿 地公园 | 773.61 | 国家级 | 原州区 | 湿地生态系统和 生物多样性 |
| 11 |  | 宁夏固原卧龙湖湿 地公园 | 34.46 | 地方级 | 泾源县 | 湿地生态系统和 生物多样性 |
| 12 |  | 宁夏固原颉河湿地 公园 | 229.80 | 地方级 | 泾源县 | 湿地生态系统和 生物多样性 |

| 序号 | 类型 | 名称 | 面积 （hm2） | 级别 | 所属区域 | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 风景 名胜区 | 宁夏须弥山石窟国 家级风景名胜区 | 3159.96 | 国家级 | 原州区 | 地质遗迹和区内的 生物多样性 |

上世纪 50 年代末，六盘山森林面积只有 2.33 万 hm2 ，森林 覆盖率仅为 27％， 以天然次生林为主，草木稀疏， 山体斑秃， 生态危机严重。1956 年，甘肃省平凉地区成立关山林业管理所， 开启了对六盘山的保护历程； 1958 年，宁夏回族自治区成立后 整体移交宁夏固原地区，成立六盘山林业管理所； 1966 年，划 归解放军西北建设兵团宁夏林业建设师管理，为林建三师一团， 实行军管；1969 年，西北建设兵团撤销，林建三师改为宁夏林 业建设师；1974 年，取消军管，在原一团的基础上成立六盘山 林业管理所。1980 年，六盘山被国务院确定为黄土高原重要的 水源涵养林基地；1982 年，被自治区人大确定为省级自然保护 区；1988 年，被国务院确定为第二批国家级森林和野生动物类 型自然保护区。六盘山重点生态功能区作为一个整体被纳入生态 建设和保护规划中， 一盘棋统筹推进，相继实施了三北防护林、 水源涵养林、天然林保护等国家重点生态建设工程，森林覆盖率 提高到 64.5%。目前，六盘山国有林区跨隆德、泾源、彭阳三县， 总面积 9.05 万 hm2，其中国家级自然保护区 2.68 万 hm2，孕育了 高等植物 1224 种、脊椎动物 226 种、无脊椎动物 3554 种，清水 河、葫芦河、泾河和其他大小溪流共 70 余条，年地表径流量达 2.9 亿 m3，有 “西北种质资源基因库 ”“高原水塔 ”之称。

单位：%

图 3-9  六盘山国家级自然保护区森林覆盖率变化图

修复前（1970s 历史照片）                                 修复后（2020 年）

图 3-10  六盘山国家级自然保护区生态修复前后对比图

### 二、水土流失治理

固原市地处我国多种生态单元衔接带，是农田、森林、草地 向荒漠化过渡区域，黄土高原水土流失极敏感区域，水土流失总 面积 8008 km2 ， 占区域总面积的 76%。上世纪 70 年代，水土流 失达到空前程度，绝大多数区域水土流失每年在 1 万 t/km2 以上， 水力侵蚀等级为极强度。多年来以小流域为单元，开展了小流域 综合治理、旱作基本农田建设、淤地坝工程建设等工程。截至 2021 年，累计治理水土流失面积 6406 km2 ，治理程度达到 80% ,  实施小流域综合治理近 400 条，水力侵蚀等级降为中度。涌现出 西吉县郎岔、隆德县清流河、泾源县高家沟、彭阳县南山等一大

批亮点治理工程。

彭阳县多年来不断探索实践的小流域综合治理，是区域生态  综合治理的新代表，在全区得到推广。通过采取“ 山顶林草戴帽  子、山腰梯田系带子、沟头库坝穿靴子 ”治理模式，推广“88542” 隔坡反坡水平沟整地等旱作林业技术，实行山水田林草路统一规  划，梁、峁、沟、坡、塬综合治理，工程、生物、耕作措施相配  套，乔灌草种植相结合，取得了水不下山、泥不出沟的治理成效。 同时，将流域治理与产业结构调整、国土绿化、环境治理、生态  经济等结合起来，造就了黄土高原上独具特色的旱作梯田景观。 在阳洼流域治理中，按照“补植补造优化林分结构，种植经果林  及花卉等作物调整产业结构，发展全域旅游激活生态红利 ”的思  路，将部分低产山杏嫁接改良为红梅杏，栽植云杉、油松、刺槐  等针阔叶树种及花灌木，种植百合、金莲花、矢车菊、小冠花、 红豆草和油菜花等草本花卉，把阳洼流域的金鸡坪旱作梯田打造  成“ 百里画廊 ”文化生态旅游核心景点，入选农业部“ 中国美丽  田园 ”十大梯田景观之一，被评为国家 AAA 级旅游景区。

图 3-11 彭阳县金鸡坪旱作梯田景观

### 三、水环境治理

2017 年， 固原市清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河“五 河 ”水质达到或好于Ⅲ类比例仅为 20%，水环境问题突出。固原 市以渝河环境综合治理为突破口，确定“源头治理－河道治理- 流域治理 ”思路，实施了“五河 ”流域水环境综合治理工程。对 168 条河（湖）干支流建立了市、县、乡、村四级河湖长组织体 系，集中整治五河流域 108 个入河排污口，依法取缔万吨以下马 铃薯淀粉加工污染企业 44 家，清理疏浚干支流河道约 480km。 随着污水处理厂提标改造、人工湿地建设、河道综合治理等一系 列水生态环境治理修复项目的落地，固原市污水处理能力由日处 理 6 万 t 提高到 12.5 万 t，同步建设的逾 300 km 截污纳管工程、 19 处配套建设人工湿地效益显现，河道生态系统逐渐得到恢复。 2019 年， “五河 ”面貌发生了巨变，水质达到或好于Ⅲ类比例 为 80%，渝河被水利部列入全国示范河湖建设名单， “五河 ”也 成为居民湿地观光、休闲健身的好去处。

原州区清水河                                      西吉县葫芦河

泾源县泾河                                      彭阳县茹河

图 3-12 原州区清水河、西吉县葫芦河、泾源县泾河、彭阳县茹河湿地景观

### 四、废弃矿山生态修复

固原市为加强矿山治理，按照《固原市露天矿山综合整治三 年行动计划（2018－2020 年）实施方案》， 逐步开展恢复治理 和生态修复。全市需要实施生态修复的废弃矿山面积约 737.67 hm2 ， 目前还有约 162.90 hm2 未进行治理。森林城市建设期间， 将结合实施《宁夏“三山 ”生态保护修复规划》，持续开展历史 遗留矿山修复工作。

泾源县三关口矿区生态治理工程是全市矿山修复的代表。三 关口矿区位于泾源县六盘山镇，固原市建设使用石料的 80%都产 于此地。在矿区的生态修复中，突出工程措施与生物措施、治沟 与治坡、治山与治水相结合，通过削方加固、挂网喷播、植入牛 粪料、河道清淤疏浚、岸坡整治、水系沟通等，共完成生态修复 面积 138.51 hm2。其中，挂网喷播主要是将苜蓿、红豆草、柠条、 沙棘、榆树、紫穗槐等种子混入土壤挂在网上，再固定到山坡上， 覆盖崖面能达到 80%以上，恢复成效较好，矿山披绿展新颜。

治理前                                              治理后

图 3-13  泾源县三关 口矿区生态治理前后对比图

### 五、生态移民迁出区生态修复

2013 年以来，结合六盘山集中连片特困地区脱贫攻坚工作， 宁夏全面启动实施生态移民迁出区生态修复。固原市移民迁出区 共计约 24.31 万 hm2 ，已累计实施生态修复约 22.54 万 hm2。按照 “人走地封、随迁随拆 ”和“宜林则林、宜草则草 ”原则，以自 然恢复为主，封、造、育、管相结合，在巩固提升移民迁出区生 态环境和退耕还林成果的基础上，持续开展植绿护绿行动，将移 民耕地与荒山结合起来进行荒山造林，移民迁出区生态环境明显 好转。

原州区按照《原州区生态移民迁出区生态修复规划（2013 -2020 年）》， 实施人工造林、草地恢复、水土保持、房屋拆 迁及废弃物填埋“ 四大 ”工程，积累了大量实践经验，生态移民 迁出区内 30 条以上河流有了长流水，清水河也恢复了冬夏长流 的景象。原州区马渠周围 4 个村生态移民迁出后，纳入国有林场 管理，栽种山桃、山杏、柠条等耐旱植物，对原有退耕还林地进 行补植补造，在阴坡、沟壑地带栽种油松、樟子松等针叶树种，

种植树木 200 多万株。隆德县已建成 10 万亩集中连片移民迁出 区生态修复示范点，移民迁出区植被覆盖度由 42%提高到近 90%。 西吉、泾源、彭阳县移民迁出区“昔日的荒山秃岭 ”披上了绿色 的戎装。

## 第四节 生态产业现状分析

2020 年 11 月，固原市四县一区已全部退出贫困县序列，如 期高质量打赢脱贫攻坚战，林草产业发挥了重要作用。全市紧扣 “ 山绿民富 ”目标，向绿色发展要动能，以林草产业试验示范工 程作为第一产业提质增效的主要着力点，接续发展林产品加工等 第二产业，休闲观光、森林康养等第三产业，不断推进林草产业 一二三融合发展。已形成六盘山黄芪、彭阳红梅杏、彭阳苹果、 “云雾山庄 ”果脯、“泽艾堂 ”艾灸等优势特色品牌。林业总产 值由 2000 年的 1.1 亿元增加到 2021 年的 13 亿元。固原市具备 林草面积大、资源丰富、生态环境好、林草产品绿色无污染、区 位优势明显、广大农民致富愿望强烈等林草产业发展优势，未来 还有相当大的发展潜力。

### 一、第一产业

2017 年， 固原市提出实施林草产业试验示范工程，积极借 鉴陕北、山西部分地区成功做法和经验，坚持生态产业化、产业 生态化发展路径，选准适宜全市各类地区的优良品种。培育适宜 的经果林优新品种，培育适合市场需求的城市景观苗木，推动与

花卉产业、草畜产业、旅游产业结合，采取多区域布局、多品种 试验、突出主打品种的方式，发展集基地建设、旅游观光、农事 体验、苗木供应、产品深加工、林下经济等为一体的生态经济产 业链，奋力推动山绿与民富双赢。

至 2021 年，固原市生态经济产业总体经济效益达到 106.58 亿元（其中：林草产业 13 亿元、旅游产业 46 亿元、畜牧产业 40 亿元、中蜂产业 1.5 亿元、中药材 8 亿元、食用菌 0.08 亿元）， 构建起黄土丘陵区生态经济林和河谷川道区特色经果林发展格 局，建成试验示范区 15.27 万 hm2 ，试验引种 303 个，筛选出大 果榛子、苹果、黑果花楸、造型油松、中苜 1 号、宁单 40 青贮 玉米、月季、百合等优新品种 40 个。

图 3-14  固原市生态经济产业试验示范园（绿峰园区）

兴盛乡上金村黑果花楸种植基地                红河镇柴沟流域矮砧苹果种植基地

图 3-15  泾源县、彭阳县生态经济产业试验示范工程

### 二、第二产业

近年来，结合落实《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》，国家十部委《关于科学利用林地 资源促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》《全国林下经 济发展指南（2021-2030 年）》及宁夏《关于建设黄河流域生态 保护和高质量发展先行区的实施意见》等政策，固原市以林草产 业、中药材、生态鸡、中蜂、食用菌等为重点，大力发展生态经 济产业，努力打造全产业链，通过技改升级、培育新型经营主体 等，初步形成了初加工、精深加工和综合利用加工等模式。不断 推进山林权改革走深走实，推广“公司+合作社+农户+基地 ”等 模式，全市培育林果产品精深加工企业 3 家、绿化企业 8 家、经 果林种植企业 10 家、各类新型主体 275 家。总体来看，全市林 业第二产业尚处于发展阶段，未来需进一步提高林果、中药材、 中蜂、食用菌等精深加工能力，加强产品类型研发，鼓励、支持、 引导一批高成长型企业加速发展，培育一批高新技术企业和行业 领头企业，延长产业链，推进标准化生产、质量控制和可追溯制 度，不断推动林产品加工产业提质增效，推动形成产加销一体发 展格局，创响一批特色林产品品牌。

### 三、第三产业

近年来，固原市坚持“红色固原、绿色发展 ”定位，围绕“天 高云淡六盘山 ”旅游品牌建设，发挥自然资源和历史人文优势， 初步构建了以红色长征游、绿色生态游、丝路文化游、梯田乡村

游为引领，以全市旅游环线为串联的全域旅游格局，全域旅游示 范区创建工作迈上新台阶。红色长征游依托六盘山红军长征景 区、西吉将台堡红军长征会师纪念园等景点，同步开展爱国主义 教育主题活动，受到了社会各界的普遍好评；绿色生态游依托六 盘山、火石寨、胭脂峡、老龙潭等，充分发挥气候优势，打造了 “春赏醉美花海 ”“夏享爽爽清凉 ”“秋观层林尽染 ”“冬品水 墨画卷 ”等高品质旅游产品；丝路文化游以须弥山石窟、萧关、 固原秦长城、宁夏固原博物馆为代表，传承丝路文化，弘扬华夏 文明；梯田乡村游则充分挖掘乡村田野自然风光，开发农耕体验、 果蔬采摘、非遗展示等体验项目，发展市县周边民宿、生态农庄、 现代农业生态园等，打造了西吉龙王坝、隆德盘龙山庄、陈靳新 和旅游特色村、泾源冶家村等重点旅游村，初具乡村旅游综合体 形态。未来，还需进一步融合文化、科普、休闲、康体等内容， 形成具有一定区域影响力的森林生态旅游品牌。

目前，全市共有旅游景区 14 个，其中4A 级旅游景点 6 个， 分别为六盘山国家森林公园、火石寨国家地质（森林）公园、须 弥山石窟风景名胜区、六盘山红军长征景区、宁夏固原博物馆、 将台堡红军会师纪念园；3A 级旅游景点 6 个，包含老龙潭旅游 景区、西吉县龙王坝村旅游景区等；2A 级旅游景点 2 个。2021 年，共接待国内游客 708.58 万人次，总收入 28.67 亿元，人均 花费 404 元；农家乐接待游客 133.13 万人次，总收入 0.43 亿元， 人均花费 32 元。

# 第四章 建设指标评价和潜力分析

# 第一节 指标达标情况

《国家森林城市评价指标》 （GB/T 37342－2019） 中的地级 市指标体系包括森林网络、森林健康、生态福利、生态文化、组 织管理五大方面共 36 项指标。依据固原市生态资源本底数据， 对指标逐一进行分析。

## 一、森林网络

### 1   林木覆盖率

指标要求：年降水量 400mm 以下的城市，林木覆盖率达 25% 以上；年降水量 400～800mm 的城市，林木覆盖率达 30%以上； 年降水量 800mm 以上的城市，林木覆盖率达 35%以上。湿地及水 域面积占国土总面积 10%以上的城市，林木覆盖率达 25%以上。

现状分析：据固原市气象局统计资料，全市年平均降雨量 492.2 mm，林木覆盖率需达 30％以上。按照《国家森林城市评 价指标》中的计算方法要求，林木覆盖率为行政区域内林木面积 与土地总面积的百分比，林木面积包括郁闭度 0.2 以上的乔木林 面积和竹林面积、灌木林面积、农田林网面积、“ 四旁 ”植树面 积、城区乔木、灌木面积。截至 2021 年底， 固原市林木面积 324388.62 hm2 ， 市域面积 10521.67 km2 ，全市林木覆盖率为 30.83%，总体达到国家森林城市建设标准。其中，原州区、西吉 县林木覆盖率较全市平均水平还有一定差距。

评价：达标。

表 4-1 固原市林木覆盖率现状统计表

| 行政 区域 | 国土面积 （hm2） | 林木面积（hm2） |  |  |  |  |  | 林木 覆盖 率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 乔木林地 | 灌木林地 | 农田 林网 | 四旁树 | 城区 乔灌木 |  |
| 原州区 | 273904.10 | 76169.81 | 11464.21 | 52299.78 |  | 11035.20 | 1370.62 | 27.81 |
| 西吉县 | 312943.62 | 74244.81 | 3682.43 | 52165.14 |  | 18115.08 | 282.16 | 23.72 |
| 隆德县 | 99098.92 | 31076.88 | 23477.31 | 5989.07 | 950.64 | 492.61 | 167.25 | 31.36 |
| 泾源县 | 112868.19 | 65306.03 | 55870.50 | 8212.73 | — | 1058.19 | 164.61 | 57.86 |
| 彭阳县 | 253352.22 | 77591.07 | 57984.19 | 12795.26 | — | 6564.81 | 246.81 | 30.63 |
| 总计 | 1052167.05 | 324388.62 | 152478.64 | 131461.98 | 950.64 | 37265.91 | 2231.45 | 30.83 |

注：本表林地面积来源为第三次国土资源调查数据及 2021 年国土空间变更调查数据。

2 城区绿化覆盖率

指标要求：城区绿化覆盖率达到 40%以上。

现状分析：根据园林主管部门 2021 年统计数据， 固原市建 成区总面积 75.25 km2 ，绿化覆盖面积 3249.29 hm2 ，绿化覆盖率 为 43.18%。其中，原州区绿化覆盖率为 41.28%，西吉县、隆德 县、泾源县、彭阳县建成区绿化覆盖率分别为 42.37%、43.19%、 50.99%、46.01%。

评价：达标。

表 4-2 固原市各县（区）城区绿化覆盖率现状统计表

| 行政区域 | 建成区面积（km2） | 绿化覆盖面积（hm2） | 绿化覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 45.06 | 1859.99 | 41.28 |
| 西吉县 | 10.38 | 439.82 | 42.37 |
| 隆德县 | 6.09 | 263.00 | 43.19 |
| 泾源县 | 5.34 | 272.30 | 50.99 |
| 彭阳县 | 8.38 | 414.18 | 49.01 |
| 合计 | 75.25 | 3249.29 | 43.18 |

### 3   城区树冠覆盖率

指标要求：城区树冠覆盖率达 25%以上，下辖的县（市）城 区树冠覆盖率达 20%以上。

现状分析：固原市非常重视乔木在城市园林绿化建设中的作 用，加大乔木树种的种植力度，推广本地木本植物的应用，种植 油松、银杏、旱柳、白腊、国槐、榆树、杨树等树种，并严格设 计审查、施工、竣工验收等环节，保证了乔木树种的使用比例。 通过对城区高分影像的全解译分析得出，原州区建成区树冠覆盖 面积为 1435.54 hm2 ，树冠覆盖率为 31.86%；下辖各县中，西吉 县、隆德县、泾源县、彭阳县城区树冠覆盖率分别为 22.61%、 24.88%、27.92%、24.94%。

评价：达标。

表 4-3 固原市各县（区）城区树冠覆盖率现状统计表

| 行政区域 | 建成区面积（km2） | 树冠覆盖面积（hm2） | 树冠覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 45.06 | 1435.54 | 31.86 |
| 西吉县 | 10.38 | 234.69 | 22.61 |
| 隆德县 | 6.09 | 151.52 | 24.88 |
| 泾源县 | 5.34 | 149.08 | 27.92 |
| 彭阳县 | 8.38 | 209.00 | 24.94 |

### 4   城区人均公园绿地面积

指标要求：城区人均公园绿地面积达 12 m2/人以上。

现状分析：截至 2021 年底， 固原市建成区公共休闲绿地总 面积 1427.13 hm2 ，城区常住人口 48.34 万人，人均公共休闲绿 地面积 29.52m2。

评价：达标。

表 4-4 固原市各县（区）城区人均公共休闲绿地面积现状统计表

| 行政区域 | 建成区人 口（万人） | 公共休闲绿地面积 （hm2） | 人均公共休闲绿地 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 24.56 | 764.30 | 31.12 |
| 西吉县 | 9.9 | 175.50 | 17.73 |
| 隆德县 | 3.98 | 165.81 | 41.66 |
| 泾源县 | 3.10 | 99.45 | 32.08 |
| 彭阳县 | 6.80 | 222.07 | 32.66 |
| 合计 | 48.34 | 1427.13 | 29.52 |

### 5   城区林荫道路率

指标要求：城区主干路、次干路林荫道路率达 60%以上。

现状分析：林荫道路是指树冠覆盖率达 30%以上的道路。固 原市在城区街道绿化中，注重地方特色，致力于林荫道路建设， 形成“一路一树 ”、“一路一景 ”的绿色景观带，大大改善了城 市的绿色景观和生态环境。行道树主要以国槐、垂柳、旱柳、白 蜡、杨树等落叶乔木及金叶榆、金叶复叶槭等彩叶树种为主。截 至 2021 年底，各县（区）城区道路总里程 404.31km，道路两侧 均已栽植行道树。其中，原州区城区林荫道路率达到 60.53%， 各县（区）城区平均荫道路率达到 73.42%。

评价：达标。

表 4-5 固原市各县（区）城区林荫道路率现状统计表

| 行政区域 | 城区道路总 长（km） | 林荫段长 度（km） | 林荫道路 率（%） | 主要绿化树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 149.84 | 90.70 | 60.53 | 国槐、垂柳、旱柳、白蜡、杨 树、金叶榆、金叶复叶槭等 |
| 西吉县 | 99.34 | 68.80 | 69.26 | 国槐、垂柳、旱柳、河北杨、 法桐、金叶榆、丁香等 |

| 行政区域 | 城区道路总 长（km） | 林荫段长 度（km） | 林荫道路 率（%） | 主要绿化树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆德县 | 65.00 | 58.00 | 89.23 | 国槐、白腊、云松、垂柳、旱 柳、云杉、河北杨、法桐 |
| 泾源县 | 24.94 | 16.09 | 64.51 | 金叶榆、垂柳、油松、云杉、 国槐等 |
| 彭阳县 | 65.19 | 63.26 | 97.04 | 国槐、垂柳、银杏、法桐、紫 叶李、云杉、金叶榆 |
| 合计 | 404.31 | 296.85 | 73.42 | — |

表 4-6  原州区建成区林荫道路率现状现状统计表

| 序号 | 街路名称 | 道路 等级 | 长度 （m） | 林荫 段长 度（m） | 林荫 道路 率（%） | 主要绿化树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清河路 | 主干路 | 7677 | 4463 | 58.13 | 垂柳 |
| 2 | 东关北街（固胡路 路－六盘山路） | 主干路 | 3045 | 3045 | 100.00 | 国槐、复叶槭、紫叶李 |
| 3 | 东关南街（六盘山 路－南城路） | 次干路 | 2337 | 2337 | 100.00 | 国槐 |
| 4 | 中山街 | 主干路 | 6447 | 6447 | 100.00 | 白蜡 |
| 5 | 西关北街（高红路 -开城路） | 主干路 | 1628 | 1628 | 100.00 | 国槐 |
| 6 | 西关北街（高红路 -中山北街） | 主干路 | 537 | 0 | 0.00 | 河北杨 |
| 7 | 西关南街（开城路 -兴城路） | 次干路 | 2593 | 2593 | 100.00 | 国槐 |
| 8 | 六盘山路 | 主干路 | 4716 | 4716 | 100.00 | 国槐、云杉 |
| 9 | 北京路 | 主干路 | 6448 | 6448 | 100.00 | 国槐 |
| 10 | 人民街 | 次干路 | 1088 | 400 | 36.76 | 新疆杨 |
| 11 | 东海街 | 主干路 | 1574 | 1162 | 73.82 | 垂柳 |
| 12 | 东海街北段 | 次干路 | 194 | 194 | 100.00 | 丝棉木 |
| 13 | 古雁东路 | 次干路 | 2772 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 14 | 古雁西路 | 主干路 | 3379 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 15 | 古雁西路北段（古 雁北街－中山街） | 次干路 | 1688 | 1688 | 100.00 | 旱柳 |
| 16 | 警民路 | 次干路 | 529 | 529 | 100.00 | 国槐 |
| 17 | 上海路 | 主干路 | 7089 | 0 | 0.00 | 云杉、油松、花灌木、 |

| 序号 | 街路名称 | 道路 等级 | 长度 （m） | 林荫 段长 度（m） | 林荫 道路 率（%） | 主要绿化树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国槐 |
| 18 | 南城路 | 次干路 | 2976 | 2976 | 100.00 | 国槐 |
| 19 | 南关街 | 次干路 | 1271 | 1271 | 100.00 | 国槐 |
| 20 | 政府街 | 主干路 | 1494 | 1494 | 100.00 | 国槐 |
| 21 | 文化路 | 主干路 | 5095 | 5095 | 100.00 | 白蜡 |
| 22 | 北关街 | 主干路 | 1297 | 1297 | 100.00 | 国槐 |
| 23 | 利民路 | 主干路 | 1400 | 1400 | 100.00 | 国槐、白蜡、垂柳 |
| 24 | 开城路 | 主干路 | 2454 | 772 | 31.46 | 垂柳国槐 |
| 25 | 学院路 | 主干路 | 1581 | 1581 | 100.00 | 国槐、油松等 |
| 26 | 文昌路（体育路） | 次干路 | 758 | 758 | 100.00 | 复叶槭 |
| 27 | 安康路 | 主干路 | 2574 | 2574 | 100.00 | 国槐、油松、白蜡 |
| 28 | 八一路（新城纵四 路） | 次干路 | 910 | 910 | 100.00 | 国槐 |
| 29 | 惠民路 | 主干路 | 754 | 754 | 100.00 | 国槐 |
| 30 | 民生路 | 次干路 | 1670 | 1180 | 70.66 | 五角枫、河北杨 |
| 31 | 和谐路 | 次干路 | 1091 | 1091 | 100.00 | 丝绵木 |
| 32 |  | 次干路 | 428 | 0 | 0.00 | 河北杨 |
| 33 | 雁岭北街 | 主干路 | 2178 | 2178 | 100.00 | 国槐 |
| 34 | 幸福路 | 主干路 | 780 | 780 | 100.00 | 旱柳 |
| 35 | 丽景路 | 次干路 | 643 | 643 | 100.00 | 金叶复叶槭 |
| 36 | 振兴街 | 次干路 | 801 | 801 | 100.00 | 丝棉木 |
| 37 | 民族街 | 主干路 | 1218 | 1218 | 100.00 | 国槐 |
| 38 | 同康路 | 次干路 | 1145 | 1145 | 100.00 | 白蜡 |
| 39 | 建业街 | 主干路 | 3238 | 3238 | 100.00 | 国槐 |
| 40 | 兴康路 | 次干路 | 1056 | 1056 | 100.00 | 国槐、云杉 |
| 41 | 九龙路 | 主干路 | 5502 | 5502 | 100.00 | 金枝国槐、国槐 |
| 42 | 长丰路 | 次干路 | 1241 | 1241 | 100.00 | 国槐 |
| 43 | 清水湾街（月牙路） | 次干路 | 1228 | 853 | 69.46 | 垂柳 |
| 44 | 文化巷 | 次干路 | 678 | 678 | 100.00 | 垂柳 |
| 45 | 政府巷 | 次干路 | 462 | 462 | 100.00 | 垂柳 |
| 46 | 西城路 | 次干路 | 1646 | 1646 | 100.00 | 龙槐、 |
| 47 | 中心路 | 次干路 | 662 | 309 | 46.68 | 垂柳 |
| 48 | 高红路 | 主干路 | 992 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 49 | 南雁街 | 主干路 | 2052 | 0 | 0.00 | 河北杨垂柳、金叶榆、 刺槐 |

| 序号 | 街路名称 | 道路 等级 | 长度 （m） | 林荫 段长 度（m） | 林荫 道路 率（%） | 主要绿化树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 新城纵一路 | 主干路 | 1016 | 698 | 68.70 | 河北杨、金叶复叶槭、 国槐 |
| 51 | 南平街 | 主干路 | 1781 | 0 | 0.00 | 金叶复叶槭、柳树 |
| 52 | 堡西路 | 主干路 | 1853 | 0 | 0.00 | 金叶复叶槭 |
| 53 | 兴城路 | 主干路 | 6022 | 0 | 0.00 | 柳树 |
| 54 | 新城横二路 | 主干路 | 2462 | 2462 | 100.00 | 柳树 |
| 55 | 新城横一路 | 次干路 | 987 | 987 | 100.00 | 国槐 |
| 56 | 堡东路 | 主干路 | 2122 | 0 | 0.00 | 金叶复叶槭 |
| 57 | 新城纵五街 | 主干路 | 1260 | 1260 | 100.00 | 白蜡 |
| 58 | 新城纵四街 | 次干路 | 1489 | 1489 | 100.00 | 垂柳 |
| 59 | 新城纵二街 | 主干路 | 1859 | 0 | 0.00 | 河北杨 |
| 60 | 新城横七路 | 次干路 | 859 | 0 | 0.00 | 金叶复叶槭 |
| 61 | 新城横四路 | 次干路 | 708 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 62 | 新一中后门 | 次干路 | 504 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 63 | 福宁路 | 次干路 | 754 | 754 | 100.00 | 油松 |
| 64 | 民生大厦东侧道路 | 次干路 | 332 | 332 | 100.00 | 油松 |
| 65 | 泰和路（兴关路） | 主干路 | 1267 | 0 | 0.00 | 垂柳 |
| 66 | 泰和岔路 | 主干路 | 188 | 0 | 0.00 | 柳树 |
| 67 | 博物馆北巷道 | 次干路 | 119 | 119 | 100.00 | 国槐 |
| 68 | 博物馆南巷道 | 次干路 | 119 | 119 | 100.00 | 国槐 |
| 69 | 利民巷 | 次干路 | 358 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 70 | 北海路 | 次干路 | 507 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 71 | 太白路 | 次干路 | 433 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 72 | 高红 4 路 | 次干路 | 317 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 73 | 高红 5 路 | 次干路 | 310 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 74 | 永盛路 | 次干路 | 263 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 75 | 寇桥路 | 主干路 | 2317 | 0 | 0.00 | 金枝国槐 |
| 76 | 老回中路 | 次干路 | 1145 | 0 | 0.00 | 柳树 |
| 77 | 管委会北侧道路 | 次干路 | 992 | 992 | 100.00 | 丝棉木 |
| 78 | 新月加工厂南侧路 | 次干路 | 540 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 79 | 规划二路 | 次干路 | 153 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 80 | 西湖巷 | 次干路 | 358 | 0 | 0.00 | 美国红枫 |
| 81 | 人民街东侧 | 次干路 | 243 | 0 | 0.00 | 国槐 |
| 82 | 原州府小区东侧路 | 次干路 | 244 | 0 | 0.00 | 法桐 |
| 83 | 万和小区中间路 | 次干路 | 379 | 0 | 0.00 | 海棠 |
| 84 | 康居小区中间路 | 次干路 | 192 | 0 | 0.00 | 河北杨 |

| 序号 | 街路名称 | 道路 等级 | 长度 （m） | 林荫 段长 度（m） | 林荫 道路 率（%） | 主要绿化树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | s101 线过境段 | 主干路 | 2906 | 0 | 0.00 | 金叶榆等 |
| 86 | 长城路 | 次干路 | 6530 | 0 | 0.00 | 河北杨 |
| 87 | 银平路（长城梁坡 底至大转盘） | 次干路 | 937 | 937 | 100.00 | 油松 |
| 合计 |  | — | 149841 | 90702 | 60.53 | — |

### 6   城区地面停车场绿化

指标要求：城区新建地面停车场的乔木树冠覆盖率达 30%以 上。

现状分析：原州区建成区现有公共停车场 54 个，总面积为 90801 m2 ，乔木树冠覆盖面积 36342 m2 ，覆盖率为 40.02%，区域 内仍有部分停车场缺少绿化，没有乔木遮挡。森林城市建设期间， 应注重城区内新建停车场的绿化，保证乔木树冠覆盖率达 30%以 上，并积极改建现有停车场，增加高大乔木树种比例和树冠覆盖 面积。

评价：待建。

表 4-7 原州区建成区林荫停车场现状统计表

| 序号 | 街道 | 停车场名称 | 位置 | 总面积 （m2） | 乔木树冠 覆盖面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化街 | 县医院停车场 | 县医院门口东侧 | 902 | 0 |
| 2 | 文化街 | 三中停车场 | 三中门口东侧 | 1038 | 283 |
| 3 | 文化街 | 荣花园西停车场 | 荣花园正门西侧 | 797 | 0 |
| 4 | 文化街 | 盛世飞扬酒店停车场 | 盛世飞扬酒店门口 | 336 | 0 |
| 5 | 文化街 | 荣花园东停车场 | 荣花园正门东侧 | 418 | 0 |
| 6 | 文化街 | 小吃城门口停车场 | 小吃城门口两侧 | 360 | 0 |
| 7 | 文化街 | 信用社停车场 | 怡和小区门口东侧 | 778 | 0 |
| 8 | 文化街 | 友联超市停车场 | 友联超市西侧 | 682 | 341 |

| 序号 | 街道 | 停车场名称 | 位置 | 总面积 （m2） | 乔木树冠 覆盖面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 文化街 | 税务局停车场 | 税务局门口 | 1190 | 0 |
| 10 | 文化街 | 康泰医院停车场 | 康泰医院东侧 | 288 | 144 |
| 11 | 文化街 | 妇女儿童活动中心停车场 | 妇女儿童活动中心门口 | 480 | 240 |
| 12 | 文化街 | 妇女儿童活动中心西停车 场 | 妇女儿童活动中心西侧 | 197 | 98 |
| 13 | 文化街 | 政务大厅东停车场 | 政务大厅东侧 | 216 | 108 |
| 14 | 文化街 | 政务大厅停车场 | 政务大厅门口 | 542 | 271 |
| 15 | 文化街 | 西关金城花园附近停车场 | 西关金城花园附近停车场 | 576 | 288 |
| 16 | 文化街 | 金城阳光东停车场 | 金城阳光门口东 | 562 | 281 |
| 17 | 文化街 | 金城阳光西停车场 | 金城阳光门口西 | 725 | 363 |
| 18 | 文化街 | 人民会堂停车场 | 人民会堂门口 | 518 | 0 |
| 19 | 文化街 | 万国商场停车场 | 万国商场门口 | 645 | 0 |
| 20 | 文化街 | 新华百货通信广场停车场 | 新华百货通信广场门口 | 230 | 0 |
| 21 | 文化街 | 山城名邸停车场 | 山城名邸南侧 | 2630 | 1315 |
| 22 | 西关路 | 帝豪酒店停车场 | 帝豪广场西门 | 714 | 0 |
| 23 | 西关路 | 西湖休闲绿地停车场 | 西湖休闲绿地西侧 | 1478 | 1478 |
| 24 | 中山北街 | 中山花园门口停车场 | 中山花园门口北侧 | 571 | 286 |
| 25 | 中山北街 | 真味楼停车场 | 紫竹家园东侧 | 288 | 144 |
| 26 | 中山南街 | 城墙休闲绿地三期停车场 | 中山南街 | 1980 | 1980 |
| 27 | 北关西路 | 紫竹家园停车场 | 紫竹家园门口 | 660 | 330 |
| 28 | 政府街 | 农行停车场 | 农行门口 | 160 | 0 |
| 29 | 政府街 | 北极光停车场 | 北极光门口 | 228 | 114 |
| 30 | 南城路 | 晨光家具城停车场 | 晨光家具城四周 | 2093 | 403 |
| 31 | 上海路 | 协和医院停车场 | 协和医院门口 | 360 | 0 |
| 32 | 上海路 | 汽车站停车场 | 汽车站广场 | 900 | 0 |
| 33 | 上海路 | 人民休闲绿地停车场 | 高速公路固原收费站口 东侧 | 1020 | 0 |
| 34 | 上海路 | 六盘山儿童乐园停车场 | 六盘山儿童乐园内 | 1866 | 1866 |
| 35 | 清河南路 | 南河滩停车场 | 橡胶坝东 | 1920 | 360 |

| 序号 | 街道 | 停车场名称 | 位置 | 总面积 （m2） | 乔木树冠 覆盖面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 清河北路 | 火车站停车场 | 火车站广场 | 3288 | 0 |
| 37 | 东关路 | 城墙休闲绿地停车场 | 南河滩城墙休闲绿地 | 200 | 0 |
| 38 | 北京路 | 中博嘉天下停车场 | 中博嘉天下正门两侧 | 4680 | 4680 |
| 39 | 北京路 | 优山美地停车场 | 优山美地正门两侧 | 720 | 720 |
| 40 | 北京路 | 宁夏师范学院停车场 | 宁夏师范学院正门 | 502 | 0 |
| 41 | 北京路 | 金城阳光家园停车场 | 金城阳光家园正门 | 1110 | 0 |
| 42 | 北京路 | 学府花园停车场 | 学府花园正门 | 870 | 0 |
| 43 | 北京路 | 景园盛世华都停车场 | 景园盛世华都正门 | 780 | 0 |
| 44 | 北京路 | 派胜停车场 | 派胜正门门口 | 975 | 0 |
| 45 | 雁岭北路 | 新天地商业中心停车场 | 新天地商业中心四周 | 1910 | 966 |
| 46 | 古雁街 | 古雁岭森林公园停车场 | 古雁岭森林公园对面雁 岭路口至学院路口 | 18960 | 9480 |
| 47 | 南雁街 | 南雁街坡体停车场 | 上海路口向南 50 米 | 640 | 0 |
| 48 | 行政1#路 | 民生大厦停车场 | 民生大厦四周 | 3749 | 0 |
| 49 | 行政 1#路 | 行政中心停车场 | 行政中心四周 | 2025 | 0 |
| 50 | 福宁路 | 会议中心停车场 | 会议中心周边 | 10700 | 4131 |
| 51 | 兴城路 | 百合苑停车场 | 百合苑南侧 | 3240 | 1620 |
| 52 | 大原街 | 九龙山半岛休闲绿地停车 场 | 九龙山半岛休闲绿地东 侧 | 1404 | 702 |
| 53 | 安定路 | 市人民医院西侧停车场 | 市人民医院休闲绿地南 侧 | 2280 | 1140 |
| 54 | 政府东街 | 原州小区停车场 | 原州小区南侧 | 4420 | 2210 |
| 合计 |  |  |  | 90801 | 36342 |

### 7   乡村绿化

指标要求：乡镇道路绿化率达 70%以上，村庄林木绿化率达 30%以上，村旁、路旁、水旁、宅旁基本绿化美化。

现状分析：截至 2021 年底，全市乡道、村道总里程 10232.15 km，乡镇道路绿化率达到 81.04%，主要道路基本实现绿化美化。

其中，原州区乡镇道路绿化坚持高密度、大绿量、多层次、多景 观、高标准，在乡镇节点、重点村镇节点还增加了“近自然、多 功能、网格化 ”的定位标准，同时发挥生态休闲、文化旅游等功 能。全市共 794 个行政村，平均村庄林木绿化率 28.61%，其中 514 个行政村林木绿化率未达到 30%的建设标准，主要集中在原 州区、西吉县和彭阳县，乡村绿化基础相对薄弱，是开展森林城 市建设的重点之一。

评价：乡镇道路绿化率达标，村庄林木绿化率未达标。 表 4-8  乡镇道路绿化现状统计表

| 行政 区域 | 乡镇道路里程（km） |  |  | 宜绿化里程 （km） | 已绿化里程 （km） | 道路绿化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 乡道 | 村道 |  |  |  |
| 原州区 | 1200.00 | 400.00 | 800.00 | 1100.00 | 790.00 | 71.82 |
| 西吉县 | 4855.77 | 657.84 | 3498.54 | 3661.70 | 2984.88 | 81.52 |
| 隆德县 | 966.00 | 270.00 | 696.00 | 966.00 | 686.00 | 71.01 |
| 泾源县 | 610.37 | 287.89 | 322.90 | 533.00 | 457.00 | 85.74 |
| 彭阳县 | 2600.00 | 475.50 | 2124.50 | 2300.00 | 2020.00 | 87.83 |
| 合计 | 10232.15 | 2091.23 | 7441.93 | 8560.70 | 6937.88 | 81.04 |

表 4-9  村庄林木绿化率现状统计表

| 行政区域 | 村庄土地总面积 （hm2） | 村庄绿化总面积 （hm2） | 村庄林木绿化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 11986.66 | 3440.17 | 28.70 |
| 西吉县 | 14528.01 | 4038.79 | 27.80 |
| 隆德县 | 4212.66 | 1306.77 | 31.02 |
| 泾源县 | 3193.13 | 882.90 | 27.65 |
| 彭阳县 | 12052.40 | 3484.21 | 28.91 |
| 合计 | 45972.86 | 13152.84 | 28.61 |

区域

表 4-10 村庄林木绿化率现状统计名单

| 行政 | 乡镇 | 其中林木绿化率 30%以下的村庄 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 数量 （个） | 名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 514 | — |
| 原州区 原州区 | 小计 | 87 | — |
|  | 三营镇 | 12 | 安和村、东塬村、甘沟村、广和村、华坪梁村、金轮 村、老三营村、马路村、团结村、新三营村、鸦儿沟 村、赵寺村 |
|  | 头营镇 | 21 | 大北山村、大疙瘩村、二营村、冯洼村、胡大堡村、 蒋河村、利民村、马园村、马庄村、南屯村、南塬村、 泉港村、三和村、石羊村、陶庄村、头营村、杨河村、 杨郎村、杨庄村、圆德村、张崖村 |
|  | 彭堡镇 | 10 | 别庄村、曹洼村、河东村、惠德村、彭堡村、撒门村、 石碑村、吴磨村、闫堡村、姚磨村 |
|  | 开城镇 | 7 | 冯庄村、郭庙村、和泉村、柯庄村、双泉村、吴庄村、 小马庄村 |
|  | 官厅镇 | 4 | 程儿山村、庙台村、阳洼村、沙窝村 |
|  | 张易镇 | 9 | 贺套村、红庄村、黄堡村、毛庄村、上马泉村、宋洼 村、盐泥村、阎关村、张易村 |
|  | 黄铎堡镇 | 9 | 白河村、曹堡村、丰泽村、和润村、黄铎堡村、黄湾 村、金堡村、穆滩村、三岔村 |
|  | 中河乡 | 7 | 丰堡村、高坡村、红崖村、黄沟村、庙湾村、油坊村、 中河村 |
|  | 河川乡 | 1 | 明川村 |
|  | 寨科乡 | 3 | 湾掌村、新埫村、中川村 |
|  | 炭山乡 | 4 | 古湾村、南坪村、新山村、张套村 |
|  | 小计 | 261 | — |
|  | 吉强镇 | — | — |
|  | 兴隆镇 | 32 | 兴隆村、罗家庄村、川口村、王家河村、单北村、单 南村、王家沟村、陈田玉村、杨茂村、姚杜村、马家 嘴村、公易村、新合村、岳岔村、上村村、洞洞村、 西冶村、马堡村、刘玉村、代段村、小段村、黑大庄 村、玉桥村、大岔村、唐岔村、黄岔村、张齐村、下 范村、团庄村、范家沟村、张节子村、下包子村 |
|  | 平峰镇 | 22 | 平峰村、中岔村、葛岔村、张武村、西坡村、高赵村、 民和村、八岔村、权岔村、焦湾村、沙洼村、陈滩村、 三合村、王庆村、下坪村、张新堡村、李营村、李堡 村、王垴村、庙坪村、沿坪村、李岔村 |
|  | 将台堡镇 | 16 | 明台村、包庄村、牟荣村、火家沟村、韩塬村、崔中 村、李家嘴村、东坡村、火家集村、西坪村、保林村、 明荣村、毛家沟村、甘岔村、深岔村、明星村 |

| 行政 区域 | 乡镇 | 其中林木绿化率 30%以下的村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （个） | 名单 |
| 西吉县 西吉县 | 新营乡 | 21 | 新营村、上岔村、黑城河村、陈阳川村、万达川村、 蒿子湾村、庙儿岔村、小硷滩村、甘井村、二府营村、 洞子沟村、玉皇沟村、红庄村、甘沟村、白城子村、 石岘子村、长义山村、大沙河村、腰巴庄村、大窑滩 村、车路湾村 |
|  | 红耀乡 | 10 | 红耀村、关儿岔村、大堡村、井湾村、小庄村、小堡 村、小岔沟村、驼昌村、张白湾村、前庄村 |
|  | 田坪乡 | 12 | 田坪村、赵岔村、燕李村、赵坪村、李沟村、庙山村、 硷滩村、腰庄村、黄岔村、黄家三岔村、二岔村、南 岔村 |
|  | 马建乡 | 13 | 马建村、台子村、刘垴村、杨路村、土窝村、白台村、 庞湾村、陈家大坪村、大湾村、白虎村、周吴村、张 湾村、通化村 |
|  | 震湖乡 | 17 | 苏堡村、红庄子村、东岔村、李章村、蒙集村、龙川 村、陈岔村、党家岔村、堡玉村、和平村、立眉村、 河滩村、梦湾村、王坪村、张撇村、毛坪村、张家大 岔村 |
|  | 兴平乡 | 12 | 兴平村、赵垴村、韩垴村、团结村、马沟村、堡湾村、 杨岔村、杨坪村、友爱村、王湾村、王堡村、高崖村 |
|  | 西滩乡 | 9 | 西滩村、马家大岔村、黑虎沟村、林家沟村、五岔村、 吊咀村、张村堡村、何家庄村、白家甘岔村 |
|  | 王民乡 | 12 | 王民村、小湾村、周康村、学杨村、三岔村、下赵村、 二岔口村、红太村、二岔马村、杨湾村、窑坡村、小 岔村 |
|  | 什字乡 | 16 | 什字村、谢寨村、杨家庄村、黄沟村、南台村、唐庄 村、李庄村、温塘村、北台村、马家沟村、保卫村、 新店村、山庄村、玉丰村、余家堡子村、李海村 |
|  | 马莲乡 | 15 | 马莲村、北山村、巴都沟村、张堡辕村、马其沟村、 后庄村、北坡村、陆家沟村、堡子山村、南川村、麻 子湾村、东洼村、八代沟村、罗曼沟村、新堡村 |
|  | 硝河乡 | 12 | 硝河村、隆堡村、朗岔村、范湾村、红泉村、关庄村、 高塬村、苏家沟村、新庄村、马昌村、民联村、坟湾 村 |
|  | 偏城乡 | 17 | 偏城村、杏树湾村、马家湾村、高崖村、伏垴村、曹 垴村、烂泥滩村、柳林村、双羊套村、花儿岔村、大 |

| 行政 区域 | 乡镇 | 其中林木绿化率 30%以下的村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （个） | 名单 |
|  |  |  | 庄村、下堡村、车路湾村、榆树沟村、上马泉村、北 庄村、姚家庄村 |
|  | 沙沟乡 | 5 | 叶河村、中口村、顾沟村、满寺村、阳庄村 |
|  | 白崖乡 | 11 | 白崖村、阳洼村、旧堡村、泉沟脑村、库坊沟村、小 坡村、红套村、余套村、黑窑洞村、斜路洼村、鹞子 川村 |
|  | 火石寨乡 | 9 | 石山村、石洼村、新开村、沙岗村、大红庄村、小红 庄村、小川村、元咀村、罗庄村 |
| 泾源县 | 小计 | 62 | — |
|  | 香水镇 | 12 | 城关村、沙塬村、杨家村、惠台村、暖水村、卡子村、 下寺村、米岗村、太阳村、下桥村、上桥村、新月村 |
|  | 泾河源镇 | 12 | 兰大庄村、白面村、马家村、下秦村、上秦村、北营 村、南庄村、涝池村、王家村、白吉村、高峰村、庞 东村 |
|  | 六盘山镇 | 9 | 李庄村、马西坡村、五里村、半个山村、太阳洼村、 杨庄村、幸和村、农林村、蒿店村 |
|  | 新民乡 | 4 | 先进村、高家沟村、杨堡村、西贤村 |
|  | 兴盛乡 | 7 | 兴盛村、红旗村、新旗村、上黄村、下黄村、上金村、 红星村 |
|  | 黄花乡 | 8 | 庙湾村、华兴村、店堡村、下胭村、羊槽村、向阳村、 沙塘村、胜利村 |
|  | 大湾乡 | 10 | 大湾村、尚坪村、何堡村、瓦亭村、中庄村、苏堡村、 绿塬村、董庄村、牛营村、四沟村 |
| 彭阳县 彭阳县 | 小计 | 104 | — |
|  | 白阳镇 | 11 | 周沟村、双磨村、姬山村、罗堡村、姜洼村、老庄余 沟村、陡坡村、崾岘村、玉洼村、阳洼村 |
|  | 王洼镇 | 16 | 北洼村、李寨村、路寨村、石岔村、山庄村、孙阳邓 岔村、李岔村、尚台村、花卢村、陡沟村、王洼赵沟 村、姚岔村、梁壕村、马掌村 |
|  | 古城镇 | 12 | 古城村、刘高庄村、温沟村、店洼村、挂马沟村、任 河村、乃河村、羊坊村、川口村、田壕村、皇甫村、 丁岗堡村 |
|  | 红河镇 | 7 | 宽坪村、什字村、黑牛沟村、文沟村、和源村、韩堡 村、友联村 |
|  | 新集乡 | 18 | 新集村、张化村、马旺堡村、白林村、周庄村、大伙 村、峁堡村、何山村、张湾村、白河村、沟口村、上 |

| 行政 区域 | 乡镇 | 其中林木绿化率 30%以下的村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （个） | 名单 |
|  |  |  | 马洼村、下马洼村、姚河村、太寺村、北草洼村、赵 沟村、团结村 |
|  | 小岔乡 | — | — |
|  | 孟塬乡 | 4 | 白杨庄村、牛耳塬村、双树村、草滩村 |
|  | 罗洼乡 | 4 | 寨科村、马涝村、张湾村、崾岘村 |
|  | 交岔乡 | 5 | 庙庄村、东洼村、关台村、保阳村、大坪村 |
|  | 草庙乡 | 6 | 包山村、牛湾村、刘塬村、米源村、和沟村、和谐村 |
|  | 城阳乡 | 10 | 刘河村、城阳村、长城村、涝池村、陈沟村、韩寨村、 杨坪村、沟圈村、北源村、杨源村 |
|  | 冯庄乡 | 11 | 雅石沟村、小寺村、小湾村、冯庄村、虎崾岘村、茨 湾村、小园子村、上湾村、崖湾村、高庄村、羊草湾 村 |

### 8   铁路、县级以上公路道路绿化率

指标要求：铁路、县级以上公路等道路绿化与周边自然、人 文景观相协调，适宜绿化的道路绿化率达 80％以上。

现状分析：固原市围绕构建“二纵三横 ”高速公路、“五纵 五横 ”干线公路的交通网络，以旅游环线为重点，新建与扩建相 结合，因地制宜确定绿化带，对市域过境段高速公路、国道、省 道及主要县乡村道路两侧实行绿化全覆盖，重点路段、重点区域 按照针阔混交、乔灌草搭配的原则进行高标准景观绿化提升，形 成了地方特色。截至 2021 年底，境内铁路、县级以上公路总长 度 1695 km，宜绿化长度 1589 km， 已绿化长度 1549 km，绿化 率 97.48%。

评价：达标。

表 4-11 铁路、县级以上公路道路绿化现状统计表

| 类别 | 道路名称 | 境内总 长度 （km） | 宜绿化 长度 （km） | 已绿化 长度 （km） | 绿化率 （%） | 主要绿化树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 路 | 宝中铁路 | 102.00 | 74.00 | 74.00 | 100.00 | 国槐、杨树、柳树、柠条 |
|  | 小计 | 102.00 | 74.00 | 74.00 | 100.00 | — |
| 国道 | G70 福银高速 | 109.00 | 91.00 | 91.00 | 100.00 | 云杉、油松、榆树、柳树 |
|  | G22 青兰高速 | 47.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 云杉、油松、柳树 |
|  | G309 | 220.00 | 215.00 | 215.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | G312 | 69.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | G327 | 83.00 | 81.00 | 81.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | G341 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 国槐、杨树、柳树 |
|  | G344 | 119.00 | 117.00 | 117.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | G566 | 49.00 | 47.00 | 47.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | 小计 | 741.00 | 689.00 | 689.00 | 100.00 | — |
| 省 道 | S25 泾源- 华亭 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00 | 桧柏、云杉、油松、金叶 榆、紫叶矮樱、迎春 |
|  | S60 固西高速 | 47.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00 | 云杉、油松、金叶榆、紫 叶矮樱 |
|  | S70 固彭高速 | 34.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | 云杉、油松 |
|  | S103 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | S202 | 127.00 | 125.00 | 120.00 | 96.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | S203 | 145.00 | 142.00 | 136.00 | 95.77 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | S204 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | S311 | 53.00 | 52.00 | 52.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | S312 | 97.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | S313 | 67.00 | 66.00 | 55.00 | 83.33 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
|  | 小计 | 703.00 | 679.00 | 657.00 | 96.76 | — |
| 县道 | 小计 | 149.00 | 147.00 | 129.00 | 87.76 | 松树、国槐、杨树、柳树 |
| 合计 |  | 1695.00 | 1589.00 | 1549.00 | 97.48 | — |

图 4-1 固原市境内高速公路、省道绿化

### 9   水岸绿化

指标要求：注重江、河、湖、库等水体沿岸生态保护和修复， 水体岸线自然化率达 80%以上，适宜绿化的水岸绿化率达80%以 上。

现状分析： 固原是黄河一级支流清水河和黄河二级支流泾 河、葫芦河等的发源地，全市主要河流总长度 1398.21 km，适 宜绿化长度 1322.28 km， 已绿化长度 1090.59 km，适宜水岸绿 化率为 82.48%，水体岸线自然化率为 85.97%。近些年实施的水 环境保护与治理中，一方面，注重对河岸自然植被的保护与绿化， 促进形成稳定的滨水植物群落，维护水体岸线的水土保持、水体 净化、动植物栖息等生态功能；另一方面注重将工程治理与自然 修复相结合，采取了草坡入水驳岸、石砌驳岸、石笼驳岸、生态 袋护岸等近自然化的岸线形式，总体来看，水体岸线自然化度较 好。

评价：达标。

表 4-12 水岸绿化率现状表

| 行政 区域 | 水系（湖泊）名称 | 境内 长度 （km） | 宜绿化 长度 （km） | 已绿化 长度 （km） | 绿化 率（%） | 水体岸线 自然化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 原州区 | 清水河（原州区段） | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 100.00 | 81.00 |
|  | 葫芦河（原州区段） | 26.30 | 26.30 | 24.20 | 92.00 | 84.00 |
|  | 茹河（原州区段） | 10.40 | 10.40 | 9.88 | 95.00 | 82.00 |
|  | 冬至河及其支流 | 45.00 | 40.50 | 36.45 | 90.00 | 80.00 |
|  | 中河及其支流 | 12.30 | 11.07 | 9.96 | 90.00 | 80.00 |
|  | 杨达子沟 | 26.30 | 23.67 | 21.30 | 90.00 | 95.00 |
|  | 清水河工业园区段 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 80.00 |
|  | 清水河右岸支流及重 点沟道 | 234.60 | 211.14 | 185.80 | 88.00 | 83.00 |
|  | 葫芦河原州区段支流 | 31.30 | 28.17 | 23.94 | 85.00 | 85.00 |
|  | 茹河原州区段支流 | 36.10 | 32.49 | 28.27 | 87.00 | 82.00 |
|  | 小计 | 468.74 | 424.81 | 90.63 | 85.81 | 83.02 |
| 西吉县 | 葫芦河干流 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 100.00 | 82.00 |
|  | 滥泥河 | 58.90 | 58.90 | 54.80 | 93.04 | 87.00 |
|  | 马莲川河 | 22.49 | 22.49 | 20.00 | 88.93 | 95.00 |
|  | 祖历河 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 40.00 | 93.00 |
|  | 唐家河（西吉段） | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 50.00 | 90.00 |
|  | 清水河 | 56.00 | 56.00 | 31.00 | 55.36 | 88.00 |
|  | 震湖 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 100.00 | 96.00 |
|  | 什字河（西吉段） | 41.88 | 41.88 | 32.00 | 76.41 | 92.00 |
|  | 小计 | 329.47 | 329.47 | 261.00 | 79.22 | 87.66 |
| 隆德县 | 渝河 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | 100.00 | 82.00 |
|  | 甘渭河 | 35.10 | 30.00 | 10.00 | 33.33 | 82.00 |
|  | 唐家河 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | 好水川河 | 27.00 | 27.00 | 10.00 | 37.04 | 80.00 |
|  | 什字河 | 29.00 | 29.00 | 19.00 | 65.52 | 87.00 |
|  | 庄浪河 | 17.50 | 17.50 | 11.00 | 62.86 | 85.00 |
|  | 水洛河 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 100.00 | 100.00 |
|  | 小计 | 158.80 | 153.70 | 97.20 | 63.24 | 83.71 |
| 泾源县 | 泾河 | 38.90 | 38.90 | 38.00 | 97.69 | 97.70 |
|  | 香水河 | 10.60 | 30.42 | 30.00 | 98.62 | 98.60 |
|  | 干沟河 | 10.95 | 10.95 | 9.50 | 86.76 | 86.80 |
|  | 盛义河 | 17.10 | 17.10 | 17.00 | 99.42 | 100.00 |
|  | 颉河 | 29.80 | 29.80 | 29.00 | 97.32 | 90.60 |
|  | 策底河 | 16.80 | 16.80 | 16.00 | 95.24 | 100.00 |

| 行政 区域 | 水系（湖泊）名称 | 境内 长度 （km） | 宜绿化 长度 （km） | 已绿化 长度 （km） | 绿化 率（%） | 水体岸线 自然化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 羊槽河 | 29.10 | 7.20 | 7.00 | 97.22 | 100.00 |
|  | 暖水河 | 27.40 | 27.40 | 27.00 | 98.54 | 100.00 |
|  | 东峡河 | 29.20 | 7.50 | 7.20 | 96.00 | 100.00 |
|  | 小计 | 209.85 | 186.07 | 180.70 | 97.11 | 97.48 |
| 彭阳县 彭阳县 | 茹河县城外段 | 67.70 | 45.36 | 36.97 | 81.50 | 85.00 |
|  | 茹河县城段 | 8.50 | 8.30 | 8.30 | 100.00 | 98.00 |
|  | 红河 | 59.00 | 41.30 | 33.33 | 80.70 | 83.00 |
|  | 安家川河 | 49.10 | 31.92 | 25.54 | 80.00 | 81.00 |
|  | 小计 | 192.80 | 184.30 | 126.88 | 85.55 | 80.20 |
| 合计 |  | 1398.21 | 1322.28 | 1090.59 | 82.48 | 85.97 |

图 4-2 西吉县葫芦河石砌驳岸图 4-3 泾源县泾河草坡入水驳岸、生态袋护岸

图 4-4 西吉县永清湖自然岸线 图 4-5  泾源县香水河自然岸线

### 10   农田林网建设

指标要求：按照《生态公益林建设技术规程》GB/T 18337.3 要求建设农田林网。

现状分析：固原市属黄土丘陵沟壑区，丘陵起伏，沟壑纵横， 多数区域塬、梁、峁、壕交错，农田多以旱作梯田的形式存在。 各县（区）结合实际情况开展了不同形式的农田林网建设，将农 田林网建设与其他造林工作相结合，农田林网折合的林地面积计 入了四旁树的统计数据。从市域的地形地貌特征结合实际调查来 看，全市的农田集中区域基本形成了由水土保持林、水源涵养林、 道路林网、水系林网以及经济林构成的完善的防护体系，已起到 了农田林网同等的作用，符合《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3）的标准要求。

评价：达标。

### 11   重要水源地森林覆盖率

指标要求：重要水源地森林植被保护完好，森林覆盖率达 70%以上，水质净化和水源涵养作用得到有效发挥。

现状分析： 固原市有县级以上城市集中式饮用水水源地共 10 个，其中地表水水源地 8 个。固原市高度重视重要水源地保 护工作，在修订完善和积极落实相关监测制度和突发事件应急预 案的同时，不断加大水源地周边森林植被保护和建设力度。目前， 全市重要水源地森林覆盖率为 84.25%。

评价：达标。

表 4-13  重要水源地森林覆盖率现状统计表

| 序号 | 水源地名称 | 行政区域 | 类型 | 森林覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贺家湾水库 | 原州区 | 地表水（水库） | 87.00 |
| 2 | 海子峡水库 | 原州区 | 地表水（水库） | 82.00 |
| 3 | 中庄水库 | 原州区 | 地表水（水库） | 82.00 |
| 4 | 直峡水库 | 隆德县 | 地表水（水库） | 81.00 |

| 序号 | 水源地名称 | 行政区域 | 类型 | 森林覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 黄家峡水库 | 隆德县 | 地表水（水库） | 80.00 |
| 6 | 清凉水库 | 隆德县 | 地表水（水库） | 85.00 |
| 7 | 张士水库 | 隆德县 | 地表水（水库） | 82.00 |
| 8 | 西峡水库 | 泾源县 | 地表水（水库） | 95.00 |
| 平均 |  |  |  | 84.25 |

### 12   受损弃置地生态修复率

指标要求：受损弃置地生态修复率达 80%以上。

现状分析： 固原市受损弃置地主要为废弃矿山， 总面积为 708.67 hm2 ，主要分布于原州区、西吉县、泾源县和彭阳县，是 近年来开展生态修复的重点对象。截至 2021 年， 已完成三关口 矿区、秋千架矿区、金石矿业等受损弃置地生态修复面积 545.77 hm2 ，未修复受损弃置地面积为 162.90 hm2 ，受损弃置地生态修 复率 81.11%。

评价：达标。

表 4-14 固原市受损弃置地生态修复现状统计表

| 序号 | 弃置地名称 | 行政区域 | 总面积 （hm2） | 已修复面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官厅镇东峡村废弃矿点 | 原州区 | 340.00 | 340.00 |
| 2 | 开城镇史磨村废弃矿点 | 原州区 |  |  |
| 3 | 开城镇黑刺沟废弃矿点 | 原州区 |  |  |
| 4 | 开城镇郭庙村废弃矿点 | 原州区 |  |  |
| 5 | 三营镇孙家河废弃矿点 | 原州区 |  |  |
| 6 | 三营镇赵寺村废弃矿点 | 原州区 |  |  |
| 7 | 张易镇红庄村废弃矿点 | 原州区 |  |  |
| 8 | 彭堡镇蒋口村废弃矿点 | 原州区 |  |  |
| 9 | 大滩机砖厂 | 西吉县 | 0.68 | 0.11 |
| 10 | 新营乡二府营矿山 | 西吉县 | 70.00 | — |
| 11 | 三关口矿区 | 泾源县 | 138.51 | 138.51 |
| 12 | 秋千架矿区 | 泾源县 | 22.17 | 22.17 |
| 13 | 金石矿业 | 泾源县 | 39.10 | 39.10 |

| 序号 | 弃置地名称 | 行政区域 | 总面积 （hm2） | 已修复面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 鸿鸣矿业有限公司绿塬石料厂 | 泾源县 | 21.55 | — |
| 15 | 鑫石矿业 | 泾源县 | 41.75 | — |
| 16 | 白阳镇任湾机砖瓦粘土矿 | 彭阳县 | 1.88 | 1.88 |
| 17 | 交通局党沟石料厂 | 彭阳县 | 1.50 | 1.50 |
| 18 | 白阳镇双磨村店洼打石沟石料场 | 彭阳县 | 1.50 | 1.50 |
| 19 | 古城镇乃河村北山队砂石场 | 彭阳县 | 3.00 | 1.00 |
| 20 | 周沟石料厂 | 彭阳县 | 3.34 | — |
| 21 | 沟口机砖厂 | 彭阳县 | 2.54 | — |
| 22 | 沟口启让石料厂 | 彭阳县 | 1.71 | — |
| 23 | 新集建材厂石料分厂 | 彭阳县 | 2.05 | — |
| 24 | 红河乡机砖厂 | 彭阳县 | 2.72 | — |
| 25 | 东晟砂石厂 | 彭阳县 | 0.27 |  |
| 26 | 坤源建材销售有限公司 | 彭阳县 | 2.10 |  |
| 27 | 隆鑫石料有限责任公司 | 彭阳县 | 0.58 |  |
| 28 | 聚生建材有限公司 | 彭阳县 | 2.78 | — |
| 29 | 黑石头河石料厂 | 彭阳县 | 2.23 | — |
| 30 | 益聪建材有限责任公司 | 彭阳县 | 2.84 | — |
| 31 | 白阳镇砂石厂 | 彭阳县 | 1.31 | — |
| 32 | 兴东墙体建材有限公司 | 彭阳县 | 2.56 | — |
| 合计 |  | — | 708.67 | 545.77 |

## 二、森林健康

### 13   树种多样性

指标要求：城市森林树种丰富多样，形成多树种、多层次、 多色彩的森林景观，城区某一个树种的栽植数量不超过树木总数 量的 20%。

现状分析：固原市城区常用园林植物种类较为丰富，主要有 云杉、油松、樟子松、侧柏、国槐、刺槐、杨树、柳树、榆树、 白蜡、臭椿、柽柳、暴马丁香、连翘、榆叶梅、海棠等。栽植数 量较多的有国槐、柳树、杨树、油松、榆树、云杉、紫叶李、五

角枫，单个树种的栽植数量均不超过树木总数量的 20%。树种多 样性抽样调查统计表详见附表 5。

评价：达标。

表 4-15  原州区建成区树种多样性统计表

| 行政区域 | 城区栽植数量较多树种 | 株数（万株） | 占城区栽植总株数比例（ %） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 国槐 | 18.60 | 15.21 |
|  | 柳树 | 15.14 | 12.38 |
|  | 杨树 | 12.36 | 10.11 |
|  | 油松 | 4.36 | 3.56 |
|  | 榆树 | 4.01 | 3.28 |
|  | 云杉 | 3.38 | 2.77 |
|  | 紫叶李 | 2.22 | 1.82 |
|  | 五角枫 | 2.16 | 1.76 |

### 14   乡土树种使用率

指标要求：城区乡土树种使用率达 80%以上。

现状分析：固原市在城市绿化中，本着因地制宜和适地适树 的原则，注重选用乡土树种。据园林主管部门统计，城市绿化常 用树种 79 种，总栽植量约 122.29 万株。其中，有 68 个为乡土 树种，共计栽植约 102 万株， 乡土树种使用率达到 83.41%。栽 植较多的乡土树种有云杉、油松、樟子松、侧柏、国槐、刺槐、 杨树、柳树、榆树、臭椿、辽东栎、山杏、山桃、核桃、柠条、 沙棘、海棠、天目琼花、水栒子、樱桃、紫穗槐等。

评价：达标。

表 4-16  原州区建成区绿化树种统计表

单位：万株

| 行政 | 株数 | 常用树种 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 其中乡土树种 | 株数 | 其他常用树种 | 株数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 122.29 | 云杉、油松、樟子松、华 山松、侧柏、丝绵木、国 槐、刺槐、新疆杨、河北 杨、柳树、榆树、臭椿、 辽东栎、桑树、山杏、山 桃、核桃、柠条、沙棘、 海棠、天目琼花、水栒子、 枸杞、樱桃、紫穗槐、栓 翅卫矛等 | 101.81 | 金叶复叶槭、五角枫、 三角枫、元宝枫、金枝 国槐、火炬树、金叶榆、 龙桑、水蜡、红瑞木、 红王子锦带等 | 20.48 |

### 15   苗木使用

指标要求：注重乡土树种苗木培育，使用良种壮苗，提倡实 生苗、容器苗、全冠苗造林，严禁移植天然大树。

现状分析：固原市苗木产业初步调查保有量为 1.42 万 hm2， 苗木培育保存数量为 90421 万株，其中针叶树和生态造林苗木占 总面积的 84.42%、总株数的 79.16%，主要为云杉、樟子松、油 松、文冠果、山杏、山桃等乡土树种，全市造林所用苗木主要来 源于当地苗圃。

评价：达标。

表 4-17 固原市林木种苗生产情况统计表

单位：亩、万株

| 统计 单位 | 小计 |  | 针叶类 |  | 阔叶类 |  | 花灌木类 |  | 经济林类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 |
| 原州区 | 17933 | 6738 | 11291 | 2933 | 3292 | 1536 | 2303 | 1389 | 1047 | 880 |
| 西吉县 | 6782 | 2754 | 2628 | 689 | 2883 | 1222 | 1057 | 739 | 214 | 104 |
| 隆德县 | 25051 | 7243 | 22207 | 4593 | 1544 | 798 | 1300 | 1852 | — | — |
| 泾源县 | 132307 | 62185 | 107883 | 50705 | 5021 | 2059 | 11840 | 5565 | 7563 | 3856 |
| 彭阳县 | 30560 | 10572 | 15904 | 3261 | 6796 | 2860 | 6600 | 3575 | 1260 | 876 |
| 六盘山林 业局 | 955 | 929 | 807 | 888 | 57 | 32 | 91 | 9 | — | — |

| 统计 单位 | 小计 |  | 针叶类 |  | 阔叶类 |  | 花灌木类 |  | 经济林类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 |
| 合计 | 213588 | 90421 | 160720 | 63069 | 19593 | 8507 | 23191 | 13129 | 10084 | 5716 |

### 16   生态养护

指标要求：避免过度人工干预，注重森林、绿地土壤的有机 覆盖和功能提升，城区绿地有机覆盖率达 60%以上。

现状分析：固原市属水土流失极敏感，历来重视林地土壤的 保育工作。对市域范围内水土流失区、废弃矿区、采石场等通过 植被恢复造林，森林植被得以较快恢复。城区绿地多采用乔灌花 草合理搭配，新建绿地乔木林下多栽有灌木或植草，地面上覆盖 落叶等丰富的腐殖物，尽可能做到绿地地表不露土，减少了水土 流失与粉尘侵害。固原市园林主管部门在休闲绿地、道路绿地中 积极应用园林绿化新工艺、新设备、新材料，将修剪下来的残树、 废叶沤肥进行有机利用，对绿地土壤保育效果良好。城区绿地有 机覆盖率达 65%以上。

评价：达标。

表 4-18 原州区建成区绿地有机覆盖率现状统计表

| 序号 | 绿地名称 | 绿地总面积 （hm2） | 其中有机覆盖面积 （hm2） | 有机覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西湖休闲绿地 | 19.32 | 14.5 | 75.3 |
| 2 | 古雁岭森林公园 | 371.4 | 270.0 | 72.7 |
| 3 | 怀德休闲绿地 | 6.27 | 4.4 | 69.4 |
| 4 | 城墙遗址休闲绿地一期 | 15.75 | 11.1 | 70.3 |
| 5 | 童趣园休闲绿地 | 2.47 | 1.7 | 66.8 |
| 6 | 朝阳小区小游园 | 0.91 | 0.7 | 71.4 |
| 7 | 上海路小游园 | 3.72 | 2.6 | 68.5 |
| 8 | 市政府广场 | 15.16 | 9.9 | 65.3 |
| 9 | 中山街附属绿地 | 5.33 | 3.8 | 70.9 |

| 序号 | 绿地名称 | 绿地总面积 （hm2） | 其中有机覆盖面积 （hm2） | 有机覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 北京路附属绿地 | 5.8 | 3.8 | 65.9 |
| 11 | 东海太阳城小区 | 13.8 | 9.6 | 69.2 |
| 12 | 民生南区小区 | 1.61 | 1.2 | 71.4 |

市政府广场

城墙遗址休闲绿地一期

古雁岭森林公园                                   东海太阳城小区

图 4-6 原州区建成区绿地有机覆盖现状

图 4-7 原州区建成区绿地养护

### 17   森林质量提升

指标要求：注重森林质量精准提升，每年完成需提升面积的 10%以上，培育优质高效城市森林。

现状分析：固原市森林呈现出中幼龄林多，近、成熟林少， 低产林多优质林少，小径材多大径材少等特点，总体质量效益有 待提高，森林质量提升是森林城市建设的重点项目。全市森林质 量提升主要是针对六盘山及周边人工纯林约 0.6 万 hm2 ，三北防 护林工程中的退化林分约 0.7 万 hm2 ，退耕还林工程中的退化林 分约 1 万 hm2 ，未成林约 2.3 hm2 ，合计需提升总面积约 4.6 万 hm2 。规划期内，每年至少需开展森林质量提升约 4600 hm2。

评价：待建。

### 18   动物生境营造

指标要求：保护和选用留鸟引鸟、食源蜜源植物，大型森林、 湿地等生态斑块通过生态廊道实现有效连接。

现状分析：各建成区内的城市休闲绿地、人工湿地等，注重 使用乡土树种、丰富植物种类、保护小微生境，为城市内活动的 动物提供了栖息地。南北走向的六盘山主脉和五河流域充分发挥 了生态廊道的作用，使得市域内大型森林、湿地等生态斑块实现 了有效连接，基本能满足本地区关键物种迁徙需要。特别是六盘 山与甘肃接壤区域，为顶级种群华北豹提供了迁徙可能。广泛分 布于各区域的山楂、金银木、文冠果、山杏、山桃、栓刺卫矛等 乡土植物，为鸟类提供了充足的食源蜜源。

评价：达标。

### 19   森林灾害防控

指标要求：建立完善的有害生物和森林火灾防控体系。

现状分析：固原市建成了较为完善的有害生物和森林火灾防 控体系。有害生物防治方面，市林木病虫害检疫站负责开展林业 有害生物监测、防治、检疫等工作；县（区）共有林草有害生物 固定监测点 35 个，分布在各个林场和乡镇， 同时对突发的林草 有害生物增设临时监测点；云雾山草原自然保护区开展了狐狸野 化放归自然控制鼠害试验研究，草原鼠害得到有效控制；全市每 年开展草原禁牧巡查 12 次以上。2021 年，全市林草有害生物测 报准确率达到 94.30%，主要森林病虫害成灾率控制在 2.8‰以 下。

森林火灾防控方面，成立了固原市森林草原防火指挥部；市、 县、乡、村每年都要层层签订森林防火责任书，压实各级森林防  火责任；累计落实建档立卡户精准扶贫生态护林员 5925 名，森  林防火责任实现林区全覆；推进扑火专业化队伍建设，招录退伍  复员军人建设了 6 支 186 人专业扑火队，有效提升了快速反应和  处置能力。

评价：达标。

### 20   资源保护

指标要求：划定生态红线，未发生重大涉林犯罪案件和公共 事件。

现状分析： 2017 年， 固原市初步划定生态保护红线面 积 3353.47km2 ，占国土总面积的 31.86%，规定在自然保护区、风景 名胜区和国家级公益林区域内，严禁开展与生态建设无关的任何 开发活动。目前，全市生态红线划定工作仍在进一步开展。固原 市一直十分重视森林资源保护工作，近几年，全市没有发生严重 滥砍乱伐森林和树木、非法征占用林地、非法开垦湿地、乱捕滥 猎野生动物、重大林业有害生物毁林和重大森林火灾等案件。

评价：达标。

## 三、生态福利

### 21   城区公园绿地服务

指标要求：公园绿地 500 m 服务半径对城区覆盖率达 80%以 上。

现状分析：固原市坚持生态立区战略，以创建自治区卫生城 市、双拥模范城市、文明城市、水生态文明城市和国家园林城市 “五城联创 ”为载体，大力推进城市园林绿化建设，城区绿量和 人居环境得到大幅提高。目前，建成区总面积 75.25 km2 ，公共 休闲绿地 500 m 服务半径覆盖总面积 61.44 hm2 ， 覆盖率为 81.65%。其中，原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县建成 区公共休闲绿地 500 m 服务半径对城区覆盖率分比为 80.63%、 80.36%、91.37%、81.52%、81.75%，未来需进一步优化公园布局， 提升绿地质量，扩大生态服务范围。

评价：达标。

表 4-19 固原市公共休闲绿地 500 m 服务半径对城区覆盖率统计表

| 行政区域 | 建成区面积 （km2） | 公共休闲绿地 500 m 服务半 径对城区覆盖面积（km2） | 公共休闲绿地 500 m 服务 半径对城区覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 45.06 | 36.33 | 80.63 |
| 西吉县 | 10.38 | 8.34 | 80.36 |
| 隆德县 | 6.09 | 5.56 | 91.37 |
| 泾源县 | 5.34 | 4.35 | 81.52 |
| 彭阳县 | 8.38 | 6.85 | 81.75 |
| 合计 | 75.25 | 61.44 | 81.65 |

### 22   生态休闲场所服务

指标要求：建有森林公园、湿地公园等大型生态休闲场所， 20km 服务半径对市域覆盖达 70%以上。

现状分析： 目前， 固原市有面积 20 hm2 以上的大型生态旅 游休闲场所 19 处。大型生态休闲场所 20 km 服务半径覆盖的固 原市内范围为 921145.95 hm2 ，生态休闲场所服务半径对市域覆 盖率为 87.55%。

评价：达标。

表 4-20 固原市生态休闲场所现状统计表

| 序号 | 名称 | 面积 （hm2） | 行政 区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏云雾山国家级自然保护区 | 5532.49 | 原州区 |
| 2 | 宁夏固原古雁岭森林公园 | 905.64 |  |
| 3 | 宁夏须弥山石窟国家级风景名胜区 | 3159.96 |  |
| 4 | 宁夏清水河国家湿地公园 | 773.61 |  |
| 5 | 东岳山公共休闲绿地 | 35.00 |  |
| 6 | 宁夏固原西吉北山森林公园 | 505.54 | 西吉县 |
| 7 | 宁夏火石寨国家级自然保护区 | 16020.51 |  |
| 8 | 宁夏固原党家岔自然保护区 | 2622.12 |  |
| 9 | 龙王坝村旅游景区 | 50.00 |  |
| 10 | 宁夏固原清凉山森林公园 | 3214.85 | 隆德县 |
| 11 | 范家峡公共休闲绿地 | 2306.67 |  |

| 序号 | 名称 | 面积 （hm2） | 行政 区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 宁夏固原卧龙湖湿地公园 | 34.46 | 泾源县 |
| 13 | 宁夏固原颉河湿地公园 | 229.80 |  |
| 14 | 老龙潭旅游景区 | 266.67 |  |
| 15 | 宁夏固原挂马沟森林公园 | 448.04 | 彭阳县 |
| 16 | 青云湾旱作梯田景区 | 30.60 |  |
| 17 | 金鸡坪梯田景区 | 600.00 |  |
| 18 | 宁夏六盘山国家级自然保护区 | 26839.47 | 隆德县、泾源县 |
| 19 | 宁夏固原六盘山自然保护区 | 41636.58 | 泾源县、隆德县、彭阳县 |
| 总计 |  | 105212.01 | — |

图 4-8  固原市大型生态休闲场所 20 km 服务半径覆盖区域图

### 23   公园免费开放

指标要求：财政投资建设的公园向公众免费开放率达 90%以 上。

现状分析：目前，固原市财政建设的各类城市公共休闲绿地 已经全部免费向公众开放。

评价：达标。

### 24   乡村公园

指标要求：每个乡镇建设休闲公园 1 处以上，每个村庄建设 公共休闲绿地 1 处以上。

现状分析：固原市下辖 62 个乡（镇），目前有 46 个乡（镇） 所在地已建设 1 处以上乡镇公共休闲绿地；全市 794 个村庄中， 有 701 个村庄已建设公共休闲绿地。创森期间，需要在其他 16 个乡镇建设公共休闲绿地，在其他 93 个村庄建设公共休闲绿地。

评价：未达标。

表 4-21 乡镇公共休闲绿地建设现状统计表

| 行政 区域 | 乡镇数量 （个） | 未建设乡镇公共休闲绿地的乡镇 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 名单 |
| 原州区 | 11 | 4 | 中河乡、寨科乡、张易镇、河川乡 |
| 西吉县 | 19 | 7 | 平峰镇、红耀乡、白崖乡、硝河乡、田坪乡、 吉强镇、马建乡 |
| 隆德县 | 13 |  | — |
| 泾源县 | 7 |  | — |
| 彭阳县 | 12 | 5 | 白阳镇、王洼镇、小岔乡、交岔乡、草庙乡 |
| 合计 | 62 | 16 | — |

表 4-22 村庄公共休闲绿地建设现状统计表

| 行政 区域 | 乡镇 | 未建设公共休闲绿地的村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 名单 |
| 合计 |  | 93 | — |
| 原州区 原州区 | 小计 | 87 | — |
|  | 三营镇 | 7 | 赵寺村、鸦儿沟村、马路村、华坪梁村、新三营 村、东塬村、老三营村、 |
|  | 头营镇 | 11 | 南塬村、徐河村、大疙瘩村、杨庄村、冯洼村、 杨河村、南屯村、大北山村、坪乐村、张崖村、 二营村 |
|  | 彭堡镇 | 6 | 闫堡村、别庄村、杨忠堡村、石碑村撒门村、惠德村 |
|  | 开城镇 | 10 | 冯庄村、彭庄村、小马庄村、寇庄村、吴庄村、 上青石村、大马庄村、三十里铺村、二十里铺村 |
|  | 官厅镇 | 8 | 后川村、高庄村、沙窝村、官厅村、刘店村、程 儿山村、东峡村、阳洼村 |
|  | 张易镇 | 6 | 盐泥村、贺套村、毛庄村、闫关村、南湾村、上 马泉村 |
|  | 黄铎堡镇 | 10 | 老庄村、金堡村、曹堡村、白河村、 何 沟 村、北庄村、黄湾村、铁沟村、穆滩村、三岔村 |
|  | 中河乡 | 5 | 庙湾村、上店村、红崖村、曹河村、高坡村 |
|  | 河川乡 | 9 | 康沟村、明川村、母家沟村、上黄村、黄河村、 上坪村、寨洼村、海坪村、黄河村 |
|  | 寨科乡 | 9 | 李岔村、刘沟村、大台村、马渠村、湾掌村、新 淌村、中川村、北淌村、东淌村 |
|  | 炭山乡 | 6 | 南坪村、张套村、阳洼村、新山村、石湾村、石 湾村 |
| 西吉县 | 小计 | — | — |
| 隆德县 | 小计 | — | — |
| 泾源县 | 小计 | 6 |  |
|  | 六盘山镇 |  | — |
|  | 泾河源镇 | — | — |
|  | 香水镇 | 1 | 太阳村 |
|  | 新民乡 | 1 | 先进村 |
|  | 兴盛乡 | 2 | 兴明村、上黄村 |
|  | 黄花乡 | — | — |
|  | 大湾乡 | 2 | 瓦亭村、中庄村 |
| 彭阳县 | 小计 | — | — |

### 25   绿道网络

指标要求：建设遍及城乡的绿道网络，城乡居民每万人拥有 的绿道长度达 0.5 km 以上。

现状分析：按照《绿道规划设计导则》（住房城乡建设部 2016 年），绿道是以自然要素为依托和构成基础，串联城乡游憩、休 闲等绿色开敞空间，以游憩、健身为主，兼具市民绿色出行和生 物迁徙等功能的廊道。随着固原市发展全域旅游、建设“快进慢 游 ”系统，全市绿道建设不断完善，现有城镇型和郊野型绿道共 计 66.10 km。2021 年末，全市常住人口 114.80 万人，每万人拥 有绿道长度 0.58 km。

评价：达标。

4-23  固原市绿道网络现状统计表

| 行政 区域 | 长度（km） | 类型 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 4.80 | 城镇型步行道 | 古雁岭区域 |
|  | 5.70 | 郊野型自行车道 | 长城梁—清水河国家湿地公园—沈家河水库 |
| 西吉县 | 11.20 | 城镇型步行道 | 滨河带状休闲绿地—永清湖休闲绿地—夏寨 水库 |
| 隆德县 | 4.10 | 城镇型步行道 | 三里店水库—三山休闲绿地—渝河带状休闲 绿地 |
|  | 5.30 | 城镇型步行道 | 古柳休闲绿地—堡子山休闲休闲绿地 |
| 泾源县 | 20.00 | 郊野型自行车道 | 老龙潭旅游景区—泾河源镇—泾源县城 |
| 彭阳县 | 5.80 | 城镇型自行车道 | 县城段茹河北侧：百草园—茹河生态休闲绿 地—生态保护科普示范园 |
|  | 6.20 | 城镇型自行车道 | 县城段茹河南侧：茹河生态休闲绿地—金银 岛—秀水花园东侧小游园—雷泽休闲绿地 |
|  | 1.60 | 郊野型步行道 | 悦龙山区域 |
|  | 1.40 | 郊野型步行道 | 栖凤山区域 |
| 合计 | 66.10 | — | — |

图 4-9 泾源县泾河源镇绿道图 4-10 彭阳县茹河绿道

### 26   生态产业

指标要求：发展森林旅游、休闲、康养、食品等绿色生态产 业，促进农民增收致富。

现状分析：固原市围绕“天高云淡六盘山 ”特色品牌，放大 生态优势拉长产业链条，积极培育山绿与民富共赢的生态产业。 大力挖掘绿色资源和四季气候优势，开发避暑游、冰雪游、康养 游、度假游等产品和精品线路，打造了六盘山国家森林公园、老 龙潭旅游景区、西吉县龙王坝村旅游景区、金鸡坪梯田景区等知 名生态旅游景点，有全国乡村旅游重点村 3 个、乡村旅游试点示 范村 13 个。大力实施生态经济示范产业，发展特色经济林、苗 木培育、园林景观花卉和优质牧草，并拓展中蜂、食用菌、中药 材及果品加工、中药加工等产业，已培育出彭阳红梅杏、彭阳矮 砧苹果、六盘山黄芪、“云雾山庄 ”果脯、“泽艾堂 ”艾灸等特 色品牌，为全市决战脱贫攻坚做出了突出贡献。2021 年，全市 林业产值 11 亿元，经果林面积 2.29 万 hm2 ，花卉苗木产业基地 1.4 万 hm2。

评价：达标。

## 四、生态文化

### 27   生态科普教育

指标要求：所辖区（县、市）均建有 1 处以上参与式、体验 式的生态课堂、生态场馆等生态科普教育场所。在城乡居民集中 活动的场所，建有森林、湿地等生态标识系统。

现状分析：目前，固原市有六盘山国家森林公园、清水河国 家湿地公园等生态科普场所 6 处，所辖各县（区）均建有 1 处或 以上生态科普教育场所，各生态科普教育场所结合自身特点，围 绕自然生态系统、野生动植物、特色历史文化等不同主题开展了 科普宣教。在部分城市公园、滨河绿带、重点景区内，建有森林、 湿地等科普标识牌，以及导览标识牌、警示标识牌、浮雕、壁画 等多种类型的标识系统，但是总体来看，建设质量不高、覆盖范 围不广，尚未达到森林城市建设要求。未来还需针对城区绿地、 乡镇公共休闲绿地、村庄公共休闲绿地等城乡居民集中活动的重 点场所，加大生态标识系统建设力度。

评价：生态科普教育场所建设达标，生态标识系统建设不达 标。

表 4-24  生态科普教育场所现状统计表

| 名称 | 行政区域 | 宣教主题 |
| --- | --- | --- |
| 宁夏清水河国家湿地公园 | 原州区 | 湿地生态系统 |
| 宁夏六盘山国家级自然保护区 | 原州区 泾源县 隆德县 | 森林生态系统 野生动植物 长征历史文化 |

| 名称 | 行政区域 | 宣教主题 |
| --- | --- | --- |
| 宁夏火石寨国家级自然保护区 | 西吉县 | 丹霞地貌 |
| 宁夏固原清凉山森林公园 | 隆德县 | 森林生态系统 |
| 宁夏固原卧龙湖湿地公园 | 泾源县 | 湿地生态系统 森林消防 |
| 茹河生态休闲绿地 | 彭阳县 | 湿地生态系统 伏羲历史文化 |

表 4-25 城乡居民集中活动场所生态标识系统现状统计表

| 名称 | 行政区域 | 生态标识主要形式 |
| --- | --- | --- |
| 古雁岭森林公园 | 原州区 | 导览标识牌 |
| 城墙遗址休闲绿地一期 | 原州区 | 导览标识牌、警示标识牌 |
| 永清湖休闲绿地 | 西吉县 | 导览标识牌 |
| 古柳休闲绿地 | 隆德县 | 浮雕文化墙、科普标识牌、石碑 |
| 渝河（城区东段） | 隆德县 | “水墨隆德 ”壁画 |
| 红崖老巷子 | 隆德县 | 导览标识牌 |
| 卧龙山休闲绿地 | 泾源县 | 导览标识牌、科普标识牌、警示标识牌 |
| 老龙潭旅游景区 | 泾源县 | 导览标识牌 |
| 金鸡坪梯田景区 | 彭阳县 | 导览标识牌、石碑 |

图 4-11 清水河国家湿地公园科普栈道图 4-12 宁夏固原卧龙湖湿地公园消防科普

### 28   生态宣传活动

指标要求：广泛开展森林城市主题宣传，每年举办市级活动

5 次以上。

现状分析：近几年，固原市每年举办生态科普活动可达到 7

次以上，重点利用“植树节 ”“爱鸟周 ”“保护野生动物宣传月” “野生植物保护宣传月 ”“湿地日 ”“宪法日 ”“世界环境日” 等主题节点，举办集中宣讲宣传、主题活动宣传、专项依法治理  等活动，利用微信、微博、微电影等新型载体，积极开展生态宣  传活动，营造浓厚的生态文明氛围。

评价：待建。

### 29   古树名木保护率

指标要求：古树名木管理规范，档案齐全，保护措施科学到 位，保护率达 100%。

现状分析：目前，固原市共有古树名木 783 株，已全部建档、 挂牌并落实保护措施，古树名木保护率达到 100％ 。原州区对树 龄超过（含）50 年的树木进行了后备资源普查、建档，并纳入 了保护范围。

评价：达标。

### 30   市树市花

指标要求：设立市树、市花。

现状分析：固原市尚未评选和确定具有当地林业资源特色与 历史文化底蕴的市树、市花，创森期间需综合考虑地域、文化、 历史、观赏、经济等多方面标准进行评选，充分展现六盘山地域 特色和文化内涵，同时兼具较好的观赏性和较高的经济或生态价 值。

评价：待建。

### 31   公众态度

指标要求：公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度 达 90%以上。

现状分析：固原市正在积极开展国家森林城市的建设工作， 各项工作在稳步推进过程中，今后将加强森林城市的宣传工作， 以提高知晓率、支持率和满意度。

评价：待查。

## 五、组织管理

### 32   建设备案

指标要求：在国家森林城市建设主管部门正式备案 2 年以 上。

现状分析： 国家林业和草原局已于 2021 年 1 月批准固原市 国家森林城市建设的备案。

评价：正在实施。

### 33   规划编制

指标要求：编制规划期限 10 年以上的国家森林城市建设总 体规划，并批准实施 2 年以上。

现状分析：2021 年， 固原市通过招标组织编制《宁夏固原 市国家森林城市建设总体规划（2022－2031 年）》。

评价：正在实施。

### 34   科技支撑

指标要求：建立长期稳定的科技支撑体系，专业技术队伍健

全，技术规程完备。

现状分析：全市共有林草专业技术人员 1069 人，其中正高 职高级工程师 21 人，高级工程师 358 人，林草工程师 434 人， 助理工程师 256 人。当地与北京林业大学、福建农林大学、福建 农科院、宁夏大学等院地长期保持良好的技术合作，建立了辐射 县（区）、乡镇村、园区基地、示范户的林草科技服务体系。近 年来积极申报实施科技项目助推生态建设，累计实施项目近 30 项，获自治区科技进步二等奖 4 项、国家梁希林草科学技术二等 奖 1 项、陕西农业推广二等奖 1 项，取得林草科技成果 10 余项， 编写专著近 10 部，参与编制林草行业地方标准 20 多个，发表论 文累计 100 多篇。

评价：达标。

### 35   示范活动

指标要求：积极开展森林社区、森林单位、森林乡镇、森林 村庄、森林人家等多种形式示范活动。

现状分析：目前，固原市以“森林 ”为主题的示范创建活动 主要是国家森林乡村建设，其他形式的示范活动还比较缺乏。到 2021 年，各县（区）已创建国家森林乡村共计 22 个，实现了森 林氛围浓郁、乡土田园特色突出、涉林产业发展良好、人居环境 整洁有序等多重效应。创森期间需要针对社区、单位、乡镇等不 同主体开展丰富多样的示范活动。

评价：待建。

### 36   档案管理

指标要求：档案完整规范，相关技术图件齐备，实现科学化、 信息化管理。

现状分析：城市森林资源管理的相关资料、图件已纳入部门 档案管理工作内容，实施科学化、信息化管理。

评价：正在实施。

## 第二节 建设指标评价

经过对森林网络、森林健康、生态福利、生态文化、组织管 理五大方面共 36 项指标的逐一分析， 目前， 固原市国家森林城 市建设达标指标共有 24 项，未达标指标有乡村绿化、乡村公园、 生态科普教育 3 项，待建或正在实施指标有城区地面停车场绿 化、森林质量提升、生态宣传活动、市树市花、示范活动、公众

态度、建设备案、规划编制、档案管理 9 项。

表 4-26 固原市国家森林城市评价指标现状统计表

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 森林网络 |  |  |  |
| 1 | 林木覆盖率 | 30%以上 | 30.83% | 达标 |
| 2 | 城区绿化覆盖率 | 40%以上 | 43.18% | 达标 |
| 3 | 城区树冠覆盖率 | 城区 25%以上 | 31.86% | 达标 |
|  |  | 下辖各县城区 20%以上 | 西吉县 22.61% | 达标 |
|  |  |  | 隆德县 24.88% | 达标 |
|  |  |  | 泾源县 27.92% | 达标 |
|  |  |  | 彭阳县 24.94% | 达标 |
| 4 | 城区人均公园绿 地面积 | 12m2 以上 | 29.52m2 | 达标 |
| 5 | 城区林荫道路率 | 60%以上 | 73.42% | 达标 |
| 6 | 城区地面停车场 | 城区新建地面停车场的乔 | — | 待建 |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿化 | 木树冠覆盖率 30%以上 |  |  |
| 7 | 乡村绿化 | 乡镇道路绿化率 70%以上 | 81.04% | 达标 |
|  |  | 村庄林木绿化率 30%以上 | 28.61% | 未达 标 |
| 8 | 铁路、县级以上 公路道路绿化率 | 80%以上 | 97.48% | 达标 |
| 9 | 水岸绿化 | 岸线自然化率 80%以上 | 85.97% | 达标 |
|  |  | 水岸绿化率 80%以上 | 82.48% | 达标 |
| 10 | 农田林网建设 | 按照《生态公益林建设技术 规程》GB/T18337.3 要求建 设 | 农田集中区域基本形成 了由水土保持林、水源 涵养林、道路林网、水 系林网以及经济林构成 的完善的防护体系 | 达标 |
| 11 | 重要水源地森林 覆盖率 | 70%以上 | 84.25% | 达标 |
| 12 | 受损弃置地生态 修复率 | 80%以上 | 81.11% | 达标 |
| 二 | 森林健康 |  |  |  |
| 13 | 树种多样性 | 某一树种栽植数量比例小 于 20% | 栽植数量较多的有国 槐、旱柳、杨树等，各 树种栽植量均低于总树 木栽植量的 20% | 达标 |
| 14 | 乡土树种使用率 | 80%以上 | 83.41% | 达标 |
| 15 | 苗木使用 | 注重乡土树种苗木培育，严 禁移植天然大树 | 当地苗圃乡土树种培育 保存量充足，没有移栽 天然大树的情况 | 达标 |
| 16 | 生态养护 | 注重森林、绿地土壤有机覆 盖和功能提升，绿地有机覆 盖率 60%以上 | 65% | 达标 |
| 17 | 森林质量提升 | 每年完成需提升森林质量 面积的 10%以上 | 每年至少需提升面积约 4600 hm2 | 待建 |
| 18 | 动物生境营造 | 保护和选用鸟类食源植物， 大型森林、湿地等通过生态 廊道有效连接 | 乡土植物为鸟类提供了 充足的食源蜜源，六盘 山五河流域充分发挥了 生态廊道的作用 | 达标 |
| 19 | 森林灾害防控 | 建立完善的有害生物和森 林火灾防控体系 | 全市有林业有害生物固 定监测点 35 个，2021 年 | 达标 |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 林业有害生物测报准确 率 94.30%，主要森林病 虫害成灾率控制在2.8‰ 以下 |  |
| 20 | 资源保护 | 划定生态红线，未发生重大 涉林案件和公共事件 | 初步划定生态保护红线 面积 3353.47 km2，占国 土总面积的 31.86%，近 几年未发生重大涉林犯 罪案件和公共事件 | 达标 |
| 三 | 生态福利 |  |  |  |
| 21 | 城区公园绿地服 务 | 公园绿地 500m 服务半径对 城区覆盖率达 80%以上 | 81.65% | 达标 |
| 22 | 生态休闲场所服 务 | 森林公园、湿地公园等大型 生态场所，20km 服务半径 对市域覆盖率达 70%以上 | 87.55% | 达标 |
| 23 | 公园免费开放 | 财政投资建设的公园免费 向公众开放 | 财政建设的各类城市公 园、绿地已经全部免费 向公众开放 | 达标 |
| 24 | 乡村公园 | 每个乡镇建设休闲公园1 处 以上，每个村庄建设公共休 闲绿地 1 处以上 | 46 个乡镇、701 个村庄 已建设，16 个乡镇、93 个村庄未建设 | 未达 标 |
| 25 | 绿道网络 | 城乡居民每万人拥有绿道 长度 0.5km 以上 | 0.58km | 达标 |
| 26 | 生态产业 | 发展森林旅游、康养等绿色 产业，促进农民增收致富 | 围绕“天高云淡六盘山” 特色品牌积极发展生态 旅游、生态经济林草产 业等，2021 年，全市林 业产值 11 亿元，经果林 面积 2.29 万 hm2，花卉 苗木产业基地 1.4 万 hm2 | 达标 |
| 四 | 生态文化 |  |  |  |
| 27 | 生态科普教育 | 所辖区、县均建有 1 处以上 参与式、体验式生态科普场 所；在城乡居民集中活动的 场所，建有森林、湿地等生 态标示系统 | 各县（区）均建有 1 处 或以上生态科普教育场 所，但是生态标示系统 有待完善 | 不达 标 |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 生态宣传活动 | 广泛开展森林城市主题宣 传，举办市级活动 5 次以上 | 近几年，固原市每年举 办生态科普活动可达到 7 次以上 | 待建 |
| 29 | 古树名木保护率 | 100% | 固原市古树名木 783 株 已全部建档、挂牌并落 实保护措施 | 达标 |
| 30 | 市树市花 | 设立市树、市花 | 尚未评选和确定 | 待建 |
| 31 | 公众态度 | 知晓率、支持率和满意度 90%以上 | 今后将加强森林城市的 宣传工作，以提高知晓 率、支持率和满意度 | 待建 |
| 五 | 组织管理 |  |  |  |
| 32 | 建设备案 | 在国家森林城市建设主管 部门正式备案 2 年以上 | 国家林业和草原局于 2021 年 1 月批准备案 | 正在 实施 |
| 33 | 规划编制 | 编制规划期限 10 年以上的 国家森林城市建设总体规 划，并批准实施 2 年以上 | 2021 年，固原市通过招 标组织编制总体规划 | 正在 实施 |
| 34 | 科技支撑 | 建立长期稳定的科技支撑 体系，专业技术队伍健全， 技术规程完备 | 2021 年，开展了技术培 训 7 次，培训人员 327 人次 | 达标 |
| 35 | 示范活动 | 开展森林社区、森林单位、 森林乡镇、森林村庄、森林 人家等示范活动 | 各县（区）已创建国家 森林乡村共计 22 个，其 他形式的示范活动还比 较缺乏 | 待建 |
| 36 | 档案管理 | 档案完整规范，技术图件齐 备，科学化、信息化 | 城市森林资源管理的相 关资料、图件已纳入部 门档案管理工作内容， 实施科学化、信息化管 理 | 正在 实施 |

## 第三节 建设优势与主要问题

### 一、建设优势

#### （一） 自然资源丰富，生态环境向好

六盘山地区自然资源丰富，生态区位重要。这里是全国重要 的生态宝库，丰富了种质资源，保护着生物多样性。六盘山是全 国 32 个内陆生物多样性保护优先区之一，有植物资源 1224 种、 脊椎动物 273 种， 国家一级保护野生动物 10 种， 国家二级保护 野生动物 51 种，国家二级重点保护植物 16 种；是全国华北豹分 布密集区域之一，超过 35 只活跃在六盘山，被称为“西北种质 资源基因库 ”。此外，固原市起伏连绵的复杂地形和多样化的生 态环境塑造了独特且丰富的森林、草原、湿地等资源，形成了大 面积的自然保护地，区域生态环境持续向好，区域气候调节、生 态改善、水源保障等作用日益凸显，为固原市国家森林城市的创 建奠定了良好基础。

#### （二）绿化成效显著，建设经验丰富

多年来，通过实施六盘山重点生态功能区降水量 400 mm 以 上区域造林绿化等重点林业工程，森林面积逐年提升，森林覆盖 率显著提高。城区以园林城市创建为总抓手，绿化水平和质量得 到了很大的提升，荣获“ 国家园林城市 ”称号，隆德县、泾源县、 彭阳县荣获“ 国家园林县城 ”称号。村庄通过“美丽村庄 ”专项 工程，创建“全国生态文化村 ”“国家森林乡村 ”等，极大地改 善了村民生产生活条件和农村村容村貌。积累了小流域综合治 理、矿区生态治理、移民迁出区生态修复、 “ 123 ”幸福农家建 设等丰富经验，有效推动了国家森林城市创建进程。

#### （三）各级领导重视，基础工作扎实

市委、市政府和各县（区）重视城市森林建设，认真贯彻落 实国家和自治区有关加快林业发展的决定、意见和政策，着力加 强森林经营、发展优势产业、推进重大项目，开展以生态建设、 林草产业、生态文化为重点的现代林业建设。成立了创森工作领 导小组，将建设任务和目标落实到各部门和责任人，确定了阶段 目标，建立工作制度，分解工作任务，为创建国家森林城市奠定 基础。深入开展生态保护宣传和生态活动，使全民生态意识不断 增强，全社会参与森林城市建设的热情高涨，树立起了植绿、护 绿、爱绿的意识和尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。

### 二、主要问题

#### （一）城乡绿地建设不均

目前，城区关键指标已达标，乡村绿化、乡村公园 2 项指标 未达标。城区绿化方面，各县（区）城市绿地总量显著提升，公 园绿地 500m 服务半径覆盖率也超过了 80%的要求，但依然有服 务盲区，需要进一步推动公园绿地均衡分布，更好地满足居民休 闲游憩需求。乡村绿化方面仍是短板，村庄居住区内的林木绿化 率不高，乡镇公共休闲绿地、村庄公共休闲绿地尚未实现应建尽 建。未来需要统筹推进城乡绿化建设，扩大城乡绿量，提升乡村 绿化质量，为城乡居民提供更加广阔的生态空间和更加优质的生 态游憩休闲、健康养生等生态服务产品，实现出门能见绿、游憩 在林下、休闲进森林。

#### （二）生态保护修复任务艰巨

坚持山水林田湖草一体化保护和修复，水土流失区、废弃矿 山区、水源涵养区等区域生态修复率、动物生境营造、森林灾害 防控、资源保护等指标均已达标。但是总体来看，境内 90％属 黄土丘陵沟壑区和土石山区，是黄土高原水土流失极敏感区域， 生态系统易退化，森林资源总量不足、质量不高，水源涵养功能 发挥不充分，部分河流水质不稳定。结合《固原市资源环境承载 能力和国土空间开发适宜性评价报告》（2021 年）有关分析， 六盘山外围及月亮山余脉约有 1.4 万 hm2 荒山需要治理；退耕还 林地中约有 1.08 万 hm2 需要提质，主要集中在原州区和西吉县； 彭阳县中南部水土流失治理压力较大，其次是原州区北部、泾源 县南端。山区交通不便，居民分布零散，林火监测系统不完善， 森林资源管护存在较大压力。国家森林城市建设期间必须严格保 护现有水资源和森林资源，加大森林防火监管力度，不断增强森 林水土保持、水源涵养功能。

#### （三）森林质量仍需提升

主要有森林质量提升 1 项待建指标。近年来，全市森林建设 已逐渐从增加数量向数量质量并重转变，森林生态功能不断提 升。但总体呈现出中幼龄林多，近、成熟林少，低产林多优质林 少，小径材多大径材少等特点，森林质量有待提升。六盘山及其 外围区域以华北落叶松、油松人工纯林为主，阔叶乔木占比仅为 15.4%，存在密度过大、病虫害易发、林下植被多样性差等问题。 已实施的三北防护林工程、退耕还林工程中，部分林分出现退化，

且整体针阔比例、林灌草比例较混交林还有一定差距。加快提升 现有森林资源的经营水平，科学合理地改善林分结构、提高防护 林效能、提升景观质量，形成树种多样、健康稳定、色彩丰富的 复层林，是森林城市建设过程中需要重点解决的问题。

#### （四）生态价值实现能力有待提升

生态休闲场所服务、绿道网络、生态产业等指标均已达标。 固原市生态资源丰富，但是生态建设和管护投入成本高，经济效 益偏低且回收期长，生态产品价值实现能力有待提升。从产业结 构看，一产基本上局限在传统种养模式中，与周边地区存在同质 化现象，新引进的部分树种和品种还需进一步筛选和适应；二产 结构单一，加工企业偏少，布局相对分散，全产业链条短；三产 不活跃，生态经济产业与文化旅游、乡村振兴融合不够，生态旅 游增值服务滞后，产业发展合力弱。需要加大体制机制创新，将 生态产品与当地独特的自然资源、历史文化资源等相结合，发展 生态旅游、生态经济等生态产业，进一步激发市场活力，促进生 态产品价值实现。

#### （五）生态文化宣传亟待丰富

生态文化方面，尚有生态科普教育 1 项未达标，生态宣传活 动、市树市花、公众态度 3 项待建。在国家森林城市建设中，生 态文化是展示地方生态差异化和城市环境个性化的重要途径，也 是城市文化品位与文明素养的标志。固原市生态文化特色鲜明， 代表性的有红色文化、造林植绿文化、古树名木文化、避暑康养

文化、丝路文化等。目前，全市依托义务植树、城市绿地、生态 旅游开展了一系列生态文化建设，但多为传统的形式，社会各界 参与不足，生态文明宣传不充分，不能满足市民或游客对于森林、 湿地、野生动植物的认知需求和体验需求。未来需要充分挖掘和 发挥地方生态文化特色优势，加强创新创造，不断满足人民群众 多样化、多层次、多方面的生态文化需求，努力营造全社会共建 森林城市、共享生态文明的良好氛围。

## 第四节建设潜力分析

### 一、森林网络建设潜力

#### （一）林业用地潜力

根据固原市 2021 年国土空间变更调查数据， 固原市林地面 积占全市国土面积的 39.07%，是全市主要地类之一，充足的林 地为发展林业奠定了良好的基础。在林业用地中，除去苗圃地外， 其他林地面积合计为 126635.94 hm2 ，通过重点区域造林、补植 补造、抚育管理和森林经营等，森林面积还有较大增长潜力。

#### （二）非林业用地潜力

##### 1. 建成区绿地建设潜力

根据《固原市城市绿地系统规划（2015－2030 年）》， 到 2030 年，城市总体规划确定的人口规模和城市发展规模下，原 州区城市绿地总面积达 2478 hm2 ，绿地率达 42.9%、绿化覆盖率 达 45.90%。目前，原州区绿地总面积 1715.02 hm2，绿地率 38.06%，

绿化覆盖率 41.28%。按照该规划，原州区绿地总面积还有 762.98 hm2 的建设空间，绿地率可提高 4.84 个百分点，绿化覆盖率可提 高 4.62 个百分点。结合实际发展现状和园林主管部门预测，受 到用地等因素限制，至本规划的末期，原州区绿地面积可增加潜 力约为 200 hm2。

##### 2. 镇村绿化潜力

固原市现有 62 个乡（镇） 、794 个村委会。各乡（镇） 、 村庄及宅旁仍有一定的空隙地可用于绿化。根据固原市近几年乡 镇和村庄绿化情况以及美丽小城镇、森林村庄建设标准，初步估 算平均每个镇、村庄分别可增加 3 hm2 和 1 hm2 的绿化面积，则 全市镇村绿化用地绿化潜力约为 980 hm2。

##### 3. 道路绿化潜力

目前， 固原市境内铁路、县级以上公路绿化率 97.48%， 乡 镇道路绿化率 81.04%，绿化潜力主要来自于现有未绿化段以及 新建道路。铁路、县级以上公路方面，现有道路还有 22 km 待绿 化路段，规划新建的国道、省道有 432 km 待绿化路段，可增加 绿化面积约 227 hm2 ，是未来实施道路绿化的重点。乡镇道路方 面，还有 1622.82 km 未绿化路段，可增加绿化面积约 487 hm2。 经估算，全市道路绿化潜力合计约 714 hm2。

##### 4. 水系绿化潜力

据调查统计， 固原市主要河流河道总长度 1389.72 km，适 宜绿化长度 1322.28 km， 已绿化长度 1090.59 km，适宜水岸绿

化率为 82.48%。其中有 29 条河流的水岸绿化率达到 80.00%,  9 条河流的水岸绿化率未达到 80.00％，待绿化河段长度 231.69 km，可增加绿化面积约 348 hm2 ，水系绿化还有较大潜力。未来 可结合荒山绿化、河滩绿化、河岸生态修复等，对市域内河流水 系进行绿化美化，打造林水相映、健康完善的水系森林网络。

##### 5. 受损弃置地恢复潜力

固原市受损弃置地主要为废弃矿山，总面积约 708.67 hm2， 已修复面积 545.77 hm2 ，在全市生态建设中受到较高的重视。目 前受损弃置地植被恢复手段已经比较成熟，通过实施边坡治理、 排水沟渠建设、建构筑物工程拆除、客土复土，种植乔木、灌木、 藤蔓植物、草本植物等，可有效改善弃置地植被状况。未来，全 市仍有共计 162.90 hm2 的受损弃置地恢复潜力。

### 二、森林健康提升潜力

近年来，固原市在城区绿地建设中，注重树种的多样性和乡  土树种的使用，生态养护水平不断提高，城区森林质量总体较好。 全市已逐步建立起较为完善的有害生物防治和森林火灾防控体  系，重点生态功能区和生态敏感区已纳入生态红线，“三山五河” 区域为野生动植物提供了重要栖息地。需要提高质量的森林总面  积约 4.6 万 hm2 ，森林城市建设期间，将继续实施中幼林抚育、  低质低效林改造等，多措并举提升森林质量。

### 三、生态福利拓展潜力

#### 1. 绿道网络建设潜力

绿道网络能够有效地串联旅游景点，是市民亲近自然、享受 自然的便捷途径，更是展示城市魅力的窗口。目前，固原市主要 有滨水型、滨路型两种绿道，城乡居民每万人拥有的绿道长度 0.58 km， 已达到国家森林城市建设标准。可以进一步结合重要 景点的分布，加大区域性绿道的建设，丰富绿道类型与功能，切 实串联特色景观资源，带动生态旅游、乡村旅游发展。

#### 2. 生态旅游发展潜力

固原市生态旅游业已逐步发展为当地支柱性产业之一 ，“天 高云淡六盘山 ”品牌影响力日益凸显。森林城市建设期间，可以 着力推动生态旅游向高质量、高效益发展。依托各县（区）资源 优势，打造生态休闲游、红色研学游、民俗文化游、休闲避暑游、 美丽田园游、历史遗迹游等各色主题路线，大力提升景区景点建 设水平和服务质量，推动创建国家全域旅游示范市。

#### 3. 林业产业发展潜力

固原市的林业产业主要有特色经济林、苗木产业、林下经济、 产品深加工等，已经具备一定的规模，为筑牢六盘山生态屏障和 助力脱贫攻坚作出了卓越贡献。下一步的发展潜力主要是扩增优 化经果基地，调整苗木品种结构、提高特色苗木占比，延伸产业 链条、打造优势品牌等，提高综合效益，构建好山绿与民富的共 赢模式。

### 四、生态文化发展潜力

森林城市建设期间，可以进一步丰富生态科普形式为市民提 供全方位的宣教、科普及引导服务。利用自然保护区、森林公园、 景区景点等生态旅游地建设生态文化科普教育基地、生态科普标 识系统，利用独特的自然优势和海港区位优势，举办丰富的文化 节事，使森林文化的传播方式多样化、特色化。此外，有效利用 全市生态休闲场所，广泛开展自然文化体验、自然科普认知等文 化宣教，使游客在领略自然风光的同时增加科学文化素养、丰富 历史文化知识，使固原市森林、草原、湿地等生态资源的文化潜 力得到充分发挥。

# 第五章总体思路

# 第一节指导思想

深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察宁夏时 重要讲话和重要指示批示精神，全面落实黄河流域生态保护和高 质量发展座谈会重大战略部署，坚持以人民为中心的发展思想， 按照高质量发展的要求，牢固树立“绿水青山就是金山银山 ”的 理念，以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为统揽，牢 牢把握建设西北区域生态安全屏障、宁夏南部水源涵养区的定 位，以构建绿量充足、层次丰富、分布均匀、健康稳定的城市森 林生态系统为主线，增量扩面与提质增效并举，统筹山水林田湖

草系统治理，全面优化“三山五河 ”空间格局，扩大蓝绿资源面 积，提升城市森林质量，培植森林生态文化，提供优质生态产品， 把固原市建设成西北地区森林城市典范，为建设黄河流域生态保 护和高质量发展先行区作出固原贡献。

## 第二节建设原则

### 一、坚持以水定绿、量水而行

立足半干旱区、半湿润区气候特点和水源涵养区的功能定 位，充分考虑水资源承载能力，宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草， 构建健康稳定的森林生态系统。城市绿地建设应做到低维护、低 消耗。造林绿化应遵循适地适树原则，优先选择乡土树种，增加 树种和林种的多样性，持续提升区域水源保障能力和涵养功能。

### 二、坚持保护优先、科学修复

立足自然地理格局，坚持保护优先、自然恢复为主，人工修 复与自然恢复相结合，把握生态系统演替规律和外在条件，促进 森林、草原、湿地等正向演替，着力提高生态系统自我修复能力 和稳定性，搭建以地带性植物群落为特征的森林生态网络，营建 自然、乡土、低碳、原生态的森林景观。

### 三、坚持提升质量、巩固成效

重视提质增效，用好积累的经验，将森林城市发展重点放在 数量上稳步增加、质量上着重提高，多措并举加强资源保护管理，

持续发力、久久为功，持续提高森林质量、优化森林功能和结构， 增强区域生态系统质量和生态服务功能。

### 四、坚持节俭务实、量力而行

严格遵循自然规律和经济规律，突出生态合理性和经济可行 性，坚持因地制宜、量力而行、节俭务实，充分利用先进技术手 段，精细化地设计和实施相关任务，不追求一夜成林，坚决避免 脱离实际、大肆铺张的面子工程。

## 第三节 规划范围与期限

### 一、规划范围

本规划涵盖固原市全市国土范围，包括原州区、西吉县、隆 德县、泾源县、彭阳县 4 县 1 区，共 62 个乡（镇） ，3 个街道 办事处，68 个居委会，794 个村委会，国土面积 10521.67 km2。

### 二、规划期限

固原市森林城市建设基期为 2021 年，规划期限为 2022- 2031 年共 10 年。

（1）近期：2022－2024 年

通过各项重点工程建设，使固原市全面达到国家森林城市评 价指标要求，2024 年建成森林城市，并获得国家森林城市称号。

（2）中期：2025－2027 年

持续提升森林城市建设水平，通过继续实施总体规划，确保

通过国家森林城市复查。

（3）远期：2028－2031 年

全面巩固森林城市建设成果，通过该期建设，固原市森林城 市建设质量与水平进一步提升。

## 第四节 规划依据

### 一、法律法规

—— 《中华人民共和国水土保持法》（2010 年修订）； —— 《中华人民共和国草原法》（2013 年修正）；

—— 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

——《中华人民共和国野生动物保护法》（2018 年修订）； —— 《中华人民共和国旅游法》（2018 年修订）；

—— 《中华人民共和国森林法》（2019 年修订）；

—— 《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）； —— 《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

—— 《中华人民共和国湿地保护法》（2022 年）； ——《森林防火条例》（2008 年修订）；

——《中华人民共和国自然保护区条例》（2017 年修订）； ——《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017 年修订）； ——《城市绿化条例》（2017 年修订）；

—— 《城市古树名木保护管理办法》（2000 年）； —— 《湿地保护管理规定》（2017 年修改）；

—— 《宁夏回族自治区湿地保护条例》（2018 年修订）。

### 二、政策文件

——国务院《关于加强城市绿化建设的通知》（国发〔2001〕

20 号）；

——国务院办公厅《关于加强湿地保护管理的通知》（国办 发〔2004〕50 号）；

——中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实 施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）；

——中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园 为主体的自然保护地体系的指导意见》（中办发〔2019〕42 号）；

——中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步加强生 物多样性保护的意见》（2021 年 10 月）；

——国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化 ”行为的通 知》（国办发明电〔2020〕24 号）；

——国务院办公厅《关于加强草原保护修复的若干意见》（国 办发〔2021〕7 号）；

——国务院办公厅《关于科学绿化的指导意见》（国办发 〔2021〕19 号）；

——国务院办公厅《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护 修复的意见》（国办发〔2021〕40 号）；

——国家林业和草原局民政部国家卫生健康委员会国家中 医药管理局《关于促进森林康养产业发展的意见》（林改发〔2019〕

20 号）；

——国家林业和草原局农业农村部自然资源部国家乡村振 兴局关于印发《“十四五 ”乡村绿化美化行动方案》的通知（林 生发〔2022〕104 号）；

——国家林业和草原局《关于着力开展森林城市建设的指导 意见》（林发宣〔2016〕126 号）；

——宁夏回族自治区党委人民政府《关于推进生态立区战略的实 施意见》（宁党发〔2017〕35 号）；

——宁夏回族自治区党委办公厅人民政府办公厅《关于宁夏建立 以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见》（宁党办 〔2020〕2 号）；

——中共固原市委办公室市人民政府办公室关于印发《固原 市创建国家森林城市实施方案》的通知（固党办〔2020〕41 号）；

——固原市人民政府关于印发《固原市国民经济和社会发展 第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的通知（固政发 〔2021〕9 号）。

### 三、标准规范

——《名特优经济林基地建设技术规程》（ LY/T 1557- 2000）；

——《森林生态系统服务功能评估规范》（ LY/T 1721- 2008）；

——《森林抚育规程》（GB/T 15781－2015）；

——《公园设计规范》（GB 51192－2016）；

——《造林技术规程》（GB/T 15776－2016）；  —— 《美丽乡村建设指南》（GB/T 32000-2015） —— 《绿道规划设计导则》（2016 年）；

—— 《土地利用现状分类》（GB/T 21010－2017）； —— 《低效林改造技术规程》（LY/T 1690－2017）； —— 《城市绿地分类标准》（CJJ/T 85－2017）；

—— 《国家森林城市评价指标》（GB/T 37342－2019）；

——《国家森林城市建设总体规划编制导则》（2020 年）。

### 四、相关规划成果与其它资料

—— 《全国森林城市发展规划（2018－2025 年）》；

——《“十四五 ”林业草原保护发展规划纲要》（2021 年）；

——《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划 （2021－2035 年）》；

——《固原市志》（2009 年）；

—— 《固原绿地系统规划（2015－2030 年）》；

——《黄河流域固原市生态保护和高质量发展规划》（2021 年）；

——《固原市生态经济发展“十四五 ”规划》（2021 年）；

——《固原市文化和旅游产业发展“十四五 ”规划》（2021 年）；

—— 《固原市环境保护 “十四五 ”规划》（2021 年）；

——固原市自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、 农业农村局、交通运输局、文化旅游广电局、水务局、统计局及 县（区）有关相关部门提供的其它资料。

## 第五节发展愿景

“绿美六盘山，宜居固原城”

围绕“绿美六盘山 ”，共建森林城市。以增强“黄土高原— 川滇生态屏障 ”质量效能、促进六盘山生态系统良性持续循环为 出发点，遵循自然生态演替规律，运用系统工程方法，统筹推进 六盘山水源涵养、水土保持重点生态功能区生态保护修复，优化 森林网络布局，提高林木覆盖率，提优森林资源质量，强化生态 系统稳定性，将六盘山建成黄土高原上重要的天然“水塔 ”，推 动形成大六盘生态格局，牢筑西北区域生态安全屏障，建成宁夏 南部水源涵养区。

围绕“宜居固原城 ”，共享森林城市。以营造城乡宜居环境、 弘扬优秀生态文化、增加高质量生态产品供给为总抓手，将森林 融入到城市的每一个组成单元，大力提升水系、道路绿化水平， 完善城市绿地、乡镇和村庄公共休闲绿地、生态休闲场所、城乡 绿网等生态服务基础设施，发展生态旅游、森林康养等绿色富民 产业，全面发挥改善生态环境、美化景观环境、优化居住环境、 丰富人文环境、提升投资环境的显著作用，实现出门能见绿、游 憩在林下、产业进森林，使森林城市建设成果成为最普惠的民生

福祉，将固原市建设成为黄土高原上宜居、宜游、宜业的森林绿 城。

## 第六节 建设目标

### 一、总体目标

在保护现有生态资源的基础上，立足功能定位，坚持数量质 量并重，构建“一核、三区、两网、四星、多点 ”的市域森林城 市格局，拓展城乡绿色生态空间，提高森林质量和生物多样性， 增强森林、湿地、草原生态服务功能，建立丰富多样的生态文化 体系，创建良好的人居环境，厚植城乡居民生态福祉，推动城乡 森林城市一体化建设， 打响“天高云淡六盘山 ”绿色生态名片， 建成具有地区影响力和特色的国家森林城市。

### 二、阶段目标

#### （一）近期目标（2022－2024 年）

近期为创建期，以全面达标为重点，量力而行，持续开展国 土绿化，加大生态保护修复力度，提高生态空间规模与质量，增 强森林、湿地、湿地等生态服务功能。重点突破国家森林城市的 未达标指标与待建指标，完成创建森林城市的基础性工作，着力 实施乡村绿化、乡村公共休闲绿地建设、森林质量提升等，加强 生态科普基础设施建设与宣传，培育森林文化，弘扬生态文明。 到 2024 年，全市林木覆盖率达到 31.50%以上，城区绿化覆盖率 达到 43.20%，人均公共休闲绿地面积达到 29.53 m2 ，各项指标

均达到国家森林城市要求，推动森林资源实现更加合理均衡的分 布。

#### （二） 中期目标（2025－2027 年）

中期为提升期，以打造特色为重点，继续提高全市森林城市 建设水平。一方面，继续加大重点区域造林绿化，提升森林、湿 地、草原等生态系统质量，强化区域水土保持、水源涵养生态功 能。另一方面，提高城乡绿色公共空间、生态旅游地游憩设施建 设与服务水平，提高特色林业产业综合效益，丰富生态文明宣传 载体，提高生态价值实现能力。到 2027 年，全市林木覆盖率达 到 32.10%以上，城区绿化覆盖率达 44.10%，人均公共休闲绿地 面积维持在 29.70 m2 ，森林城市综合效益逐步彰显，生态建设成 果惠及城乡居民。

#### （三）远期目标（2028－2031 年）

远期为巩固期，巩固森林城市建设的已有成果，加强城市森 林管理，提高城市森林健康水平，弘扬生态文明，创造优良的人 居环境；提高六盘山及周边区域生态保护修复水平，推进黄河支 流生态保护和高质量发展，发挥在区域协同与绿色发展中的重要 作用。规划期末，全市林木覆盖率达到 32.80%，城区绿化覆盖 率达 45%，人均公共休闲绿地面积维持在 30 m2 ，城乡人居环境 显著提升，区域生态功能得到充分发挥。

对照国家森林城市评价指标，结合固原市森林城市发展实 际，制定固原市森林城市分阶段量化发展指标体系，详见表 5-1。

表 5-1 固原市国家森林城市建设目标表

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 | 规划目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |
| （一）森林网络 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 林木 覆盖 率 | 30%以上 | 30.83% | 达 标 | 31.50% | 32.10% | 32.80% |
| 2 | 城区 绿化 覆盖 率 | 40%以上 | 43.18% | 达 标 | 43.20% | 44.10% | 45.00% |
| 3 | 城区 树冠 覆盖 率 | 城区 25%以上 | 31.86% | 达 标 | 31.88% | 32.12% | 32.16% |
|  |  | 下 辖 各 县 城 区 20%以上 | 西 吉 县 22.61% | 达 标 | 22.65% | 22.80% | 23.00% |
|  |  |  | 隆 德 县 24.88% | 达 标 | 24.95% | 25.50% | 26.50% |
|  |  |  | 泾 源 县 27.92% | 达 标 | 27.96% | 28.20% | 29.00% |
|  |  |  | 彭 阳 县 24.94% | 达 标 | 24.98% | 25.50% | 26.50% |
| 4 | 城区 人均 公园 绿地 面积 | 12m2 以上 | 29.52m2 | 达 标 | 29.53 m2 | 29.70 m2 | 30.00 m2 |
| 5 | 城区 林荫 道路 率 | 60%以上 | 73.42% | 达 标 | 73.45% | 75.00% | 78.00% |
| 6 | 城区 新建 地面 停车 场绿 化 | 乔木树冠覆盖率 30%以上 | — | 待 建 | ≥30% | ≥30% | ≥30% |
| 7 | 乡村 绿化 | 乡镇道路绿化率 70%以上 | 81.04% | 达 标 | 81.42% | 82.63% | 84.25% |
|  |  | 村庄林木绿化率 30%以上 | 28.61% | 未达 标 | 30% | 30.32% | 30.84% |
| 8 | 铁路 县级 | 80%以上 | 97.48% | 达 标 | 98.74% | 99.71% | 100% |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 | 规划目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |
|  | 以上 公路 道路 绿化 率 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水岸 绿化 | 岸 线 自 然 化 率 80%以上 | 85.97% | 达 标 | 86.00% | 86.50% | 88.00% |
|  |  | 水岸绿化率 80%以上 | 82.48% | 达 标 | 84.60% | 86.94% | 87.97% |
| 10 | 农田 林网 建设 | 按照《生态公益 林 建 设 技 术 规 程》GB/T18337.3 要求建设 | 农田集中 区域基本 形成了由 水土保持 林、水源 涵养林、 道路林 网、水系 林网以及 经济林构 成的完善 的防护体 系 | 达 标 | 继续保持 |  |  |
| 11 | 重要 水源 地森 林覆 盖率 | 70%以上 | 84.25% | 达 标 | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 12 | 受损 弃置 地生 态修 复率 | 80%以上 | 81.11% | 达 标 | 95.55% | 98.38% | ≥99% |
| （二）森林健康 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 树种 多样 性 | 某一树种栽植数 量比例小于 20% | 栽植数量 较多的有 国槐 、 旱 柳 、 杨树 等 ， 各树 | 达标 | 继续提升树种多样性 |  |  |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 | 规划目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |
|  |  |  | 种栽植量 均低于总 树木栽植 量的 20% |  |  |  |  |
| 14 | 乡土 树种 使用 率 | 80%以上 | 83.41% | 达标 | 继续保持 |  |  |
| 15 | 苗木 使用 | 注重乡土树种苗 木培育， 严禁移 植天然大树 | 当地苗圃 乡土树种 培育保存 量充足 ， 没有移栽 天然大树 的情况 | 达标 | 继续保持 |  |  |
| 16 | 生态 养护 | 注重森林、绿地 土壤有机覆盖和 功能提升， 绿地 有机覆盖率 60% 以上 | 65% | 达标 | 67% | 70% | 75% |
| 17 | 森林 质量 提升 | 每年完成需提升 森林质量面积的 10%以上 | 每年至少 需提升面 积 4600 hm2 | 待建 | 平均每年提升 面 积 约 4700 hm2 | 平均每年提升面 积约 4706 hm2 | 平均每年提升面 积约 4663hm2 |
| 18 | 动物 生境 营造 | 保护和选用鸟类 食源植物， 大型 森林、湿地等通 过生态廊道有效 连接 | 乡土植物 为鸟类提 供了充足 的食源蜜 源，六盘 山五河流 域充分发 挥了生态 廊道的作 用 | 达标 | 开展草原保护 修复 675hm2 、 湿地保护修复 153hm2；推进自 然保护地体系 建设；建设城市 生物多样性保 护示范点 3 处 | 开展草原保护修 复 1325hm2 、湿 地 保 护 修 复 205hm2 ；推进自 然保护地体系建 设；建设城市生 物多样性保护示 范点 10 处 | 开展草原保护修 复 1325hm2、湿地 保 护 修 复 560hm2 ；推进自 然保护地体系建 设；建设城市生物 多样性保护示范 点 12 处 |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 |  | 规划目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |
| 19 | 森林 灾害 防控 | 建立完善的有害 生物和森林火灾 防控体系 | 全市有林 业有害生 物固定监 测 点 35 个 ， 2021 年林业有 害生物测 报准确率 94.30% ， 主要森林 病虫害成 灾率控制 在 2.8‰以 下 |  | 达标 | 森林火灾受害率不高于 0.5‰； 林草有害生物成灾率不高于 4‰， 林草有害生物无公害防治率不低于 90%， 林草有害生物测报准确率不低于 91%， 种苗产地检疫率达 100% |  |  |
| 20 | 资源 保护 | 划定生态红线， 未发生重大涉林 案件和公共事件 | 初步划定 生态保护 红线面积 3353.47 km2 ，占国 土总面积 的 31.86% ， 近几年未 发生重大 涉林犯罪 案件和公 共事件 |  | 达标 | 重点工程建设征占用林地审核率 100%， 林政案件查处率 95%以上 |  |  |
| （三）生态福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 城区 公园 绿地 服务 | 公 园 绿 地 500m 服务半径对城区 覆盖率达 80%以 上 | 81.65% |  | 达 标 | 82.60% | 83.30% | ≥84% |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 | 规划目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |
| 22 | 生态 休闲 场所 服务 | 森林公园、湿地 公园等大型生态 场所，20km 服务 半径对市域覆盖 率达 70%以上 | 87.55% | 达 标 | ≥87.55% | ≥87.55% | ≥87.55% |
| 23 | 公园 免费 开放 | 财政投资建设的 公园免费向公众 开放 | 财政建设 的各类城 市公园 、 绿地已经 全部免费 向公众开 放 | 达 标 | 继续保持 |  |  |
| 24 | 乡村 公园 | 每个乡镇建设休 闲公园 1 处以上， 每个村庄建设公 共休闲绿地 1 处 以上 | 46 个 乡 镇、701 个 村庄已建 设， 16 个 乡 镇 、 93 个村庄未 建设 | 未 达 标 | 在 16 个乡镇新 建公共休闲绿地 各 1 处、93 个村 庄新建公共休闲 绿地各 1 处 | 新建乡镇公共休 闲绿地 3 处、村庄 公共休闲绿地 30 处 | 新建乡镇公共休 闲绿地 4 处、村庄 公共休闲绿地 40 处 |
| 25 | 绿道 网络 | 城乡居民每万人 拥 有 绿 道 长 度 0.5km 以上 | 0.58 km | 达 标 | 0.62 km | 0.69 km | 0.81 km |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 | 规划目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |  |
| 26 | 生态 产业 | 发展森林旅游、 康 养 等 绿 色 产 业， 促进农民增 收致富 | 围绕“天 高云淡六 盘山”特 色品牌积 极发展生 态旅游、 生态经济 林草产业 等，2021 年，全市 林业产值 11 亿元， 经果林面 积 2.29 万 hm2，花卉 苗木产业 基地 1.4 万 hm2 | 达 标 | 新建特色经济林 种植基地 1201.99hm2 ，改 造特色经济林基 地 1589.33hm2， 建设精品采摘基 地 3 处；改造苗 木花卉基地 586.70hm2 | 新建特色经济林 种植基地 5877.33hm2，改造 特色经济林基地 1299.96hm2，建设 精品采摘基地 2 处；改造苗木花卉 基地 1786.70hm2 | 新建特色经济林 种植基地 3380hm2 ，改造特 色经济林基地 1399.97hm2 ，建设 精品采摘基地 3 处；改造苗木花卉 基地 1786.70hm2 |  |
| （四）生态文化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 生态 科普 教育 | 所辖区、县均建 有 1 处以上参与 式、体验式生态 科普场所， 建有 森林、湿地等生 态标示系统 | 各县（区） 均 建 有 1 处或以上 生态科普 教 育 场 所 ， 但是 生态标示 系统有待 完善 | 未 达 标 | 改建科普教育基 地 1 处、生态修 复 主 题 绿 地 1 处，在 100 处城 乡居民集中活动 场所建设生态标 识系统 | 改建科普教育基 地 1 处、生态修复 主题绿地 1 处，在 150 处城乡居民集 中活动场所建设 生态标识系统 |  | 在 150 处 城 乡 居 民集中活动场所 建设生态标识系 统 |
| 28 | 生态 宣传 活动 | 广泛开展森林城 市主题宣传， 每 年举办市级活动 5 次以上 | 近几年 ， 固原市每 年举办生 态科普活 动可达到 7 次以上 | 待 建 | 每年开展生态文旅节庆活动 5 次、大型义务植树活动 1 次、生态主题文艺作品大赛及展览 1 次 |  |  |  |
| 29 | 古树 名木 保护 | 100% | 固原市共 有古树名 木 783 株， | 达 标 | 古树名木保护率 稳定在 100% | 建设古树名木种 质资源圃 1 处，提 升古树名木主题 |  | 建设云空间展示 体统 1 套 |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 | 规划目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |
|  | 率 |  | 已全部建 档 、 挂牌 并落实保 护措施 |  |  | 绿地 1 处 |  |
| 30 | 市树 市花 | 设立市树、市花 | 尚未评选 和确定 | 待 建 | 完成评选活动 | 加强市树市花宣传和栽植推广 |  |
| 31 | 公众 态度 | 知晓率、支持率 和满意度 90%以 上 | 今后将加 强森林城 市的宣传 工作 ， 以 提高知晓 率 、 支持 率和满意 度 | 待 调 查 | 完成调查，确保 达标 | — | — |
| （五）组织管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 建设 备案 | 在国家森林城市 建设主管部门正 式备案 2 年以上 | 国家林业 和草原局 已于 2021 年 1 月 批 准备案 | 正 在 实 施 | 按要求进行 | — | — |
| 33 | 规划 编制 | 编制规划期限 10 年以上的国家森 林城市建设总体 规划， 并批准实 施 2 年以上 | 2021 年， 固原市通 过招标组 织编制总 体规划 | 正 在 实 施 | 按要求进行 | — | — |
| 34 | 科技 支撑 | 建立长期稳定的 科技支撑体系， 专业技术队伍健 全， 技术规程完 备 | 2021 年， 开展了技 术 培 训 7 次 ， 培训 人 员 327 人次 | 达 标 | 实现林地“一张图”经营管理，建设智慧林业体系 |  |  |
| 35 | 示范 活动 | 开展森林社区、 单位、乡镇、村 庄、人家等示范 活动 | 各县（区） 已创建国 家森林乡 村共计 22 个 ， 其他 | 待 建 | 每年评选森林社区 10 个， 森林单位 15 个， 森林乡镇 3 个，森林村庄 30 个，森林人家 50 个， 乡村风景林示范 村庄 15 个 |  |  |

| 序号 | 指标内容 | 指标要求 | 现状 | 达标情况 | 规划目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 近期 （2022-2024） | 中期 （2025-2027） | 远期 （2028-2031） |
|  |  |  | 形式的示 范活动还 比较缺乏 |  |  |  |  |
| 36 | 档案 管理 | 档案完整规范， 技术图件齐备， 科学化、信息化 | 城市森林 资源管理 的相关资 料、图件已 纳入部门 档案管理 工作内容， 实施科学 化、信息化 管理 | 正 在 实 施 | 按要求进行 | 按要求进行 | 按要求进行 |

## 第七节总体布局

综合考虑固原市自然山水格局、森林资源特点、城镇发展趋 势、生态敏感区分布情况等，规划市域森林城市建设空间总体布 局为“一核、三区、两网、四星、多点”。构建整体发展框架， 突出重要建设节点，点、线、面相结合，推动形成城乡一体的近 自然森林生态体系。

“一核”指原州区建成区城市森林，是集生态功能和艺术美 感于一体的城市形象窗口，是固原市森林城市建设成效的集中展 现地。建设重点：提高城市绿地数量和质量，构建布局合理、绿 量适宜、生物多样、景观优美、特色鲜明、功能完善的城市绿地 系统，打造固原市的城市绿核。

“三区”分别指六盘山重点水源涵养区、西部森林建设区、 东部森林提质区：

（1）六盘山重点水源涵养区：涉及原州区、隆德县、泾源 县，该区域属六盘山主脉，森林生态系统较为完整，自然条件优 越，生物多样性丰富，有国家级自然保护区、森林公园、湿地公 园等，是固原市的天然生态屏障、宁夏南部的水源涵养地，对维 护区域生态安全意义重大。建设重点：加大对自然保护地的监管 力度，严格控制生态红线，维护山地森林生态系统的自然性、完 整性和水源地生态安全，保护珍稀野生动植物及其栖息地；向北 延伸六盘山生态空间，加强六盘山外缘森林生态系统保护与恢 复，构筑具有水源涵养、水土保持、生物多样性保护、区域气候 调节等复合功能的连片森林；推动云雾山、六盘山外围退化草原 保护修复，提高植被覆盖度，增强草原生态系统自我维持能力。

（2）西部森林建设区： 以西吉县为主体，属半干旱气候， 该区域受经济水平、自然条件等因素影响，林木覆盖率在全市处 于较低的水平，是补齐森林建设短板的重点区域。建设重点：充 分整合用地资源，加大植树造林力度，建设生态防护林、水土保 持林、水源涵养林，提高林木覆盖率和林草植被盖度，提升生态 系统总体质量和稳定性，逐步提高市域西部的生态功能；发挥红 色文化、地质资源等特色优势，适度发展生态旅游。

（3）东部森林提质区： 以彭阳县为主体，属半湿润气候， 该区域旱作梯田分布广泛，水土流失治理压力大，森林资源大乔 木少、小乔木和花灌木多的特点突出，是提升森林质量的重点区 域。建设重点：严格保育国家公益林，合理控制生产性经营活动；

加强小流域治理，提升水土保持能力；实施人工造林、中幼林抚 育和低效林改造，大力培育混交林，提升森林的综合效益；发展 生态经济，培育特色经果林，提高林地综合效益。

“两网”指分别指沿清水河、泾河、葫芦河、渝河、茹河五 河流域及其支流形成的水系林网，沿中宝铁路、福银高速、 312 和 309 国道、101 省道等交通干线形成的道路林网，对全市大型 森林、湿地等生态斑块及四县一区的城市建成区起到了重要的连 接作用。建设重点：统筹生态保护、自然景观和城镇风貌建设， 重点提高水系林网、道路林网生态空间的贯通性、连续性，加强 小流域综合治理，开展湿地保护修复，建设沿河、沿路森林防护 景观带，不断提升水源涵养和水土保持能力，促进生物迁徙和多 样性保护。

“ 四星”指西吉、隆德、泾源、彭阳四县建成区城市森林， 是提高四县城区人居环境质量的关键。建设重点：重视城区景观 的营造和城郊山体景观的提升，扩展城区绿化空间，新建、改建 各类城区绿地，加强环城防护景观林带建设，完善城区道路、水 岸绿化，全面提升城区绿化水平。

“ 多点”指遍布全市各乡（镇）、村庄居民点的绿色空间。 这些区域是近郊、远郊森林生态网络建设的重要支撑，能够以点 带面的形式辐射带动周边绿化建设，发挥着重要的生态服务功 能。建设重点：在乡（镇）、村庄积极开展绿化美化，实施生态 环境综合治理，补齐乡镇、村庄公共休闲绿地等建设短板，因地

制宜开展生态科普教育，发展乡村旅游、森林康养、生态经济等 产业，拓展绿色空间，提升绿化品质，释放绿色福利，打造人与 自然和谐共生、富有地方特色的乡村风貌，推动实现城乡森林建 设一体化发展。

# 第六章森林网络体系建设规划

## 第一节 城区绿色空间提升

### 一、建设现状

近年来，固原市紧紧围绕建设生态园林和文化旅游城市的目 标开展一系列绿地建设工程，建设成果显著，于 2017 年成功创 建国家园林城市。至 2021 年底， 固原市原州区建成区绿化覆盖 率 41.28%，树冠覆盖率 31.86%，绿地总面积 1715.02 hm2 ，人均 公共休闲绿地面积 31.12 m2/人，公共休闲绿地 500 m 服务半径 覆盖率为 80.63%。

各县根据实际情况，不断提升城区绿化水平，隆德县、泾源 县、彭阳县均已创建为“ 国家园林县城 ”。至 2021 年底， 四县 城区人均公共休闲绿地面积、绿化覆盖率和树冠覆盖率均有较大 提升，其中四县人均公共休闲绿地面积均达到 12 m2/人以上，原 州区、隆德县、泾源县、彭阳县超过 30 m2/人；四县绿化覆盖率 均达到 40%以上，树冠覆盖率均达到 20%以上。

目前，各县（区）城区绿地的各项绿化指标已达到国家森林

城市建设标准。随着城市的不断发展，一方面要继续多元增绿覆 绿，加大公共休闲绿地特别是小微绿地的建设，另一方面要注重 城市绿地的提质增效，让森林走进城市，为居民带来更多绿色获 得感。

表 6-1 各县（区）建成区绿地现状统计表

| 行政 区域 | 建成 区面 积 （hm2） | 建成 区人 口（万 人） | 绿地 面积 （hm2） | 绿地 率 （%） | 公共休 闲绿地 面积 （hm2） | 人均公 共休闲 绿地面 积 （hm2） | 绿化覆 盖面积 （hm2） | 其中乔 灌覆盖 面积 （hm2） | 绿化 覆盖 率 （%） | 树冠 覆盖 率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 45.06 | 24.56 | 1715.02 | 38.06 | 764.30 | 31.12 | 1859.99 | 1435.54 | 41.28 | 31.86 |
| 西吉县 | 10.38 | 9.90 | 352.70 | 33.98 | 175.50 | 17.73 | 439.82 | 234.69 | 42.37 | 22.61 |
| 隆德县 | 6.09 | 3.98 | 218.67 | 35.91 | 165.81 | 41.66 | 263.00 | 151.52 | 43.19 | 24.88 |
| 泾源县 | 5.34 | 3.10 | 205.76 | 38.53 | 99.45 | 32.08 | 272.30 | 149.08 | 50.99 | 27.92 |
| 彭阳县 | 8.38 | 6.80 | 369.80 | 44.13 | 222.07 | 32.66 | 414.18 | 209.00 | 49.01 | 24.94 |

### 二、建设目标

坚持与国土空间总体规划、城市绿地系统规划等规划相衔 接，以全面提升绿地质量和服务功能为重点，持续开展城市森林 建设。推动形成林荫道路为脉络，综合（专类）公共休闲绿地为 基础，游园和小微绿地为补充，遍布城区、服务居民的公共绿地 体系，提高社区附属绿地环境品质，加大单位附属绿地开放共享 力度。规划期内，城区建设指标保持在国家森林城市评价指标之 上，城区绿化覆盖率、城区树冠覆盖率、人均公共休闲绿地面积 及公共休闲绿地服务半径等指标稳步提升，建成分布均匀、功能 完善、具有地方特色的城市森林生态体系。

规划近期，新建、改建常规绿地 18.80 hm2 ，提升城区绿地

7 hm2 ；新建林荫停车场 2 处，改建林荫停车场 3 处；实施城区 绿地有机覆盖治理 2 万 m2。

规划中期，新建、改建常规绿地 39.19 hm2 ，新建小微绿地 17 个、花漾街区 11 个，提升城区绿地 201.43 hm2 ；新建林荫停 车场 6 处，改建林荫停车场 11 处；实施城区绿地有机覆盖治理 3.45 万 m2。

规划远期，新建、改建常规绿地 56.20 hm2 ，新建小微绿地 11 个、花漾街区 7 个，提升城区绿地 192.34 hm2 ；新建林荫停 车场 6 处，改建林荫停车场 12 处；实施城区绿地有机覆盖治理 4.55 万 m2。

此外，每年在全市范围内评选出 10 个森林社区、15 个森林 单位。

### 三、建设内容

#### （一）城区绿地建设

##### 1.新建城区绿地

通过常规绿地及小微绿地的建设，到规划期末，预计各县 （区）公共休闲绿地 500 m 服务半径覆盖率能有效提高，进一步 优化城区绿地布局，提升城市建设水平。

① 常规绿地建设

重点提升城区绿地的服务功能，增强特色性，优化布局。一 方面，充分挖掘绿地潜力，对现有绿地进行改建，对部分处于关 键地段、适宜开展游览活动的防护绿地进行改建。另一方面，继

续新建城区绿地，扩大公共休闲绿地服务半径。建设中以乡土树 种为主，以植物造园、造景为主要方式，突出大绿量、大色块， 以白蜡、油松、国槐、侧柏等为基调树种，搭配天目琼花、暴马 丁香、香荚蒾、金叶榆、榆叶梅、丁香、海棠、月季等花灌木和 草花地被植物，达到“乔、灌、花、草 ”相结合，形成多层次、 季相分明、色彩丰富的立体景观，使道路绿化、水系绿化与城区 绿地相结合，构建近自然的城市森林绿地。此外，大力完善城区 绿地休闲游憩设施，为市民提供便捷丰富的活动；增设雕塑小品、 宣传牌、树木标识名牌（二维码）等，增加绿地生态文化内涵， 提升科普宣教能力；融和固原文化特色和文化理念，打造多个固 原市地标。

规划重点在原州区、隆德县和彭阳县实施常规绿地建设。其 中，原州区建设 8 处，总面积 108.79 hm2 ；隆德县建设 1 处，面

积 2.40 hm2 ；彭阳县建设 1 处，面积 1.50 hm2。 表 6-2 常规绿地建设规划表

单位：hm2

| 行政 区域 | 序号 | 名称 | 区域位置 | 面积 | 建设 性质 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州 区 | 1 | 甘露绿地 | 上海路南侧（现为上 海路防护绿地） | 8.79 | 改建 | 8.79 |  |  |
|  | 2 | 雾森绿地 | 安定路以南祥和街以 西（现为防护绿地） | 4.18 | 改建 | 4.18 |  |  |
|  | 3 | 萧关文化园 | 学院路与古雁西街十 字西南角（现为防护 绿地） | 8.84 | 改建 |  | 8.84 |  |
|  | 4 | 四季园绿地 | 六盘山东路以南东关 北街以西（现为北环 山体防护绿地） | 3.43 | 改建 | 3.43 |  |  |

| 行政 区域 | 序号 | 名称 | 区域位置 | 面积 | 建设 性质 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 大营城绿地 | 营城街以东，西城横 六路以南 | 56.20 | 新建 |  |  | 56.20 |
|  | 6 | 健身绿地 | 南雁街东侧、五中西 侧 | 15.1 | 新建 |  | 15.1 |  |
|  | 7 | 城郊绿地 | 东城花园东北侧 | 3.77 | 新建 |  | 3.77 |  |
|  | 8 | 朝阳小区绿 地二期 | 朝阳小区小游园一期 东侧及西侧沿西关北 街道路边 | 8.48 | 新建 |  | 8.48 |  |
|  | 小计 |  |  | 83.55 | 新建 | — | 27.35 | 56.2 |
|  |  |  |  | 25.24 | 改建 | 16.4 | 8.84 | — |
| 隆德 县 | 9 | 东门绿地 | 福利医院南侧 | 2.40 | 新建 | 2.40 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 2.40 | 新建 | 2.40 |  |  |
| 彭阳 县 | 10 | 皇甫路绿地 | 皇甫路东侧 | 1.50 | 新建 |  | 1.50 |  |
|  | 小计 |  |  | 1.50 | 新建 | — | 1.50 | — |

②小微绿地建设

小微绿地是面向公众开放，规模较小，形状多样，具有一定 游憩功能的绿化活动场地，面积一般 0.04～1 hm2 ，对于拓展城 区绿色公共空间、方便居民就近游园、改善城市生态环境具有重 要作用。规划在各县（区）建设小微绿地共计 28 处，其中中期 17 处，远期 11 处，有效减少城区公共休闲绿地 500 m 服务半径 覆盖盲区。

在选址上，应优先选择公共休闲绿地服务半径覆盖不足的区 域，结合老旧小区、商业街区、停车场等更新改造，充分利用腾 退地、边角地、闲置地、道路节点等。在设计和建设上，应注重 保护原有地形地貌和大树老树，优先选用乡土树种和抗逆性强的 植物种类，合理选用观花、观果及彩叶树种；充分考虑周边群众 需求，落实适老化和适儿化等要求，增加活动场地，配置体育健

身、休闲娱乐等设施；贯彻固原市海绵城市建设理念，通过下凹

式绿地、透水铺装等方式调蓄雨水，节约水资源。在管理上，应

建立长效机制，加强精细化管理，提高使用率和群众满意度。通

过园林手法的改造与更新，融入植被绿化、休憩设施、文化创意

等元素，将原来散落的空间打造成共享、多元、绿色的城市小微

绿地，为群众提供更多开放的游憩场所，让百姓共享绿色福利。

表 6-3 小微绿地建设规划表

单位：处

| 行政区域 | 数量 | 建设性质 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 8 | 新建 | 5 | 3 |
| 西吉县 | 4 | 新建 | 2 | 2 |
| 隆德县 | 6 | 新建 | 4 | 2 |
| 泾源县 | 5 | 新建 | 3 | 2 |
| 彭阳县 | 5 | 新建 | 3 | 2 |
| 合计 | 28 | 新建 | 17 | 11 |

③ 花漾街区建设

以历史文化街区、民俗文化街区、商业步行街、特色小吃街 为载体，建设花漾街区，进一步丰富城市色彩、提升城市品质， 提高居民幸福感和获得感，提升城市旅游形象。依托现有街区条 件，因地制宜实施增量添绿、增花添彩，通过以花为媒的方式吸 引人气，打造优美的城市面貌。通过道路地栽、景观花墙、立体 花坛、外摆花架、花球花柱等，增加花卉植物栽植量。保留现有 的便民业态，对街头巷尾的闲置店面、设备墙体进行提升与花化。 引进花卉种植大户进行合作，选用月季类、百合类、波斯菊等适 宜当地自然条件的花卉，营造季节性的视觉盛宴。

规划在各县（区）建设花漾街区共计 18 处，其中中期 11 处，远期 7 处。重点建设地点有固原博物馆片区特色商业街区、 原州区文化街、九龙国际文化和旅游街区、隆德老巷子、泾源八 方隆特色商业街区等。

表 6-4 花漾街区建设规划表

单位：处

| 行政区域 | 数量 | 建设性质 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 5 | 新建 | 3 | 2 |
| 西吉县 | 2 | 新建 | 1 | 1 |
| 隆德县 | 3 | 新建 | 2 | 1 |
| 泾源县 | 5 | 新建 | 3 | 2 |
| 彭阳县 | 3 | 新建 | 2 | 1 |
| 合计 | 18 | 新建 | 11 | 7 |

##### 2.现有城区绿地提升

各县（区）有一部分城区绿地由于建设年代较早或者维护管 理不善，设施设备逐渐老化，服务设施缺乏，难以满足城市居民 日常游憩需求，需要进行提升改造。规划对 22 处城区绿地进行 提升改造，增加公共休闲绿地的服务性和功能性，实施地点为四 县一区的建成区。

城区绿地提升改造应在尊重原有场地格局和设计理念的基 础上，以居民需求为出发点，充分开展现状调研，找准提升改造 的重点。需要优化功能布局的公共休闲绿地，重点提升出入口服 务功能，完善园内路网设置，增加健身运动、休闲交往、老年人 活动、少儿游乐等不同功能区，满足不同群体的需求。需要完善 基础设施的公共休闲绿地，重点是修复园内受损的设施，适当增

加照明灯、厕所、园椅、垃圾桶、残疾人通道等服务设施，在关 键区域或节点设置导览标识、动植物科普牌等。需要提升植物景 观的公共休闲绿地，重点是提高树种多样性，加强乡土植物的栽 植比例，提升季节性景观效果，提高乔木遮蔽面积，减少地面裸 露面积，营造乔灌草丰富的多层次空间。加大对城区绿地的科学 养护和精细化管理，制定合理的养护计划，对管养区域内的绿地、 特色景观区等进行定期巡查，切实掌握苗木生长情况，有序修剪 绿化苗木、认真做好病虫害监测防治等工作，为公共休闲绿地景

观面貌的可持续发展奠定坚实基础。

表 6-5 城区绿地提升规划表

单位：hm2

| 行政 区域 | 序 号 | 名称 | 区域位置 | 面积 | 建设 性质 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州 区 | 1 | 九龙山半岛 休闲绿地 | 上海路以北，清水河 路以西 | 33.91 | 提升 |  | 33.91 |  |
|  | 2 | 古雁岭森林 公园 | 古雁街以东，饮河路 以西，上海路以北 | 50.00 | 提升 |  | 20.00 | 30.00 |
|  | 3 | 饮马河休闲 绿地 | 清河南路西侧，北海 饮马河岸边 | 9.98 | 提升 |  | 9.98 |  |
|  | 小计 |  |  | 93.89 | 提升 |  | 63.89 | 30.00 |
| 西吉 县 | 4 | 永清湖休闲 绿地 | 滨河中路以北，人大 以东 | 8.70 | 提升 |  | 8.70 |  |
|  | 5 | 滨河带休闲 绿地 | 滨河路与葫芦河泄 洪渠之间东西走向 地带 | 74.50 | 提升 |  | 34.50 | 40.00 |
|  | 小计 |  |  | 83.20 | 提升 | — | 43.20 | 40.00 |
| 隆德 县 | 6 | 三山休闲绿 地 | 三里店水库北侧 | 20.47 | 提升 |  | 20.47 |  |
|  | 7 | 古柳休闲绿 地 | 龟山北脚、人民路南 侧 | 7.00 | 提升 | 7.00 |  |  |
|  | 8 | 渝河带状休 闲绿地 | 渝河县城段 | 32.80 | 提升 |  |  | 32.80 |

| 行政 区域 | 序号 | 名称 | 区域位置 | 面积 | 建设 性质 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  | 60.27 | 提升 | 7.00 | 20.47 | 32.80 |
| 泾源 县 | 9 | 卧龙山休闲 绿地 | 泾源县百泉街与东 平路东南角 | 32.01 | 提升 |  | 32.01 |  |
|  | 10 | 香水风情园 | 泾源县南环路（思源 路至断头路） | 21.30 | 提升 |  |  | 21.30 |
|  | 11 | 七彩湖休闲 绿地 | 北环路与西苑路东 南角 | 2.24 | 提升 |  |  | 2.24 |
|  | 小计 |  |  | 55.55 | 提升 | — | 32.01 | 23.54 |
| 彭阳 县 | 12 | 栖凤山休闲 绿地 | 栖凤街南侧 | 66.00 | 提升 |  |  | 66.00 |
|  | 13 | 高速路口至 朝那桥河道 两侧 | 高速路口至朝那桥 河道两侧 | 26.70 | 提升 |  | 26.70 |  |
|  | 14 | 老县委花园 | 广安北路与兴彭大 街交汇处 | 0.33 | 提升 |  | 0.33 |  |
|  | 15 | 富阳花园东 侧小游园 | 彭安街与环城东路 交汇处 | 0.58 | 提升 |  | 0.58 |  |
|  | 16 | 秀水花园东 侧小游园 | 三岔路口 | 0.28 | 提升 |  | 0.28 |  |
|  | 17 | 民生家园南 侧 | 民生家园南侧 | 0.41 | 提升 |  | 0.41 |  |
|  | 18 | 南关东街坡 面小游园 | 南关街停车场旁 | 6.90 | 提升 |  | 6.90 |  |
|  | 19 | 县医院东侧 游园 | 县医院东侧 | 1.10 | 提升 |  | 1.10 |  |
|  | 20 | 南关街西侧 老城墙 | 栖翠苑东侧 | 0.36 | 提升 |  | 0.36 |  |
|  | 21 | 四中游园 | 富阳桥北侧 | 1.36 | 提升 |  | 1.36 |  |
|  | 22 | 二中外围游 园 | 二中外围 | 3.84 | 提升 |  | 3.84 |  |
|  | 小计 |  |  | 107.86 | 提升 | — | 41.86 | 66.00 |

#### （二）林荫停车场建设

在各县（区）建成区的大型商场、购物中心、娱乐场所、大 型休闲绿地和景区等地，因地制宜新建、改建一批林荫停车场， 栽植乔木为主的绿化植物，使新建、改建停车场的乔木树冠覆盖

率达到 30%以上，对停车场形成一定的绿荫遮蔽，提升城市绿地 量，缓解城市热岛效应。

结合停车场条件，采取树阵式、乔灌式或棚架式林荫停车场 模式。树阵式林荫停车场，将高大乔木以树阵的形式栽植在树穴 内，侧枝分枝点的高度不能影响车辆的行进，枝下净空至少应在 3 m 以上，选用银杏、国槐、白蜡等，地面采用透水铺装；乔灌 式林荫停车场，将乔木栽植于隔离带或停车场周边绿地上，其余 地面均采用透水铺装，隔离带内配置花灌木、地被等其他植物与 乔木共同形成良好的景观效果，可选侧柏、银杏、海棠、月季等； 棚架式林荫停车场，在停车场上方搭建棚架，棚架内或周围设置 栽植槽以栽植爬山虎、牵牛花、藤本月季等藤本植物，藤本植物 攀爬上架与停车场周围配植的落叶乔木或具有一定高度的灌木 形成良好的景观效果，挡土墙高度根据周边环境而定，停车位地 面铺设透水铺装。

规划期间，新建林荫停车场 14 处，改建林荫停车场 26 处。 其中，近期新建 2 处，改建 3 处，主要位于原州区和泾源县；中

期新建 6 处，改建 11 处；远期新建 6 处，改建 12 处。 表 6-6 林荫停车场建设规划表

单位：处

| 行政区域 | 小计 | 建设性质 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 5 | 新建 | 2 | 1 | 2 |
|  | 10 | 改建 | 2 | 4 | 4 |
| 西吉县 | 2 | 新建 | — | 1 | 1 |
|  | 2 | 改建 | — | 1 | 1 |
| 隆德县 | 2 | 新建 | — | 1 | 1 |
|  | 4 | 改建 | — | 2 | 2 |

| 行政区域 | 小计 | 建设性质 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾源县 | 3 | 新建 | — | 2 | 1 |
|  | 6 | 改建 | 1 | 2 | 3 |
| 彭阳县 | 2 | 新建 | — | 1 | 1 |
|  | 4 | 改建 | — | 2 | 2 |
| 合计 | 14 | 新建 | 2 | 6 | 6 |
|  | 26 | 改建 | 3 | 11 | 12 |

#### （三）城区绿地有机覆盖

加强城区绿地的精细化养护，对于部分绿地林下空间、林缘 空间、种植池等存在的黄土裸露、绿化缺失等现象，开展绿地裸 土整治，探索适合当地的绿地有机覆盖方式，减少水分蒸发，吸 滞粉尘减少尘土，逐步增加绿地有机覆盖率，提高绿地生态功能， 提升园林绿化水平。

一是实施绿化补植，对乔木树冠覆盖范围内下层植物选用耐 阴灌草进行补栽补植，对容易遭受人为破坏的区域，选用麦冬草 等地被植物进行补栽补植。二是使用经特殊处理的有机覆盖物， 以树枝、树皮、松针、草屑、木片、果壳等市园林绿化过程中所 产生的绿化衍生物作为原料，经粉碎加工及发酵、染色、添加微 量元素等处理后，均匀铺设于裸露土壤表面。不同颜色的有机覆 盖物可进行搭配，提升地表生态和景观质量。

规划期间，实施城区绿地有机覆盖总面积 10 万 m2。其中，

近期实施 2 万 m2 ，中期实施 3.45 万 m2 ，远期实施 4.55 万 m2。 表 6-7  绿地有机覆盖建设规划表

单位：m2

| 行政区域 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 60000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| 西吉县 | 8000 | 2000 | 3000 | 3000 |

| 隆德县 | 10000 | 2500 | 3750 | 3750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泾源县 | 12000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 彭阳县 | 10000 | 2500 | 3750 | 3750 |
| 合计 | 100000 | 20000 | 34500 | 45500 |

#### （四）森林社区、森林单位创建

规划以居住区绿地和单位附属绿地建设与提升为依托，开展 森林社区、森林单位示范创建活动，按照社区、单位自愿申报， 创森办与住建部门等有关单位联合严格审查的工作流程，由固原 市政府印发文件正式予以命名授牌，起到示范带动作用。规划期 内，每年在全市范围内评选出 10 个森林社区、 15 个森林单位。

对于老旧居住区，结合老城改造工程，按照绿地率 25%的标 准提升绿化水平。充分利用拆迁腾退地，角落空闲地，以见缝插 绿的形式尽可能增辟绿地，以建筑立面绿化等形式扩展社区三维 绿量，提升社区绿量，美化社区环境。对于新建的居住区，按照 绿地率 30%的标准实施绿化。绿地建设中注重乔木和花灌木搭 配，结合季相变化，科学搭配天目琼花、海棠、紫叶矮樱、连翘 等花灌木和香荚蒾、栓翅卫矛等六盘山特色花灌木，合理应用银 杏、白蜡、美国红枫、紫叶李、梦幻杨等变色叶树种，形成社区 内林荫景观，打造多层次、立体化的园林式景观，为居民提供舒 适的日常休闲活动场所。

对现有单位附属绿地进行提升，不同单位因其性质、功能、 环境条件的差异，绿化提升充分表现各自的特色，实现功能与美 化兼顾。其中，学校、医院、部队、公共文化设施等单位绿地率 不低于 35%，企事业单位、机关团体等单位绿地率不低于 30%，

主要以单位入口绿化、庭院绿化和道路绿化为主。入口处栽植冠 大荫浓且观赏性较强的树种，如杜仲、刺槐、垂柳等，融合单位 文化，配置层次丰富的植物群落，绿地设计与建筑立面、形体、 色彩相协调，与外部道路相联系，临街的围墙尽量做到通透，也 可用五叶地锦等攀缘植物绿化。庭院绿化以景观树和花灌木为 主，并合理配置绿篱，同时结合地形设置花台、花坛、山丘、池 塘等，营造精巧美观而富有秩序的绿化环境。道路两侧采用行道 树或绿化带的种植形式，行道树选择分支点高的杨树、悬铃木、 榆树等，形成连续的林荫空间。此外，积极引导单位附属绿地开 放共享，形成对公共绿地系统建设的有益补充。

## 第二节 乡村绿化美化

### 一、建设现状

固原市将乡村美化绿化作为推进全域绿化的重点，结合乡村 振兴、农村人居环境整治和生态经济产业等，实施巷道绿化，发 展庭院经济和林下经济，兼顾生态、经济双重效益。至 2021 年， 已先后建设美丽小城镇 41 个、美丽村庄 275 个，成功创建“ 国 家森林乡村 ”22 个。

目前，全市平均村庄林木绿化率 28.61 %，62 个乡镇中有 46 个已建设至少 1 处面积不小于2 hm2 的乡镇公共休闲绿地，794 个村庄中有 701 个已建设至少 1 处村庄公共休闲绿地，镇村绿化 和绿色公共空间建设有待进一步提升。

### 二、建设目标

规划期内，以“保护、增绿、提质、增效 ”为主线，全面保 护乡村山水田园、林草植被，注重乡土味道，保留乡村风貌，留 住田园乡愁。紧密结合自治区美丽小城镇和美丽乡村建设，大力 实施乡村绿化美化，积极开展森林乡镇、森林村庄、森林人家示 范创建，提升村容村貌，营造出村在绿中、路在林中、房在园中、 人在景中的镇村绿化格局。

规划近期，补充镇村绿化短板，新建乡镇公共休闲绿地 16 个、村庄公共休闲绿地 93 个，实施村庄四旁绿化 639.02 hm2 。 近期末，村庄林木绿化率达到 30%，每个乡镇建设乡镇公共休闲 绿地 1 处以上，每个村庄建设村庄公共休闲绿地 1 处以上。

规划中期，持续提升镇村绿化水平，新建乡镇公共休闲绿地 3 个、村庄公共休闲绿地 30 个，实施村庄四旁绿化 145.62 hm2。 中期末，村庄林木绿化率达到 30.32%。

规划远期，形成完善的镇村绿化体系，新建乡镇公共休闲绿 地 4 个、村庄公共休闲绿地 40 个，实施村庄四旁绿化242.70 hm2。 远期末，村庄林木绿化率达到 30.84%。

此外，规划期内每年评选出 3 个森林乡镇、30 个森林村庄、 50 个森林人家、 15 个乡村风景林示范村庄。

### 三、建设内容

#### （一）乡镇公共休闲绿地建设

开展乡镇公共休闲绿地建设，每个乡镇建设 1 处以上，发挥

生态服务功能。结合乡镇用地布局，以及道路广场、公共设施、 古树古迹等灵活布置公共绿地，打造乡镇绿地系统的核心，为居 民提供人文气息浓厚、景观宜人的多功能文体活动场所。树种选 择以树冠较大、遮阴效果好的乔木树种为主，搭配灌木、花卉和 草本植物，可选择油松、侧柏、白蜡、国槐、刺槐、连翘、黄刺 玫、月季、丁香、山桃、爬山虎等。

规划近期在中河乡、平峰镇、白阳镇等新建乡镇公共休闲绿 地 16 个，弥补建设空白，实现乡镇公共休闲绿地全覆盖； 中期 和远期，在彭堡镇、沙塘镇、泾河源镇等重点乡镇新建公共休闲 绿地 7 个，进一步增加乡镇公共休闲绿地数量与质量。

表 6-8 乡镇公共休闲绿地建设规划表

| 行政 区域 | 小计 （个） | 建设地点及数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 原州区 | 6 | 中河乡、寨科乡、张易镇、河 川乡各 1 个 | 彭堡镇 1 个 | 三营镇 1 个 |
| 西吉县 | 8 | 平峰镇、红耀乡、白崖乡、硝 河乡、田坪乡、吉强镇、马建 乡各 1 个 | — | 将台堡镇 1 个 |
| 隆德县 | 2 | — | 沙塘镇 1 个 | 好水乡 1 个 |
| 泾源县 | 1 | — | 泾河源镇 1 个 | — |
| 彭阳县 | 6 | 白阳镇、王洼镇、小岔乡、交 岔乡、草庙乡各 1 个 | — | 新集乡 1 个 |
| 合计 | 23 | 16 | 3 | 4 |

#### （二）村庄公共休闲绿地建设

开展村庄公共休闲绿地建设，每个村庄建设公共休闲绿地 1 处以上，满足居民日常休闲游憩需求。结合自然条件、当地风情 和群众休闲、纳凉、娱乐、健身等需求，以现有的健身广场、文

化广场、文化墙、花坛绿地或边角地、空闲地、拆违地整合等为 依托，建设村头小游园。栽植彩叶树、特色花灌木和花卉等，并 设置亭廊、花架、宣传廊、园灯、水池、座椅等园林小品，丰富 景观效果，完善配套基础设施，不断提升村庄休闲绿地的服务水 平。对于现存古树、大树或风景林条件适宜的村庄，可充分利用 资源，以其为景观中心建设公共休闲绿地，延续乡村历史文脉， 打造乡愁载体，营造地方特色。

规划近期新建村庄公共休闲绿地 93 个，其中原州区建设 87 个，泾源县建设 6 个，弥补建设空白，实现公共休闲绿地全覆盖； 中期新建公共休闲绿地 30 个，远期新建公共休闲绿地 40 个，继 续增加居民日常绿色活动空间。

表 6-9 村庄公共休闲绿地建设规划表

| 行政 区域 | 小计 （个） | 建设地点及数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 原州区 | 101 | 三营镇 7 个、头营镇 11 个、彭堡镇 6 个、开城 镇 10 个、官厅镇 8 个、张易镇 6 个、黄铎堡镇 10 个、中河乡 5 个、河川乡 9 个、寨科乡 9 个、 炭山乡 6 个 | 6 | 8 |
| 西吉县 | 14 | — | 6 | 8 |
| 隆德县 | 14 | — | 6 | 8 |
| 泾源县 | 20 | 香水镇、新民乡各 1 个，兴盛乡、大湾乡各 2 个 | 6 | 8 |
| 彭阳县 | 14 | — | 6 | 8 |
| 合计 | 163 | 93 | 30 | 40 |

表 6-10 村庄公共休闲绿地近期重点建设村庄名单

| 行政 区域 | 乡镇 | 规划近期重点建设村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 名单 |
|  | 三营镇 | 7 | 赵寺村、鸦儿沟村、马路村、华坪梁村、新三 营村、东塬村、老三营村、 |

| 行政 区域 | 乡镇 | 规划近期重点建设村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（个） | 名单 |
| 原州区 原州区 | 头营镇 | 11 | 南塬村、徐河村、大疙瘩村、杨庄村、冯洼村、 杨河村、南屯村、大北山村、坪乐村、张崖村、 二营村 |
|  | 彭堡镇 | 6 | 闫堡村、别庄村、杨忠堡村、石碑村撒门村、 惠德村 |
|  | 开城镇 | 10 | 冯庄村、彭庄村、小马庄村、寇庄村、吴庄村、 上青石村、大马庄村、三十里铺村、二十里铺 村 |
|  | 官厅镇 | 8 | 后川村、高庄村、沙窝村、官厅村、刘店村、 程儿山村、东峡村、阳洼村 |
|  | 张易镇 | 6 | 盐泥村、贺套村、毛庄村、闫关村、南湾村、 上马泉村、 |
|  | 黄铎堡镇 | 10 | 老庄村、金堡村、曹堡村、白河村、何沟村、 北庄村、黄湾村、铁沟村、穆滩村、三岔村 |
|  | 中河乡 | 5 | 庙湾村、上店村、红崖村、曹河村、高坡村 |
|  | 河川乡 | 9 | 康沟村、明川村、母家沟村、上黄村、黄河村、 上坪村、寨洼村、海坪村、黄河村 |
|  | 寨科乡 | 9 | 李岔村、刘沟村、大台村、马渠村、湾掌村、 新淌村、中川村、北淌村、东淌村 |
|  | 炭山乡 | 6 | 南坪村、张套村、阳洼村、新山村、石湾村、 石湾村 |
|  | 小计 | 87 |  |
| 泾源县 | 六盘山镇 | — | — |
|  | 泾河源镇 | — | — |
|  | 香水镇 | 1 | 太阳村 |
|  | 新民乡 | 1 | 先进村 |
|  | 兴盛乡 | 2 | 兴明村、上黄村 |
|  | 黄花乡 | — | — |
|  | 大湾乡 | 2 | 瓦亭村、中庄村 |
|  | 小计 | 6 |  |
| 合计 |  | 93 | — |

#### （三）村庄四旁绿化

持续推进村庄四旁绿化，切实提高村庄林木绿化率。结合道 路绿化、河流沟渠绿化等工程，充分利用村庄周围的闲置地、围

村路周边的空闲地等栽植围村林或片林，营造环村景观林带，提  升村庄林木绿化率。结合国家森林乡村创建和美丽村庄建设工  作，按照“村边林带化、道路林荫化、庭院花果化、隙地全绿化” 的生态发展思路，以农户庭院为单位，以经果林和花卉为主进行  村庄庭院绿化，充分利用村庄内空隙地，通过路旁、宅旁见缝插  绿，拓展乡村绿色空间。加大国有林区、国有林场周边绿化美化  力度，改善职工群众人居环境。全方位增加乡村生态绿量，实现  开窗见绿、出门见林。

村庄四旁绿化树种重点选择生态经济产业推荐树种，发展苹 果、山楂、核桃、梨、红梅杏等经果林，白桦、元宝枫、香花槐 等优质种苗，暴马丁香、丁香、天目琼花等六盘山特色花灌木， 月季类、百合类、波斯菊等花卉苗木，实现村庄美化绿化与优势 特色产业发展有效结合。

规划期内，共实施村庄四旁绿化建设 1027.34 hm2。其中， 近期实施 639.02 hm2 ，从原州区、西吉县、泾源县、彭阳县现状 林木覆盖率不足 30%的行政村中，结合区位重要性、造林难度等 因素，选取 200 个作为近期优先实施地点；中期实施 145.62 hm2； 远期实施 242.70 hm2。

表 6-11 村庄四旁绿化建设规划表

| 行政区域 | 小计（hm2） | 近期（hm2） | 中期（hm2） | 远期（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 226.87 | 155.83 | 26.64 | 44.40 |
| 西吉县 | 418.25 | 276.64 | 53.10 | 88.50 |
| 隆德县 | 54.24 | — | 20.34 | 33.90 |
| 泾源县 | 121.60 | 75.04 | 17.46 | 29.10 |
| 彭阳县 | 206.39 | 131.51 | 28.08 | 46.80 |

| 行政区域 | 小计（hm2） | 近期（hm2） | 中期（hm2） | 远期（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1027.34 | 639.02 | 145.62 | 242.70 |

表 6-12 村庄四旁绿化近期重点建设村庄名单

| 行政 区域 | 乡镇 | 规划近期重点建设村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （个） | 名单 |
| 合计 |  | 200 | — |
| 原州区 原州区 | 小计 | 50 | — |
|  | 三营镇 | 6 | 安和村、甘沟村、广和村、金轮村、团结村、鸦儿沟 村 |
|  | 头营镇 | 12 | 二营村、胡大堡村、蒋河村、利民村、马园村、马庄 村、泉港村、石羊子村、头营村、杨郎村、圆德村、 大疙瘩村 |
|  | 彭堡镇 | 8 | 别庄村、河东村、惠德村、彭堡村、吴磨村、闫堡村、 姚磨村、石碑村 |
|  | 开城镇 | 5 | 冯庄村、郭庙村、和泉村、柯庄村、双泉村 |
|  | 官厅镇 | 2 | 庙台村、沙窝村 |
|  | 张易镇 | 5 | 红庄村、上马泉村、宋洼村、张易村、盐泥村 |
|  | 黄铎堡镇 | 6 | 曹堡村、丰泽村、和润村、黄铎堡村、黄湾村、金堡 村 |
|  | 中河乡 | 4 | 丰堡村、高坡村、庙湾村、中河村 |
|  | 河川乡 | 1 | 明川村 |
|  | 炭山乡 | 1 | 南坪村 |
| 西吉县 | 小计 | 80 | — |
|  | 王民乡 | 3 | 姚坡村、红太村、小湾村 |
|  | 田坪乡 | 4 | 田坪村、黄岔村、腰庄村、大岔村 |
|  | 将台乡 | 5 | 明荣村、明台村、东坡村、保林村、毛沟村 |
|  | 兴平乡 | 5 | 高崖村、友爱村、杨平村、王堡村、韩垴村 |
|  | 马莲乡 | 3 | 陆家沟村、南川村、罗曼沟村、后庄村、堡子山村 |
|  | 新营乡 | 5 | 新营村、甘井村、二府营村、上岔村、万达川村 |
|  | 白崖乡 | 5 | 阳洼村、旧堡村、泉沟垴村、库房沟村、白崖村 |
|  | 平峰镇 | 5 | 李营村、李堡村、平峰村、李岔村、王垴村 |
|  | 火石寨 | 5 | 石山村、新开村、罗庄村、红庄村、大庄村 |
|  | 红耀乡 | 5 | 井湾村、小庄村、大堡村、张白湾村、前庄村 |
|  | 沙沟乡 | 3 | 沙沟村、大寨村、东庄村 |
|  | 马建乡 | 5 | 大坪村、白虎村、马建村、周吴村、张湾村 |
|  | 兴隆镇 | 5 | 罗庄村、川口村、下范村、玉桥村、单南村 |

| 行政 区域 | 乡镇 | 规划近期重点建设村庄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （个） | 名单 |
|  | 偏城乡 | 5 | 马湾村、下堡村、上马村、高崖村、杏树湾村 |
|  | 什字乡 | 4 | 谢寨村、唐庄村、李庄村、什字村 |
|  | 硝河乡 | 5 | 硝河村、隆堡村、马昌村、新庄村、苏沟村 |
|  | 震湖乡 | 5 | 党岔村、苏堡村、蒙集村、东岔村、堡玉村 |
|  | 西滩乡 | 3 | 甘岔村、西滩村、张村堡村 |
| 泾源县 泾源县 | 小计 | 30 | — |
|  | 香水镇 | 5 | 城关村、杨家村、下寺村、下桥村、新月村 |
|  | 泾河源镇 | 5 | 兰大庄村、白面村、马家村、涝池村、庞东村 |
|  | 六盘山镇 | 4 | 李庄村、马西坡村、五里村、杨庄村 |
|  | 新民乡 | 4 | 杨堡村、西贤村、张台村、马河滩村 |
|  | 兴盛乡 | 4 | 兴盛乡、红旗村、新旗村、红星村 |
|  | 黄花乡 | 4 | 庙湾村、店堡村、下胭村、羊槽村 |
|  | 大湾乡 | 4 | 大湾村、苏堡村、绿塬村、董庄村 |
| 彭阳县 | 小计 | 40 | — |
|  | 白阳镇 | 1 | 阳洼村 |
|  | 王洼镇 | 10 | 北洼村、李寨村、路寨村、石岔村、孙阳邓岔村、李 岔村、尚台村、花卢村、王洼赵沟村、姚岔村、 |
|  | 红河镇 | 4 | 宽坪村、什字村、韩堡村、友联村 |
|  | 罗洼乡 | 2 | 涝村、崾岘村 |
|  | 交岔乡 | 4 | 庙庄村、关台村、保阳村、大坪村 |
|  | 草庙乡 | 1 | 包山村 |
|  | 城阳乡 | 9 | 刘河村、城阳村、长城村、涝池村、陈沟村、韩寨村、 杨坪村、北源村、杨源村 |
|  | 冯庄乡 | 9 | 小寺村、小湾村、冯庄村、虎崾岘村、茨湾村、小园 子村、上湾村、崖湾村、高庄村 |

#### （四）乡村绿化示范创建

把绿色生态环境作为打造镇村特色风貌的重要一环，将乡村 绿化美化有机融入美丽小城镇、美丽村庄的建设中，并开展森林 乡镇、森林村庄和森林人家、乡村风景林示范创建活动，发挥“以 点带面 ”的示范引领作用，推动一二三产业深度融合。规划期内， 每年在全市范围内评选出 3 个森林乡镇、30 个森林村庄、50 个

森林人家、15 个乡村风景林示范村庄，级别为国家级、自治区 级或市级。

森林乡镇的创建，应充分突出区域特色，注重森林多功能利 用和多效益发挥，把绿化、美化与发展乡镇林业经济有机结合， 推进良好生态产品供给。森林村庄的创建，应注重围村林、村庄 内片林、小游园等面状绿化，村域内道路、河道、干渠等干线绿 化，以及居民庭园点状绿化，加大生态科普宣传标志、标牌建设 力度。森林人家的创建，应注重居所地及周边环境的绿化美化， 能够为游客提供具有森林特色的吃、住、娱等服务，建设自然与 人文、民俗文化与新时代文化融为一体的森林人家。乡村风景林 示范村庄的创建，应基于树龄较长的成片风景林或单株古树、大 树资源，对其现状、来历、人文典故等进行整理和挖掘，实施科 学规划、典型培育、复壮管护等，提升风景林资源质量，营造黄 土高原辽阔、苍凉中一片枝繁叶茂的景观意向，打造成当地村庄 的代表符号、美丽乡愁的重要寄托。

## 第三节重点区域造林绿化

### 一、建设现状

近年来，固原市持续实施退耕还林还草、天然林资源保护、 “三北 ”防护林、六盘山重点生态功能区降水量 400 毫米以上区 域造林绿化、生态经济林草产业试验示范等重点建设工程，林木 面积稳步增加。截至 2021 年底，固原市林木面积 324388.62 hm2，

林木覆盖率为 30.83%。其中，原州区、西吉县林木覆盖率较全 市平均水平还有一定差距。

根据固原市 2021 年国土空间变更调查数据及森林资源“一 张图 ”年度更新成果，全市其他林地面积 127132.18 hm2 ，其中 一部分相对集中地分布在六盘山外围土石山区、月亮山及其余脉 周边，另一部分零星分散在各县（区）的河谷川塬区以及丘陵沟 壑之间，是未来实施造林工程的重点区域。

### 二、建设目标

贯彻落实国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化 ”行为 的通知》（国办发明电〔2020〕24 号）、《关于科学绿化的指 导意见》（国办发〔2021〕19 号） ，在满足用地政策要求的前 提下，建设以水源涵养林和水土保持林为主的防护林，形成多层 次、多功能的森林生态屏障，增强森林生态系统涵养水源等生态 服务功能，充分发挥宁夏南部水源涵养地的生态效益。规划期内， 在重点区域建设防护林 24506.67 hm2 ，其中近期 9802.67 hm2 ， 中期 11028 hm2 ，远期 3676 hm2。近期末，原州区林木覆盖率可 提高到 28.60%以上，西吉县林木覆盖率可提高到 25%以上。

### 三、建设内容

立足宁夏南部水源涵养区的定位，重点针对六盘山外围土石 山区、月亮山以及余脉周边、五河河谷川塬区、黄土丘陵沟壑区 等区域实施造林绿化。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，遵

循生态系统内在规律，因地制宜、科学绿化，充分考虑水资源承 载能力，宜乔则乔、宜灌则灌，合理布局生态绿化空间，科学选 择绿化树种，走科学、生态、节俭的绿色发展之路，构建健康稳 定的森林生态系统。

合理挖掘造林绿化用地潜力，充分利用好山区困难地、严格 控制类耕地等，补齐生态短板。根据建设区域立地条件，优先选 择抗逆性强、适应性好、水源涵养能力高的乡土树种，以保障林 木成活率和保存率。根据不同立地条件选择不同树种，尽可能采 用当地苗木，并尽量做到相对集中连片，以便集中管护，集约经 营。常绿乔木主要选用云杉、樟子松、油松、侧柏等，落叶乔木 主要选用刺槐、榆树、河北杨、杜梨、垂柳等，灌木主要选用柠 条、沙棘、山桃、紫叶矮樱、丁香、山楂等，常绿与落叶结合、 绿叶与彩叶结合，景观与文化结合，丰富造林树种的品种和层次。 严格控制新造林质量，建立科学绿化标准体系，加大营造混交林 比例，提高乡土树种、常绿树种使用比例，维护生物多样性与协 调种间关系，提高森林生态效益。

规划期内，实施重点区域造林绿化面积共计 24506.67 hm2， 分为乔木林、灌木林两类。其中，近期建设乔木林 8928 hm2，灌 木林 874.67 hm2 ；中期建设乔木林 10044 hm2 ，灌木林 984 hm2； 远期建设乔木林 3348 hm2 ，灌木林 328 hm2。

表 6-13  重点区域造林绿化建设规划表

单位：hm2

| 行政 区域 | 人工造林 |  |  | 近期 |  |  | 中期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 乔木林 | 灌木林 | 小计 | 乔木林 | 灌木 林 | 小计 | 乔木林 | 灌木 林 |
| 原州区 | 5473.33 | 4473.33 | 1000.00 | 2189.33 | 1789.33 | 400.00 | 2463.00 | 2013.00 | 450.00 |
| 西吉县 | 6673.33 | 6153.33 | 520.00 | 3003.00 | 2769.00 | 234.00 | 2669.33 | 2461.33 | 208.00 |
| 隆德县 | 4713.33 | 4713.33 |  | 1885.33 | 1885.33 |  | 2121.00 | 2121.00 |  |
| 泾源县 | 1866.67 | 1866.67 | — | 746.67 | 746.67 | — | 840.00 | 840.00 | — |
| 彭阳县 | 5780.00 | 5113.33 | 666.67 | 2312.00 | 2045.33 | 266.67 | 2601.00 | 2301.00 | 300.00 |
| 合计 | 24506.67 | 22320.00 | 2186.67 | 9802.67 | 8928.00 | 874.67 | 11028.00 | 10044.00 | 984.00 |

表 6-13 重点区域造林绿化建设规划表（续）

单位：hm2

| 行政 区域 | 远期 |  |  | 重点实施区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 乔木林 | 灌木林 |  |
| 原州区 | 821.00 | 671.00 | 150.00 | 寨科乡、彭堡镇、中河乡、张易镇等 |
| 西吉县 | 1001.00 | 923.00 | 78.00 | 沙沟乡、火石寨乡、白崖乡、震湖乡、王民乡等 |
| 隆德县 | 707.00 | 707.00 | — | 好水乡、陈勒乡、山河乡、张程乡等 |
| 泾源县 | 280.00 | 280.00 | — | 大湾乡、六盘山镇等 |
| 彭阳县 | 867.00 | 767.00 | 100.00 | 交岔乡、罗洼乡、小岔乡、冯庄乡、新集乡等 |
| 合计 | 3676.00 | 3348.00 | 328.00 | — |

## 第四节道路绿化建设

### 一、建设现状

至 2021 年底， 固原市县级以上公路通车总里程 1695 km， 其中，铁路里程 102 km，即贯穿市域南北的宝中铁路线，也是 目前全市仅有的一条铁路；国道、省道里程 1444 km，含高速公 路 5 条、普通国道 6 条、普通省道 7 条；县道 149 km。目前，

全市现有铁路、县级以上公路道路绿化率为 97.48%。其中，铁 路、国道两侧适宜绿化段已全部实现绿化；省道两侧适宜绿化段 中，S202、S203、S313 共有 22 km 尚未实施绿化，其他已全部 实现绿化；县道两侧适宜绿化段大部分已实现绿化，还有 18 km 尚未实施绿化。此外，全市乡道、村道总里程 10232.15 km，乡 镇道路绿化率达到 81.04%

按照固原市重大基础设施发展规划，将重点新建 G70 福银高 速固原市区过境段、 G85 银川至昆明公路固原段等国道 200 km， 隆德至庄浪高速、G70 至 G85 连接线等省道 538 km、县道 177.50 km，是本规划中、远期实施道路绿化的重点。

### 二、建设目标

在认真落实最严格的耕地保护制度的前提下，加大对道路沿  线的绿化力度。按照《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化” 行为的通知》（国办发明电〔2020〕24 号）要求，道路沿线是  耕地的，铁路、国道省道（含高速公路）两侧用地范围以外绿化  带宽度不得超过 5 m，县乡道路不得超过 3 m。按照 “宜乔则乔， 宜灌则灌，宜草则草 ”的原则，因地制宜采取防护林带、行道树、 分车带、节点绿化、边坡绿化等不同的道路绿化形式，注重常绿  与落叶、乔木与灌草的结合，增加道路景观的多样性和层次性。

规划期内，结合市域公路综合交通体系建设规划，对现有及 规划新建的县级以上公路实施绿化共计 472 km。其中，近期实 施 20 km，全市铁路、县级以上公路绿化率达到 98.74%；中期实

施 150 km，全市铁路、县级以上公路绿化率达到 99.71%；远期 实施 302 km，全市铁路、县级以上公路绿化率达到 100%。

对现有乡镇道路实施绿化共计 274.87 km。其中，近期实施 32.18 km，全市乡镇道路绿化率达到 81.42%； 中期实施 130.30 km，全市乡镇道路绿化率达到 82.63%；远期实施 139.39 km，全 市乡镇道路绿化率均达到 84.25%。

### 三、建设内容

#### （一）县级以上公路绿化

##### 1. 国道和省道

国道、省道绿化中，应注重线状绿地的连续性和变化性，形 成生态良好、层次感丰富的绿色通道景观。两侧具备条件栽植防 护林带或行道树的路段，以乔木为主，中下层配置灌木和地被， 重点选用云杉、油松、白蜡、垂柳、刺槐、五角枫、暴马丁香、 山桃、月季等植物；两侧为边坡的路段，将工程防护措施与植物 防护措施相结合，达到保护路基、稳定边坡的目的，重点选用紫 穗槐、铺地柏、爬山虎、早熟禾、高羊茅等地被植物；高速路口、 交通岛等重点路段，加大花灌木和彩叶植物的栽植比例，增强景 观效果。

一方面，加强对现有道路的绿化，包括 S202、S203、S313 等省道未绿化路段和县道未绿化路段。另一方面，实施对新建道 路的绿化，确保新建道路的绿化与道路建设工程同步进行。规划 实施国道绿化共计 126km，省道绿化共计 328 km。

2. 县道

县道绿化树种应结合地方特色，选用防护性能好、抗性强的 乡土树种作为骨干树种，同时兼顾适应性、观赏性强的其他树种。 规划期内，对现有县道未绿化路段实施绿化，规划县道绿化共计 18km。

表 6-14 固原市县级以上公路绿化规划表

单位：km

| 类别 | 道路名称 | 道路 性质 | 境内 总长 度 | 宜绿 化长 度 | 已绿 化长 度 | 规划绿化长度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 国道 | G85 银川至昆明高速 公路固原段 | 规划 新建 | 104 | 93.6 |  | 93.6 |  | 93.6 |  |
|  | G566 线上堡至夏寨 段 | 规划 新建 | 16 | 14.4 | — | 14.4 | — | 14.4 | — |
|  | G70 福银高速原州区 过境段 | 规划 新建 | 20 | 18 | — | 18 | — | — | 18 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 126 |  | 108 | 18 |
| 省道 | S50 寨科至海原高速 公路寨科至海兴段 | 规划 新建 | 30 | 27 | — | 27 | — | 22 | 5 |
|  | S70 固原至庆阳高速 公路彭阳段 | 规划 新建 | 30 | 27 | — | 27 | — | — | 27 |
|  | S60 庆阳经固原至兰 州高速公路 | 规划 新建 | 120 | 108 | — | 108 | — | — | 108 |
|  | S45 中卫至静宁高速 公路海原经西吉经隆 德至庄浪段 | 规划 新建 | 140 | 126 | — | 126 | — | — | 126 |
|  | S312 线开城至张易段 | 规划 新建 | 20 | 18 | — | 18 | — | — | 18 |
|  | S202 | 现有 | 127 | 125 | 120 | 5 | 2.5 | 2.5 | — |
|  | S203 | 现有 | 145 | 142 | 136 | 6 | 3 | 3 | — |
|  | S313 | 现有 | 67 | 66 | 55 | 11 | 5.5 | 5.5 | — |
|  | 小计 |  |  |  |  | 328 | 11 | 33 | 284 |
| 县道 | 县道 | 现有 | 149 | 147 | 129 | 18 | 9 | 9 | — |
|  | 小计 |  |  |  |  | 18 | 9 | 9 | — |

| 类别 | 道路名称 | 道路 性质 | 境内 总长 度 | 宜绿 化长 度 | 已绿 化长 度 | 规划绿化长度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 472 | 20 | 150 | 302 |

#### （二）乡镇道路绿化

结合美丽乡村建设和村庄环境整治，在适宜绿化的乡镇、村 庄道路两旁实施绿化，林带宽度在用地政策允许的前提下，可根 据具体情况进行调整。树种应结合地方特色，选用防护性能好、 抗性强的乡土树种作为骨干树种，同时搭配兼顾适应性、观赏性 强的其他树种，例如樟子松、新疆杨、油松、桧柏、刺槐、国槐、 旱柳、金叶榆、碧桃、榆叶梅、紫叶李等，也可在临近村庄路段 适当栽植月季、蜀葵、黑心菊、萱草、百合等易于养护的观赏花 卉，形成“一村一路一景 ”的绿化效果，提升乡镇道路绿化率， 美化乡镇街景。

规划实施乡镇道路绿化共计 274.87 km，其中近期实施 32.18 km，中期实施 103.30 km，主要建设地点为原州区、隆德县；远

期实施 139.39 km，建设地点为 1 区 4 县。 表 6-15  乡镇道路绿化规划表

| 行政 区域 | 境内总 长度 （km） | 宜绿化 长度 （km） | 已绿化 长度 （km） | 现状道 路绿化 率（%） | 规划绿化长度（km） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 原州区 | 1200.00 | 1100.00 | 790.00 | 71.82 | 112.00 | 13.00 | 55.00 | 44.00 |
| 西吉县 | 4855.77 | 3661.70 | 2984.88 | 81.52 | 17.71 | — | — | 17.71 |
| 隆德县 | 966.00 | 966.00 | 686.00 | 71.01 | 106.12 | 19.18 | 48.30 | 38.64 |
| 泾源县 | 610.37 | 533.00 | 457.00 | 85.74 | 12.04 | — | — | 12.04 |
| 彭阳县 | 2600.00 | 2300.00 | 2020.00 | 87.83 | 27.00 | — | — | 27.00 |
| 合计 | 10232.15 | 8560.70 | 6937.88 | 81.04 | 274.87 | 32.18 | 103.30 | 139.39 |

## 第五节水系绿化建设

### 一、建设现状

市域内有清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河五大水系，境 内总长 1389.72km，适宜绿化长度 1322.28 km。 目前，已绿化长 度 1090.59km，适宜水岸绿化率为 82.48%，所有水体岸线自然绿 化率均达到 80%以上。全市有贺家湾水库、海子峡水库等重要水 源地 8 个，森林覆盖率为 84.25%。

### 二、建设目标

规划期内，保持重要水源地森林覆盖率不下降，实施水岸绿 化共计 72.66 km，其中规划近期实施 28 km，适宜水岸绿化率达 到 84.60%； 中期实施 31 km，适宜水岸绿化率达到 86.94%；远 期实施 13.66 km，适宜水岸绿化率达到 87.97%。至规划期末， 形成林水相映、健康完善的水岸森林网络。

### 三、建设内容

结合河流水系流经区域的自然条件、用地空间和经济社会发 展情况，加强河道修复与治理，加强原生水岸植被变化，因地制 宜实施亲水景观型、水土保持型、自然生态型等具有地域特色的 水岸森林建设模式。

（1）亲水景观型：主要适用于流经乡镇建成区、村庄居民 点的河段，将河岸绿化与居民生态游憩需求相结合，营造适宜的 亲水空间。采用“乔灌草+水生植物 ”复层模式，栽植柽柳、垂

柳、桑树等树形高大的乡土树种，暴马丁香、连翘、天目琼花等 花灌木，辅以挺水植物、浮水植物、沉水植物，改善乡村河岸生 态环境。

（2）水土保持型：主要适用于两侧自然植被附着较少、易  发生水流侵蚀的河段，需要将工程措施与植物措施结合，实施综  合治理。工程措施上，使用石块、石笼、生物袋等加固护坡，减  轻水流和过量雨水对土壤的冲刷。植物措施上，采用“乔草式” 或“灌草式 ”群落模式，重点使用耐水湿、根系发达的植物，如  垂柳、柽柳、紫穗槐等，逐步提高河岸稳定性。

（3）自然生态型：主要适用于两侧自然植被生长状况较好、 生态系统较为稳定的河段。一方面，加强对自然河道和原生植被 的保护，维持生态自净能力，为鱼类和两栖类动物提供优良生境。 另一方面，在用地可行的前提下，开展近岸片状森林建设，选用 云杉、油松、白蜡、国槐、山杏、五角枫、山楂、山桃、柠条等 树种营造混交林，提高水源涵养能力。

规划新建水岸绿化长度 72.66 km，其中近期新建 28 km，主 要建设地点为隆德县；中期新建 31 km，要建设地点为西吉县；

远期新建 13.66 km，主要建设地点为西吉县、隆德县和彭阳县。 表 6-16 固原市水岸绿化规划表

| 行政区域 | 水系名称 | 小计（km） | 建设规模（km） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 西吉县 | 祖历河 | 10.00 | — | 10.00 | — |
|  | 唐家河（西吉段） | 7.20 | — | 7.20 | — |
|  | 清水河 | 13.80 | — | 13.80 | — |
|  | 什字河（西吉段） | 1.50 | — | — | 1.50 |

| 行政区域 | 水系名称 | 小计（km） | 建设规模（km） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
|  | 小计 | 32.50 | — | 31.00 | 1.50 |
| 隆德县 | 甘渭河 | 14.00 | 14.00 | — | — |
|  | 唐家河 | 2.40 | 2.40 | — | — |
|  | 好水川河 | 11.60 | 11.60 | — | — |
|  | 什字河 | 4.20 | — | — | 4.20 |
|  | 庄浪河 | 3.00 | — | — | 3.00 |
|  | 小计 | 35.20 | 28.00 | — | 7.20 |
| 彭阳县 | 茹河县城外段 | 1.59 | — | — | 1.59 |
|  | 红河 | 1.78 | — | — | 1.78 |
|  | 安家川河 | 1.59 | — | — | 1.59 |
|  | 小计 | 4.95 | — | — | 4.95 |
| 合计 |  | 72.66 | 28.00 | 31.00 | 13.66 |

## 第六节受损弃置地生态修复

### 一、建设现状

固原市受损弃置地主要为矿区，需要实施生态修复的废弃矿 山总面积为 708.67 hm2 ，通过实施播撒草籽、栽植生态保护林、 采石矿岩面喷播绿化等措施，已修复面积约 545.77 hm2 ，未修复 面积 162.90 hm2 ，受损弃置地生态修复率 81.11%。

### 二、建设目标

对全市范围内的矿山弃置地进行综合生态恢复治理，彻底改 善矿区生态环境。规划期内，实施废弃矿山生态修复共计 162.33 hm2。其中规划近期实施 131.39 hm2 ，受损弃置地生态修复率达 到 95.55%；中期实施 20 hm2，受损弃置地生态修复率达到 98.38%； 远期实施 10.94 hm2 ，受损弃置地生态修复率达到 99%以上。此

外，若有其它新增的受损弃置地，应及时开展相应的修复工作。

### 三、建设内容

在建和生产的矿山要按照“谁开采、谁保护、边开采、边治 理 ”原则，加大矿山环境保护和生态修复的力度，以环境影响评 价报告、地质环境恢复治理与土地复垦方案等设计内容和批复要 求开展生态修复。主动退出或政策性强制关闭的露天矿山，按照 “谁破坏、谁治理 ”的原则，限期履行生态环境治理恢复的义务。 历史遗留的露天采矿或盗采造成的生态环境破坏区域，按照“宜 林则林、宜草则草、宜耕则耕、宜景则景 ”的原则，结合自治区 和固原市矿山地质环境恢复与综合治理规划统筹安排，逐步开展 恢复治理和生态修复。

矿山弃置地的整治与复绿应符合《矿山生态环境保护与恢复 治理技术规范》（HJ651－2013）、《矿山废弃地植被恢复技术 规程》（LY/T2356－2014）。根据矿山弃置地破坏程度不同 ，选 择合适的修复模式：破坏程度较轻的，直接封矿育林；破坏严重 的地区，整理地形消除滚石塌方危险，对矿坑回填，然后客土修 补绿化。矿山造林以乡土耐旱耐贫瘠树种为主，同时随坡就势设 计景观，避免造成新的山体破坏和太大土石方量。矿山弃置地植 被恢复后，纳入生态林管护范畴，在适宜的地方可以依托生态修 复成果，建设居民休闲游憩空间和科普教育场所。

规划修复废弃矿山 162.33 hm2 ，其中近期修复 131.39 hm2； 中期修复 20 hm2 ；远期修复 10.94 hm2 ，并对已修复弃置地继续

美化绿化，提升修复地生态系统稳定性和景观效果。 规划期内， 各县（区）若有其它新增的受损弃置地，应及时按照国家森林城 市建设要求，开展相应的修复工作。

表 6-17 受损弃置地生态修复规划表

| 行政 区域 | 重点修复地点 | 规划修复面积（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 西吉县 | 新营乡二府营矿山等 | 70.00 | 50.00 | 20.00 | — |
| 泾源县 | 鸿鸣矿业有限公司绿塬石料厂、 鑫石矿业等 | 63.30 | 63.30 | — | — |
| 彭阳县 | 周沟石料厂、沟口机砖厂、黑石 头河石料厂等 | 29.03 | 18.09 | — | 10.94 |
| 合计 |  | 162.33 | 131.39 | 20.00 | 10.94 |

# 第七章森林健康体系建设规划

## 第一节森林质量提升

### 一、建设现状

近年来，固原市高质量推进科学绿化，坚持造管并重，着力 提高森林质量。在市域内 400 mm 降水量以上地区，着力加强对 新造林、低质低效林的抚育、管护及中幼林抚育管理，在有条件 的林地进行灌溉和施肥，促进幼树尽早郁闭成林，提高了林地生 产力，增加了森林蓄积量；在六盘山、云雾山、月亮山等重点生 态区域，加强天然林保护，推进水源涵养林建设，通过封坡育草、 封山育林、补植补造等措施，使其逐渐形成功能完备的森林生态 系统。

### 二、建设目标

森林质量提升主要是针对中幼龄林、低产低效林、退化林等， 总面积约 4.6 万 hm2 ，每年至少需提升约 4600 hm2。规划坚持新 造林与中幼林抚育管护、补植补造、退化林分改造并举，优先使 用乡土树种，营造异龄、复层、混交的近自然林，构建稳定的森 林生态系统。对市域范围内的水源涵养林、退化林及中幼林、未 成林有针对性的开展森林质量提升工程，着力提高森林质量。规 划期间，森林质量提升总面积 46873.6 hm2。其中，规划近期提 升面积 13662.08 hm2 ，中期提升面积 14258.08 hm2 ，远期提升面 积 18953.44 hm2。

### 三、建设内容

#### （一）六盘山人工林质量提升

针对六盘山及周边部分区域开展人工林质量提升 6524 hm2。 该地区以华北落叶松、油松人工纯林为主，存在密度过大、病虫 害易发、林下植被多样性差等问题，需要实施过密人工林森林质 量精准提升，进一步恢复和增强六盘山区域水源涵养功能。主要 采取综合修复的方式，调查标注目标树，通过疏伐、生长伐方法 调整林分密度和结构，优先伐除枯死木、濒死木和生长不良木， 并通过卫生伐伐除受害林木，彻底清除病（虫）源木，为林木生 长提供充足空间。实施疏针补阔，补植白桦、榆树、杨树、柳树、 山杨、辽东栎、臭椿、山楂、胡枝子、沙棘等树种，提高针阔混 交林比重，提升林草植被覆盖度，进一步提高水源涵养能力。规

划近期完 成 1957.20hm2 ， 中期完 成 1957.20 hm2 ， 远期完 成 2609.60 hm2 ，实施地点涉及原州区、隆德县和泾源县。

表 7-1 六盘山人工林质量提升规划表

| 建设地点 | 建设规模（hm2） |  |  |  | 重点实施区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |  |
| 原州区 | 2464.00 | 739.20 | 739.20 | 985.60 | 黄铎堡镇、彭堡镇、张易镇、 开城镇等 |
| 隆德县 | 1400.00 | 420.00 | 420.00 | 560.00 | 好水乡、陈勒乡等 |
| 泾源县 | 2660.00 | 798.00 | 798.00 | 1064.00 | 大湾乡、黄花乡等 |
| 合计 | 6524.00 | 1957.20 | 1957.20 | 2609.60 | — |

#### （二）退化林修复

针对生态防护功能明显退化、减弱或丧失的林分，采取抚育 采伐、渐伐修复、择伐补造、退化灌木平茬抚育等措施，培育以 辽东栎林、山杨林、白桦林、华山松林及沙棘灌丛、山桃灌丛等 为主，健康稳定的乔灌混交林，巩固历年各类工程建设成果，实 现提质增效。针对退耕还林工程中山桃、山杏、柠条、刺槐等生 态防护林出现退化的情况，以压灌增乔、压针增阔为主要措施， 对退耕地进行补植补造、提升改造。重点补植油松、云杉、元宝 枫、桦树、刺槐、杨树、柳树等乔木树种，在条件适宜的地方， 嫁接改良或发展高效经果林，培育大果榛子、黑果花楸、苹果、 红梅杏等特色经济树种，提升退耕地的经济效益，为广大退耕农 民的长远提供保障。规划近期完成 5057.88 hm2 ， 中期完成 5377.88 hm2 ，远期完成 7143.84 hm2 ，实施地点涉及四县一区、 六盘山林业局。

表 7-2 退化林修复规划表

| 建设地 点 | 建设规模（hm2） |  |  |  | 重点实施区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |  |
| 原州区 | 6666.40 | 1999.92 | 1999.92 | 2666.56 | 张易镇、开城镇、中河乡、 寨科乡、河川乡等 |
| 西吉县 | 5833.20 | 1749.96 | 1749.96 | 2333.28 | 白崖乡、田坪乡、马乡建等 |
| 隆德县 | 1500.00 | 550.00 | 450.00 | 500.00 | 观庄乡、好水乡、陈勒乡等 |
| 泾源县 | 1660.00 | 598.00 | 498.00 | 564.00 | 大湾乡、黄花乡、兴盛乡等 |
| 彭阳县 | 1200.00 | 460.00 | 360.00 | 380.00 | 古城镇、新集乡、草庙乡等 |
| 六盘山 林业局 | 720.00 | — | 320.00 | 400.00 | 下辖国有林场 |
| 合计 | 17579.60 | 5357.88 | 5377.88 | 6843.84 | — |

#### （三）未成林抚育提升

针对新造林和未成林地开展中幼林抚育工程 22770 hm2 ，科 学系统地对中幼龄林进行抚育提升，达到改善森林环境、促进林 木生长、提高林分质量的目的。对一部分未成林地实施封育，封 育期间禁止除实施育林措施以外的一切人为活动，避免人为破坏 封山育林地的天然下种或自然萌蘖，保证幼树苗能够正常生长， 及早郁闭成林。对一部分林木实施抚育采伐，抚育采伐作业要与 具体的抚育采伐措施、林木分类（分级）要求相结合，采劣留优、 采弱留壮、采密留稀、强度合理、保护幼苗幼树并兼顾林木分布 均匀，避免对森林造成过度干扰。规划近期完成 6647 hm2 ，中期

完成 6923hm2 ，远期完成 9200 hm2 ，实施地点涉及固原市全域。 表 7-3 未成林抚育提升规划表

| 建设地点 | 建设规模（hm2） |  |  |  | 重点实施区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |  |
| 原州区 | 3220.00 | 966.00 | 966.00 | 1288.00 | 寨科、张易、河川、中河 |
| 西吉县 | 3220.00 | 966.00 | 966.00 | 1288.00 | 红耀、火石寨、沙沟、马建 |
| 隆德县 | 3680.00 | 1104.00 | 1104.00 | 1472.00 | 观庄、好水、陈勒、奠安乡、 山河、凤岭 |
| 泾源县 | 7590.00 | 2277.00 | 2277.00 | 3036.00 | 大湾、六盘山、黄花、泾河源、 新民 |

— 175 —

| 建设地点 | 建设规模（hm2） |  |  |  | 重点实施区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |  |
| 彭阳县 | 4140.00 | 1242.00 | 1242.00 | 1656.00 | 交岔、王洼、孟塬、城阳 |
| 六盘山林 业局 | 920.00 | 232.00 | 228.00 | 460.00 | 下辖国有林场 |
| 合计 | 22770.00 | 6787.00 | 6783.00 | 9200.00 | — |

## 第二节 生物多样性保护

### 一、建设现状

固原市“三山 ”（即六盘山、云雾山、月亮山） “五河 ”流 域（即清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河）是固原市重点生态 保护区域，动植物资源丰富。近年来，固原市紧抓黄河流域生态 保护和高质量发展国家重大战略机遇，以建设自治区南部水源涵 养区为定位，以黄土丘陵区和六盘山国家级自然保护区为重点区 域，持续推进国土绿化、黄河支流综合治理等重点工程，有效保 护了区域内森林、湿地、草原生态系统和生物多样性，提升了水 源涵养和水土保持能力，生态系统稳定性逐渐提高，生态效益显 著增加，物种丰富度逐步提升。

### 二、建设目标

着力开展市域生物多样性保护工程，结合森林质量提升、水 系绿廊建设等工程，构建稳定功能完备的森林、草原和湿地生态 系统，为动植物生长、繁衍营造适宜生境。推进固原市建立以六 盘山国家公园为主体的自然保护地体系，完善生物多样性保护基 础设施建设，提升野生动植物保护能力。提升和丰富城市生物多

样性，建设城市生物多样性保护示范点，提高生物多样性保护意 识，促进人与自然和谐共生。

### 三、建设内容

#### （一）生境保护与营造

##### 1. 森林生境营造

规划遵照市域内以油松林和华山松林为代表的温性针叶林， 以辽东栎林、山杨林、山柳林、白桦林、红桦林等为代表的落叶 阔叶林，及以沙棘、虎榛子、灰栒子、山桃等灌丛为代表的落叶 阔叶灌丛分布特征，依托森林质量提升工程，通过开展六盘山人 工林质量提升、退化林修复及未成林抚育提升工程，加快构建稳 定的森林生态系统，提高动物生境质量。通过适当补植乡土乔灌 木和留鸟引鸟、食源蜜源植物，丰富森林植被群落，为动物提供 充足的食源和适宜的栖息地。

加强华北豹等旗舰物种生境的保护。持续开展对华北豹等重 点保护野生动物的监测与研究，结合其活动特征，着重加强对泾 源县东南部六盘山与甘肃接壤区域的森林生境保护。加强森林斑 块的连续性，在必要的位置设置迁徙廊道，减少道路交通、人为 生产活动等产生的阻隔与影响，为华北豹可能存在的迁徙路径留 足生态空间。

##### 2. 草原生境营造

固原市原州区云雾山区域和西吉县月亮山是市域内草原生 态系统集中分布地，其中云雾山、黄峁山一线处于丘陵灌丛草原

植被带。草原植被以长芒草、百里香、筊蒿、铁杆蒿、冷蒿等群 系占据优势，其次有赖草、醉马草、兴安胡枝子、草木犀状黄芪 等群系。中生和旱生灌木种类较多，除常见的扁核木外，还有柠 条锦鸡儿、小叶锦鸡儿、灰栒子、紫丁香、土庄绣线菊等；月亮 山区域降雨量在 400 mm 以上，本应为森林草原或草甸草原，但 因为沟壑纵横，坡度较陡，因而降雨利用率不高，加之长期遭受 人为破坏，植被退化严重，现存的天然植被主要为长芒草、短花 针茅、百里香、冷蒿、茭蒿等建群种组成的干草原群落。规划严 格落实基本草原保护制度，实施草原生态保护工程，有效保护草 地生态系统，提高动物生境质量，加强草原补播、人工饲草地建 设，改良天然草场，防止草原退化和土地沙化，通过选择适宜的 优良草种组配和补播改良技术及工程措施，修复和改良退化草 原。规划开展草原保护修复工程 3325 hm2，其中近期完成 675 hm2，

中期完成 1325 hm2 ，远期完成 1325 hm2。

表 7-4 草原保护修复工程规划表

| 建设地点 | 建设规模（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 原州区 | 1450.00 | 300.00 | 575.00 | 575.00 |
| 西吉县 | 1875.00 | 375.00 | 750.00 | 750.00 |
| 合计 | 3325.00 | 675.00 | 1325.00 | 1325.00 |

##### 3. 湿地生境营造

根据市域内湿地资源分布特征，结合水源涵养林、水土保持 林等建设工程，加强水源地保护；结合鹳形目、雁形目、雀形目 等优势种湿地鸟类分布及栖息特征，通过河岸整治、水生植物补 植补造、河滩地整治等措施，有序开展湿地保护和修复工程，改

善湿地水环境，为动物栖息、繁衍、迁徙提供保障。规划开展湿 地保护修复工程 918 hm2 ，其中近期完成 153 hm2 ，中期完成 205 hm2 ，远期完成 560 hm2。

表 7-5 湿地保护修复工程规划表

| 建设地点 | 建设规模（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 宁夏固原党家岔自然保护区 | 18.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 |
| 茹河湿地休闲绿地 | 200.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 |
| 小石沟水库 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | — |
| 周庄水库四周 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | — |
| 其它水库外围 | 500.00 | — | — | 500.00 |
| 合计 | 918.00 | 153.00 | 205.00 | 560.00 |

#### （二） 自然保护地体系建设

规划近期、中期持续推进市域自然保护地整合优化化和勘界 立标，开展自然保护地摸底调查和资源评估，将生态功能重要、 生态系统脆弱、自然生态保护空缺的区域规划为重要的自然生态 空间，纳入自然保护地。构建统一的自然保护地分类分级管理体 系，完善自然保护地体系法律法规，完善管理和长期监测制度。 组织实施自然保护地生态修复、基础设施建设、资源监测等工程 项目，全面提升资源管护、科研监测等能力。

远期按照国土空间开发保护要求，依据自治区、固原市国土 空间规划，编制自然保护地规划，明确自然保护地发展目标、规 模和保护范围；统筹整合六盘山国家级自然保护区、宁夏固原六 盘山自然保护区、六盘山红军长征纪念亭及六盘山周边自然和人 文资源，启动申报六盘山国家公园相关工作，健全自然保护地规 范管理体制和建设发展机制，逐步构建以六盘山国家公园为主体

的自然保护地体系。

表 7-6  固原市自然保护地体系建设规划进度表

| 序号 | 建设内容 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然保护地摸底调查和资源评估 | √ |  |  |
| 2 | 自然保护地整合优化 | √ | √ |  |
| 3 | 自然保护地勘界立标 | √ | √ |  |
| 4 | 启动申报设立六盘山国家公园 |  |  | √ |
| 5 | 建立健全管理机制、体制，明确管理机构 | √ | √ | √ |

#### （三）城市生物多样性保护

提升和丰富城市生物多样性，能够维护城市的生态安全和生 态平衡，增加城市里的野趣，满足城市居民亲近自然的渴望，促 进人与自然在城市里的和谐共存，为城市带来勃勃生机。

城区绿地建设中，应积极落实生物多样性保护措施。一是营 造小微生境，因地制宜构建生境岛、生境花园、小坑洞、隔离沟、 隔离灌木带等，周边加大食源、蜜源植物种植，降低城市居民人 为干扰，为鸟类和小动物提供安全的栖息地。二是搭建保育设施， 利用疏密伐除的废弃树干、枝条，以及木屑、松塔、竹管、木条、 麦秆稻草等，充分开展资源再利用，建设人工鸟巢、刺猬屋、昆 虫箱、蚯蚓塔、本杰士堆（人造灌木丛）等设施，增加动物庇护 场所。三是开展科普宣传，对社区居民、管理者、志愿者以及公 众进行生物多样性保护相关的理念宣传和知识科普，带动全社会 参与到野生动植物和生物多样性保护中，助力固原市生态文明建 设。规划以四县一区的城区绿地为依托，建设城市生物多样性保

护示范点 25 处，其中近期 3 处，中期 10 处，远期 12 处。 表 7-7  城市生物多样性保护示范点建设规划表

单位：处

| 行政区域 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 西吉县 | 4 | — | 2 | 2 |
| 隆德县 | 4 | — | 2 | 2 |
| 泾源县 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 彭阳县 | 4 |  | 2 | 2 |
| 合计 | 25 | 3 | 10 | 12 |

图 7-1 昆虫箱建设意向图图 7-2 本杰士堆建设意向图

## 第三节 森林和草原防火

### 一、建设现状

固原市地处宁夏回族自治区南部，是我国“黄土高原——川 滇生态屏障 ”上的重要节点，属森林火灾高风险区。辖区内森林、 草原面积占比较高，且随着近年来林业生态建设的快速推进，全 市造林面积逐年增加，森林和草原防火任务艰巨。此外，固原市 属黄土丘陵区，市域内农田面积较大，农林交错现象突出，且农 区人为活动较多，野外用火管控难度较大，全市森林和草原防火 形势较为严峻。

市委、市政府高度重视全市森林和草原防火工作，从维护森

林和草原稳定，维护生态平衡，保障全市经济可持续发展战略高 度出发，坚持“预防为主、积极消灭 ”的工作方针，统筹部署全 市森林和草原防火工作。坚持层层签订防火责任书，逐级落实防 火责任，细化防火任务分工，使森林和草原防火工作有人抓、有 人管、有人担。通过播放电视宣传片、张贴标语、发放宣传材料、 防火宣传“进农户、进校园、进社区 ”等多样化的宣传活动，在 社会上营造了浓厚的森林和草原防火氛围。全市针对重点节日、 防火工作重点时段，充分利用移动网络平台发送森林和草原防火 短信 10 余万条，在林区重点地段、入山路口设立永久性森林防 火宣传牌 1000 余块，印发《宁夏回族自治区森林防火办法》宣 传手册、资料 1.2 万本（份）、森林火灾警示案例宣传折页 1 万余份；森林防火宣传手提袋、围裙、门帘 2 万件；印制张贴《森 林防火禁火令》6000 张， 宣传彩旗 300 面， 宣传彩页 0.5 万余 份，制作宣传横幅 400 条。做到森林防火宣传工作常态化、全覆 盖，使得森林防火宣传工作做到了家喻户晓，提高了全民防火意 识。

### 二、建设目标

认真贯彻“预防为主，积极消灭 ”的工作方针，以实现森林  和草原火灾“早预防、早发现、早扑救 ”和“打早、打小、打了” 为目标，充分发挥新闻媒体主渠道作用，开展多渠道、全方位、 广覆盖、大力度的森林防火宣传工作，努力营造全社会关注、支  持、参与森林防火的浓厚氛围，全力保护生态建设成果，有效保

障人民群众生命和财产安全。具体如下：

（1）进一步提高固原市林火监测预警水平，结合市农业主 管部门耕地、草原视频监控设施，完善基层林火视频监控系统建 设，建设“天地空 ”一体化森林和草原防火监测体系，使视频监 控覆盖率达到 60%以上；

（2）加强森林和草原防火专业队伍装备能力建设，强化机 动作战、快速作战能力，24 h 火灾扑灭率达到 90%以上，森林火 灾受害率稳定控制在 0.5‰以内；

（3）加强森林和草原防火宣传教育，利用传统的和现代宣 传教育的方法，采取各种宣传教育的方式，通过多手段、多途径 加强森林和草原防火宣传教育工作，普及林火相关法律法规，全 市森林防火宣传教育覆盖率达 100%。

### 三、建设内容

#### （一）森林和草原防火监测预警系统建设

结合现有视频监控设施设备，进一步完善固原市森林和草原 视频监控系统建设。规划新建森林和草原视频监控前端设备 205 套，其中近期新建 60 套， 中期新建 80 套，远期新建 65 套，新 建林火视频监控前端设备可实现远程自动火情识别、远程语音通 信、防盗报警、视频会议、人员与车辆定位、应急通信等功能。 规划近期在固原市森林防火指挥部建立林火视频中控系统 1 套， 中期在各区县及六盘山林业局森林防火指挥部新建林火视频中 控系统 6 套，新建林火视频中控系统可实现对各林火视频监控前

端设备的远程操控，对前端设备传回的监控数据进行整理、统计， 火情发生时能够加载应急预案，生成最佳扑火路线等功能；同时， 对接自治区森林和草原防火视频监控网络体系建设，规划期内实 现“ 自治区—市—县 ”三级视频监控互联互通。

表 7-8 森林和草原防火视频监控前端设备和中控系统建设规划表

| 建设单位 | 视频监控前端设备（套） |  |  |  | 中控系统（套） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 固原市本级 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 原州区 | 25 | 5 | 10 | 10 | 1 | — | 1 | — |
| 西吉县 | 30 | 10 | 10 | 10 | 1 | — | 1 | — |
| 隆德县 | 25 | 5 | 10 | 10 | 1 | — | 1 | — |
| 泾源县 | 25 | 5 | 10 | 10 | 1 | — | 1 | — |
| 彭阳县 | 25 | 5 | 10 | 10 | 1 | — | 1 | — |
| 六盘山林业局 | 75 | 30 | 30 | 15 | 1 | — | 1 | — |
| 合计 | 205 | 60 | 80 | 65 | 7 | 1 | 6 |  |

#### （二）森林和草原防火专业队伍能力建设

固原市现有 6 支（共计 186 人）森林和草原防火专业队伍， 招录生态护林员 4450 名，森林和草原防火队伍建设相对完善。 规划为现有森林和草原防火专业队伍和生态护林员配备以水灭 火设施、扑火机具等，进一步提高火灾扑救能力。具体如下：

##### 1. 以水灭火装备

通过配备储水罐、高压水泵等设施设备，提高全市范围内重 要林区、国有林场、自然保护区及重要生态防护林以水灭火能力， 充分发挥其灭火高效、迅速、彻底的特点，建立完备的以水灭火 系统。规划配备储水罐 35 个，每个储水量 20m3 ，配备高压水泵 系统（含水泵、300m 水带、可调喷头）56 套，高压细水雾枪 56 支，灭火水枪 112 支。

##### 2. 扑火机具

为加强灭火机具、防火车辆等机械化装备建设，提升森林消 防队伍快速扑救火灾的能力，规划为森林和草原防火人员配备防 火服 5140 套（含帽子、服装、鞋、手套、口罩等）、野外工具 组合（含手电、多功能工兵铲等） 1820 套、二号工具 1820 套、 风力灭火机 910 台、油锯 910 台。

表 7-9 以水灭火装备配备表

| 建设单位 | 储水罐（个） |  |  |  | 高压水泵系统（套） |  |  |  | 高压细水雾枪（支） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 原州区 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 西吉县 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 隆德县 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 泾源县 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 彭阳县 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 六盘山林业局 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 合计 | 35 | 7 | 14 | 14 | 56 | 14 | 14 | 28 | 56 | 14 | 14 | 28 |

表 7-10 扑火机具配备表

| 建设单位 | 防火服（套） |  |  |  | 野外工具组合（套） |  |  |  | 二号工具（套） |  |  |  | 风力灭火机（台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 |
| 固原市本 级 | 240 | 40 | 100 | 100 | 140 | 20 | 60 | 60 | 140 | 20 | 60 | 60 | 70 | 10 | 30 |
| 原州区 | 700 | 100 | 200 | 400 | 240 | 40 | 100 | 100 | 240 | 40 | 100 | 100 | 120 | 20 | 50 |
| 西吉县 | 1400 | 200 | 400 | 800 | 480 | 80 | 200 | 200 | 480 | 80 | 200 | 200 | 240 | 40 | 100 |
| 隆德县 | 700 | 100 | 200 | 400 | 240 | 40 | 100 | 100 | 240 | 40 | 100 | 100 | 120 | 20 | 50 |
| 泾源县 | 700 | 100 | 200 | 400 | 240 | 40 | 100 | 100 | 240 | 40 | 100 | 100 | 120 | 20 | 50 |

| 彭阳县 | 700 | 100 | 200 | 400 | 240 | 40 | 100 | 100 | 240 | 40 | 100 | 100 | 120 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六盘山林 业局 | 700 | 100 | 200 | 400 | 240 | 40 | 100 | 100 | 240 | 40 | 100 | 100 | 120 | 20 | 50 |
| 合计 | 5140 | 740 | 1500 | 2900 | 1820 | 300 | 760 | 760 | 1820 | 300 | 760 | 760 | 910 | 150 | 380 |

#### （三）森林和草原防火宣传教育

##### 1. 加强重点时期森林和草原防火宣传教育

在每年的森林和草原防火紧要期及国庆、重阳、春节、清明 等特殊时期，组织生态护林员深入村组、林区和景区等重点地区， 加大宣传森林防火法律法规及政策、森林火灾典型案例等；依托 现有设施，在林场、重点林区、自然保护地及片林周边人为活动 较为集中区域增设临时检查站，强化临时检查站宣传教育和火源 管控能力，加强专职护林人员的巡查和宣传，严禁火源入山。结 合宣传碑、牌布局，印刷、张贴“参与森林防灭火、保护生态筑 安全 ”“森林护我家、防火靠大家 ”“愿绿色覆盖大地，让火源 远离森林 ”等宣传口号。

##### 2. 森林和草原防火宣传活动

在目前森林防火宣教培训工作基础上，进一步强化宣教培训 针对性，针对森林防火工作人员、野外用火较多及防护意识薄弱 的农村群众及中小学生开展森林防火宣教培训工作，有效提高森 林防火意识。规划期内每年开展 1～2 次森林和草原防火宣教活 动。

##### 3. 完善森林和草原防火宣教基础设施、设备

为更好的开展森林防火宣传教育工作，提高森林防火宣教工 作效率，规划为固原市及各区县配备宣教设备共计 150 套，包含 扩音器、照相机（含摄像功能）、笔记本电脑、投影仪等；新建 防火宣传碑 510 座。

表 7-11 森林和草原防火宣教设施设备规划表

| 建设 单位 | 宣教设备（套） |  |  |  | 宣传碑（座） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 固原市 本级 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 8 |
| 原州区 | 20 | 4 | 8 | 8 | 70 | 10 | 30 | 30 |
| 西吉县 | 40 | 8 | 16 | 16 | 140 | 20 | 60 | 60 |
| 隆德县 | 20 | 4 | 8 | 8 | 70 | 10 | 30 | 30 |
| 泾源县 | 20 | 4 | 8 | 8 | 70 | 10 | 30 | 30 |
| 彭阳县 | 20 | 4 | 8 | 8 | 70 | 10 | 30 | 30 |
| 六盘山 林业局 | 20 | 4 | 8 | 8 | 70 | 10 | 30 | 30 |
| 合计 | 150 | 30 | 60 | 60 | 510 | 74 | 218 | 218 |

## 第四节 有害生物防治

### 一、建设现状

固原市常发林业和草原有害生物主要有光肩星天牛、甘肃鼢 鼠、落叶松叶蜂、沙棘木蠹蛾、草原蝗虫、沙蒿金叶甲等。近年 来随着林业和草原生态建设的持续推进，具有较高危险性的林草 有害生物主要有美国白蛾、松材线虫、红脂大小蠹、苹果蠹蛾等， 主要病害有苹果锈病、杏疔病等。

固原市生态区位重要，林草有害生物防治是固原市林业和草 原生态建设的重要保障。针对固原市林草有害生物常发物种和危 险性较高物种及主要病害，固原市自然资源局认真开展林草有害 生物监测、防治、检疫等工作，准确掌握有害生物种类、虫口密 度，制定切实可行的防治方案，取得了较好成效。2021 年， 固 原市林草有害生物成灾率为 2.8‰，低于宁夏回族自治区下达的 5‰的目标；全市完成林草有害生物防治面积 65140 hm2 ，其中无 公害防治面积 61633.34 hm2 ，无公害防治率 94.62%，高于自治 区下达的无公害防治率 88%的目标；全年预测发生林草有害生物 成灾面积 135240 hm2 ，实际发生面积 531.32 hm2 ，测报准确率 94.30%， 高于自治区下达的林草有害生物测报准确率 90%的目 标；针对全市范围内的苗圃、苗木花卉基地实施种苗产地检疫全 覆盖，符合自治区下达的种苗产地检疫率 100%的要求。此外， 根据国家林业和草原局每年发布的松材线虫病和美国白蛾公告， 各县（区）及重点林区坚持松材线虫病检疫执法不放松，开展春 季、秋季松材线虫病疫情普查，加强苗木检疫力度，严密防控带 疫松木传入。

### 二、建设目标

坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任 ”的方针， 采取“突出重点、分级管理、分类施策、分区治理 ”的防治策略， 进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾等方面 能力的建设，基本实现对主要林草有害生物的实时监测、及时预

警、有效封锁和科学除治，减少主要林草有害生物发生范围和危 害程度，控制林草有害生物扩散蔓延，逐步提高林草有害生物防 治能力。

规划期内林草有害生物防治目标如下：

（1）林草有害生物成灾率不高于 4‰；

（2）林草有害生物无公害防治率不低于 90%；

（3）林草有害生物测报准确率不低于 91%；

（4）种苗产地检疫率达 100%。

### 三、建设内容

#### （一）监测预警体系建设

固原市现有各级林草有害生物固定监测点 35 处，其中国家 级监测点 5 处，分别位于原州区、西吉县、隆德县、泾源县及彭 阳县，其余固定监测点分布于全市各林场和部分乡镇。进一步建 立健全全市林草有害生物监测预报网络体系，在现有各级监测点 基础上，规划中期组建全市林草有害生物监测预警平台，统一收 集全市各监测点的监测数据并进行信息处理，形成监测月报、季 报和年报，定期及时向社会公众发布有害生物预警信息。为进一 步提高专职、兼职测报人员工作能力，强化林草有害生物监测预 警和检疫御灾能力，规划期内全市及各县（区）举办 15 次林草 有害生物监测预警及检疫御灾专题培训，其中近期 3 次，中期和 远期各 6 次，内容包含无人机监测、监测预报数据统计、检疫等 相关方面。

#### （二）检疫御灾、防治减灾能力建设

通过完善防治设备、健全防治队伍、强化能力培训等措施， 有效提高固原市林草有害生物防治能力。规划为固原市及各区县 配备无人机 61 架、喷雾器 210 台、灭虫灯 1640 个；规划中期建 立各县（区）林草有害生物防治专业队伍 5 支，人员 75 人，全 部纳入政府财政预算；规划期内共举办林草有害生物防治技术培

训 25 次，其中近期 5 次，中期、远期各 10 次。 表 7-12  林草有害生物防治设备配备表

| 建设 | 无人机（架） |  |  |  | 喷雾器（台） |  |  |  | 灭虫灯（个） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 固原市 本级 | 4 | — | 2 | 2 | 25 | 5 | 10 | 10 | 140 | 20 | 60 | 60 |
| 原州区 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 5 | 10 | 10 | 240 | 40 | 100 | 100 |
| 西吉县 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 10 | 10 | 240 | 40 | 100 | 100 |
| 隆德县 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 10 | 10 | 240 | 40 | 100 | 100 |
| 泾源县 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 10 | 10 | 240 | 40 | 100 | 100 |
| 彭阳县 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 5 | 10 | 10 | 240 | 40 | 100 | 100 |
| 六盘山 林业局 | 20 | — | 20 | — | 60 | — | 30 | 30 | 300 | — | 150 | 150 |
| 合计 | 61 | 9 | 36 | 16 | 210 | 30 | 90 | 90 | 1640 | 220 | 710 | 710 |

进一步加强产地检疫和调运检疫力度。产地检疫从源头上遏 制林草有害生物的传播和蔓延，调运检疫防止危险进林草有害生 物的入侵，加强对木材包装物的复查工作，防止外来有害生物入 侵。在春季造林前，对造林苗木和外调苗木进行严格检疫，加强 造林苗木的跟踪管理，杜绝带有检疫性和危险性林草有害生物的 苗木进行造林。调运检疫严格按照《产地检疫合格证》办理调运

检疫手续。森防站积极会同铁路、交通等部门联合执法，杜绝无 证运输和漏检现象，确保无检疫对象林产品外运。

#### （三）科技支撑

与科研院所合作，加强林草有害生物防治新技术、新成果的 研究与推广，提高固原市林草有害生物防控工作的科技含量；进 一步为广大林农提供及时、有效的林草有害生物防治技术指导和 相关服务；引进生物、仿生物理防治技术。

将新器械、新药剂、新管理模式应用于林草有害生物防治， 解决实际生产中的困难。利用灭幼脲等仿生物制剂，积极开展杨 树食叶害虫和草履蚧的防治工作，降低虫口基数，确保不扩散； 推广打孔注药、人工抓捕、灯光诱杀和铺设防虫网等环保又效果 明显的无公害防治措施；秋冬两季积极做好虫害木的修剪、清理 工作，减少病虫害虫卵的越冬场所，最大限度的减少传染源；通 过采取人工探洞开洞、布设弓箭、淹埋消杀捕获鼠、生物药剂防 控等方式，有效控制甘肃鼢鼠、草原蝗虫、沙蒿金叶甲等草原有 害生物蔓延，保护草原生态。

#### （四）宣传教育

利用各种媒体广泛宣传林草有害生物防治重要性，宣传有关 政策、法规、防治技术，动员社会力量参与到控制林草生物灾害 的工作中。规划期内每年开展 1 次林草有害生物防治宣传活动，

规划印制有害生物防治宣传册共 5000 册。

表 7-13 固原市林草有害生物防治规划表

| 序 | 建设内容 | 建设地点 | 建设规模 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 合计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级林草有害生 物监测预警平台 | 固原市、 各县（区） | 1 个 | 1 个 | — | — |
| 2 | 林草有害生物监 测预警及检疫御 灾专题培训 | 固原市、 各县（区） | 15 次 | 3 次 | 6 次 | 6 次 |
| 3 | 无人机 | 固原市、 各县（区） | 61 架 | 9 架 | 36 架 | 16 架 |
| 4 | 喷雾器 | 固原市、 各县（区） | 210 台 | 30 台 | 90 台 | 90 台 |
| 5 | 灭虫灯 | 固原市、 各县（区） | 1640 个 | 220 个 | 710 个 | 710 个 |
| 6 | 林草有害生物防 治药械库 | 固原市、 各县（区） | 6 处 | 6 处 | — | — |
| 7 | 林草有害生物防 治专业队伍 | 各县（区） | 5 支 （75 人） | — | 5 支 （75 人） | — |
| 8 | 林草有害生物防 治技术培训 | 固原市、 各县（区） | 25 次 | 5 次 | 10 次 | 10 次 |
| 9 | 林草有害生物防 治宣传活动 | 固原市、 各县（区） | 11 次 | 2 次 | 4 次 | 5 次 |
| 10 | 林草有害生物防 治宣传册 | 固原市、 各县（区） | 5000 册 | 800 册 | 1800 册 | 2400 册 |

# 第八章生态福利体系建设规划

## 第一节绿道网络建设

### 一、建设现状

随着固原市发展全域旅游、建设“快进慢游 ”系统，全市绿 道建设不断完善，建有城镇型和郊野型绿道总长度 66.10 km， 其中包括城镇型绿道 37.40 km，郊野型绿道 28.70 km，详见表 4-23。截至 2021 年底，固原市常住人口 114.80 万人，城乡居民

每万人拥有的绿道长度为 0.58 km。

### 二、建设目标

规划森林城市建设期内新建 4 条绿道，总长度 31.30 km。 按照平均 5‰的人口自然增长率计算，近期新建绿道 5.30 km， 城乡居民每万人拥有的绿道长度约 0.62 km； 中期新建绿道 10 km，城乡居民每万人拥有的绿道长度约 0.69 km；远期新建绿道 16 km，城乡居民每万人拥有的绿道长度约 0.81km。

### 三、建设内容

规划在原州区、隆德县、彭阳县等适宜开展城市郊野生态旅 游项目的区域，充分利用周边闲置土地以及道路两侧空地建设绿 化带，增加现有游览道路的自然性，结合景区连接道路、游览道 路、木栈道等建设绿道网络系统。

绿道的设计要包括专用步行道及自行车道，工程设计中可以 将绿道系统与滨河景观等有机结合，既满足交通功能要求，又满 足人们锻炼放松时对环境的需求。在绿道建设中人行道表面材质 可以采用天然花岗岩石材、陶土透水砖、透水路面、卵石或塑胶 健身步道等，自行车道表面材质主要为彩色沥青混凝土路面、纤 维化树脂透水路面等。这些绿道建成后会极大沟通城乡绿地，形

成彩色走廊，推动构建健康稳定的绿色网络。 表 8-1 固原市绿道网络规划表

单位：km

| 序号 | 绿道名称 | 长度 | 建设 性质 | 类型 | 起止点 | 建设期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |

| 序号 | 绿道名称 | 长度 | 建设 性质 | 类型 | 起止点 | 建设期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 固原市城 市慢行道 | 21.00 | 新建 | 城镇型 自行车道 | 原州区长城梁- 古雁岭－九龙山 -东岳山及河道 四周 | — | 10.00 | 11.00 |
| 2 | 古雁壹号 东侧健身 步道 | 1.30 | 新建 | 城镇型 自行车道 | 原州区安康路- 开城路－古雁北 街 | 1.30 | — | — |
| 3 | 旅游观光 大道 | 4.00 | 新建 | 郊野型 步行道 | 隆德县观庄乡前 庄村村口－北山 山顶 | 4.00 |  |  |
| 4 | 杜家洼旅 游步道 | 5.00 | 新建 | 城镇型 步行道 | 隆德县城关镇植 物园－吴山山顶 | — | — | 5.00 |
| 合计 |  | 31.30 | 新建 | — | — | 5.30 | 10.00 | 16.00 |

## 第二节生态旅游产业建设

### 一、建设现状

固原历史悠久，是中国远古文化发祥地之一，曾是我国古代 西北重镇和古丝绸之路东段北道的必经之地，也是著名的革命老 区。境内人文景观和自然景观独具特色，如中国工农红军长征翻 越的最后一座大山——六盘山、红军长征会师的将台堡、全国 89 家重点博物馆之一固原博物馆、绵延数百里的战国秦长城、 中国开凿最早的十大石窟之一须弥山石窟、中国最美丹霞地貌火 石寨、亚洲第二大震湖、泾河源头老龙潭、中国最美旱作梯田等， 旅游资源丰富多彩，生态旅游产业发展优势显著。

近年来，固原生态旅游产业规模正在逐年扩大，旅游业已逐 步成为当地支柱性产业之一。成功创建自治区（省）级旅游度假

区 1 家、自治区级特色产业示范村 3 个、市级乡村旅游试点示范 村 10 个。先后被评为“ 中国绿色生态旅游城市 ”、国家旅游标 准化示范城市和国家公共文化服务体系示范城市， 泾源县获 “2022 年避暑旅游目的地 ”称号。目前，全市森林旅游资源开 放程度不高，旅游基础设施相对薄弱，旅游产品缺乏多元方向发 展，多层次延伸价值链条和附加值不够，在深度挖掘开发多种旅 游业态上还有待进一步提高。

宁夏火石寨国家级自然保护区        宁夏须弥山石窟国家级风景名

宁夏固原党家岔自然保护区             宁夏六盘山国家级自然保护区

图 8-1  自然景观资源现状图

### 二、建设目标

规划重点发展历史文化与科普研学旅游区、红色与民俗文化 旅游区、森林休闲避暑度假区、乡村生态休闲体验区 4 大生态旅

游片区，努力把固原市建设成为西部地区独具特色的生态休闲避 暑旅游度假区和红色文化旅游目的地、国家全域旅游示范市。在 此过程中，应注重提升森林旅游在全域旅游中的地位与作用，将 森林旅游贯穿森林城市建设的各方面。按照景城共建、游客共享 的理念，在森林城市建设过程中突出景观提升、基础设施建设等 与森林生态旅游相关的工程项目，推进森林进城、森林围城、森 林美城，着力打造快进、慢游、乐享的生态旅游系统。

### 三、建设内容

#### （一）历史文化与科普研学旅游区

历史文化与科普研学旅游区以原州区、西吉县北部为主体， 辐射泾源县北部和彭阳县长城塬区域。以丝路文化、科普研学为 核心，依托固原丝绸之路、长城遗址、须弥山石窟、火石寨国家 地质公园、萧关遗址文化园、开城安西王府遗址、北朝－隋唐墓 地、大营古城、固原博物馆和西北农耕博物馆等丰厚历史文化遗 存和丹霞地貌等自然景观，构建丝路古道历史文化与科普研学游 聚集区。重点打造原州区古玩一条街、黄铎堡古城历史文化旅游 区、大营古城历史文化园，提升泾源萧关遗址文化园管理水平， 完善原州区—黄铎堡古城—须弥山石窟—火石寨旅游环线沿途 的服务设施，打造自驾车历史文化旅游风景廊道。

#### （二）红色与民俗文化旅游区

红色与民俗文化旅游区以西吉县中南部、隆德县中西部为主 体，辐射彭阳红军长征区域。依托隆德六盘山红军长征旅游区、

西吉将台堡红军会师纪念园与“单家集夜话 ”、彭阳小岔沟和乔 家渠红军长征宿营地、新时代脱贫攻坚示范村、泾源杨岭村等红 色文化景点，结合隆德六盘山文化城、红崖老巷子民俗文化村、 高台马社火、杨氏泥塑、魏氏砖雕等非遗文创基地与民俗文化， 突出红色资源优势与民俗特色，打造以红色文化、民俗文化为主 题的观光体验旅游集聚区。

#### （三）森林休闲避暑度假区

森林休闲避暑度假区以隆德县东部、泾源县为主体，辐射原 州区南部部分区域。依托山地和森林资源，以六盘山国家级自然 保护区、六盘山国家森林公园、老龙潭景区为核心，以泾河源自 治区（省）级旅游度假区建设为支撑，充分挖掘六盘山“清凉世 界 ”“天然氧吧 ”“高原绿岛 ”及泾源县“深呼吸小城 ”优良避 暑资源和养生文化内涵，构建避暑休闲度假板块，提升景区服务 能力，完善旅游度假区服务设施，结合康养度假、生态研学、冰 雪运动、山地运动、房车露营等旅游新业态，建设六盘山国家级 旅游休闲避暑度假区。

#### （四）乡村生态休闲体验区

乡村生态休闲体验区以彭阳县为主体，辐射西吉县、隆德县、 原州区相关村镇。充分发挥彭阳海拔高度适宜、乡村生态环境优 良、生态文化厚重等资源优势和文化优势，做优特色梯田景观、 山地民宿休闲、田园采摘、农耕体验与农家美食等主打产品，融 合红色文化和历史文化、农耕文化，进一步提升彭阳“ 中国最美

旱作梯田 ”万亩花卉等观光农业旅游发展水平，发展以观光、休 闲为主的乡村生态休闲体验区。

表 8-2 生态旅游重点业态规划表

| 分区 | 主要区域 | 重点发展业态 |
| --- | --- | --- |
| 历史文化与科普研学旅游区 | 以原州区、西吉县北部为主体，辐 射泾源县北部和彭阳县长城塬区域 | 丝路观光 地质科普 自驾体验 |
| 红色与民俗文化旅游区 | 以西吉县中南部、隆德县中西部为 主体，辐射彭阳红军长征区域 | 红色研学 民俗体验 |
| 森林休闲避暑度假区 | 以隆德县东部、泾源县为主体，辐 射原州区南部部分区域 | 避暑康养 生态研学 冰雪运动 山地运动 房车露营 |
| 乡村生态休闲体验区 | 以彭阳县为主体，辐射西吉县、 隆德县、原州区相关村镇 | 梯田花海 山地民宿 田园采摘 农耕体验 |

表 8-3  生态旅游重点建设项目规划表

| 建设项目 | 主要建设内容 | 建设性质 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六盘山国家 森林公园 | （1）在小南川建设森林康养基地、森林氧 吧、摄影写生创作基地等；（2）在凉殿峡 建设蒙古包宿营地、点将台、森林拓展训练 基地等；（3）在二龙河大雪山天池拓展规 划探险路线；（4）在野荷谷、香水泉、洪 沟附近，增加徒歩游览线路，建设星空帐篷 酒店、摄影写生创作基地等。打造集避暑、 康养、研学、运动等为一体的综合性国家森 林公园 | 提升 | 中期 |
| 泾源县十里 滨河休闲带 | 在老龙潭至弹筝峡景区入口全段，修建小型 溢流坝、叠水瀑布、景观水域，建设风情岛 休憩亭、亲水平台等，打造泾河源头滨河休 闲景观带 | 提升 | 中期 |
| 泾源县冰雪 小镇 | 在现有滑雪场的基础上，新建游客综合服务 区、文化民俗展示区、商业区、民宿、农家 乐等服务设施，增设县城至滑雪场旅游专 线，打造宁南冰雪运动第一镇 | 新建 | 远期 |

| 建设项目 | 主要建设内容 | 建设性质 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泾源县百花 溪谷自驾车 营地 | 建设房车营地、游客接待中心、蜂基地、生 态观光湖、玫瑰园，帐篷营地、等，打造“旅 游+苗木+ 中蜂+康养 ”的一二三产业融合发 展综合体 | 新建 | 中期 |
| 彭阳县乡村 休闲旅游集 聚带 | 串联彭阳县全国乡村旅游重点村、特色旅游 村、乡村旅游点和景区，加强配套设施建设， 形成带状积聚分布，打造规模化效应显著的 乡村旅游集聚带 | 提升 | 远期 |
| 彭阳县 桃花谷 | 提升改造景观节点，如一步两省界碑、勇石 阵、千年泉、百年井、仙桃迎客、桃花堡民 宿、桃林迷踪、桃花泉、桃花亭等，完善基 础设施，打造黄土高原桃花主题旅游目的地 | 提升 | 中期 |

## 第三节 特色林业产业建设

### 一、特色经济林产业

#### （一）建设现状

固原市以河谷川道区、黄土丘陵沟壑区为重点，发展特色林 果、优质用材林等特色林业产业。截至 2021 年底， 固原市经果 林面积达 2.29 万 hm2 ，其中杏 1.09 万 hm2 、苹果 0.22 万 hm2、大 果榛子 0.16 万 hm2、枸杞 0.09 万 hm2、黑果花楸 0.2 万 hm2、核 桃 0.15 万 hm2、花椒 0.12 万 hm2、其它 0.25 万 hm2 ，实现年产值 1.85 亿元，有效地推动了市域经济发展。此外，随着彭阳红梅 杏品牌影响力以及原州枸杞产业规模的不断壮大，固原市经济林 果产业区域化格局已基本形成，特色优势产业日益凸显。原州区 利用清水河源头的自然资源，将枸杞产业列入宁夏优势产业带， 实施枸杞种植南移工程，实现了区域化布局、标准化生产、产业 化经营的目标。同时，原州区积极推动无公害，枸杞行动计划项

目，提升枸杞质量，使枸杞产品达到了无公害标准，为固原市枸 杞产业标准化建设和发展奠定了良好的基础。彭阳县大力发展红 梅杏、山杏以“两杏 ”为主的特色林果种植，以“大果园、大花 园 ”为目标，注重示范园区建设，给予政策保障，加大扶持力度， 在区域化布局方面不断优化，推广优良品种和强化规模型经营， 形成了有效促进农民增收的特色优势产业。2020 年 3 月，彭阳 红梅杏荣获国家地理标志产品专用标志使用权。

#### （二）建设目标

按照“河谷川道区、黄土丘陵沟壑区 ”两大自然区域，建设 原州、彭阳、西吉北部、隆德县西部地区为主的中低海拔区果业 发展轴。立足现有乡土优势品种，加快特色经济林基地建设，以 苹果、枸杞、红梅杏等小杂果为主要特色，培育一批优良生产基 地，扶持一批有较强辐射带动作用的储藏保鲜、加工和流通性龙 头企业。规划新建特色经济林基地 10459.32 hm2 ，改造特色经济 林基地 4289.26 hm2 ；建设精品采摘基地 8 处。

#### （三）建设内容

按照固原市气候条件、资源禀赋，在现有经济林产业发展的 基础上，进一步挖掘发展潜力，重点在原州区、西吉县、彭阳县 河谷川道区、隆德县黄土丘陵沟壑区发展特色经果林产业，主导 发展苹果、梨、大果榛子、山楂、红梅杏、黑果花楸等乡土特色 产业，对于产业集中度高、带动力强的红梅杏、苹果、酥梨、枸 杞等优势特色产业加大集中扶持力度，促使其较快发展，创建具

有固原特色的经济林品牌。培育以富硒为特色的固原苹果地理标 志品牌，扩大“彭阳红梅杏 ”著名商标知名度，发展一批有效益、 有市场、有影响力的企业自主品牌。对部分区域地理位置不错、 品种结构优良、树体长势良好的老果园推行转型升级和提质增 效，对新建园加强技术引领，科学规划，一步到位，全面推行新 技术应用，力争把固原市建设成为全国优质特色经济林生产基 地。

通过发展“企业+合作社+基地+农户 ”等产业化经营模式， 建立长期稳定的产购销合作关系，壮大企业带动农户的发展格 局。支持专业合作组织和农户加强经济林产品分级、包装、贮藏 等设施建设，发展特色经济林产品贮藏、加工和流通，延长产业 链。发挥特色经济林产业春花秋叶、果实采摘等特点，推进经济 林产业与旅游观光、文化娱乐、餐饮服务、林下种养植融合发展。 利用种植基地、采摘基地、示范园区等，发展生产加工、观光采 摘、休闲游憩等产业综合体，推进一二三产业融合发展，提高综 合效益。

规划特色经济林基地新建 10459.32 hm2 ，改造 4289.26 hm2。 其中，近期新建 1201.99 hm2、改造 1589.33 hm2；中期新建 5877.33 hm2 、改造 1299.96 hm2 ；远期新建 3380 hm2 、改造 1399.97 hm2。 同时，规划在原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县等新建 精品采摘基地 8 处。

表 8-4 固原市特色经济林种植基地建设规划表

单位：hm2

| 行政 区域 | 小计 |  | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 | 新建 | 改造 |
| 原州区 | 1800.00 |  | — | — | 1500.00 |  | 300.00 |  |
| 西吉县 | 3752.00 | 1066.60 | 608.00 | 200.00 | 1144.00 | 333.30 | 2000.00 | 533.30 |
| 隆德县 | 680.00 | 2100.00 | 133.33 | 400.00 | 266.67 | 833.33 | 280.00 | 866.67 |
| 泾源县 | 3300.00 | — | — | — | 2500.00 | — | 800.00 | — |
| 彭阳县 | 927.32 | 1122.66 | 460.66 | 989.33 | 466.66 | 133.33 | — | — |
| 合计 | 10459.32 | 4289.26 | 1201.99 | 1589.33 | 5877.33 | 1299.96 | 3380.00 | 1399.97 |

表 8-5  固原市精品采摘基地建设规划表

单位：处

| 行政 区域 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 2 | 1 | 1 |  |
| 西吉县 | 1 | — | — | 1 |
| 隆德县 | 1 |  |  | 1 |
| 泾源县 | 2 | 1 | — | 1 |
| 彭阳县 | 2 | 1 | 1 | — |
| 合计 | 8 | 3 | 2 | 3 |

### 二、苗木（苗圃）产业

#### （一）建设现状

近年来，固原市围绕六盘山特色花灌木基地建设，主要进行 乡土树种、珍贵树种、彩叶树种和花卉的培育，现有花卉苗木产 业基地 1.4 万 hm2 ，苗木销售总量达到 2.53 亿株，销售收入 6.7 亿元，花卉苗木产业逐步成为农民增收创收的之中产业。

#### （二）建设目标

在固原市现有花卉苗木基地的基础上，加强种苗生产培育基 地规模化、集约化发展。规划在原州区、西吉县、隆德县、泾源

县 4 个县（区），改造花卉苗木基地 4160.10hm2 ，打造综合性花 卉苗木研发、生产、展示和交易基地。

#### （三）建设内容

规划以培育固原特色“珍、稀、缺 ”良种壮苗为重点，对现 有花卉苗木基地调整优化育苗结构，同时积极引进轻基质育苗技 术，实行“龙头企业+合作社+农户 ”的花卉苗木培育形式，挖掘、 收集、整理培育乡土树种、野生花灌木等，发展特色苗木、经果 林苗木、冷凉花卉，实现由生态花卉苗木向色彩丰富、品种多样 化的景观花卉苗木、特色花卉苗木的转变，逐步把固原市建成西 北种苗品种多样、规格齐全、特色突出、质量优良的专业化花卉 苗木产、供、销基地。主要培育油松、云杉、海棠、红枫、暴马 丁香、月季、百合等。规划提升改造花卉苗木基地 4160.10 hm2。 其中，近期改造 586.70 hm2 ，中期改造 1786.70 hm2 ，远期改造 1786.70 hm2。

表 8-6 固原市花卉苗木种植基地建设规划表

单位：hm2

| 行政区域 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改造 | 改造 | 改造 | 改造 |
| 原州区 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 西吉县 | 120.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 隆德县 | 3800.10 | 466.70 | 1666.70 | 1666.70 |
| 泾源县 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 合计 | 4160.10 | 586.70 | 1786.70 | 1786.70 |

# 第九章生态文化体系建设规划

## 第一节 生态科普教育

### 一、建设现状

目前，固原市有六盘山国家森林公园、清水河国家森林公园 等生态科普场所 6 处，所辖各县（区）均建有 1 处或以上生态科 普教育场所，各生态科普教育场所结合自身特点，围绕自然生态 系统、野生动植物、特色历史文化等不同主题开展了科普宣教。 在部分城市绿地、滨河绿带、重点景区内等多处建设有科普宣传 设施，但是建设覆盖范围不广，建设内容存在丰富度不够、互动 参与性不足、文化挖掘不深入等问题，难以充分发挥生态文化科 普教育功能。

### 二、建设目标

提高生态文化科普教育基地的建设规模和建设水平，以科普 教育为重要发力点，提高生态文化的吸引力，推动森林生态旅游 发展。针对城区绿地、城市绿道、乡镇和村庄公共休闲绿地等不 同类型的城乡居民集中活动场所，加大生态标识系统建设力度， 丰富科普宣教内容和形式，满足不同人群的生态文化需求。规划 期内建设生态科普教育场所共计 4 处，开展生态标识系统建设共 计 400 处，逐步构建起覆盖城乡的多层次生态科普体系。其中， 近期建设生态教育基地 2 处，开展生态标识系统建设 100 处；中 期建设生态教育基地 2 处，开展生态标识系统建设 150 处；远期 开展生态标识系统建设 150 处。

### 三、建设内容

#### （一）生态科普教育场所建设

##### 1. 科普教育基地

① 六盘山国家森林公园科普教育基地

依托六盘山国家森林公园，基于现有建设基础，充分挖掘其 森林文化与林木文化科普教育资源、森林文化体验资源，打造集 森林风貌观赏与森林深度体验、森林植物与景观科普、森林环境 效益认知于一体的六盘山国家森林公园科普教育基地。具体建设 项目包括：一是进行森林风貌研学线路建设，选取典型林分类型 的地带性森林风貌观赏点，串联形成森林风貌研学解说路线；二 是进行森林植物科普自然课堂建设，配置相应的户外讲解设施与 设备，形成森林植物种类、生态知识、物候特征、文化内涵等内 容的科普节点；三是进行森林环境效益科普平台建设，布设森林 环境监测设备，针对负氧离子、氧浓度、紫外线等因子进行监测 并及时发布，直观性显示森林对改善小气候环境的积极作用。

②清水河国家湿地公园科普教育基地

依托清水河国家湿地公园，立足清水河原生湿地景观、湿地 鸟类栖息地的特色，充分挖掘湿地科普资源、鸟类科普资源，通 过观鸟平台（配置各类先进的观鸟设备）、湿地鸟类自然课堂（配 置相应的户外讲解设施与设备）、湿地鸟类摄影数据平台（设置 二维码向公众分享与展示清水河湿地的摄影成果）建设，打造集 湿地风光欣赏、湿地鸟类观察、鸟类摄影及赏析等于一体的湿地

科普教育基地。

##### 2. 生态修复主题绿地

依托隆德县朱庄河、泾源县三关口等地的生态修复区域打造 生态修复主题绿地。一是建设生态恢复植被展示区，基于目前已 经形成乔、灌、草相复层混交林结构的生态修复植被区，建立展 示空间，设置展示路径，设置相应的展示设施，以图片对比的形 式，重点突出生态修复前后的景观变化；二是设置生态修复植被 的动态环境监测展示平台，及时展示生态修复地块的各项环境指

示性指标，突出生态修复前后的生态变化。

表 9-1 生态科普教育场所建设规划表

| 建设内容 | 建设项目 | 地点 | 近期 | 中期 | 远期 | 建设 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科普教育 基地 | 清水河国家湿地公园科普教育基地 | 原州区 | √ |  |  | 改建 |
|  | 六盘山国家森林公园科普教育基地 | 隆德县 |  | √ |  | 改建 |
| 生态修复 主题绿地 | 朱庄河（河道治理）生态修复主题 绿地 | 隆德县 |  | √ |  | 改建 |
|  | 三关口生态修复主题绿地 | 泾源县 | √ |  |  | 改建 |

#### （二）生态标识系统建设

1. 科普宣传类

科普宣传类标识是固原市森林城市生态标识系统的核心，以 各类自然保护地、城区绿地、乡镇绿地等场地为依托，以各类生 态文化知识为内容，充分考虑各类场所所处的环境及现状进行规 划设计。建设中应充分考虑场所的特点、受众的类型，围绕自然 生态系统、生物多样性、美丽中国、乡村振兴、红色文化、民俗 文化等不同主题，设置丰富多样的科普牌，增加直观性、趣味性

和互动性。

图 9-1  科普宣传标识建设意向图

2. 指示导向类

指示导向类标识主要设置在城区绿地、乡镇绿地和城乡绿道 等生态服务设施的重要节点，用于介绍场所概貌、引导游览活动 等，方便城乡居民亲近自然、接受生态教育。主要建设全景导览 牌、景物（景点）介绍牌、导向指示牌、警示牌等，设计中应注 重牌示内容的规范性和布点位置的合理性，使用与周边环境相和 谐的材料与形式，提高游览体验。

3. 动态监测类

在森林、湿地资源分布较为集中，适宜城乡居民生态旅游与 日常健身活动的场所，如自然保护地、城区公共绿地、城乡绿道 等，设置环境因子监测展示装置，监测温度、湿度、风速、风向、 气压以及 PM2.5、PM10、负氧离子等指标，并进行实时展示，增 加城乡居民和游客对优良环境的直观感知，带动更多人参与户外 活动，亲近自然、探索自然。

规划期内，在全市城乡居民集中活动的场所重点建设生态标

识系统共 400 处，其中近期 100 处，中期、远期各 150 处，结合

各场所的实际情况进行标识系统设计与建设。 表 9-2 生态标识系统建设类别规划表

| 场所类别 | 重点主题 | 主要标识类型 |
| --- | --- | --- |
| 自然保护地、生态 科普教育场所 | 自然生态系统、生物多样 性、红色文化 | 全景导览牌、景物（景点）介绍牌、 导向指示牌、科普牌、警示牌、环境 因子监测展示装置等 |
| 城区公共绿地 | 美丽中国、生物多样性、 历史文化 | 全景导览牌、景物（景点）介绍牌、 导向指示牌、科普牌、警示牌等、环 境因子监测展示装置等 |
| 社区、单位附属绿 地 | 美丽中国、生物多样性、 全民健身、红色文化 | 宣传栏、科普牌等 |
| 乡镇公共休闲绿地 | 乡村振兴、生物多样性、 全民健身、民俗文化 | 宣传栏、全景导览牌、科普牌、警示 牌等 |
| 村庄公共休闲绿地 | 乡村振兴、生物多样性、 全民健身、民俗文化 | 宣传栏、科普牌、警示牌等 |
| 绿道 | 全民健身、生物多样性 | 全景导览牌、导向指示牌、科普牌、 环境因子监测展示装置等 |
| 义务植树基地 | 美丽中国、国土绿化、碳 达峰碳中和 | 宣传栏、科普牌等 |

表 9-3  生态标识系统建设地点规划表

单位：处

| 行政区划 | 小计 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原州区 | 110 | 30 | 40 | 40 |
| 西吉县 | 80 | 20 | 30 | 30 |
| 隆德县 | 65 | 15 | 25 | 25 |
| 泾源县 | 65 | 15 | 25 | 25 |
| 彭阳县 | 80 | 20 | 30 | 30 |
| 合计 | 400 | 100 | 150 | 150 |

## 第二节 生态文化活动

### 一、建设现状

近几年，固原市每年举办生态科普活动可达到 7 次以上，重 点利用“植树节 ”“爱鸟周 ”“保护野生动物宣传月 ”“野生植 物保护宣传月 ”“湿地日 ”“宪法日 ”“世界环境日 ”等主题节 点，举办集中宣讲宣传、主题活动宣传、专项依法治理等活动， 利用微信、微博、微电影等新媒体，积极开展生态宣传活动，营 造浓厚的生态文明氛围。但总体来看，生态文化活动的丰富度、 参与度不高，还有较大的提升空间。

### 二、建设目标

以创建森林城市为契机，深度挖掘固原生态文化资源，开展 多种形式的生态文化活动，让广大人民群众亲近森林、感知森林、 享受森林，提高生态文明教育普及率，培养生态文明价值观。规 划期内，开展生态文旅节庆活动、义务植树活动、创森宣传活动、 市树市花市鸟评选活动、示范创建活动、生态主题文艺创作活动 等 6 大类生态文化活动。

### 三、建设内容

#### （一）生态文旅节庆活动

立足固原市现有生态节庆活动的建设基础，持续推进特色生 态文旅节庆活动的开展。一是固原特色生态休闲活动，持续开展 六盘山山花节、登山节、梯田花儿节、冰雪旅游节等，使其成为

年度社会活动项目，并提升节庆活动相应的配套基础设施，逐步 发展为能够承办生态主题文艺作品展览、生态文化歌舞与戏剧表 演等形式的生态文化活动综合体，每年开展的活动次数不少于 3 次。二是结合世界地球日、湿地日、爱鸟周、野生植物保护宣传 月等推出生态主题活动日（月），扩大生态文化的社会参与度与 知晓度，每年开展的活动次数不少于 2 次。

#### （二）义务植树活动

持续推进固原市的义务植树活动建设，一是加强义务植树活 动的宣传，鼓励社会各界人士积极参与义务植树活动，近期、中 期、远期每年举办大型义务植树活动 1 次以上，且每年参与大型 义务植树的人次达到 500 人次；二是进行义务植树责任区和基地 森林抚育，规划期内每年抚育管理林木达到 20 hm2 ；三是积极推 进“互联网+全民义务植树 ”基地建设，创新植树方式，推动义 务植树常态化，打造面向公众的互联互动植树平台，实现在线查 询合适的植树活动时间与地点、捐赠物资、认种认养、领取电子 义务植树尽责证书等，规划中期、远期各建设“互联网+全民义 务植树 ”基地 1 处。

#### （三）创森宣传活动

依据固原市国家森林建设的不同时期，针对性地开展创森宣 传活动。规划近期，一是系统性的创森宣传品，基于固原市特色 文化内涵，提炼地域文脉的平面表达元素，设计形成固原市国家 森林城市宣传 LOGO，并制作形式多样但风格统一的各类宣传册、

折页、衍生文创产品等森林城市宣传品，向社会发放，发放数量 达到 2000 份以上；二是创森宣传 LED 屏与广告牌，利用城市 LED 屏集中显示创森内容，利用城市道路、生态休闲场所的宣传栏等， 集中进行创森内容宣传，数量达到 100 处以上；三是媒体与网络 宣传，利用纸媒、手机短信、创森公众号、网页等各种媒介途径 进行创森宣传，推送信息条目达 1 万条以上，通过上述建设实现 创建期公众对森林城市创建的知晓率、满意率达 90%以上；四是 充分与生态文旅节庆活动、义务植树活动相结合，在组织活动的 同时，大力开展创森宣传，发放有关宣传物品、展示相关建设成 果。规划中期和远期，重点采用发放宣传品、媒体与网络宣传的 途径，核心展示森林建设工程的成就、效益，使公众对森林城市 进一步认可。

#### （四）市树、市花、市鸟评选活动

市树、市花评选是创建森林城市和建设生态文明的重要组成 部分，结合固原市实际，同时增加市鸟的评选，打造城市重要标 志和名片，综合展现当地自然资源、人文历史特色。

市树标准：1. 地域性：乡土树种，有地方特色，分布较广。 2. 文化性：文化内涵较深厚，能体现和代表六盘山精神。3. 历 史性：种植历史悠久，现存有古树名木更佳。4. 观赏性：树形 高大优美，适宜于作行道树和庭院观赏树。5. 经济性：经济或 生态价值较高，有较好的培育前景。

市花标准：1. 地域性：适应固原市自然环境，有地方特色，

栽培较普遍。2. 文化性：能够体现固原市历史文化特色。3. 历 史性：历史悠久，已形成良好景观。4. 经济性：经济价值较高， 种植简单、易推广。5. 观赏性： 以观花为主，花形优美，深受 群众喜爱。

市鸟标准：1. 地域性：适应固原市自然环境，有地方特色， 栖息地分布面积有保证，种群数量相对稳定。2. 文化性：能够 体现固原市山水文化特色。3.独特性：属珍稀、重点保护鸟类或 对当地生态系统意义重大，有较好的生态教育意义。 4.易辩性： 体型、颜色、鸣叫声等特征易于识别，深受群众喜爱。

推荐备选市树：槐树、桦树、白榆、旱柳、水曲柳；

推荐备选市花：丁香、香荚迷、天目琼花；

推荐备选市鸟：红腹锦鸡、白尾鹞、金腰燕。

槐树                     桦树                   白榆

水曲柳

旱柳

图 9-2 推荐备选市树

丁香

香荚蒾                天目琼花

图 9-3  推荐备选市花

白尾鹞

金腰燕

红腹锦鸡

图 9-4 推荐备选市鸟

#### （五）示范创建活动

与城区绿化结合，在全市范围内开展森林社区、森林单位创

建活动，根据合格一批、命名一批的原则，按照单位、小区自愿 申报，县区推荐，市创森办、市自然资源局联合严格审查的工作 流程，由市自然资源局印发文件正式予以命名授牌，起到积极的 示范带动作用。规划每年评选出 10 个森林社区、15 个森林单位。

与乡镇村绿化结合，开展森林特色村镇和森林人家建设。根 据产业、文化、旅游“三位一体 ”的建设要求，依托固原的森林 资源、自然风光资源、历史人文资源和生态优势，以生态经济特 色产业为基础，弘扬乡土生态文化，实施林业一二三产融合、创 新发展，形成集聚复合优势度高的森林特色村镇和管理经营规 范、特色突出的森林人家，留得住青山，记得住乡愁，成为度假、 休闲、体验、运动、养生、疗养和观光的良好佳境。规划每年评 选出 3 个森林乡镇、30 个森林村庄、50 个森林人家、15 个乡村 风景林示范村庄。

#### （六）生态主题文艺创作活动

发挥西吉县“文学之乡 ”、隆德县“ 中国书法之乡 ”“中国 现代民间绘画画乡 ”和“ 中国民间文化艺术之乡 ”等优势，联合 固原市相关文化艺术协会和平台，组织社会各界以固原市独特的 山水林田湖草资源为基础，深入挖掘生态文化的内涵，以绿色发 展、森林文化、湿地文化、野生动植物、人与自然等为主题内容， 创作诗词、绘画、摄影、剪纸、音乐等各类文艺作品。每年举办 一次生态主题文艺作品大赛并进行展览，着力推出一批社会效益 明显、主题内容突出的优秀生态文艺精品。由出版部门进行编辑

整合，将优秀作品合集出版，形成主题图书，进一步提升广大市 民对生态文化的理解，激发各界人士对创森的支持、对绿水青山 的热爱。

表 9-4  生态文化活动规划表

| 建设内容 | 建设项目 | 年工程量 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态文旅 节庆活动 | 六盘山山花节、登 山节、梯田花儿节、 冰雪旅游节等固原 特色活动 | 3 次/年 | 9 次 | 9 次 | 12 次 |
|  | 世界地球日、湿地 日、爱鸟周、野生 植物保护宣传月等 生态主题活动 | 2 次/年 | 6 次 | 6 次 | 8 次 |
| 义务植树 活动 | 大型义务植树活动 | 1 次/年 | 3 次 | 3 次 | 4 次 |
|  | 大型义务植树活动 参与人数 | 500 人次/年 | 1500 人次 | 1500 人次 | 2000 人次 |
|  | 基地林木抚育 | 20 hm2/年 | 60 hm2 | 60 hm2 | 80 hm2 |
|  | 互联网+基地 | - | - | 1 个 | 1 个 |
| 创森宣传 活动 | 宣传品 | - | 3000 份 | 3000 份 | 4000 份 |
|  | LED 与广告牌 | - | 150 个 | 150 个 | 200 个 |
|  | 媒体推送信息 | - | 1.5 万条 | 1 万条 | 1 万条 |
| 市树、市花、市鸟评选活动 |  | - | 完成 | - | - |
| 示范创建 活动 | 森林社区 | 10 个/年 | 30 个 | 30 个 | 40 个 |
|  | 森林单位 | 15 个/年 | 45 个 | 45 个 | 60 个 |
|  | 森林乡镇 | 3 个/年 | 9 个 | 9 个 | 12 个 |
|  | 森林村庄 | 30 个/年 | 90 个 | 90 个 | 120 个 |
|  | 森林人家 | 50 个/年 | 150 个 | 150 个 | 200 个 |
|  | 乡村风景林 示范村庄 | 15 个/年 | 45 个 | 45 个 | 60 个 |
| 生态主题 文艺创作 活动 | 生态主题文艺作品 大赛及展览 | 1 次/年 | 3 次 | 3 次 | 4 次 |

## 第三节 古树名木保护

### 一、建设现状

固原市古树古树共计 783 株。其中，散生古树共 210 株，有 国家一级古树有黑弹树 1 株、旱榆 3 株，国家二级古树旱柳、旱 榆、白榆、圆柏、侧柏、胡桃、木梨、山杨、青杨、杜梨等 22 株，国家三级古树旱柳、小叶杨、青杨、胡桃、华山松、枣、辽 东栎、桑等 184 株；古树群共 53 处、573 株。境内古树分布于 原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县五县（区）44 乡（镇）、 6 个林场、132 个村。目前已全部建档、挂牌并落实保护措施， 古树名木保护率达到 100％。原州区对树龄超过 50 年（含） 以 上的树木进行了后备资源普查、建档，并纳入保护范围。

全市代表性古树群有原州区的须弥山油松群、黑果枸杞群， 西吉县的华山松群，隆德县的旱柳群等。还有一些资源融合了人 文色彩，在当地居民中有特殊称号，如隆德县好水乡后沟村华山 松（“无畏松 ”）、隆德县温堡乡大岔村木梨（ “ 同株异果木梨 树 ”）、泾源县白面镇东峡村小青杨（ “古杨王——牛栏树 ”） 等，形成了美丽乡愁的寄托。著有《固原市志》《西海固树木大 观》《绿涛心声》等专著，对固原市代表性古树名木有详细的整

理与记载，但在文化宣传和利用方面仍有待提升。 表 9-5 固原市古树名木资源现状表

单位：株

| 行政区划 | 合计 | 散生古树 |  |  |  | 古树群 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 一级 | 二级 | 三级 | 小计 | 一级 | 二级 | 三级 |

| 行政区划 | 合计 | 散生古树 |  |  |  | 古树群 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 一级 | 二级 | 三级 | 小计 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 原州区 | 414 | 43 | 2 | 1 | 40 | 371 | — | — | 371 |
| 西吉县 | 82 | 34 | 2 | 3 | 29 | 48 | — | — | 48 |
| 隆德县 | 56 | 13 | — | — | 13 | 43 | — | — | 43 |
| 泾源县 | 36 | 29 |  | 11 | 18 | 7 |  | 4 | 3 |
| 彭阳县 | 195 | 91 | — | 7 | 84 | 104 | — | 8 | 96 |
| 合计 | 783 | 210 | 4 | 22 | 184 | 573 | — | 12 | 561 |

### 二、建设目标

以实现古树名木资源有效保护为目标，坚持全面保护、依法 管理、科学养护的方针，积极推进古树名木保护管理法治化建设， 进一步落实古树名木管理和养护责任，不断加大投入力度，强化 科技支撑，加强队伍建设，努力提高全社会保护意识，古树名木 保护率稳定在 100%。充分发挥古树名木在传承历史文化、弘扬 生态文明中的独特作用，推进绿色发展和美丽固原建设。

### 三、建设内容

#### （一）古树名木保护

1. 建设古树名木种质资源圃

现存古树名木经受了漫长的岁月考验，说明是对当地气候、 土壤等条件比较适生的树种，有较大的推广应用潜力。规划加强 对固原市古树名木资源的普查，及时更新和完善古树名木数据 库。以国营苗圃为依托，建设古树名木种质资源圃 1 处，对古树 名木种质资源进行收集和繁育，建设期为中期。通过嫁接、扦插、 组培等手段繁殖古树后代，从而保留它们的活体基因，用新的生 命体方式延长古树生命力。在造林绿化工程中，积极推广应用古

树树种。

2. 加强养护和复壮

在古树名木周围设立统一的保护标志牌，并为人流密度较大 地段的古树名木设置围栏保护。对旅游景区或者公共绿地内的古 树名木，在其树冠投影外铺装地面需采用透气透水铺装，避免过 度硬化影响根系生长。密切关注古树名木长势，适当加强营养供 给，科学整形修剪，避免发生病虫害等现象。对树体高大特别是 百年以上的古树名木安装避雷设施，并定期检修，必要时安装加 固设施。

3. 长期开展古树名木保护宣传活动。进一步加强对古树名 木保护工作的宣传教育力度，利用电视、广播、报纸、书籍等传 统媒体和互联网等信息化现代媒体，提高全社会的保护意识，充 分发动民间组织开展专题宣传教育活动，鼓动公众参与。

4. 明确古树保护责任人。完善管理机构，明确保护古树名 木的主管机关，实行管护责任制，有关部门应定期对古树名木保 护人员培训，提高其专业管理素质和法律意识，强化其责任心。

5. 探索古树名木认养制度。单位或市民个人可认养其所属 地区内需要保护的古树，通过出资帮其安避雷针、建围栏等，领 到“认养证 ”，确认认养期限并存入档案。对古树名木保护工作 中成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。通过这种方式，鼓励 社会各界认养古树名木，加入到护树养树行列，在全社会形成热 爱古树名木、保护生态环境的良好氛围。

#### （二）古树名木生态文化展示

一是依托具有代表性的古树名木资源，建立古树名木主题绿 地。设置古树名木参观路线，沿线配置相应展示设施，介绍栽植 背景、人物、纪念事件等文化渊源，以及树种、树种文化寓意等 生态文化知识。规划中期，提升隆德县古柳休闲绿地 1 处。

二是依托全市古树名木数据库，建设古树文化云空间展示系 统 1 套，全面集合树龄、生长状况、树形树貌、历史文化内涵、 保护价值等信息。对古树名木标识牌进行升级，标识牌上设置二 维码，市民游客通过扫描二维码，可获取古树文化云空间展示系 统上的资源。

表 9-6 古树名木保护规划表

| 建设项目 |  | 地点 | 性质 | 近期 | 中期 | 远期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古树名木种质资 源圃 |  | 泾源县 | 新建 |  | √ |  |  |
| 古树 名木 主题 绿地 | 古柳休闲 绿地 | 隆德县 县城 | 提升 |  | √ |  | 旱柳 33 株，清代名将左宗 棠栽植于 1875 年，其中最 大的地径 1.5 m |
| 古树文化云空间展示系统 |  |  | 新建 |  |  | √ |  |

# 第十章支撑保障体系建设规划

## 第一节 林业科技推广

### 一、建设现状

近年来，固原市林业科技术技推广站以科技兴林为方针，围

绕林业生态建设、森林服务与经营、林业科技推广应用等，独立 或与科研院所合作，开展了一系列林业科研及科技推广项目，累 计实施项目近 30 项，获自治区科技进步二等奖 4 项、获国家梁 希林草科学技术二等奖 1 项、获陕西农业推广二等奖 1 项，取得 林草科技成果 10 余项，编写专著近 10 部，参与编制林草行业地 方标准 20 多个，发表论文累计 100 多篇。目前，全市建设了优 良的专家团队，定期对各级林草技术人员开展技术提升培训。

### 二、建设目标

加大林业科技应用推广的投入力度，积极引进林业科技人 才，加强县区基层林草科技推广培训教育，加大科技创新平台建 设力度，提高科技成果转化率，构建完善高效的林业科技成果转 化格局。

### 三、建设内容

#### （一）加强林业科技人才队伍建设

注重科技人才培养，提高林业从业人员的专业技术能力和综 合管理素质。培养技术骨干队伍，优化人才激励机制，引进高层 次、高技能、复合型技术人才，建设一支引领全市林业创新发展 的精干高效人才队伍。定期开展林业技术培训班，邀请林业专家、 学者传授林业技术及经验，建立基层林业技术推广人员培训机  制，切实加大对各级林业管理人员、技术人员业务知识培训力度。

#### （二）加强林业科技创新平台建设

围绕良种繁育、荒山绿化等多项技术研究，组织企业、高校 和科研机构的优势科技资源，开展联合攻关、制订技术标准、共 享知识产权、联合培养人才，促进创新成果产业化。加强科技创 新团队建设、完善实验室、试验示范基地等研究平台，提升林业 科技基础条件水平，形成和完善以企业为主体、市场为导向、产 学研相结合的技术创新体系，提升产业自主创新能力。大力扶持 科技先导型林业企业，重点在特色经果林、苗木花卉等领域，选 择一批具备条件的企业加以扶持。

#### （三）加强基层林业科技推广体系建设

逐步健全县、乡（镇）、村三级科技推广网络，加强基层科 技推广站设施建设，多渠道增加投入，增加服务功能。在产业集 聚区的重点村庄，与电子商务村级服务站结合配套相关基础设 施，建立村级科技推广服务点，与信息化推广技术有机结合。同 时，加大林业技术推广信息宣传力度，向林农发放有关林业科技 研究和技术的刊物，及时推广固原市林业科技研究和技术推广工 作的新动态、新经验，大力推动林业科技推广工作与林业生产实

际相契合，加快成果推广的速度，促进科技支撑作用的发挥。 表 10-1 固原市林业科技推广建设规划表

| 序号 | 类别 | 建设内容 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强林业科技 人才队伍建设 | 优化人才激励机制 | √ | √ | √ |
|  |  | 开展林业技术培训班 | √ | √ | √ |
| 2 | 加强林业科技 创新平台建设 | 开展联合攻关，建立产学研创新体系 | √ | √ | √ |
|  |  | 完善实验室、试验示范基地等研究平台 | √ | √ |  |
| 3 | 加强基层林业 科技推广体系 | 健全县、乡（镇）、村三级科技推广网络， 并配套相关基础设施 | √ | √ |  |

|  | 建设 | 加大林业技术推广宣传力度，发放有关技 术研究刊物 | √ | √ | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 第二节 林政资源管理

### 一、建设现状

固原市不断加强森林资源管护力度，林业执法保持高压态 势，严查涉及林地、草原、湿地和野生动物保护等各类破坏自然 资源和妨碍自然资源执法的违法案件，加大禁牧封育巡查督查力 度，警示震慑效果明显。

2021 年，原州区共查处自然资源类行政案件 76 起，出动 102 车次 358 人次进行大禁牧封育巡查督查。坚持依法治林，认真落 实森林资源保护与发展目标责任制，严格落实森林资源管理、森 林防火、林业有害生物防控措施，保障连续多年无破坏森林资源 重大刑事案件、无重大森林火灾、无重大林业有害生物灾害。

### 二、建设目标

全面提升林政资源管理水平，加强林地保护管理力度，做好 森林资源档案管理工作，确保全市年森林采伐总量控制在采伐限 额以内，确保重点工程建设征占用林地审核率达到 100%，全市 涉林案件查处率保持在 95%以上，实现林地“一张图 ”经营管理 目标。

### 三、建设内容

#### （一）加强林业执法能力和管护力度

严格执行《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生 动物保护法》等林业法律法规以及《宁夏回族自治区林地管理办 法》等地方性法规的有关规定，加强林地管理和限额采伐管理工 作，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的林政管理 审批机制。规划期间要求规范林政稽查队及木材检查站建设，加 大木材流通领域管理。保证木材运输检查监督网络化、基本建设 标准化、技术装备专业化、检查执法规范化。加大对木材经营加 工场所的监管力度，严把木材经营加工场所的审批程序，对加工 点审批实行备案制和定期经营制，控制规模、数量，对购进木材 实行木材身份信息登记制度。

此外，要严格执行森林采伐限额制度，控制森林资源消耗， 严把林木采伐源头关，严厉打击盗伐、滥伐、非法收购销售木材， 非法烧制木炭、非法采挖绿化大树行为，保证采伐量小于生长量。 积极探索林业综合执法，整合执法力量，提高执法效能，增强联 合执法力量，依法严厉打击破坏森林资源的违法行为，确保全市 涉林案件查处率达到 95%以上。

#### （二）完善森林资源档案管理

加强对森林资源档案管理工作的领导与安排，保证森林资源 档案管理工作与社会经济协调发展。规划期间固原市应严格按照 《森林资源档案管理办法》的相关要求进行分类管理，坚持实事 求是、科学严谨的原则。建立森林调查卡片、森林资源消长变化 统计表、经营规划图和图面资料等为主要内容的森林资源档案管

理体系，并记载森林资源面积、蓄积、株数。实行专人负责、分 级管理、及时修订、逐年统计汇总上报的管理制度，保证固原市 森林资源档案的科学性和连续性，逐步提高森林资源档案管理工 作水平。

#### （三）加强执法队伍建设

加强资源管理、林政执法、植物检疫、林业调查队伍自身建 设，稳定机构和管理队伍，加强培训，提升人员整体素质，优化 基层森林经营人才配置机制，不断提高信息管理、技术开发人才 的管理与研发能力，凝聚与发展信息化专业人才队伍。

表 10-2  固原市林政资源管理建设规划表

| 序号 | 类别 | 建设内容 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强林业执法能 力和管护力度 | 形成高效的林政管理审批机制 | √ | √ |  |
|  |  | 规范林政稽查队及木材检查站建设 | √ | √ |  |
|  |  | 控制森林资源消耗，保证案件查处 率 95%以上 | √ | √ | √ |
| 2 | 完善森林资源档 案管理 | 建立森林资源档案管理体系 | √ | √ |  |
|  |  | 提高森林资源档案管理工作水平 | √ | √ | √ |
| 3 | 加强执法队伍建 设 | 定机构和管理队伍，加强培训 | √ | √ |  |
|  |  | 优化基层森林经营人才配置机制 | √ | √ | √ |

## 第三节 智慧林业建设

### 一、建设现状

近年来，固原市全面提升智慧林业的研发应用，先后建成了

退耕还林管理软件系统、天然林资源保护管理系统平台、森林防 火远程防控监管系统等，开发了生态护林员智能巡护管理信息系 统软件 APP，大大提升了林业作业、设计、管护水平，借助卫星 定位系统、4G/5G 高速移动互联网等技术，实现了对大部分林区 火源探测并告警显示和生态护林员全方位动态监管，基本形成了 森林资源立体监管模式，智慧林业效益初步显现。

### 二、建设目标

提升固原市智慧林业建设水平，建立功能齐备、互通共享、 高效便捷的林业管理体系，充分利用林业“一张图 ”形成健全的 林业信息化管理和运行机制，将政务信息资源应用到公众服务领 域，既实现林业提质增效，又惠及社会大众。

### 三、建设内容

#### （一）加强林业视频监控系统建设

继续完善以地理信息化技术、卫星遥感信息技术为核心的 “天地空 ”一体化森林资源监测网络系统，加强对林业资源的动 态监测，以森林资源监测数据为基础，以林地林权和采伐利用管 理过程中产生的森林资源动态变化数据为更新依据，实现对森林 资源动态信息化管理。

#### （二）提升林业管理协同水平

大力推进以全市森林资源地理信息为基础的林业数据库建 设，重点建设林业资源数据库、林业地理空间信息库和林业产业 数据库，加快推进林业信息资源交换共享机制，形成固原市森林

城市综合管理信息系统、林业重点工程管理信息系统、森林资源 林政管理信息系统、野生动植物保护管理信息系统、自然保护区 信息管理系统、生态公益林管理信息系统、林业产业管理信息系 统，实现林业信息资源和数据的共享，提高管理水平和决策能力。

同时，加快林业基础资源信息整合，加大物联网、云计算、 大数据等信息技术在林业管理方面的创新应用，完善网上行政审 批平台，林业各级各类行政审批实现网上审批；加强林业网站群 建设，建立纵向贯通、横向互联的林业网络办公系统，普及桌面 云办公系统，推动移动办公平台的应用，形成全覆盖、 一体化、 智能化的智慧林业管理体系。

#### （三）完善林业民生服务体系建设

通过林业“一张图 ”来展示林业相关数据资源情况，与林业 管理深度融合，将政务信息资源应用到公众服务领域，建设林业 电子商务平台、生态产业创新林农服务平台、生态产品综合服务 平台、智慧生态旅游服务平台、森林碳汇交易系统、智慧林业产 业培育平台等林业产业提升信息化服务平台，将信息技术与林业 生态补偿、林业产业培育相结合，把优质特色林产品、生态旅游 景点及产品推向社会大众；大力推动林业网络文化场馆、林业全 媒体、林业在线教育等生态文化信息化服务系统建设，实现林业 科技信息资源的合理配置、开放共享和高效利用，有效提升林业 公共服务能力。

表 10-3  固原市智慧林业建设规划表

| 序 | 类别 | 建设内容 | 近期 | 中期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强林业视频 监控系统建设 | 视频监控系统和应急地理信息平台建设 | √ |  |  |
|  |  | 森林资源监测数据更新 | √ | √ | √ |
| 2 | 提升林业管理 协同水平 | 建设林业资源数据库、林业地理空间信 息库和林业产业数据库 | √ | √ | √ |
|  |  | 完善网上行政审批平台 | √ | √ |  |
|  |  | 加强林业网站群建设 | √ | √ |  |
| 3 | 完善林业民生 服务体系建设 | 建设林业产业提升信息化服务平台 |  | √ | √ |
|  |  | 建设生态文化信息化服务系统 |  | √ | √ |

# 第十一章投资估算与效益评价

## 第一节 投资估算

### 一、估算范围

固原市国家森林城市建设估算范围如下：

——固原市森林城市建设期内的植树造林直接费（含苗木种 子、肥料、整地、栽植、灌溉、养护、病虫害防治等工作的用工 费和物料购置费）、生态公益林的补偿费；

——基础工程费、设备费；

——建设期内的绿化工程管护费、管理费； ——建设后期管护费、管理费；

——不包括以上各规划项目的土地征用费、拆迁安置补偿 费、造林地用地补偿费等项目费用。

### 二、估算依据

根据国家和地方的相应政策、法规，以及固原市相关行业有 关技术经济指标、现行市场价格及社会平均用工量，固原市国家

森林城市建设估算依据如下：

——关于发布《工程建设监理费有关规定》的通知（〔1992〕 价费字 479 号）；

——《全国统一市政工程预算定额》建设部（1999）；

——关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价 格〔2002〕10 号）；

——《林木种苗工程项目建设标准》，国家林业局（2004）；

——《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》，国家 林业局（2004）；

——《森林病虫害综合治理工程项目建设标准》，国家林业 局（2004）；

——《防护林造林工程投资估算指标》，国家林业局（2006）；

——《林业基本建设项目竣工财务决算编制办法》国家林业 局（林计发〔2006〕17 号）；

—— 《建筑工程技术经济指标》；

—— 《投资项目经济咨询评估指南》。

### 三、总投资

经估算，固原市国家森林城市建设工程总投资共 417143.15 万元。详见附表 6。

按建设项目与费用构成分：工程费用 367851.11 万元，占总 投资的 88.18%，其中，森林网络体系建设投资 162138.06 万元， 占总投资的 38.86%；森林健康体系建设投资 102862.40 万元，

占总投资的 24.66%；生态福利体系建设投资 85035.65 万元，占 总投资的 20.38%；生态文化体系建设投资 15915.00 万元，占总 投资的 3.82%；森林城市支撑体系建设投资 1900 万元， 占总投 资的 0.46%。工程建设其他费用 29428.09 万元， 占总投资的 7.06%。预备费 19863.96 万元，占总投资的 4.76%。

按建设期分：近期投资 127384.50 万元，占总投资的 30.54%； 中 期 投 资 160890.65 万 元 ， 占 总 投 资 的 38.57% ； 远 期 投 资 128868.00 万元，占总投资的 30.89%。

表 11-1 固原市国家森林城市建设总体规划投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 分期投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 |
| 项目总投资 |  | 417143.15 | 127384.50 | 160890.65 | 128868.00 |
| 第一部分工程费用 |  | 367851.11 | 112332.01 | 141878.88 | 113640.22 |
| 一 | 森林网络体系建设 | 162138.06 | 64113.58 | 58066.57 | 39957.91 |
| 1 | 城区绿色空间提升 | 27994.95 | 1295.40 | 14496.99 | 12202.56 |
| 2 | 乡村绿化美化 | 55109.36 | 33956.08 | 8982.48 | 12170.80 |
| 3 | 重点区域造林绿化 | 68618.68 | 27447.48 | 30878.40 | 10292.80 |
| 4 | 道路绿化建设 | 8137.83 | 529.62 | 2729.70 | 4878.51 |
| 5 | 水系绿化 | 653.94 | 252.00 | 279.00 | 122.94 |
| 6 | 受损弃置地生态修复 | 1623.30 | 633.00 | 700.00 | 290.30 |
| 二 | 森林健康体系建设 | 102862.40 | 29791.46 | 32010.66 | 41060.28 |
| 7 | 森林质量提升 | 89193.20 | 26846.76 | 26879.56 | 35466.88 |
| 8 | 生物多样性保护 | 5162.00 | 984.50 | 1817.50 | 2360.00 |
| 9 | 森林和草原防火 | 7243.20 | 1564.20 | 2833.60 | 2845.40 |
| 10 | 有害生物防治 | 1264.00 | 396.00 | 480.00 | 388.00 |
| 三 | 生态福利体系建设 | 85035.65 | 11866.98 | 44156.65 | 29012.03 |
| 11 | 绿道网络建设 | 375.60 | 63.60 | 120.00 | 192.00 |
| 12 | 森林生态旅游产业建设 | 9000.00 |  | 6000.00 | 3000.00 |
| 13 | 特色林业产业建设 | 75660.05 | 11803.38 | 38036.65 | 25820.03 |
| 四 | 生态文化体系 | 15915.00 | 5990.00 | 7075.00 | 2850.00 |
| 14 | 生态科普教育 | 12000.00 | 5000.00 | 5500.00 | 1500.00 |

| 15 | 生态文化活动 | 3265.00 | 990.00 | 975.00 | 1300.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 古树名木保护 | 650.00 | 0.00 | 600.00 | 50.00 |
| 五 | 支撑保障体系建设 | 1900.00 | 570.00 | 570.00 | 760.00 |
| 17 | 林业科技推广 | 600.00 | 180.00 | 180.00 | 240.00 |
| 18 | 林政资源管理 | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 |
| 19 | 智慧林业建设 | 800.00 | 240.00 | 240.00 | 320.00 |
| 第二部分其他费用 |  | 29428.09 | 8986.56 | 11350.31 | 9091.22 |
| 一 | 可研、规划、勘察设计费 | 12874.79 | 3931.62 | 4965.76 | 3977.41 |
| 二 | 建设单位管理费 | 5517.77 | 1684.98 | 2128.18 | 1704.60 |
| 三 | 工程监理费 | 7357.02 | 2246.64 | 2837.58 | 2272.80 |
| 四 | 招标费 | 3678.51 | 1123.32 | 1418.79 | 1136.40 |
| 第三部分预备费 |  | 19863.96 | 6065.93 | 7661.46 | 6136.57 |

### 四、资金筹措

森林城市建设是一项涉及多部门的系统工程，工程范围涵盖 面广，投资大。在建设过程中，应与国家政策、重点工程相结合， 积极拓宽投融资渠道。对于新造林工程、森林质量提升工程，要 依托山水林田湖草一体化保护修复、宁夏南部生态保护修复和水 土流失综合治理等工程项目资金，争取国家开发银行、农业发展 银行等政策银行贷款支持；对于建成区绿化，应与市政建设相结 合，以政府财政投入为主；经果林基地建设，可以依托造林项目 补贴、退耕还林工程等，并积极争取农发项目投资。种苗花卉产 业、生态旅游、村镇绿化、城郊森林公园等兼具生态和社会经济 发展的工程，除争取政府财政资金外，鼓励个人、企业等社会资 本参与投资。

## 第二节效益评价

经估算，至规划期末，增加林木面积约 21000 hm2。根据此

数据，参考《中国生物多样性国情研究报告》、《中国森林生态 服务功能评估》、《森林生态系统服务功能评估规范》（LY/T1721 -2008）及相关研究成果，综合运用生态学、生态经济学理论方 法，对全市城市森林在城市生态建设中所发挥的生态、经济和社 会三大效益分别进行评估和分析。

### 一、生态效益

#### （一）降污除尘，净化大气

1. 吸收污染物

固原市通过森林城市的建设，增加了森林面积，提高了森林 质量，吸收 SO2、氟化物和碳氧化物的能力。《中国生物多样性 国情研究报告》显示，林分吸收 SO2 的能力为 153.12 kg/（hma2 · ) ; 吸收氟化物的能力为 2.58 kg/（hm2 ·a）；吸收氮氧化物  的能力为 6.00 kg/（hm2 ·a）。根据国家发展和改革委员会等四 部委 2003 年第 31 号令《排污费征收标准及计算方法》， SO2 排 污费收费标准为 1.20 元/kg；氟化物排污费收费标准为 0.69 元 /kg，氮氧化物排污费收费标准为 0.63 元/kg。因此，到规划期 末，新增林分吸收 SO2、氟化物以及氮氧化物的效益分别为 385.86 万元/年、3.74 万元/年和 7.94 万元/年；全市林分吸收 SO2、氟 化物以及氮氧化物的效益将分别达到 6339.17 万元/年、61.42 万元/年和 130.41 万元/年。

2. 阻滞粉尘

森林具有良好的阻滞尘埃的作用。携带各种尘埃的气流遇到

森林，风速就会降低，一部分尘埃降落到地面，一部分被树叶的 褶皱、绒毛和油脂等粘住。《中国生物多样性国情研究报告》显 示，林分滞尘能力为 21.70 t/（hm2 ·a）。根据《排污费征收标 准及计算方法》， 一般性粉尘排污费标准为 150 元/t。因此，到 规划期末，新增林分阻滞粉尘的效益为 6835.50 万元/年；全市 林分阻滞粉尘的效益将达到 112297.50 万元/年。

#### （二）固碳释氧，增加碳汇

林木生长可以不断从大气中吸收二氧化碳（CO2 ），并释放 氧气（O2 ），在维持大气碳氧平衡，减缓全球气候变暖等方面具 有不可替代的作用。《中国生物多样性国情研究报告》显示，单 位面积林分土壤固碳量为 25.50 t/（hm2 ·a），林分净生产力为 8.45 t/（hm2 ·a）。采用瑞典碳税率，固碳价格约为 1200 元/t， 根据原卫生部公布的人造氧气成本价格 1000 元/t。因此，到规 划期末，新增林分固碳和释氧的效益分别为 64260 万元/年和 17745 万元/年；全市林分固碳和释氧的效益将分别达到 1055700 万元/年和 291525 万元/年。

#### （三）固土保肥，改良土壤

森林植被根系通过深根的锚固作用和浅根的加筋作用，提高 了土体的抗剪强度，从而起到固土作用。同时，森林植被的枯枝 落叶、根系的分泌物等又可增加土壤肥力，起到改良土壤的作用。 相关研究结果表明，林地土壤侵蚀模数约为 4 t/（hm2 ·a），无 林地土壤侵蚀模数约为 60 t/（hm2 ·a），林地土壤容重约为 1.33

t/m3 。根据《中华人民共和国水利部水利建筑工程预算定额》 ， 人工挖取和运输单位面积土方所需的费用是 12.60 元/m3。将 N、 P、K 和有机质在土壤中的平均含量分别设定为 0.10%，0.006%， 0.013%和 2.00%；N、P 换算为磷酸二铵化肥（含 N、P 分别是 21.21% 和 23.48%） ，K 换算为氯化钾化肥（含 K 量 52.35%） ，按磷酸 二铵化肥价格 4000 元/t，氯化钾化肥价格 3300 元/t，有机质价 格 1000 元/t 计算，到规划期末，新增林分固土和保肥的效益分 别为 1114.11 万元/年和 237634.40 万元/年；全市林分固土和保 肥的效益将分别达到 18303.16 万元/年和 3903993.67 万元/年。

#### （四）调节水量，净化水质

森林生态系统有“绿色水库 ”之称，通过对降水的截留、吸 收和贮藏，将地表水转为地表径流或地下水，具有极大的涵养水 源的能力，在此采用调节水量和净化水质 2 个指标来反映森林的 涵养水源效益，根据目前国内外的研究方法和成果进行计算。

1. 以森林区域水量平衡法计算森林涵养水源量， 即 W 水= （P?E）=tA。其中，W 水 为涵养水源量（t），P 为平均降水量（mm/a）， E 为平均蒸散量（mm/a），A 为林地面积（hm2 ），t 为当地径流 系数。

2. 森林涵养水源的价值根据水库工程的蓄水成本（替代工 程法）确定，即 E 涵=W 水 C 库。其中，E 涵为林地涵养水源的价值（元）， W 水 为涵养水源量（t/a），C 库 为水库造价（元/t）。

固原市年均降水量为 499.7 mm，径流系数取值为 0.2；根据

1993～1999 《中国水利年鉴》平均水库库容造价为 2.17 元/m3 ， 结合历年价格指数，单位库容造价取值约 15 元/t。到规划期末， 新增涵养水源效益为 63000 万元/年，全市涵养水源效益将达到 1035000 万元/年。

#### （五）保护生物多样性，维护生态系统平衡

生物多样性是人类赖以生存的基础， 固原市通过自然保护 区、森林公园、湿地公园的建设，为动植物提供栖息场所，维持 了城市中的生物种类和数量的稳定，保持了生态系统的平衡，为 生物工程、科学研究提供了良好的资源保障。生物多样性保育价 值从遗传信息价值和生物栖息地价值两方面进行评估。遗传信息 价值方面，采用康斯坦萨等人的评价系数，单位面积森林每年提 供的基因价值为 41 美元/公顷。生物栖息地价值方面，现有资料 表明，森林采伐造成的游憩及生物多样性的价值损失达 400 美元 /公顷。按现今美元对人民币平均汇率 1：6.67 计算，至规划期 末，新增林分生物多样性保育价值 6177.09 万元/年；全市林分 生物多样性保育价值将达到 101480.72 万元/年。

### 二、经济效益

（一）直接经济效益

固原市国家森林城市的建设，将从根本上改善生态环境，直 接推动固原建设具有国际竞争力的知名旅游目的地，从而吸引国 内外游客前来旅游观光，购物消费，带来直接旅游收入，创造经 济效益。此外，花卉苗木、经济林产品、林下经济等林业产业，

也可以产生一定的直接经济效益，形成规模化的产业链，优化产 业结构，促进一、二、三产业的协调发展和经济的全面增长。

经估算，固原市完成森林城市建设后，每年将实现直接经济 效益增加值约 20 亿元。其中，生态旅游将带动年游客量增长 300 万人次，实现生态旅游综合年产值增加约 14 亿元；增加苹果、 梨、杏、核桃、大果榛子等特色经济林基地 10459.32 hm2 ，并积 极发展林下经济，年产值增加约 4 亿元；提升花卉苗木基地面积 4160.10 hm2 ，年产值增加约 2 亿元。

（二）间接经济效益

随着固原市创森工作的开展，各项工程的基础设施建设有序 进行，将带动全市范围内的建筑、材料和运输业等行业的发展； 绿色工程和公共绿地等建设，将带动苗木培育、绿化养护等相关 产业的发展；森林生态旅游产业的发展，将带动全市交通运输、 酒店住宿、旅游产品销售和房地产等行业的发展，同时有助于当 地产业向服务业和旅游业调整的经济结构转型升级。创建国家森 林城市期间，可有效改善城市生态环境、优化人居环境，提升城 市环境和形象，塑造良好投资环境，增加公共服务价值，对房地 产、体育、文化等产业产生重要的影响，有利于招商引资，加快 固原市经济社会发展。

### 三、社会效益

#### （一）有利于改善投资环境

固原市森林城市建设完成后，不仅改善了本市的生态环境，

丰富了生态文化的内容，提升了城市品位；还有效地改善本市的 投资硬件，提升本市知名度，从而有利于扩大对外开放，促进国 际国内的经济、技术合作，为更多更好地引进资金、人才、技术 服务。

#### （二）有利于美化人居环境

森林对环境的优化可以产生极大的社会效益，不仅能够改善 人类生存条件，而且直接影响人类健康状况。森林城市的建设为 固原市城乡居民提供了优美的环境、洁净的空气以及休闲游憩的 场所，不仅提高人们的生活质量，还有利于促进他们的身心健康。

#### （三）有利于增靓城市名片

绿色优美的环境是现代化城市的重要标志，也是城市竞争力 的重要体现。城市环境体系中的森林、公共绿地、绿色路网和河 流水系等是维护公众健康和优化城市环境的重要载体，固原市优 美的城市生态环境可以增靓本市名片。

# 第十二章实施保障措施

## 第一节 组织保障

### 一、建立组织机构

成立“ 固原市国家森林城市建设领导小组 ”，由市委书记和 市长任组长，分管副市长任副组长，负责创建森林城市的统筹协 调工作，其成员由市委宣传部、发展改革委、财政局、自然资源

（林业和草原）局、城市管理局、住房和城乡建设局、农业农村 局、乡村振兴局、交通运输局、水务局、生态环境局、应急管理 局、文化旅游广电局、科学技术局、林业草原发展服务中心等部 门组成。领导小组下设“ 固原市创建国家森林城市办公室 ”（简 称“创森办 ”），办公地点设在市自然资源（林业和草原）局 ， 在各部门统筹抽调工作人员组成专班，负责森林城市创建工作方 案制定、年度任务分解、创建进度及创建工作督办及检查等工作。

### 二、明确部门职责分工

固原市各有关部门分工负责、密切配合创建国家森林城市工 作，与林长制工作任务和山林权改革重点任务台账相结合，明确 具体工作措施，制定时间表、路线图，突出项目化、具体化，强 化责任意识。

市委宣传部：负责对森林城市建设工作进行宣传报道和舆情 引导，对各地各相关单位宣传工作开展督察。

市发展改革委：负责协调好创建国家森林城市与全市经济社 会发展全局的关系，按照全市国民经济和社会发展总体规划目标 要求，把《固原市国家森林城市建设总体规划》纳入全市国民经 济和社会发展规划予以实施；

市财政局：负责森林城市建设资金和财力保障，协调解决森 林草原资源保护、国土绿化等项目所需财政资金支持，拓展林业 投融资平台，并监督资金使用；

市自然资源（林业和草原）局、林业草原发展服务中心：负

责加强与国家林草局和自治区林草局的工作联系，对森林城市建 设进行全面综合协调和技术指导，科学规划森林城市所需造林绿 化用地，全力完成林业重点生态工程建设目标任务；

市城市管理局、住房和城乡建设局：负责合理开展城市绿地 建设，完善城市绿地系统，提高城市生物多样性，增加城市绿量；

市农业农村局、乡村振兴局：负责全面提高村庄绿化水平， 不断改善村容村貌，加强森林城市建设与富民惠农产业的结合；

市交通运输局：负责所辖范围内干线公路的绿化工程建设任 务，在划定的绿化范围内确保绿化带达到规定宽度，建成贯通性 的生态廊道；

市水务局：负责加强河流、水库等水域周围的造林绿化及小 流域综合治理工作，协助做好湿地保护等相关工作；

市生态环境局：负责统筹生物多样性保护，加强对大气烟尘 排放、可吸入颗粒物、河流水源污染、废弃物等污染源的监测与 控制，实现动态监测与有效管理；

市应急管理局：负责安全生产监督管理工作，为创建森林城 市提供安全保障，加强应急准备，确保不发生重大森林火灾和人 员伤亡等安全事故；

市文化旅游广电局：负责推进森林生态旅游发展，加强森林 生态旅游场所管理，开展生态文化活动，传播生态文化；

市科学技术局：负责协调做好森林城市科普知识宣传工作， 提高全民生态文化素养，大力发挥科技支撑作用，促进林业科技

推广。

本规划中具体工程任务对应的责任单位见下表。 表 12-1  工程任务责任单位表

| 序号 | 工程任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 森林网络体系建设 |  |
| 1 | 城区绿色空间提升 |  |
| 1.1 | 城区绿地建设 | 市城市管理局、住房和城乡建设局 |
| 1.2 | 林荫停车场建设 | 市城市管理局、住房和城乡建设局 |
| 1.3 | 绿地有机覆盖建设 | 市城市管理局、住房和城乡建设局 |
| 2 | 乡村绿化美化 |  |
| 2.1 | 乡镇公共休闲绿地 | 市农业农村局、乡村振兴局、自然资源局、 林业草原发展服务中心 |
| 2.2 | 村庄公共休闲绿地 | 市农业农村局、乡村振兴局、自然资源局、 林业草原发展服务中心 |
| 2.3 | 村庄四旁绿化 | 市农业农村局、乡村振兴局、自然资源局、 林业草原发展服务中心 |
| 3 | 重点区域造林绿化 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 4 | 道路绿化建设 |  |
| 4.1 | 县级以上公路绿化 | 市交通运输局 |
| 4.2 | 乡镇道路绿化 | 市交通运输局 |
| 5 | 水系绿化 | 市水务局 |
| 6 | 受损弃置地生态修复 | 市自然资源（林业和草原）局、生态环境 局 |
| 二 | 森林健康体系建设 |  |
| 7 | 森林质量提升 |  |
| 7.1 | 六盘山人工林质量提升工程 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 7.2 | 退化林修复工程 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 7.3 | 未成林抚育提升工程 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 8 | 生物多样性保护 |  |
| 8.1 | 生境保护与营造 | 市生态环境局、自然资源（林业和草原） 局、林业草原发展服务中心 |
| 8.2 | 自然保护地体系建设 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心、生态环境局 |
| 8.3 | 城市生物多样性保护示范点建 | 市城市管理局、住房和城乡建设局、生态 |

| 序号 | 工程任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 设 | 环境局 |
| 9 | 森林和草原防火 | 市自然资源（林业和草原）局、应急管理 局 |
| 10 | 有害生物防治 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 三 | 生态福利体系建设 |  |
| 11 | 绿道网络建设 | 市文化旅游广电局 |
| 12 | 森林生态旅游产业建设 | 市文化旅游广电局、农业农村局、乡村振 兴局 |
| 13 | 特色林业产业建设 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 四 | 生态文化体系建设 |  |
| 14 | 生态科普教育 |  |
| 14.1 | 生态科普教育场所建设 | 市自然资源（林业和草原）局、住房和城 乡建设局、林业草原发展服务中心 |
| 14.2 | 生态标识系统建设 | 市自然资源（林业和草原）局、文化旅游 广电局、科学技术局、林业草原发展服务 中心 |
| 15 | 生态文化活动 |  |
| 15.1 | 生态文旅节庆活动 | 市自然资源（林业和草原）局、文化旅游 广电局、乡村振兴局、林业草原发展服务 中心 |
| 15.2 | 义务植树活动 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 15.3 | 创森宣传活动 | 市委宣传部、自然资源（林业和草原）局、 文化旅游广电局、林业草原发展服务中心 |
| 15.4 | 市树、市花、市鸟评选活动 | 市委宣传部、自然资源（林业和草原）局、 文化旅游广电局、林业草原发展服务中心 |
| 15.5 | 示范创建活动 | 市自然资源（林业和草原）局、城市管理 局、住房和城乡建设局、林业草原发展服 务中心 |
| 15.6 | 生态主题文艺创作活动 | 市文化旅游广电局 |
| 16 | 古树名木保护 |  |
| 16.1 | 古树名木种质资源圃 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 16.2 | 古树名木主题绿地 | 市自然资源（林业和草原）局、城市管理 局、住房和城乡建设局、林业草原发展服 务中心 |
| 16.3 | 古树文化云空间展示系统 | 市自然资源（林业和草原）局、科学技术 |

| 序号 | 工程任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 局、林业草原发展服务中心 |
| 五 | 支撑保障体系建设 |  |
| 17 | 林业科技推广 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心、科学技术局 |
| 18 | 林政资源管理 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |
| 19 | 智慧林业建设 | 市自然资源（林业和草原）局、林业草原 发展服务中心 |

## 第二节 资金保障

### 一、加大财政投入

各级政府要加大对森林城市建设的财政资金投入，切实保障 国家森林城市创建资金到位。《固原市国家森林城市建设总体规 划》经市政府颁布实施后，各级政府要进一步增加城市森林建设 投入，将总体规划的建设工程纳入政府财政预算中，确保国家森 林城市建设工程顺利完成。自然资源、住建、交通运输、水务等 部门要积极向上争取项目，加强有关项目的实施。依据森林防火、 林业有害生物防治、野生动植物保护等实际需求，合理安排预算 经费，制定扶持政策，建立相应林权归属、利益保护和价值实现 机制，保障国家森林城市建设工作必要经费的有效机制。

### 二、拓宽融资渠道

坚持政府主导、发挥市场作用，引导绿色金融及社会资本投 入助推国家森林城市建设和林长制快速发展，深入推进山林权改 革。积极整合各类林业资金，认真贯彻落实《国务院办公厅关于

鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕 40 号） ，采取贷款贴息、项目补助、奖励等政策，激励个人、 企业等社会力量参与森林城市建设，充分发挥市场调节机制，盘 活林地林木资源，鼓励公益组织、个人与政府及相关部门合作， 增强社会投资活力，调动全社会参与生态保护修复的积极性，推 动森林城市建设项目实施。

## 第三节 管理保障

### 一、提升造林绿化设计质量，注重景观效果

引入市场机制，对森林城市造林绿化设计方案进行招标，增 强方案的竞争力，优选最佳方案，吸纳新的设计思想以提高森林 城市设计水平。对整体性较强的街道、街区、文化商业区等进行 整体绿地景观设计，统一招标。定期举行优秀绿化设计方案、模 范绿化工程、园林式绿化单位等评比工作，各部门绿化工作的积 极性，推动各类绿化建设工作全面开展。

### 二、完善资源管护机制，严格落实林长制

组织自然资源、城市管理、公安、生态环境等部门加强森林 资源管理，进一步加大绿化山体保护力度；加强专业队伍建设， 在重点区域完善生态护林员制度，落实管护责任，健全管护体系， 形成分片到人、权责明确的长效管护机制；加强防火措施和责任 落实，强化有害生物监测、防治和检疫，依法保护森林资源安全； 不断完善森林防火和森林旅游安全设施，建设森林防火预警监测

系统，实施智能化管理，实现森林资源管护法制化、科学化、专 业化。

## 第四节 社会参与保障

### 一、开展多种活动，引导市民参与创森

森林城市的建设离不开城市中的居民参与。要积极开展以 “创森 ”为主题的活动，提高市民的生态意识。调动市民群众特 别是退休人员的积极性，使其参与到森林、绿地的管理中；开展 义务植树、绿地认养等活动；动员各种社会力量参与城市绿地建 设与管理等，通过开展各种形式的活动鼓励市民积极参与森林城 市建设，增强市民对城市建设的管理参与意识，提升市民对于城 市的归属感。

### 二、加大宣传力度，营造创森氛围

积极运用新闻媒体、微信公众号、信息平台、公益广告等现 代化宣传手段，开展森林城市创建的宣传工作，开展创建国家森 林城市知识进农村、进社区、进机关、进学校、进企业活动以及 “植树节 ”“爱鸟周 ”“国际湿地日 ”“国际环境日 ”等节庆活 动，广泛宣传创建森林城市的目的意义、创建标准、目标任务和 相关要求，提高对创建国家森林城市的知晓率、支持率，引导全 社会树立生态文明理念，形成全党动员、全民动手、全社会参与 创建森林城市的浓厚氛围。

| 附录： |  |
| --- | --- |
| 附录 1 | 相关规划分析与解读 |
| 附录 2 | 工程树种推荐 |
| 附表： |  |
| 附表 1 | 西吉县建成区绿地现状统计表 |
| 附表 2 | 隆德县建成区绿地现状统计表 |
| 附表 3 | 泾源县建成区绿地现状统计表 |
| 附表 4 | 彭阳县建成区绿地现状统计表 |
| 附表 5 | 原州区树种多样性抽样调查统计表 |
| 附表 6 | 投资估算表 |
| 附件： |  |

1 区位分析图

2 卫星影像图

3 地形地貌图

4 森林资源分布图

5 土地利用现状图

6 水系现状图

7 道路现状图

8 自然保护地现状图

9 市域森林城市建设布局图

10 原州区绿色空间提升规划图

11 西吉县绿色空间提升规划图

12 隆德县绿色空间提升规划图

13 泾源县绿色空间提升规划图

14 彭阳县绿色空间提升规划图

15 乡村绿化美化规划图

16 重点区域造林绿化规划图

17 道路绿化建设规划图

18 水系绿化建设规划图

19 受损弃置地生态修复规划图

20 森林质量提升工程规划图

21 生物多样性保护规划图

22 绿道网络建设规划图

23 森林生态旅游产业建设规划图

24 特色林业产业建设规划图

25 生态科普教育建设规划图

26 古树名木保护建设规划图

# 附录 1

# 相关规划分析与解读

## 一、全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划

实施全国重要生态系统保护和修复重大工程，是党的十九大 作出的重大决策部署。2020 年 6 月，经中央全面深化改革委员 会第十三次会议审议通过，国家发展改革委、自然资源部联合印 发了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（ 2021 -2035 年）》（以下简称《规划》） 。这是党的十九大以来， 国家层面出台的第一个生态保护和修复领域综合性规划。

《规划》贯彻落实主体功能区战略，以国家生态安全战略格 局为基础，以国土空间规划确定的国家重点生态功能区、生态保 护红线、国家级自然保护地等为重点，突出对京津冀协同发展、 黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略的做出生态支 撑，在统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社 会发展的可持续性，并与相关生态保护与修复规划衔接的基础 上，将全国重要生态系统保护和修复重大工程规划布局在青藏高 原生态屏障区、黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）、长江

重点生态区（含川滇生态屏障）、东北森林带、北方防沙带、南 方丘陵带和海岸带 7 个重点区域。固原市位于宁夏回族自治区南 部，黄河中上游区域，属黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）。 在遵循“共同抓好大保护，协同推进大治理 ”，增强黄河流域生 态系统稳定性的大前提下，重点推进水土保持，立足黄土高原丘 陵沟壑水土保持生态功能区定位，以小流域为单元综合治理水土 流失，开展以多沙粗沙区为重点的水土保持和土地整治，坚持以 水而定、量水而行，宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、宜荒则荒， 科学开展林草植被保护和建设，提高植被覆盖度，加快退化、沙 化治理，完善自然保护地体系建设并保护区域内生物多样性。

固原市推进森林城市建设是对黄河重点生态功能区重点工 程的具体落实。清水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河沿岸绿化和 流域综合治理及矿山生态修复、森林质量精准提升等建设工程既 是森林城市建设的重点也是《规划》中黄河中游水土保持重点工 程，对有效控制区域水土流失，保护区域生物多样性具有重要作 用。

## 二、关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施

意见

2020 年 6 月， 习近平总书记视察宁夏时明确指示，要“ 努 力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区 ”，赋予了宁夏新 的时代重任。自治区党委、政府为深入贯彻落实习近平总书记重 要指示精神，推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，

制定了《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施  意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确提出以“一河三山” 为坐标，立足宁夏全境生态类型和发展实际，优化国土空间开发  格局，优化区域生产力布局，突出沿黄地带生态保护治理，推动  贺兰山生态区域向南延伸、六盘山生态区域向北拓展、罗山生态  区域向四周延展，构建黄河生态带和北部绿洲生态区、中部防沙  治沙区、南部水源涵养区的“一带三区 ”生态、生产、生活总体  布局，并以“一带 ”辐射带动“三区 ”高质量发展。以“三区” 护卫支撑“一带 ”生态保护建设，形成互促联动、相得益彰、良  性循环的发展局面。

固原市位于黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设总 体布局中的“南部水源涵养区 ”，要着眼增强六盘山天然水塔、 生态绿岛功能，以南部黄土丘陵区和六盘山自然保护区为重点区 域，突出生态保护和水源涵养，综合治理黄河支流，加强小流域 综合治理，加大植树造林力度，建设生态经济林，保护森林资源 和生物多样性，持续提升水源涵养和水土保持功能。

固原市森林城市建设将作为黄河流域生态保护和高质量发 展先行区建设过程中的重要着力点，立足固原南部水源涵养区的 功能定位，推进保障黄河安澜、保护修复生态、治理环境污染、 转变发展方式、优化城镇布局及保障改善民生等重点任务的落地 实施，为实现《意见》确定的至 2025 年全区森林覆盖率达到 20%， 湿地面积稳定保持在 310 万亩以上，森林、草原、湿地、流域、

农田、城市、沙漠生态系统建设取得显著成效的目标贡献力量。

## 三、固原市城市绿地系统规划

《固原市城市绿地系统规划（2015－2030 年）》是以城市 总体规划确定的城市性质和发展规模为依据，以改善城市生态环 境、展示地方特色和地域风貌为中心，构建因地制宜的绿地系统 网络，塑造宁南中心的区域特色风貌，加强生态优先的自然环境 保护，提升区域绿地的综合利用功能，打造特色生态之城、绿色 宜居之城、绿色休闲之城、特色人文之城。

规划至 2020 年，城市总体规划确定的人口规模和城市发展 规模下，城市绿地总面积达 2081.6 hm2 ，绿地率达 42.6%、绿化 覆盖率达 45.6%、人均公园绿地面积为 21.2 m2 ，达到建设部规 定的国家园林城市标准；至 2030 年，城市总体规划确定的人口 规模和城市发展规模下，城市绿地总面积达 2478 hm2 ，绿地率达 42.9%、绿化覆盖率达 45.9%、人均公园绿地面积为 17.8 m2，满 足国家生态园林城市标准。

《规划》 的规划思路、市域绿地系统结构、规划布局、规划 分区以及城区绿地分类等内容对本次规划具有较强的参考和指 导意义。其中的绿地系统布局和绿地系统结构也是构建城市森林 体系空间结构和生态系统结构的重要支撑和指导。

## 四、黄河流域固原市生态保护和高质量发展规划

为全面贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，紧抓

黄河流域生态保护和高质量发展重大战略机遇，固原市委、市政 府组织编制了《黄河流域固原市生态保护和高质量发展规划 （2021－2025 年）》（以下简称《规划》）。

《黄河流域固原市生态保护和高质量发展规划》总体布局图

《规划》确定了 “在建设河段堤防安全标准区上走在前、在 建设生态保护修复示范区上作表率、在建设环境污染防治率先区 上树标杆、在建设经济转型发展创新区上趟新路、在建设黄河文 明传承彰显区上作贡献 ”的发展定位。《规划》以构建“三山五 河 ”生态保护重点区，“一环五城四区 ”高质量发展核心区为总

体布局，统筹开展牢筑绿色生态安全屏障、保障“五河 ”流域人 水和谐、统筹抓好生态系统建设及传承发展黄河支流文化等十项 重点任务。

固原市森林城市建设是对该《规划》重点任务的具体落实， 依托市域“三山 ”（六盘山、云雾山、月亮山）、“五河 ”（清 水河、葫芦河、渝河、泾河、茹河） 自然生态格局，通过开展森 林生态网络、森林健康、生态福利、生态文化及组织管理五方面 建设，助力构筑绿色生态安全屏障，构建完善的森林、草原、湿 地、农田、城市生态系统，增强生态产品供给能力，提升经济发 展质量，保护和传承丝路文化、民俗文化。

## 五、固原市生态经济发展“十四五”规划

《固原市生态经济发展“十四五 ”规划》（以下简称《规划》） 于 2021 年 12 月经固原市人民政府批准印发实施。发展生态经济 是固原市深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视 察宁夏重要讲话精神，践行绿水青山就是金山银山发展理念，主 动融入新发展格局，建设黄河流域生态保护和高质量发展先行 区，打造绿色经济增长极，坚持产业强市富民、生态立市惠民， 推进“ 四权 ”改革，发展“五特 ”产业的主要抓手。《规划》立 足固原市生态建设和经济发展现状，以“3353 ”为发展路径，实 施百万亩水源涵养林建设（黄土高原水土流失区综合治理）工程、 百万亩退耕还林低效林提质增效工程、百万亩生态移民迁出区生 态修复（特色经济林建设）工程，把固原市建成全区绿水青山实

践基地、金山银山实践基地和绿色发展示范基地，推进生态建设 与生态保护相融合，生态建设和生态经济同发展，生态建设与乡 村振兴相衔接，生态效益和经济效益、社会效益相结合，推进全 市经济高质量发展。

《规划》是全市“十四五 ”时期生态经济发展的指导性文件， 是各级新政主管部门开展生态经济发展工作的重要依据，同时也 是固原市国家森林城市各项工程建设的重要依据。开展森林城市 建设能够促进固原市生态经济发展，通过森林网络体系、森林健 康体系、生态福利体系等工程建设，能够使生态保护、生态建设 与乡村振兴和共同富裕相结合，通过分区域多点布局，利用具有 生态、经济和社会三大效益的生态资源，并在适宜区域推广，推 进一、二、三产融合发展，努力把固原的“绿水青山 ”变成“金 山银山 ”。

## 六、固原市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报

告

在 2021 年 3 月编制的《固原市资源环境承载能力和国土空 间开发适宜性评价报告》（以下简称《评价报告》）中，对固原 市开展了生态保护重要性评价、农业生产适宜性评价和城镇建设 适宜性评价。经过分析，生态系统服务重要性方面，极重要区主 要分布在六盘山、月亮山、云雾山“三山 ”区域；重要区广泛分 布在全市，除围绕极重要区分布在六盘山山脉外围外，主要分布 在彭阳县和隆德县； 一般重要区主要分布在原州区和西吉县。城

镇建设潜力方面，尚有城镇建设潜力为 760.50 km2 ，主要分布在 原州区。《评价报告》最终提出了主体功能区优化方案：全市生 态空间、城镇空间、农业空间的占比分别为 65.07 、8.87% 、 26.06%，详见固原市“三类空间 ”评价图；全市共划分 10 个城 镇发展区（包括 3 个优化发展区、7 个重点发展区），4 个农产 品生产区，57 个生态功能区（包括 13 个生态经济区、44 个生态 保育区）。

固原市国家森林城市的建设，应深入实施区域重大战略、区 域协调发展战略，严格落实主体功能区定位要求。结合全市各类 主体功能区的不同功能定位，科学确定城市森林不同的建设方向 与建设重点，最终推动构建高质量发展的区域经济布局和国土空 间支撑体系。

固原市生态服务重要性评价图

固原市“三类空间 ”评价图

固原市主体功能区评价图

# 附录 2

# 工程树种推荐

## 一、基调、骨干树种选择

### （一）基调树种选择

基调树种是形成城市统一基调的树种，种类少但是栽植数量 最多，具有强适应性、乡土性和景观性等特点，能作为城市景观 的重要标志，展现自然生态之美。应选择在固原市生长良好，并 能反映黄土高原半干旱气候特色与植被特色的植物作为造林绿 化的基调树种。

乔木：云杉、油松、落叶松、旱柳、刺槐、新疆杨； 灌木：暴马丁香、天目琼花、水栒子。

### （二）骨干树种选择

骨干树种是城市森林中主要观赏树种，具有适应性强、观赏 性高等特点，种类比基调树种多，但数量比基调树种少，对城市 景观具有点缀作用，在统一风格中展现特色性景致，营造视觉中 心点。应选择具有观花、观叶、观果、有香味、造型美的强适应 性植物作为骨干树种。

乔木：樟子松、侧柏、刺槐、白蜡、垂柳、丝绵木、臭椿、 榆树、河北杨、白桦、山楂、山荆子、核桃、山杏、海棠；

灌木：丁香、连翘、绣线菊、珍珠梅、黄刺玫、紫叶矮樱、

文冠果、山桃、沙棘、柽柳、金银木、紫叶矮樱、栓翅卫矛。

## 二、绿化树种分类选择

### （一）城区绿化树种选择

根据固原市地域植物群落特色选择树种，重在体现城区绿地 生态价值，突显地方特色绿化景观。首先满足生态和景观功能要 求，达到遮荫、抗污、减噪、防尘、美化、季相明显的效果；其 次，以乡土树种为基调树种，适度引进外来树种；第三，注重植 物造景特色，根据植物不同的形态、色彩塑造园林绿地景观特色。

落叶乔木：垂柳、刺槐、丝绵木、榆树、河北杨、新疆杨、 白桦、海棠、红梅杏、梨、李、山楂等；

常绿乔木：云杉、樟子松、落叶松、油松、侧柏等；

落叶灌木：暴马丁香、天目琼花、水栒子、丁香、连翘、紫 叶李、迎春、金银木、紫叶小檗、黄刺玫、珍珠梅、平枝荀子等；

草坪及草本地被植物：百合、萱草、早熟禾、合麦草、麦冬、 紫花地丁、二月兰、白三叶等。

### （二）山区绿化树种选择

固原山区需要优化林分结构，增加物种多样性，增强森林涵 养水源、净化水质、减少水土流失和美化环境的功能。选择树种 在色彩、形态和季相变化方面有所兼顾，有利于形成自然、粗犷、 树冠重叠起伏的山地乔木林景观。

推荐树种：刺槐、榆树、柳树、柠条、山桃、山杏、沙棘、 红梅杏、李、山楂等。

### （三）平原绿化树种选择

固原平原区绿化要紧密结合乡村绿化，根据乡村所在地自然 环境气候特点，充分利用现有的乡村绿化条件，选择生态效益好、 经济价值高的珍贵乡土乔木树种，增加农民收入。以示范创建为 载体，开展四旁绿化和乡村绿地建设，做到宜树则树，宜花则花， 宜草则草，见缝插绿，并充分体现农家自然风光，满足居民生活、 观赏等多种需求。

推荐树种：油松、侧柏、白蜡、国槐、刺槐、桑树、连翘、 黄刺玫、暴马丁香、丁香、天目琼花、苹果、枸杞、黑果花楸、 核桃、红梅杏、梨、李等；

观赏花卉：月季、百合、波斯菊、矢车菊、油菜花等。

### （四）道路绿化树种

根据道路类型、等级、功能及走向选择树种，使道路绿化树 种丰富和多样性。选择管理粗放、抗逆性强、树干挺拔、冠幅阔 大，并可观干、观叶、观花、观果的种类，综合考虑树种本身美 化街景、纳凉遮荫、减噪滞尘、保护环境等多种功能。

行道树：云杉、油松、旱柳、白蜡、垂柳、金叶复叶槭、河 北杨、新疆杨、丝棉木、五角枫等；

分车带：侧柏、丁香、月季、木槿、紫叶小檗等；

节点绿化：榆叶梅、暴马丁香、山桃、珍珠梅、海棠、红瑞 木、红王子锦带、紫穗槐等；

边坡绿化：紫穗槐、沙棘、铺地柏、紫叶小檗、爬山虎、早

熟禾、高羊茅、黑麦草等。

### （五）河流湿地绿化树种

固原河流湿地丰富，植物选择应考虑对水深、湿生环境具有 较好的适应性；生态效益突出，具有净水能力；具有较好景观价 值，体现湿地风貌特色。

推荐树种：垂柳、旱柳，碧桃、丁香等；

湿生植物：芦苇、燕子花、黄菖蒲、水葱、千屈菜、三菱草 等；

挺水植物：荷花、棱鱼草、香蒲、泽泻、慈姑等；

漂浮植物：睡莲、槐叶萍、凤眼莲、萍蓬草、荇菜等； 沉水植物：菹草、苦草、水毛茛、金鱼藻、水藓等。

### （六）受损弃置地生态修复

受损弃置地生态修复植物选择应充分考虑土壤、坡度等场地 条件，以乡土、耐旱耐贫瘠的先锋树种为主，将自然恢复与人工 造林相结合，逐步恢复土壤养分与土地生产力，增加植被盖度， 控制水土流失。

推荐树种：油松、樟子松、云杉、柠条、沙棘、榆树、刺槐、 丁香、紫穗槐、山桃、山杏等；

地被植物：苜蓿、红豆草等。

### 附表 1

### 西吉县建成区绿地现状统计表

| 绿地 类别 |  | 名称 | 区域位置 | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | — | 338.90 |
| 公共休闲绿地 | 小计 |  | — | 175.50 |
|  | 综合休闲绿地 | 永清湖休闲绿地 | 滨河中路以北，人大以东 | 22.10 |
|  |  | 滨河带休闲绿地 | 滨河路与葫芦河泄洪渠之间东 西走向地带 | 74.50 |
|  |  | 滨河东路休闲绿地 | 滨河东路与迎宾大道夹角处 | 4.60 |
|  | 游园 | 慈善园区广场 | 慈善大多以北，慈善园区办公 楼以西 | 6.70 |
|  |  | 秀屿广场 | 迎宾大道岔路口，党校东侧三 角地 | 1.50 |
|  |  | 体育广场 | 政府街西侧，自然资源局南侧 | 0.20 |
|  |  | 滨河楼广场 | 滨河中路北侧，中街桥西侧， 北邻体育广场 | 0.10 |
|  |  | 高速入口广场 | 高速入口以西，迎宾大道以东 | 3.30 |
|  |  | 吉祥苑广场 | 迎宾大道北侧于秀山路东入口 三角交汇处 | 2.00 |
|  |  | 其它街头绿地 29 处 |  | 60.50 |
| 防护绿地 |  | 小计 | — | 29.30 |
|  |  | 吉强街防护林 | 吉强街 | 2.10 |
|  |  | 滨河路防护林 | 滨河路 | 6.20 |
|  |  | 秀山路防护林 | 秀山路 | 9.50 |
|  |  | 慈善大道防护林 | 慈善大道 | 2.50 |
|  |  | 水泉十字防护林 | 水泉十字 | 0.80 |
|  |  | 园区路防护林 | 园区路 | 0.90 |
|  |  | 其它道路防护林 | — | 7.30 |
| 附属绿地 |  | 小计 | — | 134.10 |

### 附表 2

### 隆德县建成区绿地现状统计表

| 绿地 类别 |  | 名称 | 区域位置 | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | — | 218.67 |
| 公共休闲绿地 | 小计 |  | — | 165.81 |
|  | 综合 休闲 绿地 | 三山休闲绿地 | 三里店水库北侧 | 20.47 |
|  |  | 渝河带状休闲绿地 | 渝河县城段 | 32.80 |
|  |  | 清凉河带状休闲绿 地 | 清凉河县城段 | 42.67 |
|  |  | 堡子山休闲休闲绿 地 | 古柳休闲绿地以南、红崖老巷子 以北 | 56.47 |
|  | 专类 园 | 古柳休闲绿地 | 龟山北脚、人民路南侧 | 7 |
|  |  | 丝路文化休闲绿地 | 县城 | 6.4 |
| 防护绿地 |  | 小计 | 清凉河（张士段）等 | 17.33 |
| 附属绿地 |  | 小计 | — | 26.27 |
| 广场绿地 |  | 小计 | — | 9.26 |
|  |  | 龙泉苑广场 | 龙泉苑 | 0.33 |
|  |  | 行政中心广场 | 行政中心 | 8.93 |

### 附表 3

### 泾源县建成区绿地现状统计表

| 绿地 类别 |  | 名称 | 区域位置 | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | — | 205.76 |
| 公 共 休 闲 绿 地 | 小计 |  | — | 99.45 |
|  | 综合 休闲 绿地 | 万汇休闲绿地 | 泾源县北环路以北 （西苑路至泾河路） | 7.80 |
|  |  | 卧龙山休闲绿地 | 泾源县百泉街与东平路东南角 | 32.01 |
|  |  | 香水风情园 | 泾源县南环路 （思源路至断头路） | 21.3 |
|  | 社区 休闲 绿地 | 七彩湖休闲绿地 | 北环路与西苑路东南角 | 2.24 |
|  | 专类 园 | 景观水道 | 龙潭街以北富强路至胭脂路 | 28 |
|  |  | 珍稀植物园 | 富强路与香水街交汇处 | 7.47 |
|  | 游园 | 小微绿地 | 西苑路与龙潭街交汇处以南 | 0.63 |
| 防护绿地 |  | 小计 | — | 38.26 |
|  |  | 防护绿地 1 | 北环路南侧 （胭脂路——产业园区段） | 3.67 |
|  |  | 防护绿地 2 | 泾华高速出入口北侧 | 3.99 |
|  |  | 防护绿地 3 | 北环路与国道 344 线交叉口东北 侧 | 17.42 |
|  |  | 防护绿地 4 | 滨河大道南侧 | 13.18 |
| 附属绿地 |  | 小计 | — | 65.5 |
| 广场绿地 |  | 小计 | — | 2.55 |
|  |  | 行政中心广场 | 东靠泾河大道，西靠荣盛路，南 靠香水街，北靠行政中心 | 1.17 |
|  |  | 人民广场 | 龙潭街于荣盛路交汇处东南角 | 0.52 |
|  |  | 二幼广场 | 香水街与西峡路东南角 | 0.34 |
|  |  | 新月广场 | 东平路与香水街交汇处西南角 | 0.52 |

### 附表 4

### 彭阳县建成区绿地现状统计表

| 绿地 类别 |  | 名称 | 区域位置 | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | — | 369.80 |
| 公 共 休 闲 绿 地 公 共 休 闲 绿 地 | 小计 |  | — | 216.37 |
|  | 综合 休闲 绿地 | 茹河生态休闲绿地 | 茹河街北侧 | 90.31 |
|  |  | 栖凤山休闲绿地 | 栖凤街南侧 | 46.78 |
|  |  | 雷泽休闲绿地 | 滨河路与富阳桥交汇处 | 25.94 |
|  | 专类 园 | 金银岛 | 富阳桥底向西 | 4.57 |
|  |  | 生态保护科普示范 园 | 广安桥底向东 | 0.15 |
|  |  | 牡丹园 | 长安路与茹河街交汇处 | 1.57 |
|  |  | 法治休闲绿地 | 二中外围 | 3.84 |
|  |  | 宋城休闲绿地 | 三岔路口 | 1.29 |
|  | 游园 游园 | 老县委花园 | 广安北路与兴彭大街交汇处 | 0.33 |
|  |  | 富阳花园东侧小游 园 | 彭安街与环城东路交汇处 | 0.58 |
|  |  | 秀水花园东侧小游 园 | 三岔路口 | 0.28 |
|  |  | 民生家园南侧 | 民生家园南侧 | 0.41 |
|  |  | 南关东街坡面小游 园 | 南关街停车场旁 | 6.90 |
|  |  | 县医院东侧游园 | 县医院东侧 | 1.10 |
|  |  | 南关街西侧老城墙 | 栖翠苑东侧 | 0.36 |
|  |  | 百草园 | 朝那桥与振阳街交汇处 | 13.3 |
|  |  | 梦里老家 | 环城东路与滨河路交汇处 | 2.37 |
|  |  | 四中游园 | 富阳桥北侧 | 1.36 |
|  |  | 高速路口游园 | 高速出入口 | 14.50 |
|  |  | 栖凤小区游园 | 栖凤小区东侧 | 0.43 |
| 防护绿地 |  | 小计 |  | 70.68 |
|  |  | 南干渠绿化带 | 栖凤山防洪渠边 | 0.65 |
|  |  | 西门绿化带 |  | 0.45 |

| 绿地 类别 | 名称 | 区域位置 | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工业园区 | 工业园区 | 5.30 |
|  | 污水处理厂 | 工业园区 | 0.47 |
|  | 悦龙山 | 悦龙山 | 63.81 |
| 附属绿地 | 小计 |  | 77.05 |
|  | 三中外围 | 安定路与兴彭大街交汇处向西 | 0.24 |
|  | 红阳楼外围 | 安定路与兴彭大街交汇处向东 | 0.85 |
|  | 城隍庙坡面 | 栖凤街与南关街交汇处 | 0.53 |
|  | 振阳街北侧坡面 | 振阳街北侧 | 1.20 |
|  | 悦龙大道、栖凤街、 振阳街高速路口坡 面 | 悦龙大道、栖凤街、振阳街高速 路口 | 2 |
|  | 三号小区、惠民小区 外围 | 栖凤街北侧 | 0.20 |
|  | 博物馆坡面 | 博物馆 | 0.13 |
|  | 监狱武警中队外围 | 三泰街南 | 0.17 |
|  | 体育场花坛 | 财政局西侧 | 0.05 |
|  | 杜家沟企业安置区 外围 | 203 省道与环城东路交汇处 | 0.36 |
|  | 法院外围 | 彭安街与安定桥交汇处向东 | 3.04 |
|  | 茹河三号桥头 | 茹河三号桥头 | 0.80 |
|  | 各单位门前 | 各单位门前 | 0.32 |
|  | 悦龙山行政中心 | 彭安街以北 | 20 |
|  | 职中外围 | 职业中学南侧 | 0.55 |
|  | 一中西侧老城墙 | 东山街 | 0.82 |
|  | 医院外围 | 杏林路与彭安街交汇处向东 | 3.10 |
|  | 振阳街 | 振阳街 | 13.30 |
|  | 环城东路 | 环城东路 | 14.01 |
|  | 栖凤街 | 栖凤街 | 4.63 |
|  | 兴彭大街 | 兴彭大街 | 4.42 |
|  | 朝那路 | 朝那路 | 1.20 |
|  | 泰合路等次街道 | 经一路、经二路、泰合路、皇甫 路 | 1 |
|  | 茹河大街 | 茹河大街 | 1.11 |
|  | 滨河路 | 滨河路 | 1.29 |

| 绿地 类别 | 名称 | 区域位置 | 面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交警队东侧 | 兴彭大街与环城东路交汇处 | 1.73 |
| 广场绿地 | 小计 |  | 5.70 |
|  | 怡园广场 | 育红街南侧 | 1.67 |
|  | 人民广场 | 博物馆东侧 | 2.56 |
|  | 凤凰广场 | 广安南路、军民南路与栖凤街交 汇处 | 1.47 |

### 附表 5

### 原州区树种多样性抽样调查统计表

| 序号 | 绿地名称 | 主要树种 | 使用数量 最多树种 | 最多树种 栽植比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民休闲绿地 | 刺槐、山桃、榆叶梅、杏、贴 梗海棠等 | 刺槐 | 15.6% |
| 2 | 九龙山半岛休 闲绿地 | 刺槐、云杉、油松、柳树、紫 叶李等 | 刺槐 | 14.2% |
| 3 | 古雁岭森林公 园 | 油松、落叶松、白蜡、山桃、 杏、雪松等 | 油松 | 18.1% |
| 4 | 城墙遗址休闲 绿地一期 | 杨树、云杉、白蜡、柳树、臭 椿、连翘、白桦等 | 杨树 | 15.7% |
| 5 | 清水河休闲绿 地 | 柳树、云杉、海棠等 | 柳树 | 21.2% |
| 6 | 三污厂小游园 | 榆树、柳树、侧柏等 | 榆树 | 23.2% |
| 7 | 大原广场 | 五角枫、紫叶李、榆叶梅、丁 香等 | 五角枫 | 16.9% |
| 8 | 鸿雁广场 | 榆树、紫叶李、连翘等 | 榆树 | 20.1% |
| 9 | 市政府广场 | 五角枫、山桃、杏、柳树、榆 叶梅、贴梗海棠等 | 五角枫 | 14.7% |

### 附表 6

### 投资估算表

302.00

单位：万元

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 单价 | 总投资 | 近期 |  | 中期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设规模 | 投资 | 建设规模 | 投资 | 建 |
|  |  |  |  | 417143 15 |  | 127384 50 |  | 160890 65 |  |
|  |  |  |  | 367851 11 |  | 112332 01 |  | 141878 88 |  |
| 系建设 |  |  |  | 162138 06 |  | 64113 58 |  | 58066 57 |  |
| 间提升 |  |  |  | 27994 95 |  | 1295 40 |  | 14496 99 |  |
| 地建设 |  |  |  | 27462.95 |  | 1233.00 |  | 14272.85 |  |
| 设 | hm2 | 114.19 | 60 | 6851.40 | 18.80 | 1128.00 | 39.19 | 2351.40 |  |
| 设 | 个 | 28 | 200 | 5600.00 |  |  | 17 | 3400.00 |  |
| 设 | 个 | 18 | 500 | 9000.00 |  |  | 11 | 5500.00 |  |
| 地提升 | hm2 | 400.77 | 15 | 6011.55 | 7 | 105.00 | 201.43 | 3021.45 |  |
| 建设 | hm2 | 26 | 20 | 520.00 | 3 | 60.00 | 11 | 220.00 |  |
| 盖建设 | hm2 | 10.00 | 1.2 | 12.00 | 2.00 | 2.40 | 3.45 | 4.14 |  |
| 化 |  |  |  | 55109 36 |  | 33956 08 |  | 8982 48 |  |
| 闲绿地 | 个 | 23 | 800 | 18400.00 | 16 | 12800.00 | 3 | 2400.00 |  |
| 闲绿地 | 个 | 163 | 200 | 32600.00 | 93 | 18600.00 | 30 | 6000.00 |  |
| 化 | hm2 | 1027.34 | 4 | 4109.36 | 639.02 | 2556.08 | 145.62 | 582.48 |  |
| 林绿化 | hm2 | 24506.67 | 2.8 | 68618 68 | 9802.67 | 27447 48 | 11028 | 30878 40 |  |
| 设 |  |  |  | 8137 83 |  | 529 62 |  | 2729 70 |  |
| 路绿化 | km | 472.00 | 12 | 5664.00 | 20.00 | 240.00 | 150.00 | 1800.00 |  |
| 化 | km | 274.87 | 9 | 2473.83 | 32.18 | 289.62 | 103.30 | 929.70 |  |
|  | km | 72.66 | 9 | 653 94 | 28.00 | 252 00 | 31.00 | 279 00 |  |
| 生态修复 | hm2 | 162.33 | 10 | 1623 30 | 63.30 | 633 00 | 70.00 | 700 00 |  |
| 系建设 |  |  |  | 102862 40 |  | 29791 46 |  | 32010 66 |  |
| 升 |  |  |  | 89193 20 |  | 26846 76 |  | 26879 56 |  |
| 林质量提升工程 | hm2 | 6524.00 | 2 | 13048.00 | 1957.20 | 3914.40 | 1957.20 | 3914.40 | 2 |
| 工程 | hm2 | 17579.60 | 2 | 35159.20 | 5357.88 | 10715.76 | 5377.88 | 10755.76 | 6 |
| 提升工程 | hm2 | 22770.00 | 1.8 | 40986.00 | 6787.00 | 12216.60 | 6783.00 | 12209.40 | 9 |
| 保护 |  |  |  | 5162 00 |  | 984 50 |  | 1817 50 |  |
| 营造 |  |  |  | 4037.00 |  | 769.50 |  | 1367.50 |  |
| 复工程 | hm2 | 3325.00 | 0.8 | 2660.00 | 675.00 | 540.00 | 1325.00 | 1060.00 | 1 |
| 复工程 | hm2 | 918.00 | 1.5 | 1377.00 | 153.00 | 229.50 | 205.00 | 307.50 |  |
| 体系建设 | 项 | 1 | 1000 | 1000.00 |  | 200.00 |  | 400.00 |  |
| 样性保护示范点建设 | 处 | 25 | 5 | 125.00 |  | 15.00 | 25.00 | 50.00 |  |
| 防火 |  |  |  | 7243 20 |  | 1564 20 |  | 2833 60 |  |

风力灭火机

灾专题培训

24000

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 单价 | 总投资 | 近期 |  | 中期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设规模 | 投资 | 建设规模 | 投资 | 建 |
| 防火监测预警系统 |  |  |  | 3145.00 |  | 910.00 |  | 1260.00 |  |
| 端设备 | 套 | 205 | 15 | 3075.00 | 60 | 900.00 | 80 | 1200.00 |  |
|  | 套 | 7 | 10 | 70.00 | 1 | 10.00 | 6 | 60.00 |  |
| 防火专业队伍能力建 |  |  |  | 4098.20 |  | 654.20 |  | 1573.60 |  |
| 备 |  |  |  | 74.20 |  | 18.20 |  | 19.60 |  |
|  | 个 | 35 | 0.2 | 7.00 | 7 | 1.40 | 14 | 2.80 |  |
| 统 | 套 | 56 | 0.3 | 16.80 | 14 | 4.20 | 14 | 4.20 |  |
| 枪 | 支 | 56 | 0.5 | 28.00 | 14 | 7.00 | 14 | 7.00 |  |
|  | 支 | 112 | 0.2 | 22.40 | 28 | 5.60 | 28 | 5.60 |  |
|  |  |  |  | 3394.00 |  | 538.00 |  | 1288.00 |  |
|  | 套 | 5140 | 0.2 | 1028.00 | 740 | 148.00 | 1500 | 300.00 |  |
| 合 | 套 | 1820 | 0.3 | 546.00 | 300 | 90.00 | 760 | 228.00 |  |
|  | 套 | 1820 | 0.4 | 728.00 | 300 | 120.00 | 760 | 304.00 |  |
|  | 台 | 910 | 0.6 | 546.00 | 150 | 90.00 | 380 | 228.00 |  |
|  | 台 | 910 | 0.6 | 546.00 | 150 | 90.00 | 380 | 228.00 |  |
| 施 |  |  |  | 630.00 |  | 98.00 |  | 266.00 |  |
|  | 套 | 150 | 0.8 | 120.00 | 30 | 24.00 | 60 | 48.00 |  |
|  | 座 | 510 | 1 | 510.00 | 74 | 74.00 | 218 | 218.00 |  |
| 治 |  |  |  | 1264 00 |  | 396 00 |  | 480 00 |  |
| 害生物监测预警平台 | 个 | 1 | 50 | 50.00 | 1 | 50.00 |  |  |  |
| 物监测预警及检疫御 | 次 | 15 | 10 | 150.00 | 3 | 30.00 | 6 | 60.00 |  |
|  | 架 | 61 | 5 | 305.00 | 9 | 45.00 | 36 | 180.00 |  |
|  | 台 | 210 | 1 | 210.00 | 30 | 30.00 | 90 | 90.00 |  |
|  | 个 | 1640 | 0.1 | 164.00 | 220 | 22.00 | 710 | 71.00 |  |
| 物防治药械库 | 处 | 6 | 30 | 180.00 | 6 | 180.00 |  |  |  |
| 物防治技术培训 | 次 | 25 | 5 | 125.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 |  |
| 物防治宣传活动 | 次 | 11 | 5 | 55.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 |  |
| 物防治宣传册 | 册 | 50000 | 0.0005 | 25.00 | 8000 | 4.00 | 18000 | 9.00 |  |
| 系建设 |  |  |  | 85035 65 | 5 30 | 11866 98 | 10 00 | 44156 65 |  |
| 设 | km | 31.3 | 12 | 375 60 | 5.30 | 63 60 | 10.00 | 120 00 |  |
| 游产业建设 |  |  |  | 9000 00 |  |  |  | 6000 00 |  |
| 点建设项目 | 项 | 6 | 1500 | 9000.00 |  |  | 4 | 6000.00 |  |
| 业建设 |  |  |  | 75660 05 |  | 11803 38 |  | 38036 65 |  |
| 产业 |  |  |  | 63179.75 |  | 10043.28 |  | 32676.55 |  |
| 种植基地（新建） | hm2 | 10459.32 | 5 | 52296.60 | 1201.99 | 6009.95 | 5877.33 | 29386.65 | 3 |
| 种植基地（改造） | hm2 | 4289.26 | 2.5 | 10723.15 | 1589.33 | 3973.33 | 1299.96 | 3249.90 | 1 |
| 地 | 个 | 8 | 20 | 160.00 | 3.00 | 60.00 | 2.00 | 40.00 |  |
| 业 |  |  |  | 12480.30 |  | 1760.10 |  | 5360.10 |  |
| 植基地（改造） | hm2 | 4160.10 | 3 | 12480.30 | 586.70 | 1760.10 | 1786.70 | 5360.10 | 1 |

工程监理费

| 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 单价 | 总投资 | 近期 |  | 中期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 建设规模 | 投资 | 建设规模 | 投资 | 建 |
| 系 |  |  |  | 15915 00 |  | 5990 00 |  | 7075 00 |  |
| 育 |  |  |  | 12000 00 |  | 5000 00 |  | 5500 00 |  |
| 育场所建设 |  |  |  | 8000.00 |  | 4000.00 |  | 4000.00 |  |
| 地 | 处 | 2 | 2500 | 5000.00 | 1 | 2500.00 | 1 | 2500.00 |  |
| 题绿地 | 处 | 2 | 1500 | 3000.00 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |  |
| 统建设 | 处 | 400 | 10 | 4000.00 | 100 | 1000.00 | 150 | 1500.00 |  |
| 动 |  |  |  | 3265 00 |  | 990 00 |  | 975 00 |  |
| 庆活动 | 组 | 10 | 150 | 1500.00 | 3 | 450.00 | 3 | 450.00 |  |
| 动 | 组 | 10 | 80 | 800.00 | 3 | 240.00 | 3 | 240.00 |  |
| 动 | 组 | 10 | 15 | 150.00 | 3 | 45.00 | 3 | 45.00 |  |
| 、市鸟评选活动 | 次 | 1 | 15 | 15.00 | 1 | 15.00 |  |  |  |
| 动 | 组 | 10 | 50 | 500.00 | 3 | 150.00 | 3 | 150.00 |  |
| 艺创作活动 | 次 | 10 | 30 | 300.00 | 3 | 90.00 | 3 | 90.00 |  |
| 护 |  |  |  | 650 00 |  | 0 00 |  | 600 00 |  |
| 质资源圃 | 处 | 1 | 800 | 800.00 |  |  |  | 400 00 |  |
| 题绿地 | 处 | 1 | 600 | 600.00 |  |  | 1 | 600.00 |  |
| 空间展示系统 | 套 | 1 | 50 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 系建设 |  |  |  | 1900 00 |  | 570 00 |  | 570 00 |  |
| 广 | 项 | 1 | 600 | 600 00 |  | 180 00 |  | 180 00 |  |
| 理 | 项 | 1 | 500 | 500 00 |  | 150 00 |  | 150 00 |  |
| 设 | 项 | 1 | 800 | 800 00 |  | 240 00 |  | 240 00 |  |
|  |  |  |  | 29428 09 |  | 8986 56 |  | 11350 31 |  |
| 、勘察设计费 | 工程费用的 3.5% |  |  | 12874.79 |  | 3931.62 |  | 4965.76 |  |
| 理费 | 工程费用的 1.5% |  |  | 5517.77 |  | 1684.98 |  | 2128.18 |  |
|  | 工程费用的 2.0% |  |  | 7357.02 |  | 2246.64 |  | 2837.58 |  |
|  | 工程费用的 1.0% |  |  | 3678.51 |  | 1123.32 |  | 1418.79 |  |
|  | 工程费用和其他费用的 5.0% |  |  | 19863 96 |  | 6065 93 |  | 7661 46 |  |